WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS

Collegium of Business Administration

Kamil Soszka

The Role of Business Intelligence in Supporting Information-Decision Processes in IT Project Management

Doctoral dissertation written at the Department of Competition Strategy under the scientific supervision of dr hab. Stanisław Łobejko, SGH Professor.

Warsaw 2020

Spis treści

INTRODUCTION	4

CHAPTER I THE ROLE OF DECISIONS AND DECISION-MAKING PROCESSES IN ENTERPRISE MANAGEMENT	14

1.1. Problemy decyzyjne i ich rozwiązywanie przez menedżerów przedsiębiorstw	14

1.2. Informacja jako czynnik determinujący podejmowanie decyzji	30

1.3. Bariery w procesie podejmowania decyzji	35

ROZDZIAŁ II	40

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W PERSPEKTYWIE ZŁOŻONYCH PROBLEMÓW DECYZYJNYCH	40

2.1. Koncepcja zarządzania projektami informatycznymi	40

2.2. Zarządzanie projektami informatycznymi jako złożony proces decyzyjny	65

2.3. Rola menedżera projektu informatycznego w zakresie jego realizacji	67

ROZDZIAŁ III	80

BUSINESS INTELLIGENCE A ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DECYZYJNYCH  W PRZEDSIĘBIORSTWACH	80

3.1.	Specyfika Business Intelligence	80

3.2.	Funkcjonalności i zastosowania Business Intelligence	97

3.3.	Miejsce Business Intelligence w procesie decyzyjnym	109

ROZDZIAŁ IV	130

ANALIZA WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ	130

4.1. Potencjał wynikający ze stosowania Business Intelligence dla przedsiębiorstw	130

4.1.1. Business Intelligence z perspektywy przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce	150

4.1.2. Sposoby wykorzystania i korzyści ze stosowania Business Intelligence	159

4.1.3. Kompetencje przedsiębiorstw w zakresie stosowania Business Intelligence	172

4.2. Miejsce Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi	183

4.2.1. Business Intelligence a procesy informacyjno – decyzyjne menedżerów projektów informatycznych	183

4.2.2. Możliwości stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi	188

4.2.3. Bariery stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi	198

ZAKOŃCZENIE	207

BIBLIOGRAFIA	216

SPIS TABEL	232

SPIS RYSYNKÓW	232

SPIS WYKRESÓW	232

ANEKS	236

# INTRODUCTION

The modern market economy undergoes dynamic changes caused by many factors, among which scientific and technological progress plays an important role, particularly in the field of information and communication technologies (ICT – Information and Communication Technologies). In the literature, the modern economy is referred to as the information economy and defined as a form of developed market economy in which the production of informational goods and services plays a key role, driving economic growth and creating new jobs. The importance of data and the ability to use it in the operations of Polish enterprises is highlighted in the Ministry of Digital Affairs’ report titled “Data-Driven Economy – Industry+.” The report indicates that the data-based economy (data collection, transmission, analysis, storage, and use) accounts for 40% of the total productivity of the Polish economy. Data and related information and communication technologies enable the implementation of new types of business models (both production and service-oriented) or indirectly support them by increasing the efficiency of operational processes that underlie the activities of enterprises that apply them.

Data and information in the contemporary market economy are considered one of the basic factors of production utilizing modern information technologies. The development of information systems and technologies stimulates the global economy, in which enterprises can easily compete with their products and services on world markets, but are also exposed to competition from companies around the world. Rapid technological changes facilitating the introduction of new products and services based on advanced technologies and increasing competitive pressure, both on global and local markets, pose significant challenges for enterprises, particularly in the scope of acquiring, collecting, processing, and analyzing large sets of information. All areas of enterprise activity require access to information concerning the processes carried out within them and the adopted business objectives.

Data and information in the modern market economy are considered one of the fundamental production factors that utilize advanced information technologies. The development of information systems and technologies stimulates the global economy, where enterprises can easily compete with their products and services in world markets but are also exposed to competition from companies worldwide. Rapid technological changes that facilitate the introduction of new products and services based on advanced technologies, together with increasing competitive pressure on both global and local markets, pose major challenges for enterprises, particularly in acquiring, collecting, processing, and analyzing large data sets. All areas of business operations require access to information concerning the processes carried out within them and their established business objectives. Today, data and information are among the most important factors determining effective business decisions that enable market success. Information is a key element of the information–decision process, increasing the likelihood of making the right choice from among all possible decisions. The main factors determining the demand for information in enterprises include the complexity of decision-making problems and the decision-maker’s competencies, consisting of their knowledge and experience. It is assumed that information reduces the decision-maker’s ignorance, significantly contributing to lowering the risk of decisions made. Consequently, its practical use increases management efficiency in achieving a company’s business objectives. Furthermore, the use of tools that ensure continuous and efficient information flow supports the information–decision processes within an enterprise.

An important area requiring the use of such tools is IT project management. This results from the diversity of decision-making problems that must be solved by the project manager. Their goal is to ensure the successful implementation of a given project, which involves addressing numerous decision-making challenges that arise along the way.

One of the important tools that support information–decision processes in making effective decisions is the Business Intelligence system. Today, the Business Intelligence system is considered a new generation of decision support systems, differing from previous ones mainly through its broader functionality, multidimensional data analysis, and data presentation in various formats.

A convenient form of visualization of acquired and processed data, availability across various platforms, and the ability to share information can support the information–decision processes of IT project managers. Moreover, the functionalities available within Business Intelligence related to data analysis allow for the rapid acquisition of relevant information concerning a selected scope of activities. In addition, the ability to customize these tools to individual needs further enhances users’ knowledge growth.

The preliminary outline of Business Intelligence characteristics indicates that it can be useful in IT project management processes. This results from the wide range of possibilities and numerous benefits offered by Business Intelligence within information–decision processes, which form the foundation of IT project management. Another argument for its use is that project implementation requires delivering precise information to the right people at the right time, which is precisely the purpose of Business Intelligence.

RESEARCH PROBLEM

For over three decades, we have observed increasing globalization, intensifying market competition, and rapid economic growth. One of the key factors underlying these dynamic changes is scientific–technical progress, which spans all areas of the economy. Information–communication technologies and the ongoing digital transformation of the world have a particularly strong impact on economic and market conditions. Increasing market competition has made traditional factors of competitive advantage, such as price and quality, insufficient. Companies that wish to succeed in competition must be innovative, as innovations (new products and services) provide a chance for market success. Therefore, innovation has become a new and important factor of corporate competitiveness. Digital technologies and increasingly sophisticated artificial intelligence algorithms (AI – Artificial Intelligence) provide companies with particularly broad opportunities for innovation. Today, there is widespread discussion of the ongoing digitization of companies, economies, and societies. Scientific–technical progress and the rapid development of digital technologies have brought us to the threshold of the Fourth Industrial Revolution, which significantly affects modern enterprises, the markets in which they operate, as well as the economy and society. The digitalization of enterprises poses entirely new managerial challenges for their managers. This is linked to the development of complexity theory, which has been applied in many scientific fields, including economics and sociology. One key observation of this theory concerns viewing business organizations as networks functioning like living organisms, rather than as machines. Viewing a company as a network of employee connections and communication channels, minimizing hierarchical structures, and relying on agile management, where each employee manages the organization, led to the emergence of new management concepts known as Management 2.0 and Management 3.0. In these concepts, an enterprise is seen as a complex, adaptive system, and good management involves caring for the entire system. In the era of digital transformation, Business Intelligence solutions play a crucial role in the development of modern management concepts, particularly in companies implementing IT projects, which form the basis of enterprise digital transformation processes.

Implementing digitalization in an enterprise requires appropriate IT infrastructure, software, and knowledge of the capabilities offered by modern digital technologies. To achieve this, companies carry out a series of initiatives in the form of IT projects, whose success depends on effective and efficient project management. Managing an IT project is closely linked to enterprise management. Among the many company management methods, those based on project management theory stand out, as they allow simplifying the company’s management structure, reducing decision-making levels, and shortening decision-making time. This process is also accompanied by an increased responsibility of managers for the decisions they make.

In today’s turbulent business environment, decisions must be made quickly in response to threats from competitors, market challenges from consumers, and emerging new technological solutions. Therefore, managers seek methods and tools that can help them best address the decision-making challenges associated with high uncertainty in their daily work. New technologies increasingly provide tools that support managers by delivering structured managerial information, which forms the basis for decision-making and helps reduce the accompanying uncertainty.

For many years, companies have maintained databases (data sets) collected using IT technologies and processed in data warehouses created for this purpose. The ongoing development of digital technologies has caused the amount of relatively easily accessible data and information to grow exponentially. This vast and continuously expanding volume of poorly structured data and information from many diverse and dispersed sources makes it increasingly difficult for managers to identify the most relevant data for their needs in information–decision processes. The rapid pace of change driven by technological progress also makes it harder for managers to predict the consequences of the decisions they make.

One of the modern technological solutions capable of continuously providing the necessary data and information to support decision-makers, even in partially or poorly structured decision-making environments, is Business Intelligence. It is a system-based solution that includes a set of methods and processes supporting managers in decision-making, relying on data and information from both internal company resources and external resources. From an IT perspective, the Business Intelligence system is regarded as an advanced information–analytical system “primarily serving tactical and strategic management levels in supporting some or all phases of the decision-making process concerning difficult, new, and often poorly structured problems related to the entirety or specific parts of business operations.”

The decision-making process forms the foundation of managers’ activities (planning, organizing, motivating, controlling) and is an important topic in the field of management and quality sciences. Considering the specifics of Business Intelligence systems and their applications, a process approach is recommended in analyses of their applicability, allowing the connection of technology with business processes. As C.M. Olszak emphasizes, applying a process approach to the development of Business Intelligence systems requires, among other things, identifying user needs, and research in this area is partial and does not comprehensively address the problem. Taking the above into account, in the context of IT project management, the research problem was defined, posing the following questions:

- To what extent do Business Intelligence systems support decision-making processes in IT project management?

- Why is Business Intelligence used to a limited extent in Polish enterprises when implementing IT projects?

- What factors determine the effective use of Business Intelligence in decision-making processes?

- What qualities should the management team possess to fully utilize the capabilities offered by Business Intelligence?

- What benefits can the implementation of a Business Intelligence system bring to IT project management?

RESEARCH GAP

To identify the research gap, a desk research analysis of publications and studies related to Business Intelligence was conducted. First, based on specific keywords, materials in databases such as Google Scholar, EBSCO, Emerald, ProQuest, ScienceDirect, and Scopus were searched. The search process for international sources was based on the keywords: business intelligence + information technology project management/information technology project portfolio management + IT. Additionally, popular social networking sites for researchers, such as ResearchGate and Academia.edu, were used to locate relevant studies and publications. For Polish-language works, the keywords used were: business intelligence + zarządzanie projektem/tami informatycznym/imi + zarządzanie portfelem/ami projektów informatycznych + IT. Besides Google Scholar, materials available on the Nauka Polska website were also searched using the same keywords. This process produced a database of publications related to Business Intelligence, which was then analyzed in detail using bibliographic analysis, descriptive and deductive methods, and the method of synthesis.

The analysis of existing publications allowed the conclusion that, while there is a wide range of literature addressing Business Intelligence, the thematic area concerning the use of Business Intelligence to support information–decision processes in IT projects has not yet been sufficiently studied and, according to the author, represents a significant research gap. The literature notes that “conducting in-depth research on ways to integrate Business Intelligence into business processes and organizational activities still appears relevant and extremely important.”

From the perspective of IT project management, dedicated software is usually used to support information–decision processes. It has built-in functionalities tailored to the specific tasks faced by IT project managers. The study proposed by the author on the use of Business Intelligence to support information–decision processes in IT projects represents an innovative approach to the problem, based on exploring new applications for this class of systems.

The choice of this research topic is related to the personal interests of the author of the dissertation, who focuses on Business Intelligence and its potential applications in management processes.

SCOPE AND GOAL OF THE DOCTORAL DISSERTATION

The field of Business Intelligence encompasses many different issues, including the strategic importance of information for enterprises, the growing role of business analytics, and the rapid development of IT technologies. Of particular importance is software dedicated to acquiring, integrating, analyzing, and exploring data to obtain the necessary managerial information.

Increasingly, a company’s success in a rapidly changing environment depends on the skillful use of information resources. The amount of available information is growing rapidly, making it significantly more difficult to use it effectively in management. Many companies lack a clearly defined strategy for developing Business Intelligence tools and mistakenly believe that merely implementing them will provide a competitive advantage. Another challenge is that information is dispersed and poorly structured. In this context, Business Intelligence is a solution that can help make better use of the knowledge contained in information resources for management processes. Considering the complexity of the research topic, the author has limited the scope of the dissertation to issues related to the use of Business Intelligence in IT project management. From a practical perspective, its application value relates to identifying specific Business Intelligence functionalities and their use in managing IT projects. In this context, there will be an in-depth identification of processes in which using Business Intelligence would yield the most desirable results. Additionally, barriers related to the use of Business Intelligence will be identified, and ways to address them will be proposed.

The main aim of the dissertation is to examine the extent to which Business Intelligence is currently used as a tool supporting managers overseeing IT projects. If the research results are positive, the impact of Business Intelligence on IT project management processes will be determined. If the results are negative, the reasons for this situation will be explained, and possible ways to change the current state will be presented, highlighting the benefits that Business Intelligence can bring to managers managing IT projects. Generalizing the research findings will allow for defining the role that Business Intelligence can and should play in supporting the information–decision processes of IT project managers.

SPECIFIC GOALS

Achieving the main objective of the doctoral dissertation will be supported by the following specific objectives:

- Determining the role of Business Intelligence in the information–decision process of an IT project

- Identifying Business Intelligence functionalities that support IT project management

- Evaluating Business Intelligence from the perspective of IT project managers using it in information–decision processes

- Identifying reasons why Business Intelligence is not widely used in IT project management

- Proposing solutions for barriers related to the use of Business Intelligence in IT project management

The adopted objectives fulfill three main functions of scientific research: cognitive, methodological, and application-oriented. The cognitive function will deepen the current knowledge related to the use of Business Intelligence in decision-making processes associated with IT project implementation. The methodological function will allow the development of research tools enabling empirical verification of the formulated hypotheses and the identification of relationships occurring in the use of Business Intelligence to support the information–decision process carried out by IT project managers. The application-oriented objective of the dissertation will be achieved through conclusions and recommendations based on the research results, which may be useful both to creators (designers) of Business Intelligence tools and to IT project managers in better utilizing the capabilities offered by Business Intelligence systems.

RESEARCH THESIS AND HYPOTHESES

For the purposes of the dissertation, a thesis and four hypotheses were formulated.
Thesis: Business Intelligence supports the information–decision processes of IT projects at all stages of implementation by providing project managers with information, which leads to improved project management processes.

- H1: The use of Business Intelligence supports the information–decision processes of IT projects, enabling greater flexibility and more efficient use of resources within the planned budget.

- H2: Business Intelligence, used in IT projects as a tool to support process control, allows early identification of risks and problems and provides a basis for taking corrective actions.

- H3: Supporting IT project management with Business Intelligence contributes to achieving the established quality requirements of the projects.

- H4: Using Business Intelligence allows IT project managers to more accurately assess risks during project execution, facilitating preventive decision-making.

The thesis and research hypotheses were formulated based on an in-depth analysis of the literature, preliminary exploration of the research topic, and the author’s experience gained from implementing Business Intelligence projects.

SUBJECT SCOPE

The study for the dissertation included companies involved in developing IT systems. The initial selection criteria were the company’s presence on the stock exchange (GPW) and industry affiliation. Due to the need to increase the sample size, the study was also extended to other companies operating in the analyzed area. Companies were selected because they participate in the full IT project cycle and possess the most relevant knowledge regarding the use of Business Intelligence in IT project management. A request to complete the questionnaire was sent to managers responsible for making managerial decisions in IT project implementation.

RESEARCH METHODS

The research problems formulated in the dissertation can be classified as scientific problems of a cognitive nature, whose resolution, in the form of answers to the posed questions, expands current knowledge about the studied reality, in this case about Business Intelligence and its role in supporting information–decision processes in IT project management. Specifically, the research problems can be classified as:

- Exploratory, in which the aim is to find answers regarding the historical development of Business Intelligence, its current use in decision-making processes, and development directions and potential future applications.

- Explanatory, in which the aim is to investigate the relationships between the application possibilities of Business Intelligence and the attitudes, knowledge, and experience of managers overseeing IT projects.

Due to the relatively high difficulty of measuring satisfaction with the use of Business Intelligence in IT project management, a mixed-methods approach was applied, which allows capturing people, objects, processes, and phenomena in their natural multidimensionality from various perspectives. This is a two-stage approach based on in-depth interviews (IDI – In-Depth Interview) and a quantitative and qualitative survey. In the first stage of the research process, semi-structured interviews were conducted with managers of selected companies. The collected opinions, based on their knowledge and experience, allowed identification of the relationships between Business Intelligence and the management process in their full complexity and proper context. The choice of this method resulted from the individual nature of Business Intelligence users, the system’s specificity, and the dynamics of ongoing changes, which could be captured through the interviews.

The next, second stage involved collecting responses through an electronic survey. The survey was divided into several sections corresponding to the specific objectives of the study. The questions were both semi-open and closed. To measure satisfaction with the use of Business Intelligence, qualitative questions were developed, based on a five-point Likert scale (from 1 – lowest rating, to 5 – highest rating).

DISSERTATION STRUCTURE

The dissertation consists of four chapters. The first chapter presents the essence of decision-making problems in management and assigns types of decisions that help resolve them. It then outlines the stages of the information–decision process, which form the path to making decisions. The chapter also discusses the nature of information as a fundamental element in these processes and highlights the characteristics that make information useful in decision-making processes. Additionally, barriers accompanying decision-making are discussed. This chapter serves to organize and systematize the concepts on which the dissertation is based.

Chapter two relates to the essence of IT project management and highlights the decision-making problems associated with this process. IT project management is presented as a complex and dynamic process. The specificity of projects and their management explains the causes of decision-making problems in this context. The chapter identifies the individual elements and their interrelations that contribute to these problems. The role of the IT project manager as the person responsible for project execution is also presented. The IT project management process is described in a way that emphasizes the role of information as a key factor influencing project execution.

Chapter three focuses on the specifics of Business Intelligence. Definitions and concepts are organized, and the essence of this solution is presented. The architecture and the operating mechanism of Business Intelligence are explained. Business Intelligence is considered as information supporting the information–decision processes of IT project managers. The individual functionalities of Business Intelligence are discussed, along with their potential applications in IT project management. Additionally, the chapter presents barriers to using Business Intelligence in IT project management, their causes, and possible ways to overcome them.

Chapter four presents the research findings and their summary. It includes results from both quantitative and qualitative studies, illustrating the scope and actual picture of the phenomenon under investigation. The qualitative study presents the essence and perception of Business Intelligence by the surveyed companies. It highlights difficulties in measuring efficiency gains resulting from the use of Business Intelligence and explains the causes of this situation. Conclusions regarding its use and the reasons supporting its adoption are presented. The quantitative study aims to capture various perspectives and positions of the surveyed managers.

# CHAPTER I
THE ROLE OF DECISIONS AND DECISION-MAKING PROCESSES IN ENTERPRISE MANAGEMENT

## 1.1. Problemy decyzyjne i ich rozwiązywanie przez menedżerów przedsiębiorstw

Działalność przedsiębiorstw koncentruje się na realizacji przyjętych celów oraz strategii rozwoju. Osiąganie wyznaczonych celów stanowi pochodną różnorodnych, realizowanych iteracyjnie procesów zarządzania firmą. Wykonywane, w ich obrębie, czynności rozpoczynają się z chwilą podjęcia decyzji, które zapoczątkowują lub kończą istniejące procesy. Fakt ten powoduje, że w toku realizacji procesów decyzyjnych dokonywane są różnorodne wybory, które na siebie oddziałują oraz są ze sobą powiązane. W związku z czym, zarządzanie, można rozpatrywać jako ogół czynności, wykonywanych na podstawie podejmowanych decyzji, które stanowią jego istotę.

W literaturze przedmiotu występuje wiele różnych definicji pojęcia zarządzanie. Dla celów rozprawy zostaną wykorzystane te, które podkreślają między innymi znaczenie skuteczności i sprawności w procesach zarządzania.  Za jedną z bardziej znanych i wyczerpujących definicji zarządzania  można uznać definicję, która określa zarządzanie jako  „zestaw działań obejmującym planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie (kierowanie ludźmi i kontrolowanie), skierowanym na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Przy czym sprawny to wykorzystujący zasoby mądrze i bez zbędnego marnowania, zaś skuteczny to działający z powodzeniem.

Proces zarządzania składa się z szeregu powtarzalnych czynności, które ukierunkowane są na myślenie o przyszłości oraz przewidywanie możliwych scenariuszy, tworząc spójną i logiczną całość. Punkt wyjścia stanowi identyfikacja problemów oraz wytyczenie celów, następnie planuje się sposoby ich realizacji, podejmuje określone decyzje i kontroluje stopień realizacji.

W literaturze przedmiotu termin zarządzanie występuje w szerokim i wąskim znaczeniu. W szerokim znaczeniu stanowi on złożony proces, na który składa się:

- rejestracja i ocena informacji,

- identyfikacja problemu decyzyjnego,

- formułowanie i ocena wariantów decyzyjnych,

- przewidywanie skutków decyzji i zastosowanie przyjętego kryterium wyboru,

- określenie i wydanie decyzji,

- rejestracja informacji o jej wykonaniu.

W wąskim znaczeniu stanowi on jeden z kroków całego procesu informacyjno – decyzyjnego i oznacza świadomy akt woli decydenta, który dokonuje nielosowego wyboru spośród zbioru możliwych wariantów rozwiązania problemu decyzyjnego.

Zarządzanie może być rozpatrywane na różnych poziomach i dotyczyć odmiennych obszarów działalności przedsiębiorstw. Specyfika każdego z nich odzwierciedla konieczność zwracania uwagi na poszczególne elementy oraz relacje, jakie pomiędzy nimi występują.

Rozróżnienie, jeśli chodzi o obszary działalności, dotyczy także problemów decyzyjnych, które tam występują. Ich specyfika, elementy oraz czynności, do których się odnoszą powoduje to, że ich rozwiązywanie zależne jest od wychodzącego kontekstu.

Przyjmuje się, że im większa wiedza na ich temat, tym lepiej można nimi zarządzać. Natomiast, posiadana wiedza jest pochodną wyuczonych kompetencji oraz nabytego doświadczenia.

Jednym z warunków podejmowania właściwych decyzji jest posiadanie odpowiednich informacji. Dysponowanie informacjami, a także umiejętność ich wykorzystania warunkuje sprawne zarządzanie. Istotą gospodarowania informacją jest jej zastosowanie w celu optymalizacji wykorzystania ograniczonych zasobów.

Ponieważ realizacja pewnych czynności pochłania czas, są one monitorowane, by mogły osiągnąć zaplanowany skutek. W związku z powyższym, zarządzanie jest procesem odbywającym się w czasie, natomiast zachodzące w nim zmiany, stanowią jego nieodłączny element.

Osobą odpowiedzialną za proces zarządzania, który sprowadza się do realizacji działań podległych mu pracowników i przypisanego obszaru funkcjonalnego jest menedżer. Osobę na stanowisku menedżerskim utożsamia się z decydentem, czyli kimś odpowiedzianym za podejmowanie decyzji i mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Słowo menedżer stanowi spolszczenie angielskiego słowa manager, które z kolei wywodzi się od  manage i oznacza „zarządzać”, ale także „dawać sobie radę”, „radzić sobie”. Słowo manage oznacza „zarządzać”, jak i „dawać sobie radę”, pośrednio wskazując na fakt, że menedżer kojarzy się z człowiekiem zaradnym i skutecznym w działaniu.

Jego funkcja w przedsiębiorstwie sprowadza się do realizacji zestawu działań skierowanych na zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne, w sposób pozwalający na osiągnięcie celów.

Funkcja sprawowana przez menedżera, w pewnym stopniu odnosi się do kontrolowania, co wiąże się z wyznaczaniem standardów dla danych procesów i nadzorem nad ich przebiegiem. Ponadto, dotyczy ona, także podejmowania interwencji, gdy wykonywana kontrola wykaże odstępstwa od zakładanych norm. Kontrolowanie ze swej istoty jest naturalnym uzupełnieniem planowania, z tego względu, że w jego ramach porównuje się założenia z realizacją.

Istotą kontroli jest identyfikacja różnic pomiędzy ustanowioną normą, czyli założonym stanem przedmiotu kontroli (jak być powinno), a jego stanem rzeczywistym (jak jest). Czynności kontrolne składają się na:

- ustalenie stanu faktycznego (jak jest),

- ustalenie stanu wynikającego z dokumentacji, z planu (jak być powinno),

- porównanie tych dwóch stanów, celem ustalenia zgodności lub niezgodności (różnic, odchyleń),

- wyjaśnienie przyczyn i skutków niezgodności porównywanych stanów oraz ustalenie wniosków (organizacyjnych, osobowych, rzeczowych i finansowych) zmierzających do usunięcia usterek, uchybień lub nadużyć oraz podjęcia środków zaradczych, które eliminowałyby je w przyszłości.

Wyróżnia się następujące rodzaje kontroli:

- kontrola wstępna, która stwierdza, przed podjęciem działania, czy zaplanowano wszystkie potrzebne zasoby: ludzkie, rzeczowe i finansowe oraz czy w momencie rozpoczęcia działania będą one na wyznaczonym miejscu, w stosownych rodzajach, ilościach i o odpowiedniej jakości. Kontrola ta ma więc charakter poprzedzający – czyli prospektywny,

- kontrola sterująca, która stwierdza, w trakcie wykonywania czynności, odchylenia od jakiejś normy lub celu i umożliwia dokonanie korekt przed zakończeniem określonej sekwencji działań. Kontrola sterująca, oprócz możliwości korygowania błędów, pozwala menedżerom na wykorzystywanie nieoczekiwanych okazji. Odchylenia od normy lub planu mogą być przecież także korzystne. Odpowiednia redystrybucja środków może powiększyć oczekiwane efekty,

- kontrola końcowa mierzy wyniki zakończonego działania. Ustala przyczyny wszelkich odchyleń od planu bądź normy, zaś wyciągnięte wnioski można wykorzystać w przypadku podjęcia podobnych działań w przyszłości.

Kontrola w przedsiębiorstwie dotyczy czynników wewnętrznych i dokonywana jest poprzez koncentracje na określonych zasobach lub etapie danego procesu. Z punktu widzenia zasobów wyróżnia się zasoby:

- ludzkie (bada się płynność zatrudnienia, kwalifikacje kadry, efektywność współpracy itp.),

- finansowe (bada się płynność finansową, długookresową kondycję finansową, dochodowość itp.),

- rzeczowe (sprawdza się stan urządzeń, jakość gotowych produktów itp.),

- informacyjne (bada się prawdziwość, adekwatność, przydatność informacji itp.).

Natomiast, ze względu na etap procesu wyróżnia się trzy rodzaje kontroli:

- wstępną (bada zgodność z normami nakładów na wejściu, zanim trafią do systemu),

- równoległą (badającą sposób transformacji nakładów na wyniki w jej poszczególnych stadiach),

- wyników (oceniającą końcowe efekty).

Z reguły, celem kontroli jest odkrywanie krytycznych punktów, czyli tych elementów danego procesu, które najczęściej wywołują problemy. Wynika to z ich znaczenia, bowiem są one najkosztowniejsze lub wystąpienie, któregokolwiek z nich, może spowodować przestój i uniemożliwić przeprowadzanie innych operacji.

Z pewnego punktu widzenia, można przyjąć, że zarządzanie to refleksja nad wykonywaną pracą, która służy osiąganiu założonych celów. Osoby odpowiedzialne za ich realizację, menedżerowie, wykazują pewną zdolność do analizowania, wnioskowania i prowadzenia różnorodnych działań, będących następstwem podejmowanych decyzji.

DECYZJA W ZARZĄDZANIU

Podstawową czynnością w zarządzaniu, która poprzedza realizację innych czynności jest decyzja. Decyzja utożsamiana jest z decydowaniem, rozumianym jako sztuka rozwiązywania problemów i dokonywania wyborów najlepszych z punktu widzenia możliwych korzyści i ewentualnego ryzyka, która ma kluczowe znaczenie dla sprawności zarządzania organizacją oraz kształtowania jej przyszłości.

Decyzja to także wybór jednej możliwości spośród zbioru możliwych decyzji. Zatem zbiór możliwości składa się z co najmniej dwóch elementów. Wówczas mówi się o alternatywie wyboru (jedna z dwóch) lub wariantowości wyboru (wiele możliwości). Proces takiego wyboru nazywa się procesem podejmowania decyzji.

Termin decyzja ma dwa podstawowe znaczenia:

- wynik określonego wyboru,

- procedura wyboru.

Podejmowanie decyzji jest realizowane przez decydenta bądź decydentów. W tym przypadku, decydent jest podmiotem, który dokonuje wyboru ostatecznego wariantu decyzji.

H. Simon wyróżnił następujące rodzaje decyzji:

- programowalne, gdy mają charakter rutynowy i powtarzalny oraz zostały opracowane ścisłe procedury służące do ich podejmowania. W związku z czym, nie występuje konieczność rozpatrywania od nowa każdego przypadku związanego z podjęciem decyzji tego typu. Decyzje programowalne to zwykle decyzje podejmowane wielokrotnie i na odwrót. Przyczyna tego stanu rzeczy jest oczywista. Jeśli jakieś zagadnienie pojawia się odpowiednio często, to zazwyczaj zastaje opracowana standardowa procedura służąca jego rozwiązywaniu,

- nieprogramowalne, jeśli odnoszą się do spraw nowych i nie istnieje ustalony schemat postępowania przy ich podejmowaniu oraz nie są znane ich następstwa. Nie ma gotowej metody umożliwiającej rozwiązanie analizowanego zagadnienia, ponieważ albo nie występowało ono nigdy przedtem, albo nie bardzo wiadomo, jaka naprawdę jest jego istota i struktura. Rozpatrywane zagadnienie może być również złożone lub tak ważne, że zasługuje na specjalne podejście. W tego typu decyzjach, nie rozpatruje się tylko końcowej aprobaty podjęcia danego kroku, ale bierze się pod uwagę cały zespół działań związanych z rozpoznawaniem i projektowaniem, które ten krok poprzedzają,

- semi – programowalne to decyzje posiadające elementy powyższych.

Konieczność podejmowania decyzji wynika z potrzeby doprowadzenia czynności do skutku, inicjując jej początek oraz koniec. Bez podjęcia decyzji nie można zrealizować czynności, a bez podjęcia czynności nie można mówić o zarządzaniu. Przy czym decyzja nie musi oznaczać natychmiastowego działania, a jej realizacja może rozkładać się w czasie. W przypadku stanowisk menedżerskich podjęcie decyzji nie jest tożsame z jej wykonaniem. Wynika to z funkcji kontrolno – decyzyjnej, sprawowanej przez menedżerów oraz odpowiedzialności za nadzorowanie prac podległych im zespołów. W takim przypadku uwaga menedżera skupia się na tym, aby realizacja poszczególnych zadań była efektywna.

Zarządzanie wymaga od menedżerów ciągłego skupiania uwagi na dokonywaniu różnorodnych wyborów, które stanowią odpowiedź na pojawiające się problemy decyzyjne. Z punktu widzenia pracy menedżera problemy decyzyjne powstają na tle realizowanych celów i wykonywanych zadań, za które on odpowiada.

Określenie problemu decyzyjnego jest punktem wyjścia do rozpoczęcia procesu informacyjno – decyzyjnego i podjęcia decyzji, gdzie podjęta decyzja określa działania, jakie należy podjąć w celu jego rozwiązania. Natomiast problem decyzyjny oznacza sytuację, w której menedżer staje przed koniecznością wyboru z pośród minimum dwóch alternatyw. W przypadku realizacji określonych przedsięwzięć, o problemie mówi się wówczas, gdy pojawia się zagrożenie osiągnięcia planowanych zadań (problem niebezpieczeństwa) lub gdy sytuacja wskazuje na to, że możliwe jest lepsze osiągnięcie tych celów (problem szansy).

Problemy ustrukturyzowane poddają się kwantyfikacji, ponieważ są rozpoznane, dzięki czemu do ich rozwiązywania można stosować modele matematyczne. Natomiast w problemach nieustrukturyzowanych brak jest jednoznacznie określonych, ilościowo zależności. Do ich opisu służą miary jakościowe, występujące w postaci słownej, ponieważ dotyczą takich wielkości, których decydent nie potrafi zmierzyć.

W przypadku problemów ustrukturyzowanych elementy procesu informacyjno – decyzyjnego mogą tworzyć pewien algorytm, który wskazuje na logiczną kolejność podejmowanych kroków. Natomiast problemy nieustrukturyzowane wymagają myślenia, a nawet twórczego podejścia, ponieważ ich rozwiązania nie można zapisać w postaci algorytmu.

Do poszczególnych rodzajów problemów decyzyjnych przypisuje się poszczególne rodzaje decyzji, które służą ich rozwiązywaniu.

Problemy ustrukturyzowane charakteryzują się tym, iż znane jest prawdopodobieństwo zajścia określonego zdarzenia w drodze podjętej decyzji. Do ich rozwiązywania stosowane są decyzje programowalne.

W przypadku nieustrukturyzowanych problemów, ich rozwiązanie nie kończy się na podjęciu pojedynczej decyzji, tylko obejmuje ich pewien ciąg. Wynika to z upływu czasu, który jest wymagany do ich rozwiązania. Rozwiązywanie tego typu problemów wymaga podejmowania decyzji nieprogramowalnych.

Rozwiązywanie problemów decyzyjnych w zarządzaniu zmierza do realizacji celów, zaś decyzja stanowi środek ich realizacji, które nadają kierunek w dalszych etapach procesu informacyjno – decyzyjnego. Identyfikacja celów pozwala uniknąć niezrównoważonych decyzji, czyli takich które nie rozpatrują dostępnych wariantów wyboru.

Formułowane cele w zarządzaniu sprowadzają się do tego, że:

- przewodzą podejmowanym decyzjom,

- pomagają w określeniu, jakiej informacji szukać,

- pomagają w wyjaśnianiu podejmowanych wyborów innym,

- umożliwiają określenie znaczenia decyzji oraz czasu i wysiłku, jaki wymaga jej realizacja.

Proces osiągania celów, w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa pochłania czas, w trakcie którego, na drodze do ich realizacji, mogą pojawiać się różne przeszkody. Wśród przyczyn, jeśli chodzi o pojawiające się problemy decyzyjne, znajdują się złożoność przedsiębiorstw, otoczenia, a także zachodzące w nich zmiany. Powyższe czynniki, stanowią o tym, że podejmowaniu decyzji towarzyszy ciągłe ryzyko oraz niepewność. Wynika to z tego, że decyzje rozpatrywane są w kategoriach opcji wyboru, z których przynajmniej jedna może być zła. Dodatkowo, niekorzystna decyzja może przyczynić się do wyrządzenia szkód w przedsiębiorstwie. Z tego też powodu, mówi się że podejmowanie określonych wyborów obarczone jest pewnym ryzykiem. Ponadto, na ostateczny wynik decyzji oddziałuje szereg czynników, które zmieniają się w czasie. Z powodu ograniczeń, jakie cechują człowieka, ich znajomość oraz ocena nie może być kompleksowa.

Wagę decyzji oraz problemu decyzyjnego determinują skutki, jakie się z nimi wiążą. Im większe znaczenie, dla działalności przedsiębiorstwa, posiada określona decyzja, tym ważniejszego problemu ona dotyczy. Brak wiedzy odnośnie wyniku, który nastąpi w związku z jej podjęciem, stanowi barierę w procesie informacyjno – decyzyjnym. Radzenie sobie z nią wymaga czasu oraz dodatkowych nakładów, które poświęcone zostaną na zebranie oraz analizę dodatkowych informacji.

Nierozwiązane problemy decyzyjne i/lub błędnie podjęte decyzje stanowią przeszkodę w osiąganiu celów przedsiębiorstwa. Umiejętność radzenia sobie z nimi, odgrywa pewną rolę w działalności przedsiębiorstw, ponieważ to ich realizacja determinuje powodzenie prowadzonych przedsięwzięć.

PROCESY INFORMACYJNO – DECYZYJNE W ZARZĄDZANIU

Z punktu widzenia procesów informacyjno – decyzyjnych oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy, zarządzanie organizacją stanowi skoordynowany zbiór procesów podejmowania i wdrażania decyzji na podstawie informacji oraz wiedzy (jawnej i niejawnej) dotyczącej otoczenia oraz samej organizacji.

W związku z powyższym, osiąganie celów można rozpatrywać, jako ciąg przyczynowo–skutkowy, który powstaje w drodze wydanych decyzji lub też dokonywanych wyborów. Z tego powodu zarządzanie interpretuje się jako szereg procesów informacyjno – decyzyjnych. Ten punkt widzenia, uznaje decyzję za najważniejszy element zarządzania.

W przedsiębiorstwie występują różne poziomy (szczeble) zarządzania, na których zapadają odmienne rodzaje decyzji. Decyzje na każdym szczeblu, posiadają odmienny wpływ na działalność całego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

Wraz ze wzrostem poziomu zarządzania wzrasta stopień złożoności wydawanych decyzji odnoszących się do problemów decyzyjnych, na które mają być odpowiedzią. Ponadto ich podejmowanie wymaga wyższych kwalifikacji. Kwalifikacje należy rozumieć jako posiadaną wiedzę, na którą składa się doświadczenie, wykształcenie oraz umiejętności. Menedżer posiadający odpowiednie kwalifikacje, z większym prawdopodobieństwem, jest w stanie podejmować decyzje, które przełożą się na powodzenie realizowanych przedsięwzięć.

Organizację można przedstawić jako system w postaci określonych modeli, w obrębie których istnieją różnego typu podsystemy i relacje. P. Sienkiewicz proponuje model organizacji, który składa się z dwóch systemów: kierowania i roboczego.

Rys. 1. Ogólny model organizacji wg P. Sienkiewicza

NADRZĘDNY SYSTEM KIEROWANIA

NADRZĘDNY SYSTEM

INFORMACYJNY

NADRZĘDNY SYSTEM

DECYZYJNY

SYSTEM ZARZĄDZANIA

SYSTEM KIEROWANIA

SYSTEM INFORMACYJNY

SYSTEM DECYZYJNY

SYSTEM ROBOCZY

SYSTEM POMOCNICZY

SYSTEM PODSTAWOWY

Źródło: P. Sienkiewicz, Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 169.

Budowany przez niego model organizacji opiera się na następujących założeniach:

1) każdy system działania tworzą dwa podstawowe podsystemy – system kierowania i system roboczy (wykonawczy),

2) system roboczy realizuje procesy robocze, energo – materiałowe, które bezpośrednio związane są z zaspokajaniem potrzeb społecznych,

3) system kierowania realizuje procesy kierowania, informacyjno – decyzyjne, organizujące działanie (przebieg procesów roboczych),

4) system kierowania jest podporządkowany nadrzędnemu systemowi kierowania,

5) system kierowania tworzą dwa podstawowe podsystemy – system decyzyjny oraz system informacyjny,

6) system decyzyjny realizuje proces podejmowania decyzji niezbędnych dla racjonalnego (efektywnego) działania organizacji,

7) system informacyjny realizuje procesy zbierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania informacji zgodnie z potrzebami systemu decyzyjnego.

Decyzje podejmowane na określonych poziomach zarządzania utożsamia się z rodzajami problemów decyzyjnych, które tam występują. Szczeble zarządzania znajdują się w porządku hierarchicznym, te będące najniżej są podporządkowane tym wyżej. W związku z czym, osoby decyzyjne dokonujące wyborów, wytyczają kierunek działań dla różnych elementów w przedsiębiorstwie. Im wyższy poziom zarządzania w przedsiębiorstwie, tym bardziej złożonych decyzji on dotyczy. Przekłada się to na ilość pracy włożonej w ich rozwiązywanie, która angażuje czas oraz wymaga dostępu do informacji.

Kolejną rzeczą jest odpowiedzialność, jaką ponosi się za podejmowane decyzje. Im wyższy poziom zarządzania, tym większą odpowiedzialnością obarczane są osoby, za skutki ich podejmowania.

Menedżerowie podejmują decyzje, których wykonanie pozostaje w gestii podległych im zespołów, a oni sami kontrolują stopień ich realizacji. W związku z powyższym, realizacja decyzji menedżerskich zależna jest od stopnia wykonania podstawowych funkcji kierowniczych (planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania). Prowadzą one do realizacji celów i wskazują działania dla innych osób wykonujących decyzje. Pozycja menedżera związana jest z braniem odpowiedzialności za pracę podległych mu pracowników, gdyż podejmowane przez niego decyzje oddziałują na pracę innych.

Menedżerowie reprezentujący najwyższy szczebel zarządzania podejmują, głównie, decyzje nieprogramowalne. Większość z nich jest podejmowana w warunkach niepewności. Te decyzje wymagają więc dodatkowych analiz i ocen. Nieprogramowalne decyzje i nieustrukturyzowane problemy decyzyjne wymagają czasu do ich oceny, ze względu na złożoność i rozłożenie w czasie procesu ich realizacji, który przechodzi przez pewne etapy.

Natomiast pracownicy na niższych szczeblach podejmują tzw. decyzje programowalne. Tego rodzaju decyzje podejmowane są częściej, ponieważ obejmują rutynowe czynności. Czas potrzebny na ich wykonanie jest krótszy, a liczba informacji pozwalająca podjąć decyzję o realizacji danej czynności mniejsza. Oznacza to, że decyzje programowalne stanowią większość podejmowanych decyzji. Jednakże na sposób ich wykonania oddziałują te nieprogramowalne.

Poziomy zarządzania przedsiębiorstwem można wyróżniać na podstawie rodzajów podejmowanych decyzji oraz informacji, która do nich dociera. Rodzaje podejmowanych decyzji odnoszą się do horyzontu czasowego działań, którego dotyczą, co przekłada się na ich złożoność oraz rodzi ryzyko i niepewność. Im dłuższego horyzontu czasowego dotyczy decyzja, i im mniej jest ustrukturyzowana tym bardziej złożonych problemów ona dotyczy.

Problematyka podejmowania decyzji w zarządzaniu jest istotna dla sprawnego funkcjonowania poszczególnych części, jak i całości przedsiębiorstwa. Umiejętność podejmowania decyzji jest przydatna, zarówno z punktu widzenia działań wykonywanych przez podwładnych, jak i z punktu widzenia samego decydenta, ponieważ  obie sytuacje są związane z realizacją funkcji zarządzania. Kierownicy podejmują  decyzje, które są wynikiem realizacji funkcji zarządzania.

Podejmowanie decyzji, zwłaszcza menedżerskich, staje się coraz trudniejsze i bardziej złożone, co sprawia, iż krytycznego znaczenia nabiera zdolność pozyskiwania, selekcjonowania i prawidłowego analizowania wiarygodnych, aktualnych informacji, istotnych z punktu widzenia rozpatrywanego problemu, na bazie których można wygenerować cenną wiedzę.

PROCESY DECYZYJNE

Proces podejmowania decyzji obejmuje logicznie powiązaną grupę operacji myślowych, uporządkowaną w odpowiedniej kolejności, umożliwiającą ocenę sytuacji decyzyjnej i wybór najkorzystniejszego wariantu. Rozpoczyna się on z chwilą zaistnienia sytuacji problemowej, w której to niezbędna jest decyzja, umożliwiająca podjęcie dalszych działań. Przyczyny odpowiedzialne za powstanie sytuacji problemowej mogą odnosić się do zdarzeń już zaistniałych lub tych, które mają za zadanie je wyprzedzać, kreować. Decydent najczęściej staje przed koniecznością podjęcia decyzji, gdy:

- istniejące lub też mogące się pojawić problemy powodują konieczność zamiany niekorzystnego stanu rzeczy na satysfakcjonujący bądź niedopuszczenie do niego,

- pojawia się możliwość wyboru, co najmniej dwóch, wariantów decyzyjnych,

- należy ustalić kolejność realizowanych działań.

Złożoność procesu informacyjno – decyzyjnego, można przedstawić na podstawie kogoś, kto znajduje się na skrzyżowaniu dróg i waha się, którą z nich wybrać. H. Simon uważa, iż niepoprawnym jest rozpatrywanie tego procesu, pokazując jedynie końcowy wybór. Zdanie to, uzasadnia tym, że każdy wybór poprzedza złożony proces trwania w pogotowiu, prowadzeniu poszukiwań, badań i analiz, poprzedzający końcowe wydarzenie. Ponadto, wskazanie tylko ostatniego etapu nie uwzględnia procesu oceny wydarzeń, które po nim wystąpią.

Najczęstszym zjawiskiem, które towarzyszy podejmowaniu decyzji jest ryzyko. Ryzyko dotyczy skutków, które mogą wystąpić w przypadku wyboru nieodpowiedniego wariantu działania, podczas gdy niepewność odnosi się do uwarunkowań, w jakich podejmowane są decyzje. Ryzyko może być zredukowane poprzez kalkulację i porównanie kosztów z zyskami, którym towarzyszy określone prawdopodobieństwo ich wystąpienia, przy poszczególnych wariantach działania. Z kolei niepewność można ograniczać posiadając wiedzę na temat otaczającej rzeczywistości i zmian, które w niej zachodzą. Ryzyko dotyczy podejmowanych działań, zaś niepewność odnosi się do ich uwarunkowań.

Stopień znajomości sytuacji decyzyjnej umożliwia podział problemów na te, które podejmowane są w warunkach pewności, ryzyka lub niepewności. Decyzje podejmowane w warunkach pewności to takie, w których decydent posiada na tyle dokładne i wiarygodne informacje, aby mógł oprzeć na nich swoje działania. Ich skutki można przewidzieć z określoną dokładnością, a analiza decyzyjna sprowadza się do sformułowania pewnych opcji i wyboru tej z nich, która jest najbardziej korzystna. Przyjmuje się, że decydent posiada wystarczającą liczbę informacji na temat możliwości oraz warunków towarzyszącej każdej z nich. Sytuacja niepewna ma miejsce wówczas, gdy decydent  nie jest w stanie określić wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na sytuację decyzyjną. Bezpośrednio przekłada się to na ocenę stopnia prawdopodobieństwa podejmowanych decyzji. Zjawisko niepewności występuje w przypadku tych problemów, które charakteryzuje złożoność i dynamika zmian.

Niezależnie od stopnia złożoności podejmowanych decyzji, każda z nich jest wynikiem przejścia przez proces informacyjno – decyzyjny, który rozpatrywany jest w dwóch znaczeniach. W szerokim, jako proces i wąskim, jako jeden z kroków procesu informacyjno – decyzyjnego.

W procesie informacyjno – decyzyjnym, brane są pod uwagę określone uwarunkowania, które przekładają się na dokonywane wybory. Decyzje podejmuje się w ramach przysługujących uprawnień i kompetencji. Wybór, dostępny spośród różnych alternatyw, następuje w oparciu o korzyści i efekty istotne z punktu widzenia osiągnięcia zamierzonych celów. Zarządzanie, w takim przypadku nie koncentruje się jedynie na teraźniejszości, ale również i przyszłości.

Autorzy Robbins i Coulter dzielą proces informacyjno – decyzyjny na kilka etapów:

- Identyfikacja problemu,

- Identyfikacja kryteriów decyzyjnych,

- Przypisanie wag kryteriom,

- Opracowanie alternatyw,

- Analiza alternatyw,

- Selekcja (wybór),

- Wdrożenie wybranego wariantu,

- Ocena efektywności decyzji.

Punkt wyjścia stanowi problem decyzyjny. Spośród różnych alternatyw, wybierana jest ta, której użyteczność jest najwyższa.

Czynności wykonywane w poszczególnych fazach mają odmienny udział w budżecie czasu poszczególnych kierowników. Czas niezbędny do ich wykonania zależy od szczebla, na którym podejmowana jest decyzja, jak też od osobowości podejmującego decyzję.

Na każdym z etapów wyodrębnia się poszczególne grupy czynności, które w efekcie prowadzą do podjęcia ostatecznej decyzji i przekazania jej do realizacji.

Z kolei Maria Romanowska wskazuje na mniejszą liczbę etapów. Pierwszy etap, dotyczący rozpoznania problemu zmierza do identyfikacji, jak i jego zdiagnozowania. Na tym etapie, identyfikacja następuje poprzez szukanie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czego dotyczy problem?

- Czy jest złożony i w jakim stopniu?

- Jakie jest jego źródło?

- Jaki jest zakres czasowy i przestrzenny problemu?

- Czy jest to problem powtarzalny, czy incydentalny?

- Kto powinien odpowiadać za rozwiązanie problemu?

Identyfikacja problemu umożliwia dalsze działania diagnostyczne, do których należą: badanie przyczyn powstania problemu decyzyjnego oraz określanie możliwości i ograniczeń jego rozwiązania.

Następny etap dotyczy projektowania rozwiązań. Poszukuje się w nim alternatywnych rozwiązań danego problemu decyzyjnego oraz określa kryteria wyboru. Na tym etapie, osoba decyzyjna próbuje przewidzieć skutki realizacji każdego z rozpatrywanych wariantów oraz ustanowić i przyjąć określone kryteria wyboru.

Kryteria decyzyjne to wartości, cechy rozwiązania problemu, które są oceniane i porównywane przez decydenta. Najczęściej występującymi kryteriami są:

- trafność, czyli wybór wariantu najlepiej rozwiązującego problem decyzyjny,

- ekonomiczność, czyli wybór najoszczędniejszego wariantu,

- łatwość realizacji, czyli poziom dostosowania do warunków realizacji,

- legalność, czyli zgodność wybranego wariantu z obowiązującymi przepisami,

- ograniczone ryzyko, czyli minimalizacja rozwiązań niepewnych,

- szybkość, czyli wybór rozwiązania, które może być zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie.

Istnienie więcej niż jednego kryterium utrudnia wybór, z powodu nadania mu właściwej oceny. Ponadto, rozwiązanie może być lepsze bądź gorsze, z punktu widzenia danego kryterium, w zależności od miejsca i czasu. Trudność wyboru zwiększa się, gdy kryteria są niemierzalne i gdy są ze sobą sprzeczne. Istnienie wielu kryteriów wymaga dokonania rankingu ich ważności. W przypadku kryteriów niemierzalnych, nadawana jest im wartość zastępcza lub sprowadzanie wszystkich kryteriów do wspólnego mianownika.

Uczestnicy procesu informacyjno – decyzyjnego choć deklarują kryteria zgodne z interesem realizowanego przedsięwzięcia, to każdy z nich ma własną listę kryteriów, które wyrażają jego osobiste cele i aspiracje. Te z kolei będą miały znaczenie przy nadawaniu subiektywnej wartości poszczególnym rozwiązaniom.

Następną czynnością etapu projektowania jest formułowanie rozwiązań problemu decyzyjnego. W fazie wyboru dokonywana jest ocena każdego wariantu z punktu widzenia wcześniej przyjętych kryteriów oraz wybór wariantu spełniającego je w największym stopniu. Przed przystąpieniem do wyboru jednego z rozwiązań dokonuje się opisu każdego z nich poprzez:

- sporządzenie listy wad i zalet każdego rozwiązania,

- rozważenie ewentualnych konsekwencji każdego z możliwych wariantów rozwiązania,

- ocenę każdego z rozpatrywanych wariantów z punktu widzenia przyjętej listy kryteriów,

- ocenę podejmowanego ryzyka w stosunku do oczekiwanych korzyści.

Podjęcie decyzji jest procesem wartościowania, badania relacji między różnymi rozwiązaniami i dokonania wyboru tego z nich, któremu decydent przypisuje najwyższą użyteczność. Umiejętność przewidywania następstw podejmowanych decyzji polega także na zdolności do wnikliwego analizowania szerokiego spektrum ważnych czynników jakościowych.

Ostatnie fazy omawianego procesu informacyjno – decyzyjnego odnoszą się do podjęcia decyzji. Logiczną konsekwencją jest informowanie o decyzji i nadzór nad jej prawidłową realizacją, kontrola wdrażanych działań oraz ocena jej skutków. W praktyce dość często okazuje się, że podjęcie decyzji wiąże się z koniecznością podjęcia dodatkowych kroków, które pozostają w związku z analizowaną sytuacją.

Poszczególne etapy procesu, angażują odmienną ilość czasu, która zależna jest od złożoności rozwiązywanego problemu. Rozpoczyna się on w momencie, kiedy decydent podejmuje wysiłek, by ograniczyć lub wyeliminować występującą nieprawidłowość lub zaprojektować rozwiązanie problemu, który pojawi się w przyszłości, a kończy w momencie przekazania wybranego rozwiązania do realizacji.

Model decyzyjny jest konstrukcją formalną, odwzorowującą  istotne cechy rzeczywistej sytuacji decyzyjnej.

Przedsiębiorstwo to system złożony, a im bardziej jest on złożony, tym trudniejsze staje się przewidywanie jego zachowań i ocena prawdopodobieństwa niezawodności przyjętych założeń. Ponadto sytuacje w działalności gospodarczej mają skomplikowany charakter i każda z nich może prowadzić do nieprzewidzianych skutków. W tego typu sytuacjach zrozumienie przyczyn pewnych zjawisk jest możliwe dopiero z perspektywy czasu. Dlatego menedżerowie najpierw obserwują, żeby zgłębić sprawę, by następnie ocenić ją i dopiero podjąć działanie. Zamiast próbować wymusić określony bieg zdarzeń, menedżer cierpliwie czeka, aż wzorce zachowań same zaczną się pojawiać.

## 1.2. Informacja jako czynnik determinujący podejmowanie decyzji

Podstawą funkcjonowania każdej organizacji jest posiadanie określonych informacji, które stanowią jej zasoby niematerialne. Informacja w zarządzaniu, przetwarzana w systemie informatycznym, stanowi jej szczególny rodzaj. Pozwala na realizację podstawowych funkcji zarządzania, do których należą: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie.

Niektórzy autorzy zwracają uwagę na to, że zarządzanie jest procesem, który odbywa się pomiędzy organem zarządzającym (aparat zarządzania), a obiektem zarządzanym (przedsiębiorstwo wraz z jego podsystemami), przy użyciu informacji (systemu informacyjnego) niezbędnych do podejmowania decyzji.

Informacja zwiększa wiedzę na temat otaczającej rzeczywistości, będąc jednocześnie elementem procesu informacyjno – decyzyjnego. W najogólniejszym ujęciu, proponowanym przez filozofię, informację określa się jako odbicie (odwzorowanie) różnorodności cechującej otaczającą rzeczywistość (obiekt, zdarzenie, proces, zjawisko).

Informacja posiada pewne cechy, które stanowią jej istotę:

- niezależność od obserwatora,

- różnorodność,

- niewyczerpywalność,

- powielarność w czasie i przestrzeni,

- można ją przetwarzać, nie powodując zużycia,

- subiektywność,

- opisuje obiekt, ale tylko jedną cechę.

Informacja pełni funkcję informacyjną oraz czynnika sterującego. Informacja zwiększa wiedzę decydenta odnośnie danego zjawiska, co umożliwia mu podejmowanie działań przynoszących pozytywny efekt. Działania, które są zgodne z zamierzeniami decydenta. Pierwsza funkcja wynika z tego, że informacja stanowi opis pewnego wycinka, będąc jednocześnie jego obrazem. Dzięki niej, menedżer może poznać oraz ocenić stopień zgodności stanu obiektu ze swoimi preferencjami i oczekiwaniami, co pozwala mu na zaplanowanie określonych działań. Natomiast druga, rozumiana jako czynnik sterujący, wykorzystywana jest w procesie informacyjno – decyzyjnym po to, aby redukować niepewność oraz chronić przez skutkami podejmowania nieodpowiednich działań. Ponieważ, istotą podejmowania decyzji jest dokonywanie świadomych wyborów, wykorzystywana informacja ma dostarczyć, osobie decyzyjnej, wiedzy o sytuacji problemowej i służyć jako czynnik sterujący.

Informacja jako element procesu informacyjno – decyzyjnego charakteryzuje się określonymi cechami, które determinują jej użyteczność. Wśród nich wymienia się:

- dostępność,

- rzetelność,

- aktualność,

- kompletność,

- porównywalność,

- jednoznaczność,

- przetwarzalność,

- koszt,

- szczegółowość,

- adresowalność,

- użyteczność,

- priorytetowość,

- wartość,

- poufność,

- klarowność.

Wskazane wcześniej cechy informacji przyczyniają się do tego, że można ją nazywać użyteczną. Wskazują one na jej pożądanie, ponieważ to dzięki nim informacja staje się wartościowa. Natomiast użyteczność informacji przejawia się tym, że jej zastosowanie pozwala na realizację działań, które pozwalają osiągnąć cele zamierzone przez jej użytkownika. Jednakże samo posiadanie informacji nie stanowi o realizacji zamierzeń, a jedynie zwiększa ich prawdopodobieństwo. Wynika to z tego, że posiadanie informacji i jej wykorzystanie, w taki sposób, aby osiągnąć zamierzone korzyści jest zależne od pewnych elementów. Do wskazanych elementów należą:

- kontekst lub okoliczności, które są właściwe dla wykorzystania posiadanej informacji. Powodują one zaistnienie możliwości jej stosowania, co przyczynia się do podejmowania pewnych działań, korzystnych dla osoby, która nią dysponuje,

- wiedza użytkownika informacji, która determinuje sposób jej wykorzystania. Informacja staje się użyteczna, gdy wiadomo jak z niej korzystać,

- możliwość wykorzystania informacji, w wielu przypadkach dostęp do odpowiednich zasobów.

Rys. 2. Elementy warunkujące efektywność stosowania informacji

Źródło: opracowanie własne

Powyższe elementy, pozwalające osiągać korzyści z informacji, są ze sobą wzajemnie powiązane i występują razem. Brak którekolwiek z nich uniemożliwia osiąganie celów z posiadania informacji. W związku z powyższym, sama informacja nie jest użyteczna, dopiero odbiorca nadaje jej sens, a dzięki dostępnym możliwościom czyni z niej użytek. Informacja odnosi się do poszczególnych obszarów, lecz dopiero wiedza o nich, zwiększa efektywność jej wykorzystania.

Przykładem, który pokazywałby to, jak informacja wspomagana przez wymienione czynniki przyczynia się do osiągnięcia sukcesu, może być przypadek inwestora giełdowego. Inwestor jako osoba, kupująca różnego rodzaju aktywa, zarabia poprzez wzrost ich wartości. Pozyskanie informacji na temat możliwości zakupu akcji przedsiębiorstwa, dysponującego pewną technologią, która może przynieść zysk stanowi okazję. Zysk z inwestycji zostanie zrealizowany dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną określone warunki, np. uruchomienie nowego procesu produkcji. Osoba kupująca akcję firmy musi na tyle dobrze znać okoliczności, ażeby mieć wiedzę na temat tych warunków, a także posiadać środki by je zrealizować.

Powyższy przykład wskazuje, że informacja może być użyteczna, gdy wiadomo jak z niej korzystać. Jej użyteczność warunkuje pewien zestaw cech, dzięki któremu można ją ocenić z perspektywy wartościowej lub bezwartościowej. Wartość informacji maksymalizowana jest wówczas, gdy stosuje się ją we właściwych dla niej warunkach i okolicznościach (np. informacja giełdowa), przez właściwe osoby (inwestor), posiadające możliwości jej wykorzystania (posiadanie informacji o tym, że nastąpi zmiana cen akcji, użyteczne jest wówczas, gdy ma się możliwość ich kupna lub sprzedaży).

Jej znaczenie polega na tym, że zaspokaja kryteria wyboru decydenta, oddalając go od niepewności i ryzyka. Zaspokojenie kryteriów wyboru tożsame jest ze spełnieniem oczekiwań lub warunków, które są wymagane do podjęcia wyboru. Następnie, wybór przekłada się na realizację określonego działania lub wzbogaca zasób wiedzy odnośnie danego procesu. Realizacja procesów wymaga ciągłego dostarczania informacji, aby kontrola nad ich realizacją pozwoliła na ostateczne osiągnięcie zakładanych celów.

Rezultaty podejmowanych, w złożonym i zmiennym otoczeniu, decyzji są niezależne od decydenta. Prawdopodobieństwo ich realizacji, jest wynikiem nie tylko wiedzy oraz posiadanej, przez decydenta, informacji. Z tego powodu, dokonywane wybory, w pewnym stopniu, odzwierciedlają także zachodzące zmiany oraz złożoność.

Zmienność jest czynnikiem, który determinuje potrzebę szacowania określonych kryteriów, na podstawie których dokonywany jest wybór. Wynika to z horyzontu czasowego, ponieważ w okresie jego trwania, interesujące decydenta kryteria wyboru mogą ulec zmianie. Natomiast, z racji tego, że interesują go określone wielkości, stara się on podejmować takie działania, które pozwolą na ich osiągnięcie. Próba szacowania pewnych wielkości oraz nadanie im wag, daje wskazówkę do tego, jakie konsekwencje lub rezultaty mogą nastąpić w drodze implementacji, podjętej decyzji.

Złożoność odnosi się do liczby elementów, które charakteryzują dany obiekt. W związku z tym, podejmowanie decyzji determinuje potrzebę znajomości tych wszystkich elementów oraz relacji, które pomiędzy nimi występują. Niedostateczna znajomość wzajemnego wpływu elementów, które składają się na pewną całość może prowadzić do podjęcia decyzji, która nie będzie służyć realizacji celów. Wynika to z synergii tych elementów, co wiąże się z potrzebą zachowania przez nie równowagi, aby mogły działać prawidłowo.

Informacja może dodatnio oddziaływać na wykonywane procesy, i dlatego określa się ją mianem zasobu. Jednakże jego posiadanie, nie musi przekładać się od razu na powodzenie realizowanych procesów, lecz dopiero umiejętność wykorzystania. Wynika to z tego, że na realizowane procesy wpływają, w różnych stopniu, różne czynniki, a dopiero zdolność do radzenia sobie z nimi warunkuje dalsze powodzenie. Specyfika przedsiębiorstw oraz otoczenia, w którym one funkcjonują jest złożona i dynamiczna, co determinuje bezustanną reakcję na wszelkiego typu sygnały. W związku z powyższym, działalność przedsiębiorstw można określić jako bezustanny proces identyfikowania i wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych.

Potrzeba efektywnego zarządzania informacją determinuje działania, które będą sprzyjać pozyskiwaniu, jak najlepszej informacji, z punktu widzenia zarządzającego. Najlepszej, czyli takiej która w najwyższym stopniu wesprze osobę decyzyjną w podjęciu decyzji, przy jej najniższym koszcie. Powyższe względy, podkreślają tylko znaczenie procesu, odnoszącego się do pozyskiwania oraz stosowania informacji. Ostatecznym efektem ma być taka informacja, która jest adekwatna do wymagań. Jej jakość musi być wyrażona poprzez stopień praktycznej użyteczności, zaś rezultaty wykorzystania przewyższać koszty nabycia.

Wybór najlepszej z nich to końcowe korzyści, które są otrzymywane w drodze jej podjęcia. Przyjmuje się, że osoba decyzyjna wie czego chce, tylko nie zna wyniku, jaki nastąpi w drodze podjętej decyzji. Bez dostępu do informacji nie można mówić o podejmowaniu dobrych decyzji. Bo to one dostarczają wiedzy do ich oceny. W związku z czym są kluczowym elementem  procesu informacyjno – decyzyjnego.

## 1.3. Bariery w procesie podejmowania decyzji

Niniejszy rozdział, dotyczy barier w procesie informacyjno – decyzyjnym, które stoją po stronie decydenta w organizacji.

Wg H. Simona ograniczeniami, które hamują skuteczność podejmowanych decyzji są:

- ograniczenia poznawcze, oznaczają one, że osoba decyzyjna nie jest w stanie zgromadzić pełnej informacji, ani wygenerować wszystkich potencjalnych rozwiązań danego problemu oraz przewidzieć wszystkich skutków, możliwych wariantów działania,

- ograniczenia motywacyjne, oznaczają one, że osoba decyzyjna nie dąży do tego, aby wybór był optymalny, lecz satysfakcjonujący, czyli spełniający minimalny poziom wystarczalności.

Powyższe czynniki można podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wewnętrznymi będą te, które odnoszą się do decydenta, np. poziom akceptacji wariantu decyzji lub zdolność do generowania potencjalnych rozwiązań danego problemu. Natomiast do zewnętrznych będzie należeć pozyskanie określonych informacji, które są istotne przy rozwiązywaniu danego problemu decyzyjnego. Dostęp do informacji, w zależności od jej kryterium, może być utrudniony lub może być ona niedostępna. Taka ewentualność oznacza zewnętrzną barierę utrudniającą proces informacyjno – decyzyjny.

Problem luki informacyjnej występuje w większości sytuacji decyzyjnych. Z punktu widzenia podstawy informacyjnej, jaką dysponuje decydent, wyróżnia się trzy rodzaje problemów decyzyjnych: pewne, ryzykowne i niepewne. Problemy pewne nie zawierają luki informacyjnej, jakość decyzji zależy wyłącznie od umiejętności i motywacji decydentów. W przypadku problemów ryzykownych występuje luka informacyjna, co oznacza że nie znane są skutki każdego z rozwiązań problemu, dzięki czemu decydent nie jest w stanie określić prawdopodobieństwa ich wystąpienia. W przypadku decyzji niepewnych osoba decyzyjna nie potrafi określić nawet prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń, zatem luka informacyjna jest największa.

Podejmowanie decyzji, głównie w przypadku decyzji nieprogramowalnych, można utożsamiać z działaniem w warunkach niepewności. W tym kontekście, wynik podjętej decyzji będzie uwarunkowany poprzez wpływ czynników, które pozostają niezależne od decydenta, i mogą być dla niego trudne do przewidzenia. W takim przypadku, niepewność oznacza, że rezultaty dokonanego wyboru, w bliższej lub dalszej przyszłości są trudne do przewidzenia. Zdarza się, że część z nich jest po prostu wynikiem szczęścia decydenta, niż trafności podjętej decyzji. Wynika to z tego, że proces informacyjno – decyzyjny opiera się na wiedzy, którą wzbogaca dostarczana informacja. Wiedza w części przypadków może być niewystarczająca lub informacja niekompletna, bądź jedno i drugie.

Prócz braku informacji odnośnie skutków podejmowanych decyzji, w procesie informacyjno – decyzyjnym występują inne bariery, które przyczyniają się do pogorszenia tego procesu. Przyjmuje się, że sam człowiek jako decydent stanowi jedną z barier w podejmowaniu decyzji. Popełnia on różne błędy na etapach procesu informacyjno – decyzyjnego, których źródłem są psychologiczne ograniczenia poznawcze. Niektóre z tych ograniczeń są wspólne dla wszystkich ludzi, gdyż wynikają z budowy mózgu człowieka. Nazywamy je cechami niezmienniczymi. Do najważniejszych cech niezmienniczych należą:

- Budowa pamięci. Układ pamięci człowieka składa się z pamięci trwałej o ograniczonej pojemności i pamięci świeżej, zwanej krótką, o niewielkiej pojemności. Do odszukania informacji w pamięci trwałej potrzebny jest czas, zaś pamięć świeża nie wymaga przypominania sobie informacji, ale za to jej pojemność jest znikoma. Decydent stosunkowo szybko zapomina istotne informacje i nie może funkcjonować bez tzw. Zewnętrznej pamięci, czyli zbiorów informacji,

- Serialna organizacja procesów oznacza, że człowiek nie może równocześnie wykonywać kilku operacji myślowych – wykonuje je, co najwyżej, po kolei wydłużając proces rozwiązywania zadania,

- Centryzm systemowy oznacza, że każdy człowiek skłonny jest przyjmować typowe dla swojego otoczenia wartości, normy i stereotypy myślowe, co utrudnia obiektywną ocenę faktów i formułowanie niekonwencjonalnych rozwiązań,

- Myślenie globalne (niezróżnicowane) to pewna właściwość ludzkiego myślenia polegająca na traktowaniu procesów i grup jako jednorodnych całości bez wnikania w ich wewnętrzne zróżnicowanie. Prowadzi to do uproszczonego postrzegania rzeczywistości,

- Krótkowzroczność poznawcza oznacza, że ludzie głównie interesują się tylko tymi problemami, które są blisko nich w czasie i przestrzeni. Prowadzi to do koncentracji na bieżących kwestiach i trudności w rozwiązywaniu problemów strategicznych.

Dodatkowo, można wymienić następujące przyczyny niepowodzeń procesów informacyjno – decyzyjnych:

- Podejmowanie decyzji przez osoby, które nie dysponują odpowiednimi informacjami oraz gromadzenie informacji przez ludzi, którzy nie podejmują na ich podstawie decyzji,

- Brak pewności decydentów, co do rangi i wartości podejmowanych decyzji, na podstawie pozyskiwanych informacji,

- Poświęcanie czasu i pieniędzy na wielokrotne przekazywanie tych samych informacji w grupie ludzi i uzgadnianie decyzji do podjęcia, gdy to nie wpływa na jej wartość.

- Skupianie się na informacjach łatwo dostępnych, gdy wiadomo że reprezentują niską wartość,

- Trudność kontroli czasu oraz kosztu poświęcanego na pozyskanie informacji o określonej wartości,

- Wielozadaniowość, skupianie się na rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych, zamiast tych które przyniosą rzeczywistą wartość,

Wymienione procesy nie mają mierzalnego charakteru, dlatego nie można ocenić, który z nich ma największy wpływ na proces informacyjno – decyzyjny. Dodatkowo, żadnemu z nich nie przypisuje się kluczowej roli w omawianym procesie. Dlatego, podejmowane są pewne kroki, aby powyższe bariery ograniczać, bądź tylko jedną z nich.

# ROZDZIAŁ II

# ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W PERSPEKTYWIE ZŁOŻONYCH PROBLEMÓW DECYZYJNYCH

## 2.1. Koncepcja zarządzania projektami informatycznymi

Zarządzanie projektami informatycznymi to ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich, środków materialnych i czasu w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanego celu projektu informatycznego w określonej technologii, zakresie i jakości.

Mimo że zarządzanie przesądza o realizacji projektu, to punkt wyjścia do niego stanowi projekt.

Projekt jest to przedsięwzięcie składające się z zespołu czynności, które są charakterystyczne przez to, że mają datę rozpoczęcia, specyficzne cele i limity, ustalone odpowiedzialności (obowiązki) realizatorów, budżet, rozkład czynności oraz datę ich ukończenia (gdy celem projektu jest rozwinięcie systemu oprogramowania, wtedy jest to projekt rozwoju oprogramowania lub projekt inżynierii oprogramowania).

Projekty informatyczne różnią się od projektów z innych dziedzin tym, że:

- projektant systemu (przedsiębiorstwo tworzące oprogramowanie) zazwyczaj jest jego wykonawcą,

- przedsiębiorstwa tworzące oprogramowanie równolegle mogą i/lub prowadzą różne projekty. W pewnym stopniu oznacza to, że po udanej realizacji jednego rozpoczynają się prace nad innym,

- prace w ramach projektów informatycznych obejmują zadania projektowe, jak i nie projektowe (produkcja oprogramowania),

- zarządzanie projektami informatycznymi obejmuje przedsięwzięcia z zakresu wdrożeń oraz wsparcia,

- projekty informatyczne posiadają zazwyczaj roczny budżet,

- większość projektów informatycznych nie zostaje zakończona.

Projekty posiadają następujące cechy:

- celowość, działanie zmierzające do realizacji określonych wyników. Zamawiający, w trakcie realizacji projektu pozyskuje pewną wiedzę na jego temat, która może przyczynić się do modyfikacji celów projektu,

- złożoność, projekty informatyczne wyróżnia taka złożoność, której miarą jest to, iż jedna osoba nie byłaby w stanie go zrealizować. Odnosi się to do wykonywania różnych prac, które postępują w trakcie cyklu życia projektu oraz integracji i koordynacji zasobów niezbędnych do jego wykonania,

- unikalność, rozumiana jako niepowtarzalność względem innych projektów informatycznych. Unikalność może odnosić się do zastosowania pewnych modyfikacji do poprzednio wykonanego rozwiązania, w celu dostosowania go do nowych potrzeb. W związku z czym o innowacyjności projektu będą stanowić jego specyficzne parametry tworzone dla jednego i tylko jednego zamawiającego,

- determinizm, czyli określoność w czasie, zakresie oraz budżecie. Czynniki te nazywa się parametrami projektu, które pozostają między sobą w ścisłych relacjach. Naruszenie jednego z nich wpływa na pozostałe,

- ryzyko, odnosi się do trudności w realizacji projektu, które powodowane jest przez różne czynniki. W trakcie realizacji projektu istnieje wysoka szansa, że zaplanowane prace oraz cele projektu będą odbiegać od założeń. Wynika to z ich złożoności oraz unikatowości,

- autonomiczność, rozumiana jako częściowa lub całkowita niezależność od struktur organizacyjnych wykonawcy. Oznacza to wydzielenie operacji projektowych od rutynowych zadań przedsiębiorstwa.

Występujące w literaturze definicje zarządzania projektami oraz projektu wskazują na dwa elementy: zarządzanie (określona aktywność) oraz projekt (przedmiot tej aktywności). Pierwszy z nich, zarządzanie, odnosi się to tego, że w trakcie realizacji projektu wykonywane są różnorodne czynności, które przyczyniają się do osiągania jego celów. Realizacja tych celów wiąże się z ciągłą koordynacją, nad wykonywanymi pracami, monitorowaniem stanu oraz zasobów projektu, które zostały do niego przydzielone. Z kolei projekt rozpatruje się jako finalny produkt, który osiągnął pewne cele, wymagające zaangażowania środków oraz wykonania pewnych zadań.

Nawiązując do roli, jaką pełni podejmowanie decyzji, można uznać, że zarządzanie projektami to sekwencyjny, przemyślany proces podejmowania decyzji dotyczących wszystkich zasobów projektu (finansowych, rzeczowych, kapitału ludzkiego) oraz koordynowania zadań zespołu projektowego – czasu i zakresu ich wykonywania, z uwzględnieniem ograniczania ryzyka, aby skutecznie zrealizować cele projektu, z osiągnięciem najwyższej możliwej jakości.

Realizacja projektu wymaga pozyskania oraz zintegrowania ze sobą różnych zasobów, których pracą należy zarządzać w taki sposób, aby udało się osiągnąć cele danego przedsięwzięcia. Z tego punktu widzenia, jego realizacja sprowadza się do wykonania trzech czynności, do których należą: zapewnienie zasobów, ich integracja oraz kontrola prac nad wykonaniem projektu. Jednakże poszczególne czynności w ramach projektu podlegają pewnym ograniczeniom, z powodu określonego czasu, budżetu oraz zakresu. Realizacja projektu w zgodzie z wymienionymi parametrami jest jednym z czynników stanowiących o jego sukcesie.

Poszczególne elementy projektu nie podlegają wartościowaniu, np. wybrane zasoby, procesy itp., ponieważ każdy z nich stanowi unikalny komponent, bez którego projekt nie mógłby powstać. W związku z tym, można stwierdzić, że obecność tych elementów oraz relacje, które pomiędzy nimi występują tworzą system. Wzajemne oddziaływanie i synergia pozwalają na uzyskanie pożądanych efektów. Przykładowo, koszt produkcji oprogramowania zależy od liczby wymagań funkcjonalnych, których większa liczba tożsama jest z poniesieniem wyższych wydatków. Taki stan rzeczy uzasadnia to, że każdy z nich pozostaje w ścisłej korelacji z innymi.

Realizacja projektu związana jest z niepewnością z punktu widzenia rzeczowego i merytorycznego rozwiązania problemu (kształtem systemu, jaki powstanie w ramach projektu) oraz ryzykiem. Niepewność ta, w miarę postępu prac, stopniowo spada, aczkolwiek nie zawsze jest to regułą. Charakter projektu zmienia się w poszczególnych fazach jego realizacji i można wskazać granice poszczególnych etapów. Na zakończenie poprzedniej fazy ma zazwyczaj wpływ zatwierdzenie i przyjęcie jej wyników, zaś na początku następnej podejmowane są uzgodnienia i decyzje określające dalsze działania. Jednakże, może zaistnieć sytuacja, że wraz z przejściem do kolejnego etapu prac, realizacja projektu staje się coraz bardziej niepewna, z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych czynników.

Ze względu na specyfikę oraz cechy projektów, zarządzanie nimi rozpatrywane jest jako utrudniony proces informacyjno – decyzyjny. W związku z czym prace, które są prowadzone w ich obrębie, nie wiadomo jak będą przebiegać i z jakim skutkiem zostaną zakończone. Uznaje się, że problemy decyzyjne, w zarządzaniu projektami informatycznymi, wynikają z:

- niepewności projektów informatycznych, która odnosi się do szybko zmieniających technologii, co komplikuje ich realizację, zwłaszcza tych charakteryzujących się dłuższym cyklem życia. Ponadto projekty informatyczne to nierzadko elementy innych złożonych struktur, które także ulegają zmianom. Synergia tych zjawisk przyczynia się do ryzyka niepowodzenia całego przedsięwzięcia,

- zmienności, która dotyczy możliwości kształtowania się parametrów projektu, jakimi są: zakres, czas i budżet. Ponadto, każdy z nich jest ze sobą powiązany, co odnosi się do innych bardziej szczegółowych elementów projektu, np. poszczególne zespoły, terminy realizacji poszczególnych funkcjonalności itp. Mimo że poziomy wymienionych parametrów uzgadniane są w fazie planowania, to w trakcie realizacji projektu mogą zmieniać się w nieplanowany sposób,

- złożoności, która dotyczy ilości, jak i różnorodności elementów (np. czynności, specjalistów, zasobów) tworzących projekt. Złożoność wymaga zdolności przystosowawczych, elastyczności, ponieważ zwiększa ryzyko podejmowanych decyzji. Najlepszym kryterium wagi tego problemu jest to, że wskazanych zagrożeń nie można oszacować, w satysfakcjonujący sposób.

Wskazane aspekty odpowiadają za trudność w podejmowaniu decyzji, przed którymi stoją menedżerowie projektów.

ZARZĄDZANIE WIELOMA PROJEKTAMI

Przedsiębiorstwa specjalizujące się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, ze względu na prowadzoną skalę działalności, mogą tworzyć pewną liczbę, różnorodnych projektów w tym samym czasie. Jednakże, zarządzanie wieloma projektami wymaga jednoczesnej realizacji, koordynacji oraz monitorowania prac w obrębie pojedynczych projektów, jak i całej grupy. W zależności od występujących powiązań oraz znaczenia dla przedsiębiorstwa, projekty są przydzielane do portfela projektów. Ten sposób klasyfikacji, umożliwia sprawniejsze zarządzanie nimi, co przekłada się na efektywniejszą realizację przypisanych im celów.

Portfele projektów to zespoły projektów, które są zarządzane jednocześnie w ramach określonego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie portfelem projektów to scentralizowane zarządzanie jednym, bądź większą liczbą portfeli, aby osiągnąć cele strategiczne przedsiębiorstwa.

Zarządzanie portfelem projektów należy rozumieć, jako scentralizowane zarządzanie projektami  w przedsiębiorstwie. Istotą zarządzania portfelem projektów jest ich sprawniejsza realizacja, która wynika z priorytetyzacji, co przekłada się na efektywniejsze przydzielanie zasobów. Oznacza to ich lepszą alokację, które przyporządkowane zostają do tych projektów, mających największe znaczenie dla osiągania celów przedsiębiorstwa. Dzięki zarządzaniu portfelem projektów skrócony zostaje czas ich realizacji.

Powodzenie realizacji portfela projektów związane jest z oceną, selekcją i określaniem ważności wykonywanych projektów. Generalne cele zarządzania portfelem projektów to:

- maksymalizacja wartości portfela projektów przy danym poziomie zasobów,

- tworzenie optymalnej liczby programów – projektów w odniesieniu do posiadanych zasobów,

- równoważenie portfela projektów, możliwość osiągnięcia równowagi, w ramach projektów, ze względu na przyjęte parametry.

Na drodze do realizacji celów portfela projektów, menedżerowie, napotykają różne problemy decyzyjne, które wynikają z tego, że:

- zarządzanie portfelowe dotyczy przyszłych zdarzeń, co powoduje niepewność. Zmiany w obrębie realizowanych projektów, kładą szczególny nacisk na monitorowanie zachodzących tam procesów,

- projekty występujące w portfelu, znajdują się na różnych etapach realizacji i konkurują między sobą o dostępne zasoby. Ponieważ są one ograniczone, działania związane z ich przesuwaniem, skutkują zmniejszeniem dostępności dla pozostałych projektów.

Zarządzanie portfelem projektów jest dynamicznym procesem informacyjno – decyzyjnym, podczas którego zbiór aktywnych projektów (lub programów) jest nieustannie weryfikowany i aktualizowany.

Radzenie sobie z nimi wymaga dostępu do informacji, wykorzystanie której ogranicza ryzyko niepowodzenia. Ponieważ występuje ono w całym cyklu życia portfela projektów, proces jego identyfikacji oraz łagodzenia stanowi element zarządzania.

Zarządzanie portfelem projektów umożliwia podjęcie decyzji wyznaczających kombinację projektów, którą należy skierować do realizacji, a także poziom finansowania każdego przedsięwzięcia w ramach portfela.

Jednym z czynników zwiększających efektywność w zarządzaniu projektami stał się rozwój produktów informatycznych wspomagających procesy planowania i realizacji projektów. Złożoność oraz liczba realizowanych projektów sprawiła, iż istotne stało się stosowanie oprogramowania, które posiada funkcjonalności umożliwiające:

- opracowanie i wizualizację harmonogramu projektu,

- zarządzanie zasobami projektu oraz przydzielanie ich do zadań,

- zarządzanie kosztami oraz ocenę efektywności projektu,

- monitorowanie i kontrolę rzeczywistego wykonania projektu,

- analizę odchyleń oraz wariantowość rozwiązań,

- raportowanie,

- współpracę z innymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa,

- współpracę z innymi użytkownikami.

Do oceny korzyści z zarządzania portfelem projektów można wykorzystywać raporty oraz zestawienia. Stosowanie powyższych narzędzi może przyczynić się do:

- automatyzacji zarządzania projektami (wdrożenie narzędzi),

- identyfikacji typów ryzyka związanego z projektem i ograniczeń (zasobów),

- efektywniejszej dystrybucji zasobów i kapitału (wzrost efektywności wykorzystania zasobów),

- zatrzymania projektów nierokujących.

W zarządzaniu portfelami projektów występują problemy optymalizacji, odnoszące się do wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz doboru projektów. Istotą problemu jest to, iż projekty w ramach portfela korzystają z tych samych zasobów, co oznacza konkurowanie o nie. W przypadku zarządzania programami istotą jest kwestia odpowiedniej harmonizacji realizowanych projektów, tak aby synergia występująca między nimi była jak największa.

Wyzwaniem dla zarządzania portfelem projektów jest dokonanie oszacowania zależności pomiędzy jakością zarządzania indywidualnymi projektami a jakością zarządzania portfelem jako całością. Uwaga menedżera projektu zostaje skierowana na identyfikację i rozwiązywanie problemów napotykanych w trakcie zarządzania projektem/ami, które mają negatywny wpływ na efektywność całego portfela. Pozwala to na efektywną dystrybucję zasobów pomiędzy różnymi projektami w portfelu.

CYKL ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Trud związany z realizacją projektu, w pewnym stopniu, jest wynikiem cyklu życia przez, który on przechodzi. Zgodnie z definicją: cykl życia projektu to następujące po sobie etapy, których wykonanie skutkuje zrealizowaniem projektu. Mówiąc o cyklu życia projektu, należy mieć na myśli okres rozpoczynający się zatwierdzeniem pracy nad projektem lub od podpisania umowy między klientem a wykonawcą, a kończący się na przekazaniu klientowi pożądanego produktu.

Należy pamiętać, że projekt jest unikatowym przedsięwzięciem, które wywołuje niepewność, co do ostatecznego kształtu jego wyniku. W celu minimalizacji niepewności, przedsiębiorstwa wykonujące projekty, dzielą go na fazy realizacji dla lepszego zarządzania i nadzoru nad wynikami. Produkty wykonywane w kolejnych fazach tworzą całość składającą się na projekt, a całość to cykl życia projektu.

Nadzór nad jego realizacją wymaga znajomości elementów, jakie się na niego składają oraz zależności, które się pomiędzy nimi kształtują. Złożoność oraz zmienność, które w tym procesie występują, rodzą różnego rodzaju sytuacje problemowe, przed którymi stają menedżerowie projektów. Ich rozwiązywanie ma zapewnić zgodność w obrębie nadzorowanych obszarów, przyczyniając się do powodzenia w zakresie realizowanych projektów. Wiedza na temat zależności, które występują pomiędzy elementami projektu i kształtują się w czasie jego rozwoju to jeden z czynników odpowiedzialnych za sukces danego przedsięwzięcia. Wskazuje się, że wiedza menedżera, na temat cyklu życia projektu, ma dotyczyć wszystkich jego faz, a nie tylko wybranych. Brak wiedzy, odnośnie jakiegokolwiek etapu, utrudnia lub też spowolnia dalszą realizację projektu.

Cykl życia projektu opisuje pewien model, będący następstwem etapów, których wykonanie prowadzi do ukończenia projektu. Podejście odnoszące się do modelu realizacji projektu w czasie, określa zróżnicowanie wykonywanych działań.

Rys. 3. Cykl życia projektu

Inicjacja

Planowanie

Kontrola

Realizacja

Zamykanie

Źródło: Opracowanie własne

Cykl życia projektu charakteryzuje się:

- niskim użyciem zasobów na początku, które wzrasta z czasem, a w ostatniej fazie ostro spada,

- prawdopodobieństwo sukcesu jest najmniejsze na początku, a więc ryzyko porażki największe, z czasem prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta,

- zdolność klientów do wpływu na ostateczne parametry wyrobu maleje z czasem, ponieważ koszt zmian i naprawy błędów wzrasta w każdej kolejnej fazie projektu,

- niepewność związana z określonymi parametrami, do których należą koszty, czas oraz jakość, maleje wraz z realizacją kolejnych etapów.

Wykonanie lub też realizacja projektu dotyczy tego, co zostało wcześniej zaplanowane. Każdy etap w cyklu życia projektu posiada podporządkowany zespół czynności, który jest dla niego charakterystyczny. Ponieważ projekt składa się z różnych elementów, których wykonanie przebiega w ustalonym czasie oraz porządku, to realizacja jednego zadania, determinuje rozpoczęcie następnego. Zatem, w obrębie każdego elementu, wykonywane są czynności stanowiące jego integralną cześć.

Projekt składa się z szeregu działań w uporządkowanej kolejności. Z tego powodu, proces przekształcania projektu w gotowy produkt pochłania pewien czas, w trakcie którego następują zmiany w jego obrębie.

W zależności od tego, jak złożony jest projekt oraz jak wiele czynności wymaganych jest na jego poszczególnych etapach realizacji, to:

- podejmowane są starania, aby prace projektowe były wykonywane zgodnie z założonym planem,

- monitorowany jest postęp prac projektowych w odniesieniu do planu,

- wprowadzane są poprawki w celu utrzymania projektu w założonych ramach czasowych, budżetowych i jakościowych.

Powodzenie realizacji całego projektu związane jest z powodzeniem na poszczególnych etapach jego rozwoju. Każdy z nich stanowi element zarządzania projektem, bez którego nie mogłyby istnieć pozostałe.

Charakter i struktura zarządzania projektem determinuje liczbę i rodzaj faz, jednak każda z nich charakteryzuje się:

- pewnym ryzykiem dotyczącym czasu, kosztów, jakości,

- innym rodzajem nakładów (inputs) i powstałych z nich produktów (outputs).

Cykl życia projektu, jako model jego realizacji w czasie, określa zróżnicowanie sytuacji występujących w trakcie jego realizacji. W związku z tym, ujęcie cyklu życia projektu w poszczególne fazy pomaga określić, jakiego rodzaju prace powinny być wykonane w każdej fazie, kto powinien brać w nich udział, a także zwiększa to efektywność kontroli projektu. Fazy cyklu życia projektu wydziela się na podstawie efektów (np. podjęcia istotnej decyzji, powstanie odrębnego dokumentu czy studium wykonalności, wykonania prototypu, powstania częściowego produktu itp.).

Zrealizowana faza projektu, kończy się oceną, po czym zostaje podjęta decyzja o rozpoczęciu kolejnej, ewentualnie podjęciu działań interwencyjnych. Wynika to z tego, że wczesne wykrycie błędu umożliwia zmniejszenie kosztu jego naprawy, a także korekty projektu.

Realizacja ustalonego etapu kończy się wytworzeniem informacji zarządczej, która zwiększa wiedzę menedżera projektów odnośnie korzyści oraz ryzyka. Sprzyja to przejściu do następnej fazy, która stanowi kamień milowy w życiu projektu.

FAZA 1 – INICJOWANIE

Faza związana z rozpoczęciem prac projektowych zaczyna się w momencie inicjowania pomysłu na projekt. Wynikają one z celu, jaki dany projekt ma osiągnąć. Źródłem potrzeb mogą być wewnętrzne pomysły na system informatyczny lub potrzeby zgłaszane przez klientów, które tworzony system informatyczny miałby realizować.

Potrzeby związane z tworzeniem systemu informatycznego wynikają z sytuacji problemowej, która dostrzegana jest na rynku, bądź w obliczu której staje potencjalny klient. Inicjowanie projektu odnosi się do poszukiwania, formułowania bądź zgłaszania pomysłów z nim związanych. Istotą inicjowania projektu jest poszukiwanie rozwiązań na zaspokojenie zgłaszanych potrzeb, które są następstwem sytuacji problemowej. Jej rozpoznanie wymaga analizy różnych elementów, której jakość przełoży się na dalsze prace projektowe.

Zrozumienie problemu, który może być rozumiany także jako jego identyfikacja to podstawowy czynnik osiągnięcia pożądanej sytuacji. W dalszej części przystępuje się do jego doprecyzowania, który realizowany jest w fazie początkowej projektu. Z tego względu, pierwszy etap cyklu życia projektu stanowi jego inicjowanie oraz definiowanie.

Czynności dotyczące analizy potrzeb, formułowania wariantów, oraz ich oceny i wyboru stanowią główne elementy tego etapu. Przedsiębiorstwa tworzące systemy informatyczne realizują wyżej wymienione procesy w swoich strukturach we współpracy z klientami.

Zgłoszona i zaakceptowana inicjatywa dla projektu staje się punktem wyjścia dla jego zdefiniowania. Na tym etapie dokonuje się takiego opisu projektu, który będzie właściwy dla jego dalszej realizacji. Definiowanie projektu stanowi punkt wyjścia dla projektowania wyniku oraz planowania wykonawstwa.

Opis produktu oraz korzyści, które z niego wynikają to pierwszy element definicji projektu. Istotą tego etapu jest określenie zakresu i poziomu szczegółowości produktu, który powstanie w wyniku wytworzenia projektu. W zakresie definiowania projektu istotne jest, aby uwzględnić:

- konieczność stworzenia listy potencjalnych zagrożeń projektu i sposobów reakcji w sytuacji ich wystąpienia,

- analizę ryzyk związanych z realizacją poszczególnych elementów projektu (co pozwala ocenić ich wykonalność),

- oszacowanie kosztów projektu w maksymalnie kompleksowym ujęciu pozycji związanych np. z kosztami technicznymi, prawnymi, administracyjnymi, zakupem materiałów, kosztami finansowymi, dystrybucji, kosztami operacyjnymi i innymi,

- sporządzenie maksymalnie szerokiej listy potencjalnych produktów projektu (korzyści),

- wskazanie docelowej jakości produktów projektu oraz sposobów jej oceny wraz z preferowanymi standardami według których ocena będzie przeprowadzana,

- opracowanie wstępnej struktury zarządzania projektem: wybór kierownika projektu oraz członków zespołu realizującego projekt,

- ocenę wykonalności koncepcji w formie projektu,

- wstępne oszacowanie kosztów,

- opracowanie wstępnego harmonogramu,

- określenie parametrów jakości, wyników.

Uprzednio zdefiniowane cele projektu oraz wymogi jakościowe stanowią punkt wyjścia dla planowania czynności, przydzieleniu zasobów oraz ustaleniu harmonogramu.

FAZA 2 – PLANOWANIE

Mając już, w pewnym stopniu, gotowy pomysł na system informatyczny, przystępuje się do planowania prac, w zakresie jego realizacji. Najogólniej istotę planowania, stanowi taki przydział, określonych wielkości zasobów, aby mogły zostać wykonane wszystkie prace projektowe, w ustalonym harmonogramie.

Podchodząc do tworzenia projektu, planuje się:

- jego strukturę, czyli wyodrębnia się listę czynności składających się na projekt, powiązań przyczynowo – skutkowych oraz wymagania wobec wykonawstwa poszczególnych czynności,

- terminy, wskazujące przebieg projektu w czasie,

- zasoby, rozdziela się je w taki sposób, aby zrealizować poszczególne zadania w wyznaczonych terminach,

- koszty (budżetowanie), określanie ich poziomu dla przewidywanych warunków realizacji projektu w czasie.

Planowanie przebiegu i zasobów projektu to jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania projektami. Sporządzanie planu projektu obejmuje następujące czynności:

- przygotowanie szczegółowego planu pracy poprzez określenie zadań i czynności koniecznych do realizacji projektu,

- zatwierdzenie struktury zarządzania projektem,

- podział obowiązków na zadania i czynności, które należy wykonać,

- szczegółowe określenie parametrów czasowych, kosztowych i jakościowych oraz środków wymaganych do realizacji projektu,

- określenie cech kontrolnych projektu,

- określenie ograniczeń projektu,

- sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka oraz planu zarządzania.

Planowanie projektu pozwala na ustanowienie standardów jego realizacji i jednocześnie przyczynia się do zredukowania niepewności oraz ryzyka. Efektem planowania jest plan projektu, który można utożsamiać jako przewodnik w procesie kontrolowania jego realizacji.

Plan projektu podobnie jak jego parametry wyznaczają granice projektu i drogę realizacji w czasie. Bez uprzednio opracowanego planu nie rozpoczyna się prac nad projektem. Wynika to z tego, że planowanie dotyczy szerokiej gamy zagadnień, których realizacja warunkuje powodzenie projektu.

Będący wynikiem planowania, plan projektu stanowi punkt wyjścia do monitorowania prac nad jego przebiegiem. Dzięki niemu zespół projektowy będzie mógł wykonywać poszczególne prace projektowe, zaś menedżer projektu je monitorować pod kątem stopnia ich realizacji.

Plan zarządzania projektem powinien zawierać:

- precyzyjnie określone produkty i wyniki projektu. Pozwoli to na dokładne opisanie celów projektu, w kategoriach produktów i sformułowaniu kryteriów oceny ich jakości oraz kompletności,

- opis sposobu zarządzania projektem. Plan określa strukturę zarządzania, hierarchię, sposób i terminy podejmowania decyzji, procedury na wypadek pojawienia się sprzeczności, uprawnienia do wprowadzania zmian, zakresy odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt oraz warunki jego powodzenia,

- określenie sposobów zarządzania ryzykiem. Następuje weryfikacja czynników i rodzajów ryzyka, a także sposobów radzenia sobie z nim, mechanizmów wdrażania planów awaryjnych i działań korygujących, również podział obowiązków w zakresie monitorowania,

- plan zarządzania sprzecznościami. Plan powinien zawierać kryteria określające ważność i pilność sprzeczności, procedury zarządzania nimi, terminy realizacji zadań w ramach projektu oraz kryteria pomiaru efektywności działania,

- plan wprowadzania zmian do projektu. Konieczność wprowadzania zmian może dotyczyć każdego etapu realizacji projektu,

- plan wdrożenia. Określa czynności, które muszą zostać wykonane, aby produkty projektu mogły zostać wykorzystane,

- plan zarządzania zmianami w celu efektywnego wykorzystania produktów projektu,

- plan zarządzania informacją. Określa sposoby i kanały przekazywania informacji, definiuje role i zakresy obowiązków,

- harmonogram projektu i plan wykorzystania środków przeznaczonych na jego realizację. Opis wszystkich czynności koniecznych do realizacji projektu, określa zasoby, które zostały do nich przydzielone, czas ich trwania i tzw. „kamienie milowe” projektu,

- założenia projektu. Założenia przyjęte w momencie opracowywania planu projektu.

Plan to podstawa organizacji i wykonania projektu, ponieważ umożliwia przydzielenie zasobów oraz sterowanie nimi. Znaczenie planowania projektu jest wynikiem jego specyfiki, co związane jest z wykonaniem czegoś niepowtarzalnego. Dodatkowo, o roli planowania w pracy nad projektem, stanowią jego parametry, w których musi się on zmieścić. Równie istotną rzeczą, jeśli chodzi o kwestię planowania projektu jest to, że jego rezultat ma zaspokajać określone potrzeby przez pewien czas. W związku z tym, realizowane na tym etapie czynności mają zapewnić to, iż ich wykonanie pozwoli na efektywną pracę tworzonego produktu.

Ponadto przedmiotem planowania obejmuje się różnego rodzaju zagadnienia przekrojowe, które dotyczą ryzyka, jakości, komunikacji, zaopatrzenia itp..

W zakresie sporządzania planu projektu wskazuje się, aby szczególną uwagę zwrócić na:

- zapewnienie sprawności w procesie przygotowania planu projektu,

- włączenie w proces przygotowania planu projektu osób, które będą realizować projekt,

- właściwe określenie oczekiwanych produktów projektu,

- precyzyjne określenie czynności i zadań,

- określenie czynności priorytetowych,

- ułożenie zadań w logicznym ciągu realizacji (sekwencyjnie, symultanicznie),

- podział obowiązków dotyczących zadań oraz sprawozdawczości i kontroli,

- określenie nakładów koniecznych do realizacji poszczególnych zadań (m.in. ludzie, nakłady materialne, finansowe, systemowe),

- optymalizowanie parametrów jakości wyników projektu,

- identyfikację rodzajów i poziomu ryzyka przewidywanego w poszczególnych fazach projektu,

- przygotowanie planów awaryjnych,

- określenie wskaźników do monitorowania postępów prac projektowych,

- ustalenie systemu komunikacji w procesie zarządzania projektem,

- znaczenie faktu, że elementy powyższe stanowią istotną podstawę decyzyjną m.in. sponsorów i udziałowców projektów.

Niepowtarzalność realizowanych projektów informatycznych determinuje to, iż każdy plan który się odnosi do ich realizacji jest sam w sobie unikatowy.

FAZA 3 REALIZACJA

Określony plan projektu stanowi jeden z warunków przystąpienia do jego realizacji. Realizacja projektu związana jest z jego dekompozycją na poszczególne zadania, które definiowanie są poprzez czynności. Za wykonanie poszczególnych zadań odpowiedzialni są członkowie zespołu projektowego. Przyjmuje się, że każde zadanie ma określony czas do jego wykonania oraz jest mierzalne, co umożliwia jego kontrolę.

Zadanie menedżera projektu sprowadza się do określenie elementów składowych prac, do zrealizowania w projekcie. Ich struktura przedstawia pracę nad wytworzeniem poszczególnych komponentów oprogramowania oraz ich integracją w projekt.

Struktura prac projektowych pozwala na przejrzystą organizację powiązań i współdziałania elementów projektu, co zmierza do osiągnięcia jego celów.

Realizacja poszczególnych zadań determinuje postęp w obrębie projektu, jednocześnie dostarczając materiału analitycznego do podejmowania nowych decyzji, które mogą dotyczyć modyfikacji wcześniejszych prognoz oraz szacunków. Informacja o postępie i stanie zaawansowania prac przekazywane i publikowane są w postaci raportów. Tego rodzaju dane mogą stanowić podstawę do korekty wcześniejszych założeń, dzięki analizie pracochłonności, wydajności i innych parametrów decydujących o czasie realizacji projektu. Ponadto, dane umożliwiają opracowanie prognoz dla przewidywanego terminu zakończenia prac projektowych, całkowitego kosztu, jak i innych czynników. Dane zbierane w pracy nad projektami mogą stanowić materiał analityczny wspomagający podejmowanie decyzji przy kolejnych projektach.

FAZA 4 KONTROLA

Jeden z elementów w procesie zarządzania projektami to informacja, a dokładniej jej pozyskiwanie oraz zastosowanie. Wynika to z tego, że stanowi ona podstawę do dokonywania zmian, ich uzasadniania oraz jest narzędziem analizy. Natomiast, za proces analizy realizowanego projektu odpowiada system monitorowania, co także można nazywać zarządzaniem przez kontrolę.

Śledzenie przebiegu oraz rezultatów projektu (monitorowanie) wymaga systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji ilościowych, jak i jakościowych dotyczących realizacji określonego przedsięwzięcia. Pozyskiwana informacja dotyczy przebiegu, rezultatów oraz terminów realizacji poszczególnych czynności, jak i zużycia zasobów projektu. Kontrola odbywa się wg przygotowanego wcześniej planu, umożliwiając porównanie rzeczywistych wyników do planowanych. Wykrycie jakichkolwiek odchyleń pozwala na szybką reakcję, co ogranicza ryzyko niepowodzenia projektu.

Ze względu na to, iż parametry projektu są ograniczone a on sam podlega licznym zmianom, zarządzanie nim wymaga szybkich i trafnych decyzji. Bowiem przekroczenie poziomu jednego z nich, wpływa na pozostałe i może przyczynić się do niepowodzenia w realizacji projektu. Z związku z powyższym, istotną rolę pełni monitorowanie projektu, które dostarcza informacji na temat jego przebiegu. W tym względzie, ważne jest śledzenie, czy jego realizacja przebiega zgodnie z przyjętym planem. W momencie jakiegokolwiek odchylenia od planu, osoba odpowiedzialna za projekt dostanie sygnał do natychmiastowego działania. Dzięki temu możliwe jest podjęcie szybkich decyzji, które uchronią przed nie wykonaniem określonego zadania, a także pozwoli ograniczyć ryzyko wewnątrz projektu.

System monitoringu tworzony jest po to, aby przedsiębiorstwo mogło ocenić w każdym momencie realizację projektu. Przydatność systemu dla użytkownika zależna jest od cech, które musi on posiadać. Lista sformułowanych kryteriów oceny systemu monitorowania i zawartych w nim informacji jest następująca:

- dostępność – wszystkie zasoby informacyjne niezbędne użytkownikowi do podejmowania decyzji oraz wykonywania przez niego zadań nałożonych w procesie realizacji projektu,

- aktualność informacji – użytkownicy otrzymują informacje aktualne o projekcie,

- rzetelność informacji – prawdziwość i wiarygodność,

- kompletność informacji – różnica pomiędzy informacją źródłową a informacją otrzymaną przez użytkownika,

- porównywalność informacji – informacje muszą nadawać się do przeprowadzenia analizy porównawczej,

- niezawodność systemu – system monitorowania w każdym żądanym czasie powinien przedstawiać wszystkie niezbędne informacje,

- przetwarzalność informacji – należy wiedzieć, jakiego rodzaju informacje mają być przetwarzalne,

- elastyczność systemu – cel określający zdolności systemu informacyjnego do reagowania na zmiany dokonujące się w formatach przetwarzanych informacji. Elastyczność jest to zdolność systemu monitoringu, zarówno do przyswojenia informacji pochodzących z różnych źródeł i mających różną postać, jak i zdolność dostosowywania się do stale zmieniających się potrzeb użytkowników,

- wydajność systemy monitoringu – cel, który określa zdolność systemu do przesyłania i przetwarzania w sensie fizycznym określonej liczby informacji w jednostce czasu,

- ekonomiczność monitoringu – koszty eksploatacji systemu,

- czas reakcji systemu – czas w jakim użytkownik musi czekać na odpowiedź systemu,

- szczegółowość informacji – eksploatowany system monitoringu ma ją zapewnić,

- priorytetowość – informacje alertowe (o niebezpieczeństwach) powinny mieć pierwszeństwo dostarczenia,

- poufność – informacje z pewnego zakresu działania organizacji nie są przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania i należy tym informacjom zapewnić specjalną opiekę i ochronę/łatwość użytkowania systemu monitorowania.

Ciągłe dostarczanie informacji o ewentualnych zagrożeniach w pracy nad projektem pozwala na podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych. Zagrożenia odnoszą się do przekroczenia budżetu, terminów, bądź nie dotrzymaniu ustalonych standardów jakościowych.  Tak więc, tworzeniu projektu towarzyszą procesy zarządcze, które odnoszą się do kontroli i koordynacji wykonywanych prac. Czynność obejmująca ogół wspomnianych procesów polega na śledzeniu przebiegu oraz rezultatów realizacji projektu, co odnosi się do sprawdzania ich zgodności z planem i podejmowaniu decyzji, na wypadek pojawienia się odchyleń. Rozpoznane odchylenia i przyczyny ich występowania wyrażane są sprawozdaniach okresowych, dotyczących postępów realizacji prac. Etapy związane z analizą odchyleń od planu wyglądają następująco:

- identyfikacja odchyleń od planu projektu,

- określanie istotności odchyleń,

- podział odchyleń na trwałe oraz przejściowe,

- podział odchyleń, ze względu na stopień kontroli: niekontrolowane i kontrolowane,

- interpretacja odchyleń, opracowanie i podjęcie działań korygujących.

Znaczenie procesu monitorowania w zarządzaniu projektami wynika z tego, że dostarcza on obiektywnej i rzetelnej oceny na temat realizacji projektu.

Podstawowe cechy wyróżniające informacje służące do monitorowania w stosunku do innych typów informacji są następujące:

- zawsze są one związane z procesem projektowania,

- pozwalają na podjęcie decyzji na różnych szczeblach zarządzania projektem.

Informacja służąca do monitorowania pozwala na uczenie się i dostosowanie w procesie realizacji projektu do stale zmieniającego się otoczenia. Kryterium, na podstawie którego wyodrębnia się podzbiór informacji, służących do monitorowania projektu jest ich użyteczność do oceny działania w przedsiębiorstwie. Informacja wykorzystana do monitorowania ma pośredni oraz bezpośredni wpływ na proces informacyjno – decyzyjny.

W procesie monitorowania projektów występują cztery podstawowe typy wskaźników, jakimi są: nakłady, produkty, wyniki oraz wpływy.

- Nakłady mogą zostać określone jako środki wykorzystane w toku realizacji projektu. Nakłady mogą stanowić zasoby ludzkie, środki finansowe, surowce i materiały, które wyrażane są w kategoriach kosztowych.

- Produkty są to pojedyncze dobra i usługi, powstające w wyniku realizacji projektu.

- Wynikami określa się natychmiastowe efekty powstałe po realizacji projektu.

- Wpływami nazywa się konsekwencje powstałe w wyniku realizacji projektu, które wykraczają poza natychmiastowe efekty.

Realizacja projektów uwarunkowana jest od ich ciągłego monitorowania, zaś dostarczane informacje pochodzą z ich elementów składowych (np. budżet albo terminy realizacji). Informacji o przebiegu prac w ramach projektów dostarczają raporty, które mogą przedstawiać stan zaawansowania, poziom zgodności z harmonogramem, wykorzystania zasobów oraz ryzyka.

O wartości informacji do monitorowania w procesie zarządzania projektem, a więc o jej użyteczności, świadczą decyzje podejmowane, na ich podstawie, przez kierownictwo projektu.

Niezbędne do monitorowania wskaźniki powinny zostać opracowane na początku cyklu życia projektu. Umożliwi to szybszą reakcję, w przypadku zaistnienia odchyleń oraz pozwoli lepiej określić cele i produkty projektu. Zbyt późne opracowanie wskaźników projektów może wiązać się z trudnościami w śledzeniu prac nad projektem, co w ostateczności może przełożyć się na jego nieukończenie.

Monitorowanie projektu jest jednym z czynników warunkujących jego realizację. Wynika to z tego, że śledzenie postępów, w kontekście przyjętych celów, sprowadza się do realizacji ostatecznego celu, jakim jest pomyślne ukończenie projektu. Nieukończone zadania zagrażają bądź uniemożliwiają powstaniu produktów w ramach określonych parametrów czasowych i kosztowych. Monitorowanie pozwala na wychwycenie odchyleń w pracach projektowych, a także podjęcie środków zaradczych, aby zapewnić ich terminową realizację oraz pożądaną jakość.

Kontrola realizacji planu oraz budżetu odbywa się doraźnie, w ustalonych przedziałach czasu bądź terminach, które określane są jako kamienie milowe. Informacji na temat postępów prac, jak i zaistniałych problemów dostarczają raporty.

FAZA 5 – ZAMYKANIE

Pierwszym krokiem po zakończeniu projektu jest tzw. odbiór próbny (wstępny). Wówczas menedżer projektu weryfikuje przygotowaną wcześniej listę zagadnień, której podstawą jest stwierdzenie osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku systemu informatycznego, za pomocą testów, następuje procedura sprawdzająca poprawność jego funkcjonowania. Po zakończonym odbiorze projektu wraz z usunięciem ewentualnych usterek i braków następuje formalny odbiór projektu. W ramach zakończenia projektu, wykonywane są poniższe czynności:

- oficjalne zakończenie projektu,

- dokonanie oceny, sporządzenie raportu na temat czasu realizacji projektu, jego kosztów, jakości, wyników oraz wykorzystania środków,

- ocena procesu zarządzania projektem,

- ocena członków zespołu ds. realizacji projektu, rozwiązanie zespołu,

- porównanie rzeczywistych wyników z założeniami planu projektu,

- archiwizacja dokumentacji projektu.

W drodze ich realizacji następuje sporządzenie raportu końcowego z wykonania projektu.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA POWODZENIE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Złożoność projektów informatycznych przyczynia się do tego, że powodzenie w ich realizacji stanowi zbiorczy rezultat różnych elementów. Ze względu na specyficzny charakter projektów wskazuje się na różne czynniki i uwarunkowania, które mają większe bądź mniejsze przełożenia na ich sukces. Ponieważ to, co dla jednego projektu będzie miało krytyczne znaczenie, w innym przypadku może nie odgrywać tak szczególnej roli. Powodzenie w realizacji projektów wymaga tego, aby działania wykonywane w ich obrębie były pochodną takich elementów jak:

- właściwe zdefiniowanie celów, zasobów, parametrów projektu,

- wsparcie i zaangażowanie ze strony sponsora projektu,

- utrzymywanie relacji z interesariuszami projektu, informowanie ich o postępach w realizacji projektu,

- dobrze dobrany zespół projektowy, pracownicy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności,

- dobrze sporządzony plan i harmonogram projektu, właściwy podział zadań i obowiązków,

- regularne monitorowanie i kontrola ryzyka w projekcie,

- rzetelne i terminowe raportowanie postępu prac,

- prawidłowa komunikacja w projekcie,

- rozwiązywanie najważniejszych problemów na najwyższym szczeblu zarządzania.

Rozpatrując czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, zauważa się ich wzajemne przenikanie oraz współzależność. Lista rozpoznanych czynników wewnętrznych, od których zależy powodzenie projektu, sprowadza się do:

- wzajemnego zrozumienia oraz zaufania w przedsiębiorstwie,

- właściwego zdefiniowania ograniczeń projektowych: zakresu projektu, czasu, kosztów, jakości,

- wytyczenia i właściwej dekompozycji celów projektu,

- odpowiedzialności, wiarygodności oraz uczciwości kierownictwa, w tym realnego wsparcia z jego strony,

- orientacji na ludzi w zarządzaniu projektami (dbanie o rozwój ich wiedzy, doskonalenie kompetencji, stworzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego i zapewnienie właściwego przepływu informacji),

- umiejętności podejmowania trafnych decyzji przez menedżerów projektów,

- szybkiej reakcji menedżerów projektów na pojawiające się problemy,

- powołania kompetentnej osoby na stanowisko menedżera projektu,

- doświadczenia w realizacji projektów (zarówno pracowników, jak i menedżera), właściwy nadzór nad terminowym przebiegiem prac,

- identyfikacji ryzyka w projekcie, umiejętność zarządzania ryzykiem, monitoring i kontrolę kosztów w projekcie,

- dobrze wytyczonej strategii realizacji projektu, właściwie, ze względu na charakter projektu, zaprojektowana struktura organizacyjna projektu, specyfika i zakres realizowanych zadań (prawidłowe określenie zasad współdziałania, hierarchii służbowej i podległości),

- właściwego zarządzania relacjami z interesariuszami projektu,

- odpowiednich postaw oraz zaangażowania pracowników, co jest związane z uzyskiwaniem satysfakcji finansowej (zapewnienie dobrych warunków finansowych pracownikom projektu),

- stosowania w przedsiębiorstwie narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami.

Sukces każdego projektu, ze względu na jego indywidualny charakter i specyfikę, zależny jest od innych uwarunkowań i czynników. Ponadto powodzenie w jego realizacji rozpatrywane jest, zarówno z perspektywy aktualnych, wymiernych korzyści finansowych, jak i z punktu widzenia przyszłych efektów. Powyższe elementy łącznie sprowadzają się do korzyści związanych z jego realizacją, które będą miały pozytywny wpływ na jego przyszłych użytkowników.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI JAKO SZEREG PROCESÓW

Projekt jest kompozycją procesów, a proces – określoną aktywnością przynoszącą założony rezultat. Procesy realizowane w ramach projektu są wykonywane przez jego uczestników.

Przez podejście procesowe rozumieć należy identyfikację procesów, określenie ich zależności i kolejności, ustalenie kryteriów oraz metod zapewnienia i oceny skuteczności, regularne monitorowanie, mierzenie i analizowanie oraz wprowadzanie niezbędnych działań korygujących dla osiągnięcia zaplanowanych wyników oraz doskonalenia.

Zarządzanie procesowe jest koncepcją, która zapewnia uporządkowany, przejrzysty i bardziej skuteczny sposób realizacji specyficznych zadań zarządzania przedsiębiorstwem.

Pod pojęciem procesu należy rozumieć określony zbiór aktywności, stanowiących niezbędne kroki, aby osiągnąć zamierzony cel. Obejmuje on przepływ oraz wykorzystanie zasobów i informacji.

Procesy wykonywane przez ludzi, można podzielić na dwie kategorie:

- procesy zarządzania projektami, które są zorientowane na opisywanie i organizowanie pracy przy projekcie. Są one stosowane do większości projektów,

- procesy zorientowane na wyroby, które są zorientowane na stworzenie określonego wyrobu. Definiowane przez cykl życia projektu i różnią się w zależności od obszaru zastosowania.

Wymienione rodzaje procesów występują jednocześnie i wchodzą ze sobą w interakcje.

Rys. 4. Interakcje między procesami

Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Procesy_w_projekcie

Procesy zarządzania projektami organizowane są w pięć grup:

- procesy inicjacji – ustanawiania projektu oraz faz rozpoczęcia i przekazania decyzji zespołowi realizującemu,

- procesy planowania – wymyślanie i opracowanie schematu działań mających na celu wykonanie produktu będącego przedmiotem projektu,

- procesy wykonawcze – koordynowanie ludzi i zasobów w celu przeprowadzenia ich zgodnie z planem,

- procesy kontrolne – monitorowanie i mierzenie postępu prac oraz podejmowanie działań korygujących, gdy zachodzi taka potrzeba,

- procesy kończące – formalna akceptacja wyników prac i przekazanie produktu do użytkowania.

Wymienione kategorie procesów łączą się poprzez rezultaty, które są wynikiem podejmowanych działań. Wyniki jednych są źródłem innych, co oznacza występowanie iteracji pomiędzy nimi. Występuje przepływ dokumentów i produktów pomiędzy poszczególnymi kategoriami działań. Ponadto kategorie te wzajemnie się nakładają w różnych fazach realizacji projektu.

Ich grupowanie odbywa się na podstawie rezultatów, jakich dostarczają. Z tego powodu, wynik jednego jest jednocześnie wejściem dla kolejnego. Inicjacja umożliwia rozpoznanie, tego że faza powinna się zacząć i zawiera działania rozpoczynające. Następnie, planowanie obejmuje tworzenie i wprowadzanie schematów wykonania zadań niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu. Wykonywanie polega na koordynacji ludzi i innych zasobów w celu wykonania planu. Natomiast kontrola pozwala na upewnienie się, że cele zostały osiągnięte, zaś w innym przypadku wraca się do poprzednich procesów. Procesy zamykające formalizują zatwierdzenie fazy i doprowadzają ją do końca.

Zgodnie z ideą podejścia procesowego, dąży się budowy lub doskonalenia działań zespołowych w oparciu o ich podział na proste elementy, które człowiek jest zdolny zrozumieć i szczegółowo przeanalizować. Wynika to z tego, że zarządzanie projektami to system elementów pozostający w układzie wzajemnych zależności. W związku z tym, ingerencja w jeden z nich może zaburzyć logikę funkcjonowania systemu, zagrażając jego istnieniu. Z tego powodu, procesy w zarządzaniu projektami należy rozpatrywać jako całość. Takie podejście zakłada, że praca całego zespołu przejawia efekty synergii. Oznacza to, że jego poszczególni członkowie nie konkurują ze sobą, lecz wspierają się wzajemnie przy realizacji procesów. Zarządzanie procesowe to bezustanna weryfikacja i usprawnianie procesów, poprzez stosowanie poprawek, gdy osiągane rezultaty różnią się od tych pierwotnie zaplanowanych.

Poszczególne procesy składające się na zarządzanie projektami cechuje interaktywność i wzajemne powiązanie, co wiąże się z przyjęciem kompleksowego oraz zintegrowanego podejścia do zarządzania nimi. Powoduje to konieczność dostrzegania i analizy tych zależności, a także znajomość implikacji pomiędzy poszczególnymi częściami planu projektu. Kształtowanie głównych procesów w projektach zależy od wiedzy oraz umiejętności menedżerów projektów.

Interakcja pomiędzy procesami w trakcie realizacji projektu wymaga zarządzania. Procesy inicjujące zaczynają ciąg działań projektowych, natomiast procesy zakończeniowe prowadzą do zamknięcia projektu. Procesy planistyczne, po wstępnej intensywności, na późniejszych etapach projektu prowadzone są z mniejszą intensywnością, aż do prac zakończeniowych. Procesy wykonawcze po zaplanowaniu są realizowane, aż do zakończenia projektu. Procesy kontrolne są realizowane w całym cyklu życia projektu z podobną intensywnością, uzależnioną od ilości realizowanych na danym etapie prac. Stąd największa intensywność procesów kontrolnych występuje w fazie realizacji projektu.

Weryfikacja sprawności lub niesprawności realizowanych działań odbywa się na podstawie przyjętych kryteriów umożliwiających ich analizę oraz ocenę. Sprawność zarządzania, tj. podejmowania decyzji, oceniana jest poprzez zestaw mierników określających: czas, jakość i efektywność. Jednakże racjonalność i jakość zarządzania to obszary najtrudniej poddające się kwantyfikacji.

## 2.2. Zarządzanie projektami informatycznymi jako złożony proces decyzyjny

Różnorodność oraz liczba zadań projektowych utrudnia ich harmonizację i prowadzenie wg ustalonego planu. Konieczność koordynacji oraz zapewnienia równowagi, pomiędzy występującymi tam zmiennymi, przysparza wielu sytuacji problemowych menedżerom projektów. Wynikają one z tego, że nie jest znany dokładny lub nawet przybliżony scenariusz, który mógłby wystąpić w drodze podjętej decyzji. Można jedynie szacować prawdopodobieństwo zajścia jakiegoś scenariusza, przy określonych założeniach. Dodatkowo, zakres i poziom skomplikowania podejmowanych decyzji wzrasta wraz z rozwojem projektu.

Większość zadań, za które odpowiadają menedżerowie, przebiegających w trakcie trwania projektu, sprowadza się do ustalania i monitorowania stopnia realizacji prac. Te z kolei odnoszą się do założonych terminów, kosztów, produktów cząstkowych projektu oraz próbach określania potencjalnych zagrożeń.

Ponadto, w przypadku wielu projektów, występuje konieczność symultanicznego zarządzania i koordynowania ich realizacji. W efekcie czego występują trudności z zapewnieniem harmonizacji i zgodności pomiędzy różnymi elementami projektów.

Problemy w zarządzaniu portfelem projektów można dekomponować na podproblemy:

- planowania terminów,

- wykonania projektów,

- planowania kosztów,

- planowania przepływów finansowych

- wyboru portfela projektów.

Problemy tego rodzaju klasyfikuje się jako pół – strukturyzowane i nieustrukturyzowane. Postrzegane są jako otwarte, czyli posiadające jakieś rozwiązania, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Cechuje je złożoność i unikalność, co powoduje to, że nie można wypracować gotowych rozwiązań, które byłyby możliwe do ponownego wykorzystania.

Menedżerowie projektów, do radzenia sobie z nimi przyjmują pewne założenia i pozyskują informację, która umożliwia im podjęcie satysfakcjonującej decyzji.

Ryzyko oraz niepewność przyczynia się do zmniejszenia szansy na podjęcie właściwej decyzji. Ograniczanie ryzyka i niepowodzenia projektu odbywa się na tej zasadzie, że za trud w rozwiązywaniu problemów, mających największy wpływ na realizację projektu, odpowiada menedżer projektu. Znaczenie i złożoność tychże problemów jest na tyle obszerna, aby móc całkowicie zaangażować uwagę menedżera projektu.

RYZYKO W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

Ryzyko określa się jako zdarzenie zidentyfikowane, którego prawdopodobieństwo wystąpienia można określić. Projekty bez ryzyka nie istnieją, co oznacza że w trakcie ich realizacji nie sposób go uniknąć. Towarzyszy im także zjawisko niepewności, które oznacza brak informacji, wiedzy lub rozumienia w odniesieniu do rezultatu działania, decyzji lub wydarzenia. Ryzyko to także miernik poziomu istniejącej niepewności i wiąże się z poziomem dostępu do informacji. Skutki istnienia ryzyka mogą być pozytywne lub negatywne. Pozytywne skutki ryzyka przejawiają się jako możliwości, zaś negatywne jako zagrożenia. Zagrożenie to wydarzenie prowadzące projekt ku rezultatom, które postrzega się jako niepożądane. Proces zarządzania ryzykiem trwa przez cały cykl życia projektu, dlatego jest na bieżąco lub co pewien czas analizowane.

Ryzyko oraz niepewność przejawiają się w różnych obszarach zarządzania projektami informatycznymi. Mają one swe przełożenie na zdefiniowane wcześniej wymagania, założenia i ograniczenia projektów, tzn. zakres, koszt, terminy, jakość, jak i osiągane wyniki. Z tego punktu widzenia, ryzyko projektu definiuje się jako skumulowany efekt niepewności oddziaływującej na projekt jako całość. Według autorów PMBoK’a, „poziom ryzyka projektu jest czymś więcej niż tylko prostą sumą poszczególnych rodzajów ryzyka, ponieważ uwzględnia wszelkie źródło niepewności w projektach”.

Do źródeł ryzyka w zarządzaniu projektami należą:

- ograniczenia czasowe – rozumiane jako zadania  opatrzone pewnym terminem końcowym, które przestają istnieć  po osiągnięciu zdefiniowanego celu,

- kompleksowość – rozumiana jako zadania, na realizację których oddziałuje szereg czynników,

- potrzeba koordynacji – rozumiana jako konieczność zaangażowania różnych jednostek, w ramach współpracy,

- konkurencja o zasoby – rozumiana jako potrzeba zaangażowania środków materialnych i ich efektywnego rozdzielania pomiędzy określone obszary.

Ryzyko projektu próbuje się identyfikować i analizować jeszcze przed jego rozpoczęciem. W celu złagodzenia wpływu ryzyka podejmowane są działania, które odnoszą się do zarządzania ryzykiem. Obejmują one jego identyfikację ryzyka, kwantyfikację oraz reakcję (właściwe zarządzanie ryzykiem).

Zarządzanie ryzykiem rozpoczyna się od momentu jego identyfikacji, co sprowadza się do określenia istniejących zagrożeń. Po zidentyfikowaniu ryzyka dokonuje się jego kwantyfikacji, poprzez uszeregowanie wagi każdego z ryzyk. Waga ryzyka to iloczyn prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutków dla projektu. Na podstawie wyznaczonych wag, zidentyfikowane ryzyka klasyfikowane są od najważniejszego (najbardziej niepożądanego dla projektu) do najmniej istotnego. Proces ten, także określa się jako rankingowanie ryzyka i jest konieczny w celu wyodrębnienia ryzyk, na które należy zwrócić największą uwagę.

## 2.3. Rola menedżera projektu informatycznego w zakresie jego realizacji

Nazwa menedżer projektu wykorzystywana jest w stosunku do osoby, która ma pełną odpowiedzialność i poziom władzy niezbędny do realizacji oraz ukończenia określonego projektu informatycznego.

Sukces projektu zależy w dużej mierze od administracyjnej władzy menedżerów projektów. Warunkuje ona szybkość, elastyczność i zysk w świecie konkurencji.

Pracę nad projektem można utożsamiać ze zdefiniowanym działaniem, które zostało zaplanowane i łączy ze sobą wiele, powiązanych wspólnym problemem, spraw. Natomiast złożoność takiego przedsięwzięcia wynika z tego, iż w jego realizację angażowana jest pewna grupa osób.

Menedżer projektu nadzorując proces zarządzania projektem, zajmuje się jego koordynacją, poprzez kierowanie pracą zespołu. W zakresie jego odpowiedzialności mieści się także sprawna komunikacja ze sponsorem i uczestnikami projektu. Jej celem jest wytyczanie kierunków dalszych zmian i zauważania nowo pojawiających się zagrożeń.

Do jego obowiązków w procesie zarządzania projektami należą: tworzenie jasnych i osiągalnych celów, budowa wymagań i zarządzanie zgodne z zasadami trójkąta zarządzania projektami: kosztami, czasem i zakresem (w tym jakością). Uwaga oraz zainteresowanie menedżera projektu skupia na następujących obszarach, do których należą:

- zarządzanie integracją projektu, odnosi się do wzajemnej koordynacji w różnych obszarach projektu. W tym przypadku menedżer projektu podejmuje decyzje dotyczące wykorzystania środków, wyboru alternatywnych rozwiązań, w sytuacji konkurujących pomiędzy sobą celów, aby zrealizować projekt,

- zarządzanie zakresem projektu, odnosi się do zapewnienia wymaganego zakresu prac, który został uwzględniony w projekcie. W tym przypadku menedżer projektu określa i kontroluje elementy, które powinny się w nim znajdować, jak i zostać z niego wykluczone,

- zarządzanie czasem w projekcie, odnosi się do oszacowania, przydzielenia i kontrolowania czasu wykonywanych zadań, tak aby zrealizować projekt w ustalonych parametrach,

- zarządzanie kosztami projektu, odnosi się do oszacowania, przydzielenia i kontrolowania środków pieniężnych w ramach realizowanego projektu, aby nie przekroczył ustalonych parametrów,

- zarządzanie jakością projektu, odnosi się takiego wykorzystania zasobów i realizacji prac, aby wyniki zrealizowanego projektu były zgodne z jego założeniami. Realizacja tego celu następuje w drodze określenia pożądanych wyników oraz ich systematycznej ocenie, w trakcie realizacji projektu,

- zarządzanie zasobami ludzkimi, odnosi się do określenia i rozdzielenia ról, w ramach przysługującej odpowiedzialności, poszczególnym członkom zespołu,

- zarządzanie komunikacją interpersonalną w projekcie, odnosi się do zarządzania informacją na temat projektu pomiędzy osobami, które są w niego zaangażowane. Sprowadza się to do określenia użytecznych informacji, sposobów ich zbierania oraz rozpowszechniania w realizowanym projekcie,

- zarządzanie ryzykiem w projekcie, odnosi się do podejmowania działań, które prowadzą do akceptowalnego poziomu ryzyka. Sprowadza się to do identyfikacji i kwantyfikacji czynników ryzyka wraz z opracowaniem sposobów reagowania na nie,

- zarządzanie zaopatrzeniem w toku realizacji projektu, odnosi się do planowania oraz nabywania towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu.

W każdym z powyższym obszarów występują problemy decyzyjne oraz zapadają decyzje, które je w mniejszym lub większym stopniu rozwiązują. Biorąc pod uwagę badania dotyczące skuteczności w podejmowaniu decyzji, otrzymano następujący zestaw wskazówek, które mają wpływ na efektywność tego procesu:

- wyraźnie określone cele i przekonanie o możliwości jego osiągnięcia,

- aktualne, wiarygodne i jak najbardziej kompleksowe informacje użyteczne dla danego problemu decyzyjnego,

- doświadczenie w podejmowaniu decyzji,

- poparcie i silna motywacja osiągnięć,

- opanowanie właściwych technik decyzyjnych, w tym technik twórczego myślenia,

- wiedza na temat skutków wcześniejszych decyzji,

- koncepcyjny styl decydowania, charakteryzujący się szerokim spojrzeniem i analizą wielu możliwości,

- znajomość ryzyka, tj. sytuacji, w której menedżer zna prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego wyniku poszczególnych możliwości działania.

Powyższe wskazówki podkreślają znaczenie człowieka w podejmowaniu decyzji. W obszarze zarządzania projektami informatycznymi jest to menedżer projektu. Przyjmuje się, że sukces i powodzenie w podejmowaniu decyzji spoczywa po stronie menedżerów projektów, którzy posiadają powyższe cechy. Właśnie, dlatego jednym z czynników mających wpływ na powodzenie realizacji projektów są kompetencje menedżerów. Nie sposób określić, w jakim stopniu przyczyniają się one do sukcesu podejmowanych przedsięwzięć, niemniej jednak przyjmuje się, że są istotne. Menedżer projektu stanowi o wartości kapitału intelektualnego projektu.

Zarządzanie projektami łączy w sobie najważniejsze wymiary prowadzenia działań badawczo – rozwojowych czy jakiejkolwiek innej działalności nastawionej na maksymalizowanie sukcesu prowadzonych operacji.

Zawiera w sobie, takie elementy jak: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wiedzą, planowanie, zarządzanie jakością, kosztorysowanie, a także obejmuje tzw. miękkie i twarde metody zarządzania, akcentując role relacji międzyludzkich w realizacji procesów pracy (zarządzania zespołem i skutecznej komunikacji).

Menedżerowie projektów mogą lub posługują się różnymi wskaźnikami, które dostarczają im informacji odnośnie realizowanych przedsięwzięć. Miary stosowane są do kontroli poziomu parametrów projektu, stąd za ich pomocą analizuje się:

- Czas pracy. Wskaźniki czasu pracy to naturalny sposób mierzenia czasu realizacji zadań. Najczęściej, wyrażane są w roboczogodzinach. Miary te wykorzystywane są na etapie tworzenia harmonogramu pracochłonności projektu, jak i do rozliczania pracowników. Jest to oczywista i zrozumiała miara, jednakże w przypadku pracy twórczej, która polega na rozwiązywaniu problemów, mogą występować problemy z jej stosowaniem. Wynika to z trudności, jaką jest wskazanie momentu w czasie, w którym rozpoczyna się proces rozwiązywania problemu a jego zakończeniem,

- Pracochłonność. W przypadku tej miary, większość metod sprowadza się do mierzenia ilości kodu wraz z jego odgałęzieniami oraz przemnażania tego poprzez odpowiednie wagi,

- Koszt. Miarę kosztu w przypadku tworzenia oprogramowania stanowi liczba roboczogodzin, danego specjalisty, będąca iloczynem czasu pracy, który został przeznaczony na realizację jakiegoś zadania,

- Złożoność. Miarę złożoności oprogramowania postrzega się z punktu widzenia czasu, jaki jest wymagany, aby program rozwiązał dane zadanie. Istnieje także subiektywna miara złożoności, która jest określana za pomocą intuicji osób tworzących projekt informatyczny,

- Niezawodność. Miary niezawodności nie sposób dokładnie określić, możną ją jedynie oszacować za pomocą wybranych metod statystycznych,

- Jakość. Jakość oprogramowania stanowi pojęcie trudno mierzalne, aczkolwiek do jej pomiaru wykorzystywane są metody statystyczne.

INFORMACJA JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT PRACY MENEDŻERA PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

Informacja to jeden z elementów zwiększających szansę rozwiązania problemu decyzyjnego. W związku z powyższym, przyjmuje się, że dostęp do właściwych informacji, we właściwym czasie zwiększa szansę realizacji projektów. Nabiera to znaczenia w przypadku menedżerów projektów informatycznych, posiadających uprawnienia decyzyjne w zakresie zarządzania nimi. Ich miejsce w strukturze organizacyjnej projektu wyznacza to, jakiego rodzaju problemy podejmują oraz jakich informacji potrzebują.

Właściwe informacje (dane i wiadomości posiadające znaczenie dla rozwiązywanego problemu) nie stanowią jeszcze wiedzy, ale są jej cennym źródłem. Ponieważ na podstawie informacji rozwiązywane są problemy i podejmowane decyzje, czego podstawą jest posiadana wiedza.

Wiedza to zdolność do efektywnego i celowego działania, a informacja to znajomość rzeczy – wiadomość, wskazówka, pouczenie, powiadomienie o czymś, różne liczby, fakty, które zostały uporządkowane i zaprezentowane w sposób nadający znaczenie.

Menedżerowie projektów informatycznych wymagają informacji służących głównie do prowadzenia kontroli zachodzących procesów w ramach realizowanych projektów. Stanowią one podstawę do podejmowania decyzji zapobiegawczych bądź korygujących działania odbiegające od wyznaczonych celów.

Wykorzystywane informacje mają charakter informacji zarządczych. Informacja zarządcza to szczególny rodzaj informacji, pozwalający na realizację funkcji zarządzania, mająca bezpośredni bądź pośredni wpływ na proces informacyjno – decyzyjny.

Charakterystyczne dla informacji zarządczej jest to, że między nią a innymi typami informacji występują poniższe różnice:

- zawsze jest związana z realizacją określonej funkcji zarządzania,

- pozwala na podjęcie decyzji na różnych szczeblach zarządzania.

Ze względu na liczbę informacji, występujących w procesie zarządzania projektami, menedżerowie projektu skupiają uwagę na tych, które są najistotniejsze z punktu widzenia ich realizacji.

Koncentracja na najważniejszych problemach, zwiększa szanse radzenia sobie z nimi, zaś dynamika zarządzania projektami kładzie nacisk na czas, w jakim muszą one zostać rozwiązane oraz pozyskiwane są informacje.

Przykład stosowania informacji zostanie zaprezentowany na podstawie modelu z rozdziału I.

Rys. 2. Elementy warunkujące efektywność stosowania informacji

Źródło: opracowanie własne

Można przyznać, że powodzenie w pracy menedżerów projektów informatycznych, zależne jest od zarządzania informacją. Należy przez to rozumieć takie sterowanie przebiegiem procesów informacyjno – decyzyjnych, aby zapewnić ich efektywność. Dotyczy ono kontroli nad tym, jak informacje są tworzone, organizowane, magazynowane, dystrybuowane i wykorzystywane.

Procesy informacyjno – decyzyjne dotyczą takich obszarów działań, jak:

- definiowanie potrzeb informacyjnych,

- identyfikowanie źródeł informacji,

- określenie technik zaspokajania potrzeb informacyjnych,

- wskazanie metod zaspokajania potrzeb informacyjnych,

- sprawdzenie, a także wybór technologicznych i technicznych rozwiązań przyspieszających oraz ułatwiających poznanie obiektu obserwacji.

Zmienność zarządzania projektami informatycznymi determinuje potrzebę ciągłego dostarczania informacji, ze względu na dynamicznie zachodzące procesy. Natomiast złożoność warunkuje zapotrzebowanie na dostarczanie informacji o określonym stopniu szczegółowości. Powyższe zjawisko wiążę się z zarządzaniem komunikacją w projekcie, które definiowane jest jako: szereg procesów wymaganych do zapewnienia terminowego i prawidłowego opracowywania, gromadzenia, rozprowadzania, przechowywania, wyszukiwania informacji dotyczących projektu i ostatecznego dysponowania nimi.

Komunikacja w projekcie to proces wszechobecny, który mu towarzyszy, począwszy od fazy rozpoczęcia aż do zakończenia. Zarządzanie nią sprowadza się do podejmowania różnorodnych czynności przez menedżera projektu, dotyczących inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania wymiany informacji oraz reagowania w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych.

Sprawność procesu komunikacji wymaga od menedżera projektu, realizacji następujących zadań:

- opracowywaniu przekazywanych informacji, co wymaga identyfikacji interesariuszy oraz zdefiniowania ich potrzeb tak, aby projekt mógł zostać zrealizowany zgodnie z ustalonymi założeniami,

- gromadzeniu najistotniejszych informacji odnośnie pełnego cyklu zarządzania projektem i uporządkowaniu ich w taki sposób, aby w dowolnym momencie możliwe było ich ponowne wykorzystanie,

- rozprowadzaniu informacji zgodnie z ustalonymi oczekiwaniami zawartymi w planie lub w formie dodatkowych pytań interesariuszy.

Ich wykonanie umożliwia osiągnięcie celu zarządzania komunikacją, jakim jest przekazanie właściwym osobom, właściwych informacji, we właściwym czasie za pomocą odpowiednich środków.

W ramach zarządzania komunikacją w projekcie wyróżnia się następujące grupy procesów: inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania oraz kontroli komunikacji.

- Proces inicjowania komunikacji odnosi się do identyfikacji osób, które mają wpływ realizację projektu. Zostają określone wstępne zasady współpracy między kierownikiem projektu, sponsorem a biurem projektów,

- Planowanie komunikacji polega na określeniu, kto i jakie informacje powinien otrzymywać oraz przygotowywać. Na tym etapie określa się potrzeby informacyjne interesariuszy projektu oraz sposoby ich przekazywania,

- Proces realizacji komunikacji obejmuje zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy oraz dystrybucję informacji. Zarządzanie oczekiwaniami odnosi się do reagowania na kwestie zgłaszane przez interesariuszy, których źródłem są pojawiające się problemy projektowe. Natomiast dystrybucja informacji polega na terminowym udostępnieniu właściwych informacji odpowiednim interesariuszom projektu za pomocą odpowiednich środków przekazu,

- Proces monitorowania i kontroli komunikacji sprowadza się do gromadzenia, organizowania oraz przekazywania informacji, w jaki sposób wykorzystywane są zasoby w projekcie. Do tego generowane są raporty o stanie realizacji projektów, pomiary postępów oraz prognozy. Dzięki nim można lepiej zrozumieć i przekazać informacje odnośnie stanu projektu, a także przewidywać przyszłe rezultaty,

- Zakończenie komunikacji odnosi się do udokumentowania rezultatów projektu, aby uzyskać akceptację jego wyników.

Menedżerowie projektów, ze względu na znaczenie informacji w realizowanym procesie, większość swojego czasu przeznaczają na jej wymianę z innymi uczestnikami projektu. Czas przeznaczany na komunikację wynika z ilości odbiorców informacji, różnorodności ich potrzeb, oczekiwań oraz odmiennych momentów dostarczenia lub wymiany informacji.

INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESÓW INFORMACYJNO – DECYZYJNYCH W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH

Złożoność oraz zmiany zachodzące w zarządzaniu projektami utrudniają efektywny nadzór nad tym procesem. Różnorodność występujących w nim elementów i gama realizowanych procesów wywołuje potrzebę wsparcia pracy menedżerów projektów. Jej zaspokojenie wiążę z koniecznością podejmowania decyzji, od których zależy powodzenie realizowanego przedsięwzięcia.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów, wspomagających realizację projektów, jest zastosowanie określonego oprogramowania. Jego wykorzystanie umożliwia sprawniejszą realizację zadań, dzięki pozyskiwaniu oraz udostępnianiu informacji o postępach projektu. Ze względu na różnorodność zarządzania projektami wskazuje się poszczególne elementy tego procesu, które wspomaga zastosowanie określonego oprogramowania. Uzasadnienie dla korzystania z tego typu rozwiązań, wynika z potrzeby sprawnej komunikacji, która stanowi wynik ich zastosowania.

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami można podzielić na dwie kategorie, które odnoszą się do:

- Gotowych rozwiązań, w których można wyróżnić:

  - moduły dedykowane do zarządzania projektami, będące częścią zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem,

  - autonomiczne aplikacje mające na celu wspomaganie zarządzania projektami.

- Jednostkowych rozwiązań informatycznych tworzonych dla potrzeb pojedynczego klienta.

Do najpopularniejszych programów wspomagających zarządzanie projektami należą: Microsoft Project, Zoho Project, Central Desktop, Collabtive, GanttProject, Crarizen, Gemini, JIRA, GoPlan, Prowork Flow, OpenProject czy GlassCubes.

Wymienia się na następujące korzyści, dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania w zarządzaniu projektami:

- w perspektywie planowania projektów wyróżnia się większą dokładność w procesie planowania, lepszą strukturyzację realizowanych projektów z jasno zdefiniowanymi celami, przejrzyste wytyczne dla uczestników projektu, jednoznaczne określenie zadań i odpowiedzialności, gromadzenie doświadczeń oraz możliwość ich wykorzystania w planowaniu, z uwzględnieniem najważniejszych czynników wpływających na wynik projektu, szybki dostęp do danych projektowych, poprawa komunikacji między uczestnikami projektu, redukcję nakładów na planowanie i sterowanie projektem, ułatwienie w równoległej realizacji wielu projektów,

- w perspektywie planowania terminów oraz zarządzania czasem w projektach: zwiększone prawdopodobieństwo określania realistycznych terminów, co przekłada się na wyższą wiarygodność ich realizacji, skrócenie czasu realizacji projektu, wzrost efektywności w uzgadnianiu terminów z uczestnikami projektu,

- w perspektywie planowania kosztów: możliwość określania kosztów wg źródeł ich powstawania, bardziej realistyczna kalkulacja wstępna i budżetowanie, zwiększona szansa na utrzymanie budżetu projektu, dokładniejsze określenie kosztów projektu, ograniczenie kar umownych, zmniejszanie zamrożenia kapitału,

- w perspektywie kontroli realizacji i sterowania: lepsza kontrola projektu w czasie zbliżonym do rzeczywistego, szybsza reakcja na zmiany przebiegu projektu, precyzyjniej przygotowane sterowanie projektem, sprawniejszy przegląd postępów projektu, określenie czynności wpływających na czas realizacji projektu, lepsza przejrzystość przebiegu projektu, zmniejszone ryzyko realizacji projektu,

- w perspektywie analizy kosztów: precyzyjniejsza analiza oraz kontrola kosztów, wiarygodne określenie kosztów czynności projektu, możliwość określenia wskaźników służących do oceny projektu, przyporządkowanie odpowiedzialności za koszty realizacji projektu zespołom projektowym.

Możliwość pełnego lub częściowego zaspokojenie potrzeb projektowych, dzięki stosowaniu wspomnianych narzędzi informatycznych, wynika z szeregu funkcjonalności, które one posiadają. Oprogramowanie do zarządzania projektami cechuje się:

- możliwością zapewnienia wsparcia w procesie planowania projektu,

- możliwością zarządzanie zadaniami, co pozwala na bieżące monitorowanie prac projektu i zarządzanie nimi, np. dzięki możliwości sprawdzania statusu pojedynczych zadań i grup zadań, analiz scenariuszowych, listy czynności opóźnionych lub zagrożonych opóźnieniem, a także codzienne generowanie alertów dotyczących zbliżających się terminów ważnych czynności oraz możliwość dodawania kamieni milowych,

- możliwością zarządzania zasobami, np. powiązanie oraz koordynacja zadań z zasobami, ewidencja i przydział zasobów do realizacji poszczególnych zadań, produktywność zasobu, analiza niedoboru płynności zasobów, model kosztów dla każdego zasobu,

- posiadaniem widoków oraz raportów, np. możliwość tworzenia tablic harmonogramów i list zadań, raportów dla osób zarządzających projektem i dla uczestników zespołu projektowego, takie jak lista zadań do wykonania w ciągu najbliższych dni roboczych, możliwość zestawienia kooperantów zewnętrznych, przewidywany czas przekazania obiektu do prac wykończeniowych.

Analiza narzędzi wspomagających zarządzanie projektami pozwala na stwierdzenie, że ich wykorzystanie przynosi zarówno korzyści, jak i obciążenia. Wśród nich za główne zalety można uznać:

- możliwość kontroli postępu prac związanych z projektem w czasie rzeczywistym w trakcie jego realizacji,

- współpraca z innymi aplikacjami w przedsiębiorstwie,

- usprawnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami projektu,

- możliwość monitorowania i analizy odchyleń.

Natomiast do wad należą:

- konieczność dodatkowej nauki obsługi oprogramowania,

- koszty wdrożenia aplikacji.

Realizacja projektów, ze względu na swoją specyfikę oraz znaczenie dla przedsiębiorstwa wspomagana jest poprzez narzędzia, które zwiększają ich powodzenie. Oferowany szereg korzyści pozwala zwiększyć efektywność wykonania pojedynczych, jak i wielu projektów jednocześnie. Ponadto gromadzone informacje, zapisywane w formie danych, mogą być przydatne, w przypadku realizacji innych przedsięwzięć, mających zbliżone cechy.

# ROZDZIAŁ III

# BUSINESS INTELLIGENCE A ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DECYZYJNYCH  W PRZEDSIĘBIORSTWACH

## Specyfika Business Intelligence

Termin Business Intelligence wywodzi się z koncepcji Systemów Wspomagania Decyzji (SWD), których historia rozpoczęła się w latach 60 XX wieku. Business Intelligence określany jest jako SWD, ponieważ jego zastosowanie stymuluje szeroko rozumiane procesy przetwarzania oraz analizy danych (data – driven).

Natomiast SWD to interaktywny komputerowy system lub podsystem, który ma pomóc decydentom w wykorzystaniu technologii komunikacyjnych, danych, dokumentów, wiedzy i/lub modeli do identyfikowania i rozwiązywania problemów, wykonywania zadań związanych z procesem informacyjno – decyzyjnym. System wspomagania decyzji to ogólne określenie każdej aplikacji komputerowej, która zwiększa zdolność osoby lub grupy do podejmowania decyzji.

Proces ich narodzin rozpoczął się w momencie pojawienia oraz zastosowania pierwszych elektronicznych maszyn cyfrowych. Przyczyniło się to do osiągnięcia wysokiego poziomu automatyzacji, zarówno w sferze podejmowania standardowych, programowalnych decyzji, jak też w dziedzinie obróbki danych. Komputery zwiększyły możliwości stosowania metod matematycznych do rozwiązywania zagadnień, które były zbyt złożone, aby można je było rozwiązać przy użyciu mniej zautomatyzowanych urządzeń obliczeniowych. Dzięki komputerom powstały nowe techniki symulacji, które spowodowały dalsze powiększanie obszaru decyzji programowalnych.

W literaturze przedmiotu, wyjaśnienie oraz punkt wyjścia dla stosowania SWD stanowi teoria ograniczonej racjonalności H. Simona. Pozycje Simona to pierwsze opublikowane prace, które zawierają podstawy najbliższe koncepcji SWD. Z jego książki, Administrative Behavior (1945) pochodzą następujące założenia:

- informacje przechowywane w komputerach mogą zwiększyć ludzką racjonalność, jeśli są dostępne, gdy są wymagane do podejmowania decyzji,

- specjalizacja funkcji decyzyjnych w dużej mierze zależy od możliwości opracowania odpowiednich kanałów komunikacji do/i z ośrodków decyzyjnych,

- kiedy konkretna wiedza jest potrzebna wielokrotnie przy podejmowaniu decyzji, organizacja może przewidzieć tę potrzebę i, poprzez dostarczenie danej osobie tej wiedzy przed podjęciem decyzji, może rozszerzyć obszar swojej racjonalności. Jest to szczególnie ważne, gdy istnieją ograniczenia czasowe w podejmowaniu decyzji.

Dodatkowo w artykule H. Simona, Applying Information Technology To Organization Design (1973) na ten temat można wyróżnić 3 inne propozycje związane z teorią SWD:

- W postindustrialnym społeczeństwie, głównym problemem nie jest to, jak zorganizować, aby produkować efektywnie (choć to zawsze pozostanie ważnym czynnikiem), ale jak zorganizować podejmowanie decyzji, to znaczy przetwarzanie informacji,

- Z punktu widzenia przetwarzania informacji, podział pracy oznacza takie ustrukturyzowanie systemu decyzyjnego, gdzie decyzje są podejmowane w relatywnie niezależnych podsystemach. Każdy z nich może być zaprojektowany w taki sposób, aby mógł działać samodzielnie,

- Kluczem do udanego projektowania systemów informatycznych jest dopasowanie technologii do ograniczonych zasobów uwagi. Dodatkowy komponent (człowiek lub maszyna) dla systemu przetwarzania informacji poprawi jego wydajność gdy:

a) Wysiłek odnoszący się do procesu pozyskania informacji (rezultat działania) jest mniejszy od wysiłku, który odnosi się do procesu jej tworzenia. Dzięki czemu użytkownik może skoncentrować większą uwagę na analizie wyników, niż kierować ją w stronę procesu tworzenia informacji,

b) Zawiera indeksy typów pasywnych i aktywnych (aktywne indeksy to procesy automatycznie wybierające i filtrujące informacje do późniejszej transmisji),

c) Zawiera modele analityczne i syntetyczne, które są zdolne nie tylko do przechowywania i wyszukiwania informacji, ale także do rozwiązywania problemów, oceniania rozwiązań i podejmowania decyzji.

Informatyczne wspomaganie procesów informacyjno – decyzyjnych jest pożądane i użyteczne, gdy system ma duże prawdopodobieństwo dostarczenia decydentom odpowiednich, wysokiej jakości informacji, kiedy tylko ich potrzebują.

Koncepcja SWD oraz powyższe założenia, które zostały zasięgnięte z prac H. Simona, stanowią punkt wyjścia dla Business Intelligence.

Na potrzeby niniejszej pracy doktorskiej przyjęto, że:

Business Intelligence to grupa systemów wyposażona w metody i rozwiązania integrujące dane z zakresu całej organizacji.

Powyższa definicja traktuje Business Intelligence jako rozwiązanie umożliwiające integrację danych z różnych systemów informatycznych, na podstawie których pozyskiwana jest informacja wspomagająca procesy informacyjno – decyzyjne. Podkreśla się w niej istotę Business Intelligence, jaką jest integracja danych. Przyjęcie powyższego terminu, który jednoznacznie wskazuje na podstawową cechę Business Intelligence pozwoli na jego lepsze zrozumienie.

Zwraca się uwagę, że Business Intelligence to różnorodnie interpretowane pojęcie, które doczekało się wielu definicji. Próby ujęcia tego terminu, w kilku słowach, kończą się zwykle tym, że zostaje podkreślony jeden z elementów, który składa się na cały system. W literaturze przedmiotu można zaobserwować, jak odmienne spojrzenie na Business Intelligence przyjmują autorzy. Kształtują oni pewne punkty widzenia, które odnoszone są do określonych elementów tego systemu oraz procesów, na jakie on oddziałuje.  Przykładem tego jest poniższa tabela, która pokazuje jak szeroki jest zakres definicji Business Intelligence.

Tabela 1. Wybrane definicje Business Intelligence

| Autor | Opis |
| --- | --- |
| Adelman & Moss (2000) | Termin obejmujący szeroki zakres oprogramowania do zbierania, konsolidacji, analizy i udostępniania informacji, które umożliwia organizacjom lepsze podejmowanie decyzji. |
| Alter (2003) | Business Objects (2007). Dostarczanie różnych danych, informacji, analiz pracownikom, klientom, dostawcom w celu poprawy podejmowania decyzji. |
| Cognos (2007) | BI łączy ludzi i dane, oferując różnorodne sposoby patrzenia na informacje, które wspomagają proces podejmowania decyzji. |
| Chang (2005) | Dokładne, aktualne, istotne dane, informacja i wiedza, które wspomagają strategiczne i operacyjne decyzje, ocenę ryzyka w niepewnym i dynamicznym otoczeniu organizacji. |
| Dresner (1989) | Termin obejmujący zbiór koncepcji i metod stosowanych do poprawy podejmowania decyzji przy zastosowaniu systemów wspomagania decyzji. |
| Eckerson (2003) | System, który przekształca dane w różnorodne produkty informacyjne. |
| Gangadharan & Swami (2004) | Wynik zastosowania głębokich analiz danych biznesowych w bazach danych. |
| Gartner Research (Hostmann, 2007) | Termin obejmujący aplikacje analityczne, infrastrukturę, platformy i najlepsze praktyki. |
| Hannula & Pirttimaki (2003) | Zorganizowany i systemowy proces, który jest stosowany do zbierania, analizy i udostępniania informacji w celu wspomagania operacyjnych i strategicznych decyzji. |
| IBM (Whitehorn & Whitehorn 1999) | Termin obejmujący szeroko rozumiany proces mający na celu ekstrakcję wartościowych informacji z różnych zasobów danych organizacji. |
| Informatica, Teradata, MicroStrategy (Markarian et al. 2007) | Interaktywny proces eksploracji i analizy strukturalizowanych, dziedzinowych informacji przechowywanych w hurtowniach danych, mający na celu odkrywania trendów, wzorów. |
| Jourdan et al. (2008) | Procesy i produkty, które są wykorzystywane do tworzenia użytecznych informacji niezbędnych do funkcjonowania w globalnej gospodarce oraz predykcji zachowań otoczenia biznesu. |
| Kulkari & King (1997) | Produkt analizy danych biznesowych z wykorzystaniem inteligentnych narzędzi. |
| Lonngvist, Pirttimaki (2006) | Filozofia zarządzania oraz narzędzie, które pomaga zarządzać i podejmować efektywniejsze decyzje. |
| Moss & Atre (2003) | Architektura i kolekcja zintegrowanych operacji, a także aplikacje do wspomagania decyzji oraz hurtownie danych, które dostarczają organizacjom w sposób łatwy dostępu do danych. |
| Moss & Hoberman (2004) | Procesy, technologie, narzędzia, które są niezbędne do przekształcenia danych w informacje, informacji w wiedzę, a wiedzę w działania przynoszące korzyści dla organizacji. BI obejmuje hurtownie danych, narzędzia analityczne oraz zarządzanie wiedzą i treścią. |
| Negash (2004) | System, który integruje i przechowuje dane, zarządza wiedzą za pomocą narzędzi analitycznych, aby decydenci mogli konwertować informacje w przewagę konkurencyjną. |
| Olszak, Ziemba (2003) | Zespół koncepcji, metod oraz procesów, których celem jest nie tylko poprawa decyzji biznesowych, ale także wspieranie strategii organizacji. |
| Oracle (2007) | Portfolio technologii i aplikacji, które dostarczają zintegrowany system zarządzania organizacją, włącznie z finansami, zarządzaniem, aplikacjami BI, hurtowniami danych. |
| SAS Institute (Ing, 2007) | Dostarczanie właściwych informacji właściwym osobom we właściwym czasie w celu wspomagania lepszego podejmowania decyzji i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. |
| Watson et al. (2004) | System, który wspomaga użytkowników w zarządzaniu dużymi ilościami danych i w podejmowaniu decyzji. |
| White (2004) | Termin obejmujący hurtownie danych, raportowanie, procesy analityczne, zarządzanie wydajnością oraz predyktywne analizy. |
| Williams and Williams (2007) | Kombinacja produktów, technologii oraz metod do odkrywania kluczowych informacji, aby poprawiać zyski i wydajność w organizacji. |

Źródło: Olszak C.M., Analiza i ocena dorobku naukowego z zakresu problematyki Business Intelligence – wybrane zagadnienia, [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.

Prócz przytoczenia powyższych definicji, pokazano w jaki sposób przedstawiane było zagadnienie Business Intelligence, w oparciu o studia literatury, które pochodzi od innych autorów. Na ich podstawie wskazuje się, że interpretacja Business Intelligence w literaturze przedmiotu sprowadza się do trzech aspektów, które przedstawiają go w kategoriach:

- procesu/ów,

- produktu,

- kompozycji składników.

Pierwszy z nich rozpatruje Business Intelligence w kategoriach procesu. W tym rozumieniu, Business Intelligence to zestaw działań sprowadzających się do pozyskiwania oraz przechowywania danych, które zostają przetworzone w informację. Efektem tego ma być jej analiza, która zwiększa wiedzę użytkowników wspomagając proces informacyjno – decyzyjny. Poniżej przytoczona zostaje jedna z definicji ujmująca Business Intelligence jako proces:

- “…działanie odnoszące się do ciągłego pozyskiwania, przetwarzania oraz analizy danych – wspartych przez system BI” [Dekkers et al. 2007].

Drugi natomiast przestawia Business Intelligence jako produkt. W tym rozumieniu, Business Intelligence odzwierciedla informację, która stanowi pewien produkt, wspomagający działalność przedsiębiorstwa. Zatem Business Intelligence nie jest rozpatrywany jako technologia, lecz efekt jej działania. Definicje przedstawiające Business Intelligence jako produkt:

- procesy i produkty, które są wykorzystywane do tworzenia użytecznych informacji niezbędnych do funkcjonowania w globalnej gospodarce oraz predykcji zachowań otoczenia biznesu [Jourdan et al. 2008],

- produkt analizy danych biznesowych z wykorzystaniem inteligentnych narzędzi [Kulkarni & King 1997].

Ostatni punkt widzenia, postrzega Business Intelligence jako zestaw składników. W tym rozumieniu, Business Intelligence to kompozycja różnych elementów, od tych tworzących infrastrukturę służącą pozyskiwaniu informacji z danych, do wiedzy która wspomaga proces informacyjno – decyzyjny. Ważną rzeczą jest tutaj technologia, zwraca się na nią uwagę, ponieważ łączy ona różne procesy, dotyczące pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych, w jeden. Definicja Business Intelligence, ujmująca go jako kompozycję elementów:

- system, który integruje i przechowuje dane, zarządza wiedzą za pomocą narzędzi analitycznych, aby decydenci mogli konwertować informacje w przewagę konkurencyjną [Negash 2004].

Trudność w przyjęciu jednoznacznej definicji dla Business Intelligence wynika z jego specyfiki. Szczególny i niepowtarzalny charakter tych rozwiązań świadczy o tym, że mogą one mieć różne zastosowania i być w odmienny sposób wykorzystywane. Stanowi to o tym, że termin Business Intelligence jest stosunkowo szeroki, co wpływa na jego różnorodną interpretację. Z reguły jednak Business Intelligence definiowany jest w sposób, odnoszący się do jego poszczególnych elementów, co podkreśla ich znaczenie. Z tego względu, można go rozpatrywać z punktu widzenia:

- użytkowników i wiedzy, którą on generuje,

- pewnych aspektów technicznych odnoszących się do tego rozwiązania, jak np. hurtownia danych bądź narzędzia raportujące,

- koncepcji lub filozofii zarządzania,

- efektywności procesów informacyjno – decyzyjnych,

- informacji i działań podejmowanych na jej podstawie,

- procesu/ów pozyskiwania informacji.

Pierwszy z nich, zwraca uwagę na możliwość wygenerowania dodatkowej wiedzy na temat zachodzących procesów. Poniżej została przedstawiona definicja Business Intelligence przedstawiająca go z tego punktu widzenia:

- Technologia Business Intelligence oparta o Hurtownię Danych przekształca duże ilości danych w informacje, które przetwarzane są w wiedzę. Wspomaga decydenta dostarczając mu wiedzy, do podejmowania decyzji, w postaci raportów opartych o dane bieżące i historyczne, związane z działalnością przedsiębiorstwa.

Wskazuje się, że pozyskana wiedza nie zawsze musi przekładać się na podjęcie określonego działania, może ona jedynie pełnić funkcję informacyjną. Z kolei ten dodatkowy zasób w przedsiębiorstwie, w dalszej kolejności, warunkuje określone postępowanie. W tym przypadku stosowanie Business Intelligence zwiększa wiedzę w danym obszarze lub redukuje niewiedzę. Takie rozumienie jest zgodne z teorią ograniczonej racjonalności H. Simona.

Drugi punkt widzenia, rozpatruje Business Intelligence w kategoriach rozwiązań informatycznych (aspekty techniczne), co odnosi się do:

- Generowanych raportów, analiz danych czy eksploracji danych i tekstu, które obejmują swoim zakresem również narzędzia technologiczno – programowe, takie jak hurtownie danych i wielowymiarowe serwery OLAP wraz z narzędziami programowymi ukierunkowanymi na gromadzenie danych oraz zarządzanie i administrowanie wybranymi elementami.

W tym rozumieniu wskazana została podstawowa funkcjonalność Business Intelligence (raportowanie) oraz zestaw technologii, który umożliwia jej realizację. Żaden z wymienionych elementów nie występuje osobno, pod nazwą Business Intelligence. Mogą one jedynie stanowić pojedyncze produkty, których implementacja usprawni wcześniej zaimplementowane rozwiązanie.

Odmienne zastosowanie Business Intelligence wpływa na jego rozumienie, ponieważ wspomaga procesy informacyjno – decyzyjne na określonych szczeblach zarządzania oraz w rożnych obszarach funkcjonalnych. Stąd Business Intelligence utożsamiany jest z koncepcją bądź też filozofią zarządzania, co może oznaczać pewien sposób kierowania przedsiębiorstwem.

- Business Intelligence powinno się definiować dwojako: jako filozofię biznesową i zestaw narzędzi wspomagających jej realizację. Jeśli ograniczymy się tylko do implementacji systemu informatycznego – korzyść z tego będzie niewielka, a zawód i koszty ogromne. Celem Business Intelligence ma być przekształcanie i ujednolicanie gromadzonych, w toku funkcjonowania firmy danych, a następnie generowania zaawansowanych analiz, na podstawie których firma może zmienić np. proces produkcji, kierunek ekspansji czy ofertę produktową,

- Business Intelligence to koncepcja odnosząca się do filozofii zarządzania i narzędzi, które są wykorzystywane, aby pomagać organizacjom w udoskonalaniu informacji, żeby podejmować efektywniejsze decyzje biznesowe.

Zgodnie z definicją określającą Business Intelligence w ramach koncepcji zarządzania, jej istotą jest dostarczanie informacji, która zwiększy efektywność procesów informacyjno – decyzyjnych. Wzrost efektywności jest rezultatem tego, że informacja pozyskiwana jest szybko oraz posiada odpowiednią jakość. Natomiast sposób jej dostarczania oraz wykorzystania określa kierunek zarządzania przedsiębiorstwem.

Z innego punktu widzenia Business Intelligence utożsamiany jest ze zjawiskiem usprawniającym wybrane procesy, które zachodzą w przedsiębiorstwie:

- Business Intelligence to system dostarczania właściwych informacji właściwym osobom we właściwym czasie, aby wspomagać procesy podejmowania decyzji przez analizę danych i w efekcie uzyskać przewagę konkurencyjną.

Powyższa definicja nie traktuje Business Intelligence jako pewnej kategorii oprogramowania, która służy głównie raportowaniu, ale jako pewien element stymulujący działalność przedsiębiorstwa. Powyższy opis wskazuje, jak stosowanie Business Intelligence ogranicza lub eliminuje obszary obniżające efektywność procesów informacyjno – decyzyjnych. W tym przypadku dostosowanie pozyskiwanej informacji, do ludzi oraz czasu, utożsamiane jest z takim wzrostem efektywności, który finalnie prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Ponadto, rola Business Intelligence sprowadza się do udostępniania pozyskiwanych informacji, jak i do tworzenia szczegółowych raportów oraz analiz. Sprawność w korzystaniu z pozyskiwanej informacji oraz kompetencje menedżera pozwalają na podejmowanie decyzji, które będą mieć wymierny efekt biznesowy. Sprawia to, że Business Intelligence rozumiany jest także jako proces zbierania i zarządzania danymi, co przekłada się na ich dalszą analizę oraz dystrybuowanie informacji. Sprowadzanie istoty Business Intelligence do informacji wyraża się w poniższej definicji:

- Systemy do analityki biznesowej (ang. Business Intelligence) mają na celu przekształcanie danych ilościowo – wartościowych, znajdujących się zazwyczaj w systemach ERP, w informacje o sytuacji przedsiębiorstwa. Informacje te są podstawą wiedzy istotnej do podejmowania decyzji biznesowych.

W literaturze występuje także stanowisko, które przedstawiaja Business Intelligence jako proces:

- Business Intelligence jest nowym procesem biznesowym, a nie tylko systemem informatycznym.

W tym kontekście są to powiązane ze sobą działania, które wspólnie zapewniają osiągnięcie celu biznesowego, w ramach wypracowanej struktury organizacyjnej.

Rozróżnienie punktów widzenia, w pewien sposób, przedstawia J. Kisielnicki, który twierdzi, że na Business Intelligence można spojrzeć dwojako:

- wąsko, kiedy jest on identyfikowany tylko z zastosowaniami, których celem jest zaawansowana analiza danych,

- szeroko, kiedy obok zaawansowanej analizy danych potrzebne jest również korzystanie z takich narzędzi, jak hurtownie danych, data mining, portal korporacyjny.

Powyższy punkt widzenia wskazuje na trudność, jeśli chodzi o jego precyzyjną interpretację. W takim przypadku zastanawiające jest to, w jaki sposób należałoby podejść do opisywania Business Intelligence. Z jednej strony, aby kompleksowo wyjaśnić rzeczywistość trzeba uwzględnić wszystkie elementy, które się na niego składają. Natomiast z drugiej, aby pokazać jego rolę wskazuje się na te, które mają istotny wpływ w danym obszarze.

Początkowo, Business Intelligence wspierał największe przedsiębiorstwa na drodze do ich rozwoju oraz realizacji strategii. Ponieważ, było to innowacyjne i kosztowne rozwiązanie przyczyniało się to do tego, że tylko takie przedsiębiorstwa mogły sobie na nie pozwolić. W związku z czym, stosowanie Business Intelligence nie osiągało takiej skali, jak dotychczas. Nie tylko, ze względu na wspomniane wcześniej koszty, ale także umiejętności niezbędne do obsługi tego rozwiązania oraz dane, na których ono bazuje. Zasób danych, które były generowane przez różne systemy informatyczne, był dostępny tylko dla pewnej grupy przedsiębiorstw, posiadających odpowiednie możliwości ich kreowania. Ponadto, największe korzyści, ze stosowania Business Intelligence, znajdowały się tam, gdzie mieściła się główna kompetencja firmy i jej największe wydatki. Technologia ta pozwalała na ich bieżące monitorowanie, co umożliwiało podejmowanie określonych działań szybciej niż te przedsiębiorstwa, które z niej nie korzystały.

Wraz z rozwojem Business Intelligence zaczął się zmieniać sposób jego wykorzystania, przez co należy rozumieć przełożenie na niższe szczeble zarządzania, inne obszary funkcjonalne, stosowane funkcjonalności, jak i urządzenia, na które stawał się on dostępny.

Biorąc pod uwagę szczeble zarządzania, Business Intelligence w miarę rozwoju zaczął wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne w pozostałych, znajdujących się niżej w hierarchii organizacyjnej, grup użytkowników. W ich skład zaczęli wchodzić menedżerowie niższego szczebla, analitycy, jak i pozostali użytkownicy, którzy mieli potrzebę stosowania Business Intelligence.

Prócz tego, że z Business Intelligence korzystała coraz liczniejsza grupa pracowników, to także zaczęto wykorzystywać inne funkcjonalności. Wynikało to z nowych możliwości, jakie one dawały, a także tego, że było to jedyne rozwiązanie umożliwiające radzenie sobie z różnorodną i dużą liczbą danych. Pod pojęciem dużej ilości danych, należy rozumieć taką ich wielkość, z którą niezdolne były sobie radzić tradycyjne rozwiązania.

Ponadto, zapotrzebowanie na Business Intelligence przyczyniło się do wzrostu liczby przedsiębiorstw, które go oferowały. Konkurencja pomiędzy nimi spowodowała obniżkę cen oraz wyższą jakość oferowanych produktów. Doprowadziło to do tego, że stał on się tańszy i bardziej dostępny dla szerszej gamy przedsiębiorstw.

Liczba użytkowników stosujących Business Intelligence jest także efektem tego, że dostęp do niego stał się możliwy nie tylko z komputera, ale także z innych urządzeń oraz witryny internetowej. Ułatwia to korzystanie z przygotowanych raportów, umożliwia pracę zdalną oraz interaktywne stosowanie.

Zmiany w wykorzystywaniu Business Intelligence są po części skorelowane z trendami, które pojawiają się w otoczeniu oraz w obszarze systemów, do których on należy. Jednym z nich jest prostota w użytkowaniu narzędzi tej klasy, co przyczynia się do tego, że osoby nie posiadające określonych kompetencji są w stanie posługiwać się tym rozwiązaniem.

Do zarządzania współczesną organizacją gospodarczą nie wystarcza już intuicja czy doświadczenie – zarządzanie musi opierać się na profesjonalnie zbieranych i przetwarzanych informacjach. Zważywszy na to, że zakres działań współczesnych menedżerów przedsiębiorstw obejmuje czynności:

- wynikające z funkcji zarządzania oraz odpowiedzialności za tworzenie i realizację strategii przedsiębiorstwa,

- wywołane koniecznością podjęcia działań na skutek niespodziewanych sytuacji,

- wynikające z potrzeby dostosowania przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w otoczeniu,

- obejmujące przedsięwzięcia operacyjne i strategiczne.

Realizację wymienionych czynności warunkuje posiadanie odpowiedniej informacji, zaś ona sama zależna jest od takich elementów, jak:

- odbiorca informacji,

- zakres wymaganych informacji,

- źródło informacji,

- organizacja przepływu oraz prezentacji informacji.

Ponadto zbiór wymaganych informacji zależy od: sytuacji, w której dana czynność ma zostać wykonana, cech menedżera oraz zajmowanej pozycji w strukturze organizacji. W poszczególnych przedsiębiorstwach, jak i wchodzących w ich skład obszarów funkcjonalnych, występuje wiele czynników mających wpływ na proces informacyjno – decyzyjny. Przykładem takiej sytuacji może być konieczność przesunięcia części budżetu od jednego projektu informatycznego do drugiego. Do czynników mających wpływ na decyzje będą należeć: wielkość posiadanego budżetu, możliwości związane z jego alokacja, wpływ przesunięcia części środków na pozostałe elementy projektu, zdolność oszacowania skutków podjętej decyzji itp..

Menedżerowie podejmujący decyzje na różnych szczeblach zarządzania, identyfikują i starają się rozpoznawać poszczególne możliwości, które sprzyjają ich realizacji. Podejmowane przez nich działania, uprawniające procesy informacyjno – decyzyjne, wymagają wiedzy odnośnie tego, co je wspomaga, a co im przeszkadza.

Business Intelligence to narzędzia wspomagające procesy informacyjno – decyzyjne przeznaczone , zarówno dla kierowników szczebla taktycznego, jak i szczebla strategicznego. Dostarczają informacji z poszczególnych baz danych, a równocześnie wykorzystują analityczne modele decyzyjne. Dzięki czemu umożliwiają wsparcie dla decyzji słabo ustrukturyzowanych oraz wymagających wiedzy z różnych obszarów przedsiębiorstwa. Jako systemy informatyczne pozwalają decydentom, niemającym wiedzy informatycznej, pozyskiwać informacje, wymieniać je z innymi użytkownikami, a  także generować raporty dostosowane do potrzeb określonych decyzji.

Tego typu rozwiązania informatyczne dostarczają decydentom podstawy informacyjnej, służącej do podejmowania decyzji strategicznych, jak i kontroli ich realizacji. Głównym czynnikiem, który determinuje ich wykorzystanie jest horyzont czasowy podejmowanych decyzji. Business Intelligence oferuje indywidualne raporty na żądanie decydenta, które odpowiadają na jego zapytania oraz umożliwia komunikowanie się z innymi użytkownikami systemu. Pozwala na monitorowanie wszystkich podsystemów działania przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Okazuje się to pomocne przy analizowaniu i rozwiązywaniu problemów nieustrukturyzowanych, wielokryterialnych i nieprogramowanych.

Funkcjonalności Business Intelligence, takie jak raportowanie oraz te pozwalające na dokonywanie predykcji (data mining), zwiększają poziom wiedzy osób decyzyjnych pozwalając im na efektywniejsze podejmowanie decyzji. Natomiast możliwości związane z monitorowaniem realizacji poszczególnych procesów, jak i ich prognozowaniem mogą znaczącą przyśpieszyć wykonywanie i osiąganie różnorodnych zamierzeń. Z związku z powyższym, Business Intelligence stosuje się, aby móc realizować następujące cele:

- tworzenie oraz utrzymywanie dobrych relacji z klientami,

- polepszanie efektywności zarządzania,

- analizowanie oraz powiększanie sprawności operacyjnej.

Jednym z czynników determinujących właściwe wykorzystanie Business Intelligence jest znajomość własnych potrzeb informacyjnych oraz tego, w jakim stopniu, możliwości Business Intelligence mogą im sprostać. Te potrzeby definiowane są poprzez wymagania, które występują na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem i w odmiennych momentach czasowych. Z tego względu, przedsiębiorstwa stosujące Business Intelligence, wykorzystują je w tych obszarach, w których implementacja pozyskanej informacji, w najwyższym stopniu przełoży się na ich wyniki.

Menedżerowie najwyższego szczebla stanowią niewielką część kadry kierowniczej. Podejmują decyzje o najszerszym zasięgu i najdłuższym horyzoncie czasowym, odpowiadają za wyznaczanie celów przedsiębiorstwa, ogólną strategię oraz politykę operacyjną. Są odpowiedzialni za całokształt zarządzania organizacją. Do podejmowania decyzji, najczęściej, potrzebują informacji skonsolidowanych, syntetycznych, które są przekazywane w formie raportów. Raporty wykorzystywane są do porównania osiągniętych wyników z poczynionymi wcześniej założeniami (strategią, budżetami przychodów i kosztów itd.). Raporty mogą być dostarczane regularnie w określonych przedziałach czasowych (raporty codzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne itd.) lub tworzone Ad hoc.

Menedżerowie średniego szczebla to najliczniejsza grupa spośród kadry kierowniczej. Wśród nich można wyróżnić osoby pełniące rolę kierowników zakładów, produkcji, działu sprzedaży, szefów wydziałów czy liderów zespołów. Ich zadanie polega na sterowaniu działaniami, które prowadzą do realizacji polityki, strategii i planów, ustanowionych przez menedżerów najwyższego szczebla. Podejmują decyzje, które odnoszą się do różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, nadzorując i koordynując działania kierowników najniższego szczebla. W procesach informacyjno – decyzyjnych wykorzystują informację częściowo zagregowaną oraz posiadają wgląd do danych źródłowych.

Obowiązki menedżerów najniższego szczebla polegają na nadzorowaniu i koordynowaniu działań pracowników wykonawczych.

Informację na poszczególnych szczeblach przedsiębiorstwa rozróżnia stopień agregacji danych, horyzont czasowy, dokładność, związek z teraźniejszością, forma prezentacji oraz zakres tematyki, którą obejmuje.

Na szczeblu strategicznym informacja, pochodząca z Business Intelligence, odnosi się do raportowania wykonanej przez przedsiębiorstwo działalności. Za pomocą zdefiniowanych w Business Intelligence wskaźników, menedżerowie mogą monitorować realizację założonych przez przedsiębiorstwo celów, aby śledzić wykonanie przyjętej strategii.

Na szczeblu taktycznym, Business Intelligence wspomaga podejmowanie decyzji m.in. w obszarze marketingu, sprzedaży, finansów, zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może optymalizować działania oraz kształtować, wybrane aspekty organizacyjne, umożliwiając sprostanie wyznaczonym celom.

Na szczeblu operacyjnym, Business Intelligence wykorzystuje się do formułowania zapytań Ad hoc, dotyczących pozyskania informacji, odnośnie działań, które realizowane są w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa. Chodzi tu o informację związaną z aktualnym stanem finansów, sprzedaży, relacji z klientami, dostawcami itp.

Kolejnym punktem, jeśli chodzi o Business Intelligence jest sposób wykorzystania, tak aby możliwe stało się osiągnięcie maksymalnych korzyści. Odnosi się to do udostępniania informacji, jak i określenia jej miejsca w procesie informacyjno – decyzyjnym. W zależności od potrzeb, może ona stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz lub być potwierdzeniem dla dokonania określonego wyboru.

W chwili obecnej Business Intelligence staje się istotnym elementem, w zarządzaniu przedsiębiorstwem i może przekładać się na zajmowaną pozycję konkurencyjną. Stąd też bywa on także definiowany jako koncepcja, która odnosi się do filozofii zarządzania i narzędzie, które pomaga firmom w zarządzaniu i udoskonalaniu informacji, aby zwiększać efektywność procesów informacyjno – decyzyjnych.

Zastosowanie Business Intelligence może przekładać się, na zwiększenie efektywności podejmowanych działań w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Informacja pochodząca z Business Intelligence wykorzystywana jest tam, gdzie gromadzi się dane na temat zachodzących procesów, wspomaganych przez systemy informatyczne. Dzięki nim następuje automatyzacja czynności, których realizacja zostawia po sobie ślad w formie danych, możliwych do powtórnego zastosowania. Ich przetworzenie do postaci raportu, pozwala dokonać oceny, w jaki sposób przebiega wykonanie określonych zadań. Należy dodać, że jest to najszybszy, z dostępnych, sposób pozyskiwania informacji na temat przebiegu czynności, które mają miejsce w przedsiębiorstwie. Stanowi to o tym, że Business Intelligence umożliwia najszybszą reakcję na wszelkiego rodzaju odchylenia.

Efektywność stosowania Business Intelligence sprowadza się do dwóch podstawowych czynników:

- ludzi – decydenci powinni być przygotowani do korzystania ze współczesnych technik analitycznych. Brak odpowiednich kwalifikacji spowoduje tylko to, że tego typu metody nie będą stosowane,

- informacji – a dokładnie jej jakości. Podejmowanie decyzji na podstawie błędnych informacji może być gorsze niż podejmowanie decyzji, jedynie na podstawie intuicji, w określonych przypadkach. Mówi o tym pewna zasada: „Jeżeli śmiecie włożysz, to śmiecie otrzymasz”.

Do najczęściej stosowanych obszarów, wraz z podaniem przykładu wykorzystania Business Intelligence zalicza się:

- finanse, analiza kosztów, przychodów i rentowności w różnych wymiarach,

- sprzedaż, analiza dynamiki i struktury przychodów ze sprzedaży oraz rentowności,

- marketing i zarządzanie relacjami z klientem, segmentacja oraz modelowanie zachowań klientów,

- zarządzanie produkcją, monitorowanie procesów produkcyjnych,

- logistyka i zaopatrzenie, analiza realizacji zamówień,

- zarządzanie kadrami, analiza wskaźników wydajności pracy,

- zarządzanie strategią, monitorowanie mierników odnoszących się do stopnia realizacji strategii, tzw. KPI,

- controlling, monitorowanie stopnia realizacji budżetów.

Generowane raporty bądź zdefiniowane wskaźniki, istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, umożliwiają szybką reakcję na różnego rodzaju odchylenia, od zaplanowanych wielkości, np. poziomu kosztów, sprzedaży itp.. Istotną rolę odgrywa także czas, w którym informacja może zostać pozyskana. Jest to bardzo ważne w tych obszarach, w których informacja, determinuje szybką reakcję, na zachodzące, w sposób nieprawidłowy procesy, mogące spowodować nieefektywność.

Rosnące znaczenie Business Intelligence, przyczynia się do jego rozpowszechniania, czego wynikiem jest tzw. demokratyzacja informacji. Pod pojęciem demokratyzacji informacji, należy rozumieć to, że staje się ona dostępna dla coraz większej liczby użytkowników. Dzięki temu, więcej osób w przedsiębiorstwie ma dostęp do Business Intelligence, co przekłada się na wyższą jakość podejmowanych decyzji, a te z kolei na efektywność organizacji.

Niemniej jednak, sam Business Intelligence nie gwarantuje osiągnięcia najlepszych rezultatów, a tylko zmniejsza stopień skomplikowania procesu informacyjno – decyzyjnego, dzięki temu że generuje informację, która go wspomaga. I jest to najistotniejsza cecha koncepcji, którą przypisuje się do Business Intelligence, czyli ułatwienie w dokonywaniu wyborów, w procesie informacyjno – decyzyjnym. Ma to swoje odzwierciedlenie w tym, że Business Intelligence dostarcza dodatkową informację, która może wskazywać określone działanie bądź możliwy kierunek rozwoju przedsiębiorstwa.

Business Intelligence stosuje się do pozyskiwania informacji w różnorodnych obszarach, do których należą: zarządzanie wiedzą, informacją, ryzykiem oraz w takich sektorach jak: bankowość, służba zdrowia, logistyka, produkcja, marketing itp.. Z tego powodu, badania odnoszące się do pomiaru efektywności wykorzystania Business Intelligence, mogą dotyczyć następujących wymiarów:

- poszczególne sektory gospodarki, takie jak sprzedaż detaliczna, telekomunikacja, bankowość, opieka zdrowotna itp.,

- poszczególne funkcje w przedsiębiorstwach, takie jak sprzedaż i marketing, finanse, logistyka, HR,

- identyfikacja nowych trendów,

- poprawa jakości procesów informacyjno – decyzyjnych.

Niemniej jednak, równie ważne jest to, jak łączy się wiedzę odnośnie Business Intelligence z tą, która dotyczy zupełnie innej dyscypliny. Ze względu na to, iż wykorzystanie Business Intelligence w określonym obszarze funkcjonalnym przedsiębiorstwa, jak np. logistyka lub marketing stanowi o interdyscyplinarności, naukowcy zmuszeni są do integracji dyscyplin, aby tworzyły logiczną całość.

W takim przypadku podkreślane są uwarunkowania danego sektora oraz możliwości narzędzi Business Intelligence, tak aby wskazywać na potencjał ich wykorzystania. Specyfika określonych obszarów polega na tym, że zagregowana informacja wspomaga procesy informacyjno – decyzyjne wybranych osób decyzyjnych. Ich znajomość umożliwia takie dostosowanie Business Intelligence, aby zwiększyć efektywność realizowanych procesów informacyjno – decyzyjnych.

W związku z tym, iż gromadzone, w badanych obszarach, dane zostają przetworzone do postaci informacji, bada się jej wykorzystanie. Dokładniej, rozpoznaje się potrzeby decyzyjne osób, które korzystają bądź mogą korzystać z Business Intelligence i analizuje się wpływ pozyskanej informacji. Ze względu na to, iż każdy z obszarów posiada inne cechy charakterystyczne, np. rodzaj potrzebnej informacji, szybkość jej dostarczania, czego ma ona dotyczyć itp. wiedza na ten temat, wymaga rozpoznania badanego obszaru.

Jednakże, mimo korzyści, jakie przedsiębiorstwo mogłoby zyskać dzięki stosowaniu Business Intelligence, istnieją różne bariery, które stoją na drodze do ich realizacji. Najpowszechniejszymi z nich są:

- bariery ekonomiczne – rozwiązania wspomagające procesy informacyjno – decyzyjne są dla części przedsiębiorstw tak kosztowne, że nie stać ich na zakup tego typu narzędzi,

- techniczne – stosowanie narzędzi wspomagających procesy informacyjno – decyzyjne warunkuje posiadanie odpowiedniego oprogramowania, sprzętu i bazy danych,

- organizacyjne – menedżerowie lub inni użytkownicy Business Intelligence zajęci swą codzienną pracą mogą nie mieć czasu na korzystanie z tego typu rozwiązań,

- brak określonych komórek organizacyjnych lub stanowisk do analizy i kontroli realizacji decyzji może spowodować uzyskanie o wiele gorszych efektów niż te, które są możliwe do uzyskania,

- organizacyjne przygotowanie przedsiębiorstwa, a nie tylko po stronie intelektualnej/kulturowej,

- socjopsychologiczne – przywiązanie do polegania na własnej intuicji.

## Funkcjonalności i zastosowania Business Intelligence

Ze względu na możliwości związane z dostarczaniem informacji o różnym stopniu szczegółowości, pozyskiwana wiedza, w większym stopniu, dotyczy zdefiniowanych obszarów. Wydobyciu takiej informacji sprzyja istnienie określonej architektury, która pozwala na wykonywanie pewnych procesów. Natomiast za ich realizację odpowiadają przypisane im elementy infrastruktury, które razem tworzą system.

Architektura Business Intelligence zbudowana jest z poszczególnych warstw:

- warstwy danych źródłowych, która obejmuje źródła danych, takie jak transakcyjne bazy danych, systemy IT, witryny internetowe itp.,

- warstwy ETL (ang. Extract, Transformation, Load – ekstrakcja, transformacja, ładowanie), która odpowiada za pozyskiwanie danych, ich weryfikację (profilowanie, standaryzacja, deduplikacja, wzbogacanie danych), przygotowanie do umieszczenia w strukturach analitycznych (transformacja, wyznaczenie wartości obliczanych, wstępna agregacja) oraz przesyłanie do warstwy gromadzącej,

- warstwy gromadzenia danych, obejmującej repozytorium lub repozytoria analityczne, którymi mogą być hurtownie danych, składnice danych, kostki OLAP itp.,

- warstwy analizy, która odpowiada za udostępnianie narzędzi i obszar analizy danych,

- warstwy prezentacji, która odpowiada za udostępnianie danych i przetwarzanie informacji dla użytkowników końcowych.

Architektura Business Intelligence pozwala na osiągnięcie celów, związanych z jego wdrożeniem, do których należą:

- integracja danych w przedsiębiorstwie,

- gromadzenie i przechowywanie danych w postaci gotowej do przeprowadzania analiz biznesowych,

- udostępnienie wyników analiz bez opóźnień czasowych uprawnionym użytkownikom, zachowując właściwy poziom bezpieczeństwa.

Business Intelligence może być postrzegany w zależności od tego, jakich korzyści dostarcza użytkownikom końcowym. Z punktu widzenia rozwiązania jest to pewne narzędzie służące integracji danych, które pochodzą z różnych źródeł. Dzięki niemu możliwe staje pozyskanie jednej, kompleksowej informacji, która odzwierciedla prowadzoną działalność. Natomiast możliwość związana z pobieraniem danych, z systemów informatycznych, stwarza okazję do wspólnego tworzenia zestawień. Pozwala to na większą oszczędność czasu, która odnosi się do przygotowania oraz wizualizacji danych. Ponadto Business Intelligence przeznaczony jest do radzenia sobie z większą liczbą danych, niż oprogramowanie, które zazwyczaj wspomaga działalność pojedynczych działów funkcjonalnych.

Zwraca się uwagę, na pewną zależność, która wynika ze wspomagania procesów, dzięki stosowaniu systemów informatycznych. Im więcej przedsiębiorstwo ich stosuje, tym więcej danych, odnośnie wykonywanych zadań, jest tworzonych. Wygenerowane dane, z różnych obszarów, dzięki agregacji oraz przekształceniu w informację, mogą zapewnić kompleksowe spojrzenia na wykonywaną działalność. Za sprawą narzędzi analityczno – raportowych, znajdujących się w Business Intelligence, można doglądać tego, w jaki sposób przedsiębiorstwo zrealizowało różnego rodzaju czynności. Natomiast możliwość zestawiania danych, które pochodzą z różnych systemów, pozwala na analizę wybranych obszarów, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Postrzeganie Business Intelligence jako oprogramowania przejawia się tym, jakiego rodzaju potrzeby jest on w stanie zaspokoić, co jest pochodną posiadanych funkcjonalności. Dzięki nim, istnieje możliwość określenia czasu, w jakim może być dostarczana informacja. Wskazuje się też docelową formę prezentacji, w jakiej użytkownik chciałby otrzymywać pozyskiwane dane. Ze względu na to, że informacja, najczęściej, przeznaczona jest dla pewnej grupy osób, istnieje możliwość definiowania odbiorców. Ta funkcja sprowadza się do przydzielania uprawnień dla określonych rodzajów informacji, wybranym grupom użytkowników.

Dzięki powyższym cechom Business Intelligence, generowana informacja dostarczana jest w określonym czasie, postaci oraz wybranym osobom.

Wskaźnikiem efektywności Business Intelligence jest stopień i poziom integracji danych oraz zdolność do ich wielowymiarowego przetwarzania analitycznego, wspomagającego proces informacyjno – decyzyjny.

Funkcjonalności, oferowane przez Business Intelligence, pozwalają na pozyskanie informacji, która odzwierciedla kondycję przedsiębiorstwa oraz może wskazywać skutki podjęcia pewnych działań (estymacja, prognozowanie). W związku z powyższym, pozyskana dzięki Business Intelligence informacja, przedstawia przejrzysty obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego możliwych zachowań, w wygodny i szybki sposób.

Zastosowanie Business Intelligence ułatwia przegląd i zrozumienie sytuacji w obrębie wybranego obszaru zarządzania oraz może zwiększyć liczbę wariantów decyzyjnych. Przekłada się to na wzrost racjonalności decydentów. Dzięki czemu, pozyskana informacja zwiększa wiedzę odnośnie możliwości wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji oraz efektywność w procesie informacyjno – decyzyjnym.

Funkcjonalności Business Intelligence, odnoszące się do prezentowania pozyskiwanych i przetwarzanych danych, sprowadzają się do raportowania, KPI oraz zaawansowanej analityki. W niniejszej pracy doktorskiej, pojęcia data miningu oraz zaawansowanej analityki stosowane są zamiennie.

Funkcjonalność – Raportowanie

Raportowanie jest podstawową funkcjonalnością Business Intelligence. Pojęcie raportowania odnosi się do: Sprawozdania z jakichś prac lub relacji o stanie czegoś. Poniżej przykładowy raport zrobiony w Business Intelligence.

Rys. 5. Przykład raportu w Business Intelligence

Źródło: https://docs.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/sample-retail-analysis

Funkcja raportująca Business Intelligence, która odnosi się do dostarczania informacji na temat wykonanych zadań wykorzystywana jest w różnych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem.

Raportowanie utożsamiane jest z procesem organizowania danych, w celu monitorowania efektywności odmiennych obszarów biznesowych. Generowane raporty wykorzystywane są w ramach prowadzonych analiz, ponieważ pozwalają na eksplorację danych w celu wyciągnięcia wartościowych wniosków. Pozyskane wnioski mogą prowadzić do lepszego zrozumienia biznesu, co staje się źródłem poprawy jego efektywności. Raportowanie związane jest z przetwarzaniem surowych danych, w łatwiej przyswajalne zestawy informacji. Systematycznie dostarczane raporty umożliwiają monitorowanie sytuacji biznesowej, a także służą jako sygnały ostrzegawcze, w wypadku, gdy zaczyna się ona wymykać spod kontroli.

Raporty generowane dzięki Business Intelligence obejmują standardowy zestaw metryk, które podlegają okresowemu monitorowaniu. Inny rodzaj raportów stanowią tzw. alerty (ostrzeżenia), czyli warunkowe raporty, które są wysyłane do zdefiniowanych odbiorców w chwili wystąpienia określonych kryteriów.

Na podstawie dostarczanych raportów mogą być prowadzone analizy sprowadzające się do:

- bieżących odpowiedzi na zapytania, które dotyczą krótkiego okresu czasu, ponieważ nie są one wynikiem dogłębnych analiz, a stanowią jedynie zwięzłe podsumowanie zawierające wskazówki odnośnie podjęcia możliwych działań,

- prezentacji analitycznych, które odnoszą się do zapytań biznesowych wymagających już nieco szerszego omówienia, a także przeprowadzenia dodatkowych badań.

Możliwość bliższego przyjrzenia się przetworzonym danym pozwala na wypracowanie rekomendacji, które są poparte wnioskami z przeprowadzonych analiz.

Dzięki dostarczanym raportom, osoby decyzyjne otrzymują informację na temat realizacji podjętych wcześniej działań. Taka informacja sprowadza się do sprawozdawczości, podlegając dalszej analizie, stanowiąc jej początek lub być jej podsumowaniem.

Raporty służą do formatowania, podsumowywania i wyświetlania danych. Określona struktura zapisu umożliwia odczyt danych w dogodny, dla użytkownika końcowego sposób. Raport pozwala na udzielenie odpowiedzi na określone pytanie. Każdy raport można sformatować w sposób zwiększający czytelność danych. Raporty mogą zawierać szczegóły dotyczące poszczególnych rekordów, podsumowania wielu rekordów lub zarówno jedno, jak i drugie.

Wdrożenie funkcji odnoszącej się do raportowania rozpoczyna proces określania wymaganych informacji. Podstawowym elementem jest odpowiedź na pytania, które dotyczą braków informacyjnych, a które funkcjonalność ta mogłaby zaspokoić. Raportowanie dostarcza informacji, które mogą być stosowane w różnych obszarach zarządzania projektami informatycznymi.

Raporty stanowią pierwszy bądź finalny etap procesu informacyjno – decyzyjnego, który odnosi się do rozpoznania sytuacji problemowej. Pozyskana informacja zwiększa zasób wiedzy na temat stanu zrealizowanych czynności. Umożliwia to podjęcie kolejnego kroku, aby prace projektowe mogły posunąć się dalej. Ponadto, raporty służą także do oceny tego, jak poszczególne czynności zostały wykonane.

Raporty mogą być wykorzystywane do prezentowania danych z różnych tabel. Bowiem dane, które znajdują się w kilku tabelach często analizowane są w ramach jednego raportu. Ponadto, dzięki funkcji związanej z filtrowaniem danych, można określić odpowiednie kryteria, aby uzyskać dostęp tylko do potrzebnych rekordów. Raport można uruchomić w dowolnym momencie, przy czym zawsze będzie on odzwierciedlał bieżące dane znajdujące się w bazie danych.

Zastosowanie funkcjonalności związanej z raportowaniem można rozpatrywać w różnych aspektach. Potrzeba związana z dostarczaniem raportów, na temat prac projektowych występuje na wszystkich etapach cyklu życia projektu informatycznego. W miarę postępu prac nad projektami wymagana jest informacja na temat stopnia ich realizacji. W ramach poszczególnych faz, Business Intelligence może być stosowany na etapach: rozpoczęcia, planowania, realizacji, kontroli i zakończenia projektów informatycznych.

Stopień w jakim zastosowanie informacji, przekłada się na rozwiązanie problemu decyzyjnego zależy od jej dokładności. Natomiast możliwość, która pozwala zwiększyć poziom szczegółowości otrzymywanej informacji odnosi się do tzw. filtrowania.

Funkcjonalność – KPI (Key Performance Indicators)

Pojęcie KPI można utożsamiać ze wskaźnikiem ilustrującym sytuację na temat stanu wybranego obszaru. Poniżej przykładowe KPI zrobione w Business Intelligence:

Rys. 6. Przykład KPI w Business Intelligence

Źródło: https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/Sales-Scorecard-Dashboard-monitoring-KPIs-made-easy/td-p/310982

KPI (Key Performance Indicators), kluczowe wskaźniki efektywności, to kolejna z funkcjonalności wspomagających zarządzanie wybranym obszarem organizacji. KPI to metryka pokazująca daną liczbę, która pozwala lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje dany obszar biznesowy. Pod tym pojęciem, znajdują się różnego rodzaju mierniki, dzięki którym można oceniać funkcjonowanie firmy, wychwytywać obszary nieefektywności, śledzić zmiany w czasie.

Wyznaczanie KPIs zaczyna się od określenia celu nadrzędnego lub celów podrzędnych, które wspomagają ociągnięcie tego pierwszego. Odpowiednio zaprojektowany KPI cechuje się:

- „właściwą definicją”, która przedstawia stosunek, udział, wzrost itp. Umieszczenie takiego wskaźnika, we właściwym dla niego kontekście tj. wybrany aspekt danego obszaru, umożliwia pozyskanie wiedzy na jego temat,

- odpowiednią formą prezentacji, do czego służą kokpity menedżerskie, na których widnieją różnego rodzaju wskaźniki,

- posiadaniem określonego celu, ponieważ wskaźnik umożliwia śledzenie jego realizacji. KPI mogą być prezentowane w różnych odstępach czasowych, aby pokazywać trend mierzonego zjawiska i umożliwić szybką reakcję na pojawiające się nieprawidłowości,

- na jego podstawie zostają podejmowane decyzje, które przeradzają się w określone działania.

KPI wskazują, czy przedsiębiorstwo osiąga postawione cele, dzięki którym generowana jest wiedza na temat efektywności funkcjonowania danego obszaru. Tego typu informacja odzwierciedla stopień funkcjonowania biznesu, umożliwiając podjęcie decyzji, która może służyć jego poprawie. Ponadto, w określonych przypadkach, KPI może stanowić sygnał ostrzegawczy na wypadek występujących odchyleń od realizowanych celów.

Zarządzanie określonymi obszarami przedsiębiorstwa, na podstawie KPI, można utożsamiać z zarządzaniem przez cele. Ten sposób zarządzania wiąże się z wyznaczaniem głównych kierunków działań oraz alokacją zasobów, niezbędnych do ich osiągania. Postępy w realizacji wyznaczonych celów są na bieżąco monitorowane, a także dokonuje się ich pomiaru. Umożliwia to systematyczną ocenę ich realizacji oraz identyfikację czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonanie założonego planu.

Efektywność rozpatruje się z punktu widzenia specyfiki mierzonego obszaru oraz potrzeb przedsiębiorstwa. Z tego względu, do pomiaru efektywności służą różnorodne wskaźniki. Natomiast proces ich tworzenia odnosi się do zagadnień, które są istotne dla mierzone obszaru. Liczba wspomagających przedsiębiorstwo wskaźników nie może być większa, niżby to wynikało z jego potrzeb. Wynika to z tego, że zbyt duża liczba KPI może rozpraszać uwagę osób zarządzających od spraw, które mają kluczowe znaczenie, z punktu widzenia określonego obszaru. Redukcja informacji pozwala na ukazanie najbardziej miarodajnych wyników, które odzwierciedlają realizację celu. Stosowane wskaźniki posiadają pewien wzorzec, który jest, co jakiś czas dostosowywany do zachodzących zmian, aby stymulować zarządzanie. Z tego powodu, istotne ze względu na dany obszar, działanie otrzymuje odpowiedni priorytet.

Syntetyczny wskaźnik wskazuje ostateczny rezultat określonego procesu. Prawidłowe rozpoznanie sytuacji i podjęcie działań zaradczych wiąże się z dekompozycją danego wskaźnika na elementy składowe. Dzięki temu możliwe staje się bliższe spojrzenie na oddziałujące na jego wielkość czynniki. Odnotowanie niekorzystnego poziomu danej miary nie musi od razu przekładać się na dokonanie oceny. W jego rezultacie następuje podjęcie działań służących analizie przyczyn problemu i znalezienia rozwiązania.

Jednakże niewłaściwe spojrzenie na KPI może prowadzić do błędnych ocen. Z tej przyczyny, odradza się śledzenie i koncentrację na zbyt wielu wskaźnikach. Ponieważ uwaga nie zostałaby skoncentrowana na najważniejszych elementach projektu.

Zastosowanie oraz analiza wskaźników służy jedynie wsparciu w podejmowaniu decyzji. Natomiast formułowane oceny oraz podejmowane decyzje, na ich podstawie, dążą do zachowania równowagi w obrębie całego procesu.

Funkcjonalność – DATA MINING

Funkcjonalność, w ramach Business Intelligence, umożliwiająca eksploracyjną analizę danych nazywa się Data Mining.

Rys. 7. Przykład analizy Data Mining w Business Intelligence

Źródło: https://datachant.com/2016/08/09/sentiment-analysis-power-bi-part-2/

Data mining to proces selekcji, eksploracji i modelowania dużych ilości danych, który służy odkrywaniu regularności i związków, jakie w nich występują. Jego celem jest uzyskanie wyników użytecznych dla właściciela danych.

Zgłębianie danych (data mining) to proces analityczny, przeznaczony do badania dużych zasobów danych (zazwyczaj powiązanych z zagadnieniami gospodarczymi lub rynkowymi) w poszukiwaniu regularnych wzorców oraz systematycznych współzależności pomiędzy zmiennymi, a następnie do oceny wyników poprzez zastosowanie wykrytych wzorców do nowych podzbiorów danych.

Zgłębianie wiedzy pozwala na pozyskiwanie informacji, która wspomaga procesy informacyjno – decyzyjne w warunkach ograniczonej pewności. Data Mining traktowany jest jako zagadnienie z pogranicza statystyki lub sztucznej inteligencji.

Data Mining wspomaga planowanie, ponieważ pozyskana informacja służy wytyczaniu dalszych kierunków działań lub zwiększaniu wiedzy, na temat prawdopodobieństwa ich zaistnienia. Owa funkcjonalność obejmuje trzy główne etapy: wstępną eksplorację, budowę modelu oraz jego zastosowanie.

Eksploracja rozpoczyna się od przygotowania danych, do dalszej analizy. Obejmuje ona czyszczenie, przekształcanie oraz wybór tych podzbiorów, na podstawie których wykonywana będzie analiza. Gotowe dane przechodzą przez dalszy proces eksploracji, który determinuje rozwiązanie określonego problemu. Odkrywanie wiedzy obejmuje różne metody, których celem jest wybór najważniejszych cech i określenie stopnia złożoności modelu. Na tym etapie dokonuje się próby wyboru algorytmu dla znalezienia zależności, która zostanie przedstawiona w postaci formalnej.

Budowa modelu sprowadza się do rozpatrzenia dostępnych modeli i wyboru najlepszego z nich. Model oceniany jest na podstawie wykonanej predykcji. Stosuje się techniki porównawcze, dla wybranych metod, wykonywane na tych samych zbiorach danych. Modele wykorzystywane są dla przewidzenia różnorodnych wartości lub ich klasyfikacji.

Odkrywanie wiedzy to proces selekcji, transformacji i eksploracji danych, zaś ich wyniki podlegają interpretacji. Powyższe operacje wspomaga specjalne oprogramowanie, które współpracuje z systemem zarządzania bazą danych oraz udostępnia interfejs API. Interfejs API (Application Programming Interface) to wejście do programu komputerowego, rozumiane jako zbiór instrukcji, pozwalający na interakcję oprogramowania.

Zastosowanie tej funkcjonalności umożliwia:

- przetwarzanie dużych zbiorów danych, czyli takich, które są niedostępne dla tradycyjnych narzędzi, jak np. Excel lub Access,

- drążenie danych, w celu wykrycia użytecznych prawidłowości,

- predykcję przyszłych zdarzeń i zachowań.

Metody analizy danych zależą od charakteru rozpatrywanych problemów, do których należą:

- opis zależności, który polega na wykryciu związków pomiędzy istniejącymi faktami. W ich ramach można dokonywać opisu pomiędzy wartościami występujących zmiennych lub dotykać problemu współwystępowania pewnych zjawisk,

- klasyfikacja wzorcowa, czyli analiza obiektów charakteryzowanych przez wartości przyjętego zbioru zmiennych. Jej celem jest przypisanie poszczególnych obiektów do wcześniej zdefiniowanych klas,

- klasyfikacja bez wzorcowa, która polega na rozpoznaniu struktury obiektów. Identyfikacji zostaje poddana liczba cech charakterystycznych dla danych klas, które następnie zostają przypisane do odpowiadających im skupień,

- analiza szeregów czasowych, polega na identyfikacji i opisaniu prawidłowości zachodzących pomiędzy wartościami zmiennych, które pochodzą z różnych okresów czasu,

- analiza sieciowa, do której wykorzystywane są grafy obrazujące połączenia pomiędzy węzłami. Połączenia mogą mieć charakter jedno– lub dwukierunkowy, co pokazuje relacje zachodzące między obiektami, problem optymalnego wyboru, stosowany jest wówczas, gdy istnieje zbiór dostępnych rozwiązań i wykorzystywany jest algorytm podpowiadający najlepsze z nich,

- problemy wyboru, występują wówczas, gdy spośród dostępnego zbioru elementów (np. obiektów albo zmiennych) należy wybrać najlepsze (w sensie przyjętego sposobu oceniania). Algorytmy realizujące tego typu zadania w oparciu o techniki data mining są przydatne, gdy niemożliwe jest sprawdzenie i ocenienie wszystkich możliwych podzbiorów analizowanego zbioru elementów.

Wyróżnia się następujące techniki eksploracji danych: klasyfikacja, regresja, klastrowanie, odkrywanie charakterystyk, dyskryminacja, odkrywanie asocjacji.

Mimo zaawansowanych technik Data Mining nie może dostarczyć odpowiedzi na każde pytanie, nie można także oczekiwać, że stworzone modele zawsze przyniosą wyniki, które będą wskazywać najlepsze kierunki działań. Bowiem eksploracja danych jest ograniczona do zebranych danych, które mogą nie być w pełni reprezentatywne dla danego zbioru. Ponadto dane mogą zostać zebrane niepoprawnie lub mogą być nieaktualne. Jakość wyników bezpośrednio zależy od jakości gromadzenia i organizacji danych. Dodatkowo, podejmowane decyzje nie powinny bazować tylko na uzyskanych wynikach, ale także na dostępnych zasobach, dopuszczalnych poziomach ryzyka i zdrowym rozsądku.

Złożoność procesów tej klasy oprogramowania wymaga przeprowadzenia szkoleń w celu uczynienia ich zrozumiałymi. Szkolenia powinny być procesem ciągłym według ustalonych programów szkoleniowych dla zarządzających i wykonawców, którzy będą z nich korzystać. Ponadto użytkownicy systemu powinni być przeszkoleni w zakresie dostępu do danych, wykorzystania metadanych oraz samej koncepcji i idei modeli Data Mining.

## Miejsce Business Intelligence w procesie decyzyjnym

Business Intelligence oferuje przedsiębiorstwom możliwość pozyskania informacji, którą te mogą wykorzystać, w dążeniu do systematycznej poprawy realizowanych procesów. Ich specyfika odnosi się do procesów związanych z pozyskiwaniem danych z różnych źródeł, które są przetwarzane, aby następnie mogły zostać zaprezentowane w czytelnej postaci. Stąd informacja pochodząca z Business Intelligence jest źródłem wiarygodnej wiedzy na temat ogólnej działalności przedsiębiorstwa, jak i jego poszczególnych działów funkcjonalnych.

Stosowanie Business Intelligence wspomaga rozwiązywanie problemów decyzyjnych, w taki sposób, jak to przedstawił  H. Simon. Wskazał on na zadania, z którymi ma do czynienia kadra zarządzająca, dzieląc je na trzy obszary:

- nadzór, rozumiany jako działania związane z kierowaniem podległymi procesami biznesowymi oraz podwładnymi,

- rozwiązywanie problemów ustrukturyzowanych, czyli decyzje programowalne, mające charakter rutynowy i powtarzalny, dla których istnieją opracowane procedury ich podejmowania. W przypadku takich zadań (np. określenie kwoty wynagrodzenia przy znanych poziomach wynagrodzeń i premiach dla pracowników) nie jest konieczne rozpatrywanie od początku każdego przypadku decyzyjnego,

- rozwiązywanie problemów nieustrukturyzowanych, czyli decyzje nieprogramowalne, podejmowane w warunkach niepewności, które dotyczą spraw nowych. W tego typu przypadkach nie występuje ustalony schemat postępowania oraz nie są znane ich następstwa, co oznacza brak gotowej metody rozwiązania (np. decyzja strategiczna o rozpoczęciu produkcji poza granicami kraju).

Business Intelligence może znaleźć zastosowanie w każdym z powyższych obszarów, pod warunkiem posiadania odpowiednich danych i spełnieniu szeregu kryteriów, dzięki którym będzie można pozyskać i wykorzystać wartościową informację.

Zasadniczo rozwiązywanie problemów decyzyjnych sprowadza się do dokonania wyboru spośród, minimum, dwóch alternatyw. Zatem Business Intelligence może wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne na dwa sposoby:

- dostarczając informacji osobom decyzyjnym (poprzez przygotowanie odpowiedniej informacji zarówno na poziomie konkretnych danych, jak i wyników złożonych analiz),

- proponując wybór określonej alternatywy, co by mogło sugerować podjęcie decyzji.

Decyzje w zakresie nadzoru i rozwiązywania problemów ustrukturyzowanych mogą być wspomagane zarówno poprzez dostarczanie informacji, jak i proponowanie decyzji zarządczych. Z kolei rozwiązywanie problemów nieustrukturyzowanych, dzięki Business Intelligence może być wspomagane jedynie poprzez dostarczanie informacji.

Dostarczana przez Business Intelligence informacja generuje wiedzę odnośnie zachodzących procesów, stanowiąc wybrany etap w procesie informacyjno – decyzyjnym. Jej wykorzystanie może służyć rozwiązywaniu nieustrukturyzowanych i/lub strukturyzowanych problemów decyzyjnych. Oznacza to, że tego rodzaju informacja stanowi element jedynie wspomagający podejmowanie decyzji, ponieważ ostateczny wybór pozostaje w gestii człowieka.

Na podstawie wcześniej przytoczonych definicji Business Intelligence, autor rozprawy wskazuje, że ich istota sprowadza się do informacji, która wspomaga zachodzące procesy informacyjno – decyzyjne. Zwraca się uwagę, że wsparcie procesu informacyjno – decyzyjnego nie zawsze musi być tożsame z podjęciem określonej decyzji i przełożyć się na natychmiastowe działania. Dotyczy to głównie, nieustrukturyzowanych problemów decyzyjnych, w których pojedyncza informacja jest jedynie pojedynczym elementem złożonego procesu.

Uzasadnienie dla stosowania Business Intelligence wiąże się z tym, że dostarczają one korzyści, które wynikają z mechanizmu działania. Odnosi się on do łączenia i przetwarzania danych pochodzących z różnych systemów informatycznych, celem pozyskiwania informacji przydatnych dla prowadzonej działalności. Spójna informacja będąca efektem przetwarzania danych, z różnych źródeł, możliwa jest do pozyskania, tylko dzięki stosowaniu Business Intelligence. Natomiast proces integracji danych przyczynia się do tego, że liczba danych, które są przetwarzane w Business Intelligence, może być tak duża, że tradycyjne rozwiązania nie byłyby w stanie sobie z nimi poradzić. W związku z tym, można przyjąć, że zastosowanie Business Intelligence służy do pozyskiwania tzw. informacji statystycznej.

Informacja statystyczna stanowi opis pewnego wycinka rzeczywistości, celem czego jest dostarczenie wiadomości o zbiorowości statystycznej. Stanowi ona podstawę:

- kształtowania ogólnej wiedzy oraz pozwala zrozumieć prawa i zasady, które kierują wybranymi procesami,

- budowy modeli i formułowania hipotez odnoszących się do możliwych stanów i zachowań opisywanej rzeczywistości,

- formułowania opinii w sprawie współzależności między zjawiskami,

- oceny stanu badanego zjawiska, budowy prognoz i opracowywania planów, odnośnie kształtowania się przyszłych stanów analizowanych procesów.

Informacje statystyczne stosuje się do analiz i oceny sytuacji decyzyjnych, ponieważ wspomagają opracowywanie planów i podejmowanie decyzji, zwłaszcza strategicznych. Ponadto pomagają zrozumieć przestrzeń problemową, która wymaga analizy i podjęcia decyzji. Im dokładniejszego opisu rzeczywistości dostarczają, tym lepiej pomagają zredukować niepewność w sprawie skutków podejmowanych działań i uchronią przed ewentualnymi błędami.

Można wyróżnić dwie przesłanki warunkujące potrzebę posiadania systemu informacyjnego, będącego wynikiem wdrożenia Business Intelligence :

- konieczność posługiwania się wiarygodną informacją – informacja to podstawa podejmowania decyzji. Jeśli jest nieprawdziwa, decyzje będą zazwyczaj błędne, a ich skutki nieprzewidywalne,

- komfort pracy z informacją – wysiłek menedżera zostaje skierowany na podejmowanie decyzji, a nie na pozyskiwanie informacji lub też potwierdzenie jej prawdziwości.

Sprawnie działający system informacyjny realizuje procesy związane z dostarczaniem informacji zarządczej. A ta z kolei, odpowiada za:

- dostarczanie jednolitej i spójnej informacji dla menedżerów,

- dostarczanie informacji zgodnej z rzeczywistością,

- aktualność dostarczanej informacji,

- dostarczanie informacji charakteryzującej się odpowiednim poziomem szczegółowości,

- swobodny dostęp do informacji,

- dostęp do informacji, która pozwala na wyciągnięcie określonych wniosków i podjęcie odpowiednich działań.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu informacyjnego to warunek powodzenia dla działania zespołu projektowego. Wynika to z założenia, że jego rolą jest umożliwienie szybkiego i rzetelnego przekazywania informacji sprawozdawczych w zakresie wykonywanych decyzji, odchyleń od ustalonych planów i pojawiających się problemów.

Sprawnie funkcjonujący obieg informacji charakteryzuje:

- określenie dróg i sposobów przekazywania informacji, tak aby docierały one do każdego członka organizacji,

- możliwie najkrótsze drogi (kanały) przepływu informacji, gdyż sprawność zarządzania ulega obniżeniu przy dużej liczbie punktów zatrzymań, przez które przechodzą informacje,

- skracanie dróg przepływu informacji nie powinno powodować omijania ogniw pośrednich, gdyż może to prowadzić do powstawania sprzeczności w wydawanych poleceniach,

- rzetelność przekazywanych informacji, bez zniekształceń w ogniwach pośrednich,

- eliminowanie przeciążenia informacjami, co wiąże się zapewnieniem ich selekcji i rezygnacji z informacji zbędnych.

WSPOMAGANIE PROCESÓW INFORMACYJNO – DECYZYJNYCH

Za procesy informacyjno – decyzyjne projektów informatycznych odpowiedzialni są menedżerowie. Odpowiadają oni za koordynację i integrację działań na różnych liniach funkcjonalnych. Prowadzone działania integracyjne obejmują:

- integrację działań niezbędnych do opracowania planu projektu,

- integrację działań niezbędnych do wykonania planu projektu,

- integrację działań niezbędnych do wprowadzenia zmian w planie projektu.

Obowiązki integracyjne menedżera projektu przedstawia poniższy rysunek.

Rys. 8. Integracja elementów zarządzania w projektach

Źródło: Kerzner H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (10th ed.), John Wiley & Sons, 2009, Figure 1-3. Integration management, s.13.

Ich umiejętności oraz doświadczenie to jeden z czynników pozwalających na dostarczenie sprawnie działającego systemu informatycznego. Odpowiednia znajomość realizowanych przedsięwzięć, jak i zagadnienia związanego z zarządzaniem projektami informatycznymi, zwiększa szansę ich powodzenia. Jednak proces ten wymaga także sprawnego zarządzania, które determinuje dostęp do właściwych informacji. Bowiem kompetencje menedżerów projektów informatycznych, zwiększają szansę ich realizacji, dopiero wówczas gdy dostępna jest określona informacja.

Reprezentuje ona i mierzy te elementy zarządzania projektami, które są istotne z punktu widzenia pracy menedżerów projektów informatycznych. Dzięki zastosowaniu dostępnych funkcjonalności, przetworzone dane zyskują większą wartość informacyjną. Jednym z przykładów jest możliwość wykorzystania istniejących języków baz danych lub redystrybucja zdefiniowanych raportów.

Kolejnym ważnym elementem jest określenie, jakiego rodzaju informacje są wymagane w pracy menedżera. Bowiem specyfika dostarczanych informacji różni się, jeśli chodzi o poziom portfela, programu, czy też pojedynczego projektu. Wynika to z tego, że informacje odnoszące się do pojedynczego projektu mogą być nieistotne z punktu widzenia portfela projektów. Przykładowo, opóźnione zadania w projekcie, nie mają wpływu na ogólne harmonogramy pozostałych projektów.

Realizację projektów informatycznych ułatwia wykorzystywane, w procesie ich tworzenia, oprogramowanie. Możliwości i funkcje oprogramowania do zarządzania projektami znacznie się różnią. Jednakże różnica pomiędzy nimi w większym stopniu polega na specjalizacji, w obrębie poszczególnych funkcjonalności.

Tego typu oprogramowanie generuje dane, które zostają zapisywane i gromadzone w przeznaczonych do tego tabelach. Wspomniane dane mogą być przesyłane do Business Intelligence, na podstawie których można pozyskać określoną informację.

Integracja Business Intelligence z innymi systemami w przedsiębiorstwie jest jedną z czynności stojącą za jego sukcesem. Działania integrujące odnoszą się do połączenia różnych systemów i ich aplikacji, zarówno pod względem fizycznym, jak i funkcjonalnym. Pozwala to zachować odrębność dla każdego z nich, dzięki czemu systemy nadal mogą tworzyć i dostarczać wartość dla przedsiębiorstwa. Ponadto na wyniki integracji bezpośrednio wpływa jakość komunikacji między stosowanymi systemami.

Stosowanie Business Intelligence do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych wynika z potrzeby zapewnienia sprawności działania. Sprawność działania można określać jako zdolność do radzenie sobie ze zmianami, osiągając pewien poziom zgodności pomiędzy założonych planem a jego realizacją.

Zwraca się uwagę na to, iż pojęcie sprawność można utożsamiać z efektywnością, w której upatruje się uniwersalnej miary oceny efektów działania oraz funkcjonowania organizacji. Do oceny działania mogą być wykorzystywane różne kryteria (tzw. walory sprawnego działania), np.: skuteczność, korzystność, ekonomiczność, prostota, dokładność.

Sprawność należy rozpatrywać się w trzech aspektach:

- uniwersalnie (sprawne jest każde działanie, które zawiera przynajmniej jedno z kryteriów sprawnego działania),

- syntetycznie (działanie jest tym sprawniejsze, im więcej kryteriów sprawnego działania posiada),

- manipulacyjnie (sprawne jest działanie, którego wykonanie wiąże się ze zręcznością korzystania z narzędzi w trakcie jego realizacji).

W przypadku zarządzania projektami informatycznymi, ocena sprawności zarządzania może być dokonywana pod kątem realizacji budżetu, a także zachowania terminów i systematyczności w obrębie wykonywanych zadań. Kryteriami służącymi do ich oceny jest zgodność z ustalonym budżetem, harmonogramem czasowym oraz oczekiwaniami klienta.

Stosowanie informacji, która pochodzi z Business Intelligence, do zarządzania portfelem projektów może zwiększyć szansę podejmowania dokładniejszych i szybszych decyzji.

Dokładniejsza decyzja to inaczej taki wybór, który przybliża osiągnięcie docelowego poziomu. Przykładowo, może to dotyczyć przydziału pewnej ilości czasu do określonych zadań. Odpowiednia liczba roboczogodzin skutkuje tym, iż ustalony czas nie jest przekraczany. Natomiast szybsze decyzje to takie, których czas podjęcia, od momentu rozpoznania problemu, aż do dokonania wyboru jest krótszy. Szybkość decyzji warunkują stosowane informacje, którymi posługują się osoby decyzje. Im większym zaufaniem darzą oni określoną informację, tym mniej czasu poświęcają na proces informacyjno – decyzyjny, ponieważ są w stanie szybciej dokonać wyboru.

Business Intelligence może zwiększać efektywność procesów informacyjno – decyzyjnych projektów informatycznych, poprzez:

- kokpity menedżerskie, które oferują dostęp do informacji, pozwalających podejmować lepsze decyzje,

- zapewnienie różnych możliwości analizy danych, za pomocą narzędzi samoobsługowych.

Powyższe względy pozwalają na sprawniejsze wykorzystanie zasobów, dzięki ich dokładniejszemu pomiarowi oraz efektywniejszą realizację zadań projektowych.  Niemniej jednak, skuteczność w rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych, w pewnym stopniu jest zależna od osobistych osądów oraz instynktów menedżerów projektów. Ponieważ, to człowiek jako decydent, ostatecznie akceptuje wyniki i konsekwencje swoich decyzji.

Zwraca się uwagę, że Business Intelligence dostarcza informacji, głównie, odnoszących się do wielkości zagregowanych, w oparciu o duże ilości danych. Wynika to z tego, że rozwiązanie tej klasy, docelowo, przeznaczone jest do radzenia sobie z większą liczbą danych, niż tradycyjne oprogramowanie. W związku z powyższym, Business Intelligence najczęściej stosowany jest w tych obszarach, gdzie istotne jest podejmowanie decyzji w oparciu o tak dużą liczbę danych.

Pomimo że Business Intelligence posiada swoje docelowe przeznaczenie, nie oznacza to jednak, że nie może być i nie jest stosowany w obszarach, które nie wymagają analizy takich ilości danych. Bowiem stosowanie Business Intelligence determinuje także fakt pozostałych korzyści, jakich on dostarcza użytkownikom końcowym. Zawdzięczane są one dostępnym funkcjonalnościom, które usprawniają pracę z danymi oraz rozszerzają możliwości ich efektywnego wykorzystania .

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA BUSINESS INTELLIGENCE DO WSPOMAGANIA PROCESÓW INFORMACYJNO – DECYZYJNYCH

Niniejszy fragment służy wskazaniu potencjalnych możliwości stosowania Business Intelligence, jeśli chodzi o wspomaganie procesów informacyjno – decyzyjnych w projektach informatycznych. Uzasadnienie dla niego wynika z faktu, że jednym z celów badawczych pracy doktorskiej jest weryfikacja tego, czy Business Intelligence znajduje zastosowanie we wskazanych procesach. Dodatkowo, zwraca się uwagę, iż nie jest to powszechnie wykorzystywana klasa oprogramowania, aby je wspomagać. Niemniej jednak udało odszukać się określone pozycje, które podpowiadają to, iż w efekcie zastosowania Business Intelligence można zyskać wymierne korzyści.

Sugestie odnośnie zastosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi pojawiają się w artykule Business Intelligence in Project Portfolios – Enabling Informed Decisions. Celem artykułu było zaproponowanie metody raportowania portfela projektów informatycznych (dostarczanie raportów odnośnie stopnia realizacji portfela projektów informatycznych) za pomocą pulpitów menedżerskich. Na podstawie artykułu wyciągnięto wniosek istotny z punktu widzenia realizowanej pracy:

- zastosowanie Business Intelligence do zarządzania portfelem projektów może zwiększyć efektywność ich realizacji poprzez dostarczanie informacji, które wspomagają procesy informacyjno-decyzyjne.

Kolejna publikacja, która wskazuje na możliwości zastosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi to Empowering Global Software Development with Business Intelligence. Celem artykułu było zaproponowanie metody stosowania Business Intelligence, która zwiększyłaby efektywność zarządzania projektami informatycznymi.

Na jej podstawie można wywnioskować, że:

- zastosowanie Business Intelligence w zarządzaniu projektami umożliwiłoby integrację rozproszonych informacji, co zwiększyłoby szansę na podejmowanie efektywniejszych decyzji.

Możliwości zastosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi wskazano także w artykule pt. Application of Business Intelligence techniques to analyze IT Project Management data. Celem artykułu było zaprezentowanie sposobu wykorzystania Business Intelligence, który przyczyniłby się do zwiększenia efektywności tego procesu. Autor pracy wskazuje, że:

- zastosowanie określonych technik Business Intelligence, w oparciu o identyfikację odpowiednich źródeł danych, pozwoliłoby na dostarczanie informacji, które zwiększyłyby efektywność zarządzania projektami informatycznymi.

BUSINESS INTELLIGENCE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH CYKLU ŻYCIA PROJEKTU

Ponieważ, jednym z celów pracy doktorskiej jest przedstawienie potencjalnych możliwości stosowania Business Intelligence w badanym procesie, poniżej opisano propozycje odnoszące się do tego obszaru. Zostały one wskazane, dla poszczególnych etapów cyklu życia projektu, jak i obszarów zarządzania projektami informatycznymi. Wymienionym obszarom przyporządkowano poszczególne funkcjonalności Business Intelligence, prezentując obszar ich wykorzystania.

Poniższe sugestie stanowią wynik przemyśleń autora pracy, które wywodzą się z przeprowadzonych badań oraz umiejętności, w obszarze stosowania Business Intelligence.

Możliwości stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi można rozpatrywać w trzech wymiarach. Należą do nich koszty, terminowość realizacji oraz jakość projektów. W tym aspekcie zastosowanie Business Intelligence odnosi się do monitorowania trójkąta ograniczeń projektu. Kontrola poszczególnych parametrów, ma służyć temu, aby zmieściły się one w ustalonych granicach i zostały osiągnięte cele projektu.

W przypadku cyklu życia projektu, Business Intelligence mógłby być stosowany w każdej fazie.

Na etapie inicjowania i planowania projektu Business Intelligence mógłby dostarczać informacji na temat szacowanych, jak i planowanych wielkości, jeśli chodzi o czas oraz koszty.

Mogłyby to być szacunki odnośnie przyszłych kosztów utrzymania, w horyzoncie krótko, jak i długoterminowym. Pozyskiwana informacja dotyczyłaby, także informacji na temat kosztów modyfikacji i możliwych zmian w poszczególnych fazach projektu, zarządzania projektem, a także ryzyka.

W kontekście planowania, dostarczana informacja dotyczyłaby planowanych wielkości, odnoszących się do budżetu oraz czasu wykonania realizowanego przedsięwzięcia. Do każdego z obszarów byłyby podporządkowane bardziej szczegółowe elementy, takie jak, czas realizacji zadania/modułu lub koszt związany z zatrudnieniem specjalisty.

Na etapie testowania projektu Business Intelligence mógłby dostarczać informacji odnoszących się do przeprowadzonych testów. Dostarczana informacja przedstawiałaby liczbę wykonanych testów, ich wynik, czas realizacji oraz poniesione koszty.

Na etapie zakończenia projektu Business Intelligence mógłby dostarczać informacji odnośnie realizacji planu, dla danego projektu. Dostarczana informacja mogłaby prezentować wielkości parametrów, jakie zostały osiągnięte dla danego projektu. W tym przypadku chodzi o ilość czasu, jaki faktycznie upłynął, aby zrealizować projekt, poniesione koszty oraz dostarczone funkcjonalności.

Ze względu na specyfikę danych, które dostarczano by na wskazanych etapach cyklu życia projektu, stosowaną funkcjonalnością byłoby raportowanie. Dane do raportów mogłyby być zapisywane w arkuszach kalkulacyjnych, a następnie przekazywane do Business Intelligence i prezentowane w formie raportu.

Na etapie wdrażania projektu Business Intelligence mógłby dostarczać informacji związanych z monitorowaniem trójkąta ograniczeń projektowych. Dostarczana informacja odnosiłaby się do ponoszonych kosztów, harmonogramu oraz wykonanych funkcjonalności. Do każdego z obszarów byłyby przyporządkowane bardziej szczegółowe elementy, takie jak, czas realizacji zadania/modułu lub koszt związany z zatrudnieniem specjalisty. Ze względu na specyfikę danych, które dostarczane byłyby na tym etapie życia projektu, stosowaną funkcjonalnością byłoby raportowanie oraz KPI. Dzięki nim możliwe byłoby ciągłe monitorowanie realizacji projektu, jak i doraźna (raporty Ad hoc) weryfikacja wybranych elementów.

Dodatkowo, można byłoby pozyskać informację, jak dużo czasu oraz zasobów pochłonęły poszczególne fazy.

Kolejną funkcjonalnością mógłby być Data Mining. Jednak jego zastosowanie wymagałoby spełnienia warunku, jakim jest posiadanie określonej ilości danych, dotyczących poprzednio zrealizowanych projektów. Ponadto, wykorzystywane dane, musiałyby posiadać określoną strukturę, tak aby można je było ze sobą zestawiać oraz porównywać.

Zastosowanie Data Mining pozwoliłoby pozyskać informację, odnoszącą się wyszukania podobieństw pomiędzy zrealizowanymi projektami lub łączenia ich w grupy. Taka informacja dostarczyłaby wiedzy, która wskazałaby na potencjalne zagrożenia lub szanse, jeśli chodzi o realizację działań, w przypadku projektów posiadających pewne podobieństwa. Ponadto, zwiększyłaby ona wiedzę menedżerów, jeśli chodzi alokację zasobów i przygotowanie się, odnośnie wystąpienia określonych ryzyk w projektach.

Zwraca się uwagę, że zastosowanie Business Intelligence może być także rozpatrywane, w kontekście zarządzania, więcej niż jednym projektem. Stosowanymi funkcjonalnościami mogą być raportowanie, KPI i Data Mining. Dostarczane informacje, podobnie jak w przypadku pojedynczych projektów, odnosiłyby się do wybranych parametrów. Byłyby to informacje dotyczące stopnia realizacji prac, jak i bardziej zaawansowana analityka, wskazująca na korelacje lub grupowanie poprzednio zrealizowanych projektów.

W ramach zarządzania portfelem projektów informatycznych, Business Intelligence mógłby posłużyć do:

- lepszej optymalizacji zasobów, co oznacza, ich sprawniejsze wykorzystanie, poprzez efektywniejsze przydzielanie do różnych elementów składowych portfela,

- monitorowanie i kontrolowanie portfela, co oznacza monitorowanie i kontrolę portfela, jak i jego komponentów bazowych (czynności realizowane w ramach cyklu życia projektu)

Zasugerowane możliwości stosowania Business Intelligence są szerokie. Bazowo dostarczana informacja mogłaby posłużyć do monitorowania kosztów, terminów oraz stopnia realizacji poszczególnych funkcji projektu, także aby wspomagać ocenę ryzyka. Decyzje podejmowane na podstawie takiej informacji należą, zarówno do programowalnych, jak i nieprogramowalnych.

POSZCZEGÓLNE FUNKCJONALNOŚCI BUSINESS INTELLIGENCE

Jeśli chodzi o zastosowanie poszczególnych funkcjonalności Business Intelligence, jego możliwości zostaną zaprezentowane wg schematu: Funkcjonalność Business Intelligence, parametr projektu informatycznego oraz specyfika dostarczanej informacji.

RAPORTOWANIE

- Czas

Raporty mogą dostarczać informacji, odnośnie czasu, który został poświęcony na realizację poszczególnych zadań. Przekazywana informacja wskazywałaby na okres czasu, który wyrażany byłby w roboczo – godzinach oraz zadanie projektowe, na które zostałby on przeznaczony. Raporty mogłyby być dostarczane w sposób ciągły, np. codziennie lub raz na tydzień, co umożliwiałoby bieżące monitorowanie. Dodatkowo raport mógłby zostać wygenerowany Ad hoc, jeśli zaistniałaby taka potrzeba. Jednakże, taka informacja może być tylko jednorazowa, gdy konkretne zadanie zostanie wykonane. W takim wypadku, pozyskana informacja służy do analizy, która pozwala na bliższe przyjrzenie się pracochłonności realizowanych prac.

Menedżer projektu otrzymywałby informację, ile czasu zajmuje lub zajęła realizacja określonych zadań. Taka wiedza mogłaby by być pomocna, w oszacowaniu tego, na ile realizowane zadanie jest możliwe do wykonania w określonym terminie. Odnosiłaby się ona do poszczególnych osób lub grupy pracowników, którzy wspólnie pracują nad pewnym zadaniem.

Na wyższym poziomie ogólności, raport mógłby dotyczyć czasu realizacji poszczególnych projektów. Taki raport zawierałby informację o liczbie realizowanych prac oraz czasu, jaki one pochłonęły w danym projekcie.

Raporty podsumowujące czas pracy mogą dotyczyć realizacji poszczególnych zadań, pojedynczych lub grup pracowników oraz pełnych projektów.

- Koszty

Raporty dostarczające informacji, odnośnie kosztów, które zostały poniesione na realizację poszczególnych zadań. Raport prezentowałby informacje o wielkości poniesionych i posiadanych środków pieniężnych. Raporty mogą być dostarczane w sposób ciągły, np. codziennie lub raz na tydzień, co umożliwia bieżące monitorowanie. Raport może zostać wygenerowany Ad hoc, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Ponadto, taka informacja może być tylko jednorazowa, gdy potrzebna jest wiedza na temat aktualnego stanu budżetu. W takim wypadku, pozyskana informacja służy do analizy, która pozwala na bliższe przyjrzenie się generowanym kosztom. W taki sposób, menedżer projektu otrzymuje informację, jaką kwotę pochłonęła realizacja określonych zadań. Sprowadza się to do wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników lub zespołów. Dodatkowo, można w to włączyć koszty zakupu, elementów warunkujących  ukończenie projektu, np. zakup dodatkowej licencji.

Na wyższym poziomie ogólności, raport może dotyczyć kosztów, które odnoszą się do realizacji poszczególnych projektów. Taki raport zawiera informację o liczbie oraz wielkości wydatków, które zostały poniesione, aby go zrealizować.

Raporty podsumowujące koszty mogą odnosić się do realizacji poszczególnych zadań, pojedynczych lub grup pracowników oraz pełnych projektów.

- Zakres

Pojęcie zakresu w projektach informatycznych tożsame jest z ich jakością, bowiem realizacja planowanych funkcjonalności świadczy o jakości dostarczonego projektu. Dana funkcjonalność jest odbiera wówczas, gdy spełnia zadane jej wymaganie.

W takim przypadku, chodzi o raporty dostarczające informacji, odnośnie zrealizowanych wymagań, tj. działających funkcjonalności. Raport mógłby przedstawiać informacje na temat liczby wykonanych funkcjonalności, w danym czasie. Na etapie tworzenia projektu informatycznego, będzie to informacja o tych funkcjonalnościach, które zostały zrealizowane. Natomiast w fazie zakończenia, raport przedstawiałby wszystkie te, które zostały przetestowane i faktycznie działają. Raporty mogą być dostarczane w sposób ciągły, np. codziennie lub raz na tydzień, co umożliwia bieżące monitorowanie. Raport może zostać wygenerowany Ad hoc, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Ponadto, taka informacja może być tylko jednorazowa, gdy potrzebna jest wiedza na temat aktualnej liczby zrealizowanych funkcjonalności. W takim wypadku, pozyskana informacja służy do analizy, która pozwala na lepszą weryfikację jakości realizowanego projektu. W taki sposób, menedżer projektu otrzymuje informację, jakie jest zaawansowanie projektu i jak wielu wymagań jeszcze brakuje.

Na wyższym poziomie ogólności, raport mógłby dotyczyć tego, jak wiele wymagań realizowały poszczególne projekty. Taki raport zawierałby informację o ich rzeczywistej liczbie oraz do czego się odnosiły.

Raporty podsumowujące jakość projektu mogą odnosić się do realizacji poszczególnych wymagań.

KPI

- Czas

KPI mogłyby dostarczać informacji, odnośnie czasu, który upłynął od uruchomienia projektu. Bazowo, posługiwanie się określonym miernikiem miałoby za zadanie, monitorować upływ czasu w projekcie informatycznym. W przypadku parametru, który by się do niego odnosił, utworzony KPI mógłby wskazywać czas, jaki pozostał do realizacji danego zadania. Taki wskaźnik może być wyliczany poprzez umieszczenie, w mianowniku, zakładanej ilości czasu na realizację zadania, zaś w liczniku ilości czasu, która faktycznie upłynęła. Informacja pełniłaby rolę wskaźnika ostrzegawczo – monitorującego, jeśli chodzi o czas realizacji. Odpowiednio zbudowany oraz intepretowany KPI może w porę informować o zbliżającym się zagrożeniu, jakie stanowi przekroczenie ustalonego limitu czasu.

KPI może być stosowany w kontekście pojedynczej funkcjonalności lub całego projektu.

- Koszt

KPI mogłyby dostarczać informacji, odnośnie wydatków, które zostały poniesione od uruchomienia projektu. W przypadku parametru, który odnosi się do kosztów, KPI może wskazywać, w jakim stopniu zmienił się budżet projektu. Wskaźnik może być wyliczany poprzez umieszczenie, w mianowniku, wielkości środków pieniężnych przeznaczonych na projekt, zaś w liczniku kwoty, która faktycznie została wydana. Taka informacja pełniłaby rolę wskaźnika ostrzegawczo – monitorującego, jeśli chodzi o budżet. Odpowiednio zbudowany oraz intepretowany KPI może w porę informować o zbliżającym się zagrożeniu, jakie stanowi przekroczenie ustalonego limitu budżetowego.

KPI może być stosowany w kontekście pojedynczej funkcjonalności lub całego

projektu.

- Zakres

KPI mogłyby dostarczać informacji, odnośnie wymagań, które zostały zrealizowane od uruchomienia projektu. W przypadku parametru, który odnosi się do zakresu, KPI może wskazywać, w jakim stopniu zwiększyła się liczba zrealizowanych wymagań. Wskaźnik może być wyliczany poprzez umieszczenie, w mianowniku, liczby wymagań do realizacji, zaś w liczniku liczby wymagań, które faktycznie zostały wykonane. Taka informacja pełni rolę wskaźnika ostrzegawczo – monitorującego, jeśli chodzi o jakość projektu. Odpowiednio zbudowany oraz intepretowany KPI może w porę informować o zbliżającym się zagrożeniu, jakie stanowi niespełnienie wymagań jakościowych projektu.

KPI może być stosowany w kontekście pojedynczej funkcjonalności lub całego projektu.

DATA MINING

Trzecią przedstawianą funkcjonalnością jest Data Mining, który rozumiany jest jako eksploracja danych. Dostarczana informacja przyjmuje formę graficzną lub liczbową.

W zarządzaniu projektami informatycznymi, Data Mining może posłużyć do wyszukiwania ukrytych wzorców i powiązań w danych. Eksploracja danych pozwala na dostrzeżenie związków i korelacji, które wcześniej były nierozpoznane.

- Czas

Data Mining dostarczałby informacji, która odnosiłaby się do wskazania związków pomiędzy realizacją zadań a ilością czasu, która została na nie poświęcona. Przekazywana informacja pokazywałaby wzorzec, który wyrażałby się w roboczo – godzinach a zadaniem/i w projekcie, na który zostałby on przeznaczony. W tym przypadku wzorzec rozpatrywany jest jako pewien sposób postępowania. Wykryta zależność może też przyjąć postać liczbową, np. współczynnika korelacji. Informacja może być dostarczana, wówczas gdy zostanie wygenerowany odpowiedni zakres danych. Następuje to, dopiero po realizacji określonych zadań, które odnoszą się do wybranych przedziałów czasowych. Taka informacja może być dostarczana w sposób ciągły lub być jednorazowa, wówczas posłuży dalszej analizie. Pozwoli to na przyjrzenie się temu, dlaczego pomiędzy pewnymi zadaniami występują określone korelacje, odnoszące się do czasu ich wykonania. Informacja odnosiłaby się ona do poszczególnych osób lub grupy pracowników, którzy wspólnie pracują nad pewnym zadaniem.

Na wyższym poziomie ogólności, wzorce mogą odzwierciedlać czas realizacji poszczególnych projektów. Pozyskana informacja może zostać uszczegółowiona, wskazując na korelację czasu, liczby zrealizowanych prac oraz liczby pracowników. Oznacza to, że wyszukiwane związki mogą dotyczyć pojedynczych, jak i całych grup analizowanych elementów, do których należą czas, pracownik oraz zadanie.

- Koszt

Data Mining dostarczałby informacji, która odnosiłaby się do wskazania związków pomiędzy realizacją zadań a kosztami, które zostały na nie poniesione. Przekazywana informacja pokazywałaby wzorzec, który wyraża zadanie/a w projekcie a wielkość kwoty, która została na nie przeznaczona. Wykryta zależność może też przyjąć postać liczbową, np. współczynnika korelacji. Informacja może być dostarczana, wówczas gdy zostanie wygenerowany odpowiedni zakres danych. Następuje to, dopiero po realizacji określonych zadań, do których przypisane są poszczególne koszty. Taka informacja może być dostarczana w sposób ciągły lub być jednorazowa, wówczas posłuży dalszej analizie. Pozwoli to na przyjrzenie się temu, dlaczego pomiędzy pewnymi zadaniami występują określone korelacje, odnoszące się do ponoszonych kosztów. Informacja odnosi się także do poszczególnych osób lub grup pracowników, którzy wspólnie pracują nad pewnym zadaniem.

Na wyższym poziomie ogólności, wzorce mogą odnosić się do kosztów realizacji poszczególnych projektów. Pozyskana informacja może zostać uszczegółowiona, wskazując na korelację kosztów, liczby zrealizowanych prac oraz liczby pracowników. Oznacza to, że wyszukiwane związki mogą dotyczyć pojedynczych, jak i całych grup analizowanych elementów, do których należą czas, pracownik oraz zadanie.

- Zakres

Data Mining dostarczałby informacji, która odnosiłaby się do wskazania związków pomiędzy zakresem projektu a kosztami, które zostały na niego poniesione. Przekazywana informacja wskazuje wzorzec, który wyraża zakres, pomiędzy liczbą wymagań w projekcie a wielkością kwoty, która została na nie przeznaczona. Wykryta zależność może też przyjąć postać liczbową, np. współczynnika korelacji. Informacja może być dostarczana, wówczas gdy zostanie wygenerowany odpowiedni zakres danych. Następuje to, dopiero po realizacji ustalonego poziomu zaawansowania projektu, do którego przypisane są koszty. Taka informacja może być dostarczana w sposób ciągły lub być jednorazowa, wówczas posłuży dalszej analizie. Informacja odnosi się także do czasu, poszczególnych osób lub grup pracowników.

Pozyskana informacja może zostać uszczegółowiona, wskazując na korelację zakresu projektu, przeznaczonego czasu, liczby zrealizowanych prac oraz liczby pracowników. Oznacza to, że wyszukiwane związki mogą dotyczyć pojedynczych, jak i całych grup analizowanych elementów.

Zastosowanie Business Intelligence poszerza perspektywę poznawczą i pomaga podejmować decyzje, służące w proaktywnym zarządzaniu projektami, programami, jak i portfelami. Wiedza, będąca wynikiem stosowania Business Intelligence, wspomaga rozwiązywanie problemów decyzyjnych, które tam występują. Dostępne funkcjonalności ułatwiają kontrolę oraz koordynację prac projektowych, co przekłada się na wyższą efektywność procesów informacyjno – decyzyjnych.

Ze względu na to, że Business Intelligence, z reguły, dostarcza wiedzy na początkowych etapach procesu informacyjno – decyzyjnego, stosowany jest głównie na etapie rozpoznania problemu. Ponadto, pozyskiwana informacja znajduje zastosowanie w fazie projektowania rozwiązań, co w ostateczności ma się przyczyniać do wyboru najlepszego z nich.

BARIERY STOSOWANIA BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Trudno określić granicę, na ile zastosowanie Business Intelligence przyczynia się do powodzenia, jeśli chodzi o realizację jakiegoś celu biznesowego. Warunkują to różnorodne elementy, które nie zawsze są wynikiem dokonanego wyboru, który bazuje na pozyskanej informacji.

Jednym z celów realizowanych badań było pozyskanie odpowiedzi, na temat przeszkód towarzyszących wdrażaniu oraz stosowaniu Business Intelligence. Zebrane odpowiedzi pozwoliły na, lepsze wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska oraz podkreślić elementy odgrywające znaczenie w tym obszarze.

Wskazuje się, że stosowanie Business Intelligence może dostarczyć wyraźnych korzyści jedynie wtedy, gdy znikną lub zostaną znaczącą zniwelowane bariery, stojące na drodze do ich osiągnięcia. W zależności od skali i natężenia, mogą one całkowicie lub poważnie obniżać efektywność jego stosowania.

Do przeszkód, uniemożliwiających osiągnięcie pożądanych rezultatów ze stosowania Business Intelligence, należą:

- przyzwyczajenie się do korzystania z innego oprogramowania,

- brak lub szczątkowa wiedza użytkowników odnośnie możliwości zastosowania Business Intelligence,

- niewłaściwa jakość oraz niedostateczne dane,

- zbyt wysoka cena rozwiązań Business Intelligence,

- specyfika projektów informatycznych.

Zarządzanie projektami informatycznymi, ze względu na swą specyfikę, określa sposób, w jaki osoby decyzyjne podchodzą do ich realizacji. Ich wiedza oraz doświadczenie w tym obszarze warunkuje radzenie sobie z pojawiającymi się tam problemami decyzyjnymi. Natomiast wyuczone umiejętności oraz znajomość oprogramowania, wspomagającego realizowane zadania, determinuje jego wybór. Sprawdzone i stosowane przez pewien czas narzędzia informatyczne powodują to, że menedżerowie nie chcą od nich odchodzić. Wynika to z posiadanej wiedzy, ale i pewnego doświadczenia, które zostało nabyte w wyniku ich stosowania. Odejście od nich, na rzecz nowego rozwiązania, jakim jest Business Intelligence, mogłoby jeszcze bardziej zwiększyć ryzyko realizacji projektu informatycznego. Przyjmuje się to, jako jeden z powodów niechęci do jego stosowania, a także niskiej motywacji do samego wypróbowania.

Kolejną barierą jest brak wiedzy, odnośnie możliwych sposobów wykorzystania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi. Dotyczy to poszczególnych obszarów projektu, stosowanych funkcjonalności, jak i rodzajów problemów decyzyjnych, do rozwiązania których mógłby znaleźć zastosowanie.

Odmienną kwestią jest, że to zaawansowana technologia, której obsługa wymaga pewnych kompetencji i nabycia określonej wiedzy. Powoduje to konieczność włożenia pewnego wysiłku oraz czasu, poświęconego na jej pozyskanie. Niemniej jednak, zdobyta wiedza pomogłaby w wyborze odpowiedniego oprogramowania Business Intelligence, a także pozwoliłaby na efektywne wykorzystanie określonych funkcjonalności. Dotyczyłoby to także obszarów oraz zagadnień, w których mogłoby to okazać się najbardziej optymalne.

Ze względu na brak dobrych praktyk, odnośnie stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi, wiedza na temat tego obszaru jest znikoma. Menedżerowie projektów informatycznych nie mogą zasięgnąć informacji na jej temat, co w pewnym stopniu wynika z innowacyjności, jeśli chodzi o zastosowanie tej klasy oprogramowania. Bardziej powszechna znajomość wykorzystania Business Intelligence, w tym aspekcie, mogłaby wskazywać na jego potencjał. Kierując uwagę na obszary oraz funkcjonalności użyteczne w tym obszarze.

Jednym z rozwiązań, niwelującym tą barierę, mogłyby być dodatkowe szkolenia lub prezentacje przedstawiające możliwości oraz korzyści stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi. Odpowiednie szkolenia oraz organizacja wydarzeń, na których przedstawiane byłyby zalety stosowania Business Intelligence, to jedno z rozwiązań. Udział w nich mógłby zwiększyć szanse tak, że menedżerowie projektów zaczęliby dostrzegać nowe możliwości, jakich dostarczałoby im stosowanie Business Intelligence.

Kolejny problem, ze stosowaniem Business Intelligence, odnosi się do procesu jego implementacji. Ponieważ jakość wdrożenia ma negatywny wpływ na jego dalsze stosowanie. Wskazuje się, że właściwa realizacja potrzeb jest wynikiem współpracy w następujących procesach: definiowania wymagań, przygotowania danych oraz narzędzi. Ponieważ Business Intelligence jest złożoną technologią, która wymaga dokładności na wszystkich etapach, zaniedbanie jednego z nich powoduje opóźnienie w jego wdrożeniu oraz odbija się na jakości dostarczanej informacji. Źródłem tego jest niewystarczające zaangażowanie w proces jego implementacji, co przekłada się na niedostateczną współpracę z przedsiębiorstwem wdrażającym. Nieprawidłowe wdrożenie może przyczyniać się do tego, że sama technologia nie będzie działać w sposób taki, jak to zostało zaplanowane. Skutkuje to pojawianiem się licznych błędów lub opóźnień.

Ze względu na stopień zaawansowania technologicznego oraz wkład w działalność przedsiębiorstw, Business Intelligence to kosztowne rozwiązanie. Niemniej jednak narzędzie to, jak każda inna inwestycja przynosi zwrot, dopiero po spełnieniu pewnych warunków. Przedsiębiorstwo, które nabywa Business Intelligence, aby osiągać akceptowalny zwrot z takiej inwestycji musi osiągnąć korzyści przewyższające poniesione nakłady. W przypadku części przedsiębiorstw mogą być one trudne do uchwycenia. Wynika to z tego, że nie sposób wyrazić, w przeliczeniu na pewne kwoty, wartości jaka płynie z pozyskiwanej informacji. Z jednej strony wynika to z istoty problemów decyzyjnych, do których jest ona stosowana, a z drugiej jest to próba oszacowanie tego, na ile podjęta decyzja przyczynia się do osiągnięcia pewnych korzyści.

Wskazuje się, że wysoki koszt Business Intelligence, w porównaniu do specjalistycznego oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami informatycznymi, może przyczynić się do obniżenia rentowności realizowanych projektów informatycznych. Jednakże w dużych przedsiębiorstwach, w których on już istnieje, nie stanowi to dużego problemu.

Docelowe przeznaczenie Business Intelligence, ze względu na mechanizm działania, skierowane jest do tych przedsiębiorstw, które potrzebują informacji pochodzącej z różnych źródeł. W kontekście zarządzania projektami informatycznymi stosuje się specjalistyczne oprogramowanie, które jest lepiej dostosowane do specyfiki realizowanych przedsięwzięć. Jest ono wyspecjalizowane pod kątem realizacji projektów, gdyż posiada odpowiednie funkcjonalności, które ułatwiają pracę nad realizowanymi projektami.

Tego typu oprogramowanie dostępne jest także w Internecie, co przyczynia się do tego, że nie potrzeba rozbudowywać posiadanej infrastruktury technicznej. Natomiast brak fizycznej instalacji powoduje także to, że pomijany jest proces całego wdrożenia systemu informatycznego. Ponadto osoby włączone do projektu, które mają mieć dostęp do aplikacji nie muszą posiadać oprogramowania. Kwestia dostępu do aplikacji ogranicza się tylko do wejścia na stronę aplikacji i założenia konta, po czym zyskuje się dostęp do panelu aplikacji. Zarządzanie projektem i korzystanie z programu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Zalogować można się z dowolnego komputera, to samo dotyczy osób, które otrzymują dostęp do projektu. Po założeniu konta, zalogowaniu się do panelu administracyjnego można wpisywać kolejne osoby, które będą brały udział w projekcie. Dalej zgodnie z zasadami działania programu wprowadzane są poszczególne zadania. Określa się czas ich realizacji i priorytet realizacji. Następnie ich wykonanie przypisuje się właściwym osobom. Dalsze użytkowanie programu sprowadza się do realizacji zadań, czym zajmują się uprawnione osoby. Każdy skończony etap jest następnie odznaczany, dzięki czemu śledzi się postęp w realizacji projektu.

# ROZDZIAŁ IV

# ANALIZA WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

## 4.1. Potencjał wynikający ze stosowania Business Intelligence dla przedsiębiorstw

Niniejszy podrozdział prezentuje wstępne (pilotażowe) badania ilościowe i jakościowe, które zostały zrealizowane przed badaniem głównym. Przeprowadzone badania umożliwiły dokonanie wstępnego rozpoznania zjawiska, tworząc podstawy do dalszych pogłębionych analiz.

Słowem wstępu, złożoność Business Intelligence, osobiste preferencje i doświadczenie użytkowników przyczyniają się do tego, że jest on różnorodnie postrzegany. Sprowadza się to, do wyróżniania i wartościowania poszczególnych elementów, które stanowią jego części składowe. Odmienny jest też poziom zaufania do pozyskiwanej informacji oraz sposób i zakres jej wykorzystania. Występuje bowiem problem związany z ustaleniem i przyznaniem jednoznacznej oceny, w tym aspekcie. Związane jest to z próbą określenia stopnia, w jakim zastosowanie Business Intelligence wspomaga procesy informacyjno – decyzyjne.

Jednoznaczne lub w miarę precyzyjne określenie stopnia, w jakim Business Intelligence wspomaga działalność przedsiębiorstw, ze względu na jego różnorodność, jak i samych użytkowników, jest rzeczą trudną do uchwycenia. Wynika to także z trudności oszacowania tego, w jakim stopniu zastosowanie Business Intelligence przekłada się na określone rezultaty działania. Źródłem tego problemu jest to, że informacja pochodząca z Business Intelligence, pełni funkcję jedynie wspomagającą procesy informacyjno – decyzyjne. Ponadto sama decyzja, rozumiana jest tylko jako pewien element na drodze do realizacji celu.

Kolejną kwestią jest stopień złożoności problemu, na który oddziałują różnorodne elementy. Podjęcie decyzji wymaga wiedzy na temat każdego z nich, relacji jakie pomiędzy nimi występują i zmian, które w nich zachodzą. Z związku z powyższym, występuje problem związany z ustaleniem wag dla poszczególnych informacji, które stosowane są w procesie informacyjno – decyzyjnym, jeśli chodzi o ich wpływ na podjęcie decyzji.

Inaczej jest w przypadku, gdy podjęta zostaje określona decyzja, która w sposób jednoznaczny przekłada się na osiągnięcie pożądanego wyniku. Wówczas, stosunkowo łatwo można stwierdzić, że wykorzystana informacja była właściwa i nadać jej odpowiednią wartość.

Wskazuje się, że stopień oddziaływania informacji na decydenta to kwestia subiektywna, która jest przez niego kształtowana. Uwarunkowane jest to rodzajem problemu decyzyjnego oraz wiedzą osoby, która go podejmuje. Dodatkowo sprawę komplikuje złożoność i różnorodność problemów decyzyjnych, przed którymi stają decydenci. Kolejną trudnością jest kwestia posiadanej wiedzy, na którą składają się posiadane kompetencje oraz wypracowane doświadczenie. To wszystko przyczynia się do różnorodności, jeśli chodzi o szacowanie wpływu Business Intelligence na osiągane wyniki oraz przyjmowanej argumentacji. W związku z powyższym, nadanie odpowiedniej wartości dla informacji, która wspomaga proces informacyjno – decyzyjny, nie jest rzeczą łatwą.

Weryfikację stopnia realizacji różnego rodzaju zadań, umożliwia analiza wskaźników, które się do nich odnoszą. Dotyczy to wskaźników, które dokonują pomiaru jednej zmiennej, jak np. zrealizowana sprzedaż pewnego produktu, która nastąpiła w danym miejscu i czasie, dostarczając bezpośredniej informacji. Ta bezpośredniość wynika z tego, że pomiar zmiennej nie wymaga dodatkowych operacji, aby ją zweryfikować. Trudność może budzić pytanie, co przyczyniło się do tego, że sprzedaż wzrosła do określonego poziomu. Z kolei wskaźnik jakościowy, jakim może być np. stopień zadowolenia z wykonywanej pracy tworzony jest na podstawie subiektywnie nadawanych ocen. W takim przypadku, weryfikacja tego, jak dobrze wskaźniki jakościowe reprezentują rzeczywistą skalę zjawiska, stanowi utrudnione zadanie.

Wynika to także z ich subiektywnych konstrukcji, na które składają się różnorodne czynniki, oraz stopień w jaki one oddziałują na dane zjawisko. Przyznanie oceny, jeśli chodzi o wspomaganie procesu informacyjno – decyzyjnego, przez Business Intelligence, sprowadza się do istoty takiego problemu. Każdy użytkownik posiada odmienną wiedzę na ten temat oraz wykorzystuje go do realizacji innych celów. Dodatkowo, stopień zadowolenia z realizacji każdego z nich to kwestia indywidualna każdego człowieka.

W związku z powyższym, powstaje problem, iż nie można w sposób jednoznaczny dokonać oceny tego, jak zastosowanie Business Intelligence wpływa na osiągnięcie określonych wyników. Spowodowane jest to tym, że nie da się bezpośrednio zmierzyć oddziaływania informacji pochodzącej z Business Intelligence na otrzymane rezultaty. Ponadto, nie sposób jest jednoznacznie stwierdzić, że Business Intelligence wykorzystywany jest lepiej w jednym przedsiębiorstwie, aniżeli w drugim. Na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo w różnym stopniu oddziałują odmienne czynniki, które są ze sobą skorelowane. Dodatkowo mogą one podlegać zmianom w czasie, np. rozwój infrastruktury technicznej, kompetencji pracowników. Z tego powodu, Business Intelligence uznaje się za jeden z elementów, wspomagających proces informacyjno – decyzyjny, i to jeszcze w przypadku tych osób, które z niego korzystają.

Prawdopodobnie najlepszej oceny, odnośnie wpływu wykorzystania Business Intelligence w działalności przedsiębiorstw, można by było dokonać na dwa sposoby.

Pierwszym z nich byłoby zastosowanie metody porównawczej, pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Zbliżenie się do prawdy wymaga porównania, osiąganych wyników pomiędzy nimi, ale wówczas wtedy, gdy mają podobne cechy. A więc należałoby wybrać takie przedsiębiorstwa, w których jedno stosuje Business Intelligence w danym obszarze i osiąga, dzięki temu określony wynik, a drugie go tam nie wykorzystuje. Porównanie obu wyników mogłoby być przesłanką, do oceny tego, w jakim stopniu zastosowanie Business Intelligence wpłynęło na ich osiągnięcie. W przypadku, gdy wyniki będą się różnić, stanowić to będzie wskazówkę, że wykorzystanie Business Intelligence przekłada się na określone rezultaty. Aczkolwiek, wyniki przedsiębiorstwa lub obszaru funkcjonalnego determinują jeszcze inne czynniki, odnoszące się do jego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Niemniej jednak, przy pewnych założeniach jest to dobry sposób na weryfikację tego, jak zastosowanie Business Intelligence przekłada się na efektywność działania przedsiębiorstwa.

Kolejny sposób weryfikacji to historyczna analiza rezultatów działalności przedsiębiorstwa, które miały miejsce przed i po wdrożeniu Business Intelligence. Do tego celu, należałoby zgromadzić jak najwięcej informacji, związanych z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwo, w określonych momentach czasowych. Takie informacje, powinny się do odnosić do określonych przekrojów czasowych, bowiem przedsiębiorstwa zyskują kompetencje, wynikające z doświadczenia, jeśli chodzi o stosowanie Business Intelligence, które może przekładać się na rezultaty jego wykorzystania. Ponadto, ważna jest także weryfikacja oraz określenie stopnia wpływu pozostałych czynników, które miały wpływ na dany wynik. Należy zauważyć, że jest to trudne zadanie, które nie da pewnej odpowiedzi, ale przybliży do poznania prawdy, odnośnie badanej rzeczywistości.

Wszystko to przysparza pewnych problemów związanych z badaniem efektywności zastosowania Business Intelligence. Jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi trzeba stanąć jest pozyskanie informacji na temat wiedzy posiadanej przez przedsiębiorstwa, odnośnie ogólnej specyfiki Business Intelligence. To jak przedsiębiorstwa będą rozumieć owo narzędzie i mechanizm jego działania, pozwoli lepiej zrozumieć stopień, w jakim informacja z Business Intelligence przekłada się na osiągane rezultaty oraz wspomaga wykonywanie działań. Wynika to z tego, że osoby posiadające taką umiejętność będą wiedzieć, w jakich warunkach i gdzie najlepiej zastosować taką informację.

ZJAWISKO BIG DATA JAKO JEDEN Z CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA BUSINESS INTELLIGENCE

Podstawowym wyzwaniem dnia dzisiejszego w obszarze pozyskiwania informacji jest osiągniecie zadawalającej zdolności wybierania informacji przydatnych, najważniejszych i wiarygodnych oraz upowszechnienie tych zdolności.

Powyższe stwierdzenie stanowi odpowiedź na pewne zjawisko, które charakteryzuje współczesne otoczenie i cieszy się dużą popularnością, jest to Big Data.

Koncepcja Big Data w zarządzaniu dotyczy nowoczesnego podejścia do analizy danych, obejmującej możliwości ich gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji. Jej zastosowanie spełnia szerokie potrzeby w różnych dziedzinach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wspomniana koncepcja wyrosła ze specyficznego podejścia do danych. Bowiem, od jakiegoś czasu pojawiła się istotna różnica pomiędzy pierwotną przyczyną gromadzenia danych a ich późniejszym użyciem. Istota tego sprowadza się do lepszego zarządzania procesami, produktami i relacjami z klientami na podstawie lepszych analiz i danych.

Rys. 9. Zainteresowanie tematyką Big Data w okresie 2008 – 2014

Źródło: https://trends.google.com/trends/explore?date=2008-01-01%202018-01-01&q=%2Fm%2F0bs2j8q

Ze względu na postępujący trend, związany z cyfryzacją życia gospodarczego, mówi się o tym, że liczba danych dynamicznie przyrasta. Szybkość powstawania danych przedstawia się, na podstawie porównania poprzednich wielkości, z wielkością obecną. W oparciu o pewne założenia dokonuje się obliczeń wnioskując, że liczba danych w ciągu jakiegoś okresu czasu zwiększyła się kilkukrotnie. Wskazuje to na pewien trend, na podstawie którego dokonuje się pewnych estymacji i stara się określić działania, które będą nań odpowiedzią.

W literaturze, wspomniane zjawisko odnoszące się do wielkich, nieustrukturyzowanych zasobów danych, często utożsamiane jest ze źródłami danych pochodzącymi z Internetu (np. z serwisów społecznościowych i forów dyskusyjnych). Jednak w rzeczywistości z Big Data mamy do czynienia wtedy, gdy wielkość i różnorodność posiadanych danych przekracza konwencjonalne możliwości organizacji w zakresie ich przechowywania i przetwarzania. Zalicza się do nich:

- dane pochodzące z Internetu (serwisów społecznościowych, forów dyskusyjnych),

- dane zgromadzone przez daną organizację (np. informacje o zachowaniach klientów),

- dane generowane automatycznie (np. podczas nawigacji użytkownika w serwisach internetowych, dane geolokalizacyjne powstające, gdy użytkownik korzysta z aplikacji mobilnych, dane pochodzące z terminali w punktach sprzedaży oraz z bankomatów),

- dane nieustrukturyzowane (np. wypowiedzi klienta gromadzone w czasie kontaktów z call center przedsiębiorstwa).

Zbiory określane jako Big Data charakteryzują się znaczną wielkością, zmiennością i różnorodnością. Ich przetwarzanie i analiza są wartościowe, ponieważ mogą prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. Stąd bierze się wyróżnienie pięciu cech wielkich zbiorów danych, określanych w literaturze anglojęzycznej jako 5V: volume (ilość), velocity (predkość), variety (różnorodność), veracity (prawdziwość), value (wartość).

Ostatnia cecha (wartość) ujawniona może być jedynie w wyniku analizy tych danych – w przeciwnym razie pozostają one wyłącznie tzw. szumem informacyjnym. Ponieważ w praktyce pojęcie „dużego” zbioru danych jest względne, dlatego uznaje się, że chodzi o zbiory, których nie da się przetwarzać przy użyciu powszechnie dostępnych metod. W zależności od branży i stopnia złożoności algorytmu może to oznaczać rozmiar petabajtów (np. analiza zderzeń cząstek elementarnych w fizyce wysokich energii), jednak w innych zastosowaniach będą to już gigabajty danych (np. porównywanie billingów telefonicznych w telekomunikacji).

Analizy Big Data mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości danych cyfrowych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Zjawisko to ulega nasileniu w związku ze wzrostem dostępności Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną, które są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

Badania przeprowadzone przez E. Brynjolfssona, L. Hitta, H.H. Kima z MIT Center for Digital Business wskazują, że przedsiębiorstwa, które wspomagają procesy informacyjno – decyzyjne w oparciu o dane, osiągają wyższą wydajność i lepsze wyniki finansowe i operacyjne. Przedsiębiorstwa, w których przykłada się wagę do wykorzystywania danych w podejmowaniu decyzji, są lepiej przygotowane do tworzenia informacji ze zbioru różnorodnych danych.

W raporcie 2015 State of Analytics, opracowanym przez przedsiębiorstwo Salesforce, wskazuje się na rosnące znaczenie analityki jako filaru działalności gospodarczej. Na podstawie badań, w których udział wzięło ponad 2000 liderów biznesu, przedstawione zostały trendy, które będą kształtować współczesne otoczenie. Firmy biorące udział w badaniu podzielono na trzy grupy:

- Te, które wykazują najwyższe wyniki w swojej działalności, w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami,

- Te z przeciętnymi wynikami,

- Te mające najniższe wyniki.

Zrealizowane badanie pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

- analiza staje się głównym elementem prowadzonej działalności. 90 % respondentów z grupy przedsiębiorstw o najlepszych wynikach twierdzi, że analityka jest bardzo ważna dla prowadzenia ogólnej strategii biznesowej oraz do poprawy wyników operacyjnych,

- sukces przedsiębiorstwa wymaga poszerzania analizy w wielu obszarach działalności. Przedsiębiorstwa o najlepszych wynikach analizują około 17-ście różnych rodzajów danych, co stanowi wynik niemal dwukrotnie wyższy od pozostałych przedsiębiorstw. Efektywność operacyjna i ułatwienie rozwoju to zadania priorytetowe dla współczesnych przedsiębiorstw. Natomiast poprawa wydajności, osiągana jest poprzez skupienie się na bardziej zaawansowanych obszarach, takich jak: automatyzacja operacji biznesowych, tworzenie nowych modeli biznesowych i przewidywanie zachowań klientów,

- rozpoczęła się era analityki w czasie rzeczywistym. Analitycy biznesowi odczuwają większą potrzebę podejmowania decyzji na podstawie analizy wykonywanej w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorstwa osiągające najlepsze wyniki potwierdzają, że dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych uzyskują informacje wspomagające procesy informacyjno – decyzyjne na czas,

- przedsiębiorstwa o najlepszych wynikach budują wewnętrzną kulturę tzn. kreują takie zachowania, które umożliwiają dzielenie się pozyskiwaną informacją. Przedsiębiorstwa te, dwa razy częściej niż pozostałe firmy potwierdzają, że połowa pracowników stosuje narzędzia analityczne w codziennej pracy.

Naukowcy A. McAfee i E. Brynjolfsson z ośrodka MIT Center for Digital Business są zdania, że wyzwania w obszarze zarządzania, związane z wykorzystaniem Big Data są nawet większe, niż wyzwania techniczne. Badacze ci uważają, że przedsiębiorstwa chcące czerpać korzyści z Big Data będą musiały, oprócz wyzwań w obszarze technologii, podjąć także wyzwania w obszarze przywództwa, zarządzania talentami, sposobu podejmowania decyzji i kultury organizacyjnej.

Procesy zarządzania Big Data, ze względu na swoją specyfikę, wymagają operowania specyficznym zestawem kompetencji, łączącym umiejętności techniczne z wiedzą z zakresu architektury informacji oraz szerokimi kompetencjami analitycznymi.

Poruszenie kwestii Big Data ma za zadanie podkreślić synergię, która występuje pomiędzy jednym i drugim obszarem. Dotyczy ona tego, że uwaga i zaangażowanie przedsiębiorstw skupia się wokół analizy danych oraz rozwijaniu tej dziedziny. Zwiększyła się potrzeba związana z posiadaniem pracowników zdolnych do obsługi tej klasy oprogramowania oraz infrastruktury, która wspomaga ich pracę.

Zwraca się uwagę na różnicę, występującą pomiędzy jedną i drugą klasą oprogramowania. Odnosi się ona do ich docelowego przeznaczenia oraz rodzaju danych, jakie są przez nie przetwarzane. Business Intelligence nie został specjalnie stworzony do tego, aby radzić sobie z dużą liczbą, nieustrukturyzowanych danych. Zaprojektowano go tak, aby możliwe było wydobycie informacji ze zorganizowanych i skomponowanych baz danych.

Od pewnego czasu, Business Intelligence staje się integralnym elementem w zarządzaniu współczesnych przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonych w latach 2013 – 15 badań, dotyczących tendencji rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych, wnioskuje się:

- za najistotniejsze obszary w aspekcie kształtowania systemów klasy ERP na lata 2013 – 2015 uznano: analitykę biznesu i rozwój w obszarze Business Intelligence, obsługę systemów za pomocą przeglądarki internetowej oraz doskonalenie oprogramowania do tworzenia kokpitów menedżerskich,

- za najistotniejsze w obszarze technologii uznano: Cloud Computing, technologie mobilne oraz wzbogacanie ZSIZ w narzędzia do modelowania procesów biznesowych.

Można przyznać, że stosowanie Business Intelligence to odpowiedź na nowo kształtującą się rzeczywistość, którą w coraz większym stopniu wypełnia technologia informacyjna.

Wykorzystanie Business Intelligence zwiększa dostępność i przekłada się na jakość posiadanych zasobów informacyjnych, co ma wpływ na sukces rynkowy organizacji. Umożliwia realizację procesów informacyjno – decyzyjnych, u podstaw których leżą :

- charakter oraz przebieg realizowanych działań,

- miejsce w hierarchii organizacyjnej,

- konieczność podejmowania decyzji,

- szukanie nowych rozwiązań,

- ocena i wybór rozwiązań.

Z punktu widzenia osób, które korzystają z Business Intelligence, jest to oprogramowanie odgrywające istotne znaczenie w ich działalności.

Możliwości związane z analizą danych w różnych przedsiębiorstwach przyczyniły się do wzrostu zainteresowania Business Intelligence. Jego zastosowanie pomaga lepiej zrozumieć prowadzoną działalność i zwiększyć efektywność procesów informacyjno – decyzyjnych. Ich realizację ułatwia:

- możliwość publikacji raportów w atrakcyjny dla użytkowników sposób,

- możliwość zapisywania utworzonych raportów oraz analiz w różnych formatach,

- możliwość przeglądania publikowanych raportów, ich parametryzowania, odświeżania danych i zmiany układu,

- możliwość zadawania pytań Ad hoc (w zakresie przydzielonych uprawnień dostępu do danych),

- możliwość zmiany danych przy użyciu portali dedykowanych,

- kontrola zachodzących w firmie procesów biznesowych w czasie rzeczywistym, dowolnego poziomu,

- dostęp informacji (zgodnie ze zdefiniowaną polityką dostępu do danych) niezależnie od miejsca ich pobierania,

- możliwość integrowania aplikacji stosowanych przez firmę,

- udoskonalenie obiegu informacji w obrębie użytkowników,

- zaspokojenie potrzeb organizacji w obszarach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- częściowa optymalizacja przebiegu procesów zachodzących w firmie,

- przegląd procesów zachodzących w poszczególnych lokalizacjach,

- bezpieczeństwo przechowywania przesyłanych informacji,

- możliwość wymiany informacji pomiędzy działami, możliwość elastycznej integracji już funkcjonujących, jak i nowo zainstalowanych aplikacji.

Jednakże wparcie procesów informacyjno – decyzyjnych, a zarazem spełnienie nadziei, jakie pokładane są w Business Intelligence wymaga właściwego podejścia i zaprojektowania. Bowiem celem wdrożenia Business Intelligence jest uzyskanie aplikacji analitycznej, odwzorowującej wybrany proces biznesowy. Zwraca się także uwagę, na zachowanie prostoty użytkowania, aby większą część uwagi przeznaczyć na procesy informacyjno – decyzyjne.

Wdrażanie Business Intelligence to proces, w którym wykorzystywane są różne technologie przetwarzania danych w parze z nowoczesnymi technikami zarządzania i motywowania, stymulującymi popyt na informacje. Służy to złagodzeniu bariery, jaką jest całkowity lub częściowy brak koncepcji ich wykorzystania.

Wdrożenie Business Intelligence, tak aby wspomagał on przedsiębiorstwo w realizacji celów wymaga holistycznego spojrzenia na ten proces. Należy zrozumieć procesy biznesowe i powiązane z nimi decyzje, ponieważ Business Intelligence opiera się na wiedzy z różnych dziedzin.

Ponadto rozwój oraz implementacja Business Intelligence pociągają za sobą zmiany w całej firmie. Trudno jest zatem rozróżnić korzyści wynikające bezpośrednio z jego wdrożenia a efekty zmian, jakie zaszły w przedsiębiorstwie.

Rozumienie koncepcji oraz mechanizmu Business Intelligence, w przedsiębiorstwach w Polsce, wynika z nabytego doświadczenia i wypracowanej wiedzy. Business Intelligence może kojarzyć się z samymi danymi, narzędziami do pracy z nimi oraz informacją, którą on dostarcza. Jego zastosowanie ma się opłacać przedsiębiorstwu, co warunkuje szereg czynników.

Zaczynając od mechanizmu działania systemu, podstawowym elementem są dane, które do niego trafiają. Ich niewłaściwa jakość powoduje to, iż żadna wykonana analiza nie może posłużyć do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych. Dzięki wprowadzeniu błędnych danych, zostaje wygenerowany raport, który przekazuje informację niezgodną z rzeczywistością. Informacja, która nie jest zgodna z prawdą, nie może być wykorzystywana w procesie informacyjno – decyzyjnym. Podejmowanie decyzji na jej podstawie, mogłoby wywołać szkodę dla przedsiębiorstwa.

Następnie, mimo że informacja z Business Intelligence może wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne, nie należy zapominać o człowieku, gdyż to on dokonuje ostatecznego wyboru. Zwraca się uwagę na umiejętność podejmowania decyzji i wyciągania na ich podstawie wniosków, bo to one determinują ocenę decydenta. Jeśli w przedsiębiorstwie nie ma osób, które mogą wykorzystać i przełożyć informację na odpowiednie działania, to wdrożenie Business Intelligence nie przyniesie pożądanego efektu.

Podejmowanie decyzji, najczęściej, wspomaga funkcjonalność związana z raportowaniem. Pozyskiwane raporty dostarczają podstaw do oceny zachodzących procesów i stanowią pierwszy etap procesu decyzyjnego. Wiedza na ich temat jest także efektem stosowanych wskaźników, znanych jako KPI, które odzwierciedlają zachodzące zdarzenia. Jednakże, prócz najczęściej stosowanego raportowania, możliwości Business Intelligence, dzięki zaimplementowaniu zaawansowanej analityki, mogą być wykorzystywane do przewidywania pewnych zjawisk. Wynika to z rozwoju technologii oraz potrzeb przedsiębiorstw, które chcą posiadać możliwość, odnośnie przyjrzenia się temu, co mogłoby się wydarzyć. Z tej przyczyny, jej rozwój stanowi krok w przód, jeśli chodzi o wspomaganie w podejmowaniu decyzji. To także świadczy o tym, że Business Intelligence może wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne osób, które wiedzą, jak i do czego z niego korzystać. W tym przypadku, mowa jest o tych przedsiębiorstwach, które posiadają odpowiednio przygotowane zasoby (dane) oraz kompetencje, warunkujące wykorzystanie takich funkcjonalności.

I BADANIE JAKOŚCIOWE

Zrealizowano badanie jakościowe – Zastosowanie Business Intelligence w przedsiębiorstwach w Polsce, które zostało przeprowadzone w okresie 01.02.2016 – 01.05.2018 na próbie 14 przedsiębiorstw dostarczających oraz wykorzystujących Business Intelligence. Badanie zrealizowano za pomocą wywiadów pół – ustrukturyzowanych. Uczestnikami badania byli pracownicy badanych przedsiębiorstw bezpośrednio korzystający z Business Intelligence oraz wdrażający go u swoich klientów, co umożliwiło zastosowanie szerokiej perspektywy poznawczej. Zastosowano celowe kryterium doboru przedsiębiorstw do badania. Brały w nim udział tylko te przedsiębiorstwa, które albo stosują u siebie Business Intelligence albo wdrażają je w innych przedsiębiorstwach.

W wyniku przeprowadzonych wywiadów uzyskano informacje, przedstawiające to, jak wygląda sytuacja badanych przedsiębiorstw, jeśli chodzi o korzystanie z Business Intelligence. Scenariusz wywiadu został zaprojektowany w taki sposób, aby pozyskać wiedzę odnośnie takich obszarów, jak interpretacja Business Intelligence, mechanizm działania Business Intelligence, przesłanki wdrażania Business Intelligence, stosowanie Business Intelligence, wsparcie procesu informacyjno – decyzyjnego, perspektywy Business Intelligence oraz bariery stosowania Business Intelligence. Dzięki tym informacjom, możliwe stanie się bliższe przyjrzenie istocie wykorzystania Business Intelligence.

Dodatkowo, badanie jakościowe zostało poddanie tzw. analizie tekstu. Korzystano z narzędzia dostępnego na portalu: http://textalyser.net. Z racji tego, iż badanie odnosiło się do określonych obszarów, analiza dotyczyła wychwycenia słów, które były w nich najczęściej wykorzystywane.

Kwestionariusz, za pomocą którego je zrealizowano został podzielony na sekcje. Każda z nich stara się pozyskać informacje, odnośnie wybranego obszaru.

- Interpretacja Business Intelligence.

Pierwsza sekcja miała na celu pozyskanie informacji, czym dla przedsiębiorstw jest oraz, do czego sprowadza się istota Business Intelligence. Dostarczy to wiedzy, jak rozumiane są te narzędzia, co z kolei w pewien sposób determinuje sposób ich wykorzystywania.

Najczęściej pojawiającym się słowem, które padało z ust respondentów, była informacja. Stanowi to pewną wskazówkę, dzięki której nie trzeba dokonywać wyboru pomiędzy systemem, narzędziem, rozwiązaniem, czy też inną wybraną koncepcją, jeśli chodzi o rozumienie Business Intelligence. Można także przez to rozumieć, że przedsiębiorstwa wdrażają oraz stosują Business Intelligence po to, aby pozyskiwać informację. Informację, która dostarczy określonej wiedzy, wspomagającej procesy informacyjno – decyzyjne. Zatem sprowadzenie istoty Business Intelligence do postaci informacji, w rozumieniu przedsiębiorstw, stanowi podstawowe założenie.

Odpowiedzi użytkowników, jeśli chodzi o interpretację Business Intelligence, sprowadzają się do :

- Business Intelligence to pozyskiwanie informacji, odnoszących się do poprzednio zdefiniowanych wymiarów, mających charakter statycznych raportów,

- Business Intelligence to informacja wspomagająca podejmowanie decyzji biznesowych,

- Business Intelligence to informacja podana w wielu wymiarach, w zależności od punktu widzenia, z jakiego jest potrzebna,

- Business Intelligence to interaktywne narzędzie, interfejs, które pozwala na szybką modyfikację raportów,

- Business Intelligence to worek różnych technologii, jakichś pojęć, metodyk służący dostarczeniu, z danych, wiarygodnej informacji, w różnych postaciach.

- Mechanizm działania Business Intelligence.

Druga sekcja miała na celu pozyskanie informacji, jak przedsiębiorstwa rozumieją oraz interpretują mechanizm działania Business Intelligence. Wskazuje się w niej to, co jest rozumiane, jeśli chodzi o procesy związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji.

Najczęściej stosowanym pojęciem, z którym utożsamiany jest Business Intelligence, była hurtowania danych. Należy przez to rozumieć, że Business Intelligence najczęściej kojarzony jest z Hurtownią Danych, która stanowi centralny element pozyskiwania informacji. Ze względu na szerokość tego pojęcia, termin ten obejmuje także zagadnienia związane z procesami ETL. Pozyskanie informacji, która pochodzi z dużej ilości zagregowanych danych, koncentruje się wokół hurtowni danych. Należy mieć tu na myśli miejsce, które zostało zoptymalizowane i zorganizowane, pod kątem gromadzenia danych, odnoszących się do wybranego odcinka rzeczywistości.

Podsumowanie odpowiedzi użytkowników, jeśli chodzi o mechanizm działania Business Intelligence:

- Wyróżnienie elementów, takich jak: ETL, Hurtowania danych i Business Intelligence, odpowiedzialnych za proces dostarczania informacji,

- Skupienie się na wartości informacyjnej, która jest dostarczana określonemu odbiorcy,

- Wyróżnienie poszczególnych etapów przetwarzania danych, dzięki którym pozyskiwana informacja posiada wysoką jakość,

- Technologia odpowiedzialna za agregację dużych ilości danych, zapewniająca im określoną jakość.

- Przesłanki wdrażania Business Intelligence.

Trzecia sekcja miała na celu pozyskanie informacji, dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na wdrażanie Business Intelligence. Podobnie jak w sekcji związanej z istotą Business Intelligence, ogół odpowiedzi odnosił się do informacji.

Analiza słów kluczowych wskazuje na to, że przedsiębiorstwa decydują się na implementację Business Intelligence, aby mieć dostęp do informacji, która służy do podejmowania decyzji. Zwracano uwagę na możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej, dzięki konkurowaniu poprzez analitykę. Obecny rozwój technologii informacyjnej powoduje, iż jest to przyszłość dla współczesnych przedsiębiorstw.

Podsumowanie odpowiedzi użytkowników, jeśli chodzi o przesłanki wdrażania Business Intelligence:

- Potrzeba posiadania narzędzi do analizowania i przeglądania danych, które pochodzą z różnych systemów źródłowych,

- Przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, bo jest na to moda i im się to opłaca,

- Przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, żeby mieć dostęp do informacji i z chęci osiągania przewagi konkurencyjnej,

- Przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, żeby mieć dostęp do informacji i technologii, która ją w sprawny sposób zapewni,

- Przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, żeby mieć dostęp do informacji, której potrzebuje kadra zarządzająca,

- Przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, żeby mieć dostęp do informacji, która jest dostarczana w efektywny sposób oraz ze względu na trendy w otoczeniu,

- Przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, żeby lepiej podejmować decyzje,

- Przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, żeby zyskać dostęp do informacji, wiedzieć co stało się w przeszłości, aby na tej podstawie zwiększyć efektywność prowadzonej działalności,

- Przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, ze względu na coraz większą automatyzację procesów i potrzebę opierania swoich decyzji o fakty,

- Przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, żeby zwiększyć liczbę dostarczanych informacji oraz liczbę użytkowników, którzy je otrzymują (tzw. Demokratyzacja danych).

- Stosowanie Business Intelligence.

Czwarta sekcja miała na celu pozyskanie informacji, do czego przedsiębiorstwa wykorzystują Business Intelligence w swojej działalności. Wiedza ta będzie służyć jako potwierdzenie tego, co stanowi istotę i jakie są powody stosowania Business Intelligence.

Najczęściej wykorzystywane słowa to raportowanie, efektywność oraz automatycznie. Należy przez to rozumieć, że przedsiębiorstwa, dzięki implementacji Business Intelligence zyskują możliwość automatyzacji procesów, związanych z dostarczaniem informacji, która zwiększa efektywność ich działania. Zatem cel stosowania Business Intelligence sprowadza się do tego, aby procesy związane z przetwarzaniem informacji odbywały się szybciej oraz sprawniej. Dzięki czemu, wysiłek związany z ich pozyskiwaniem będzie mógł zostać spożytkowany na analizę, co zwiększy efektywność procesów informacyjno – decyzyjnych.

Podsumowanie odpowiedzi użytkowników, jeśli chodzi stosowanie Business Intelligence:

- Przedsiębiorstwa stosują Business Intelligence, żeby widzieć w jakim kierunku zachodzą procesy oraz lepiej określać cele,

- Przedsiębiorstwa stosują Business Intelligence do analizy zachodzących procesów, które zapisywane są w innych systemach,

- Przedsiębiorstwa stosują Business Intelligence do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych,

- Przedsiębiorstwa stosują Business Intelligence do kompleksowej analizy stanu faktycznego i oczekiwanej działalności firmy,

- Przedsiębiorstwa stosują Business Intelligence, żeby weryfikować realizację celów biznesowych,

- Przedsiębiorstwa stosują Business Intelligence do raportowania zjawisk masowych,

- Przedsiębiorstwa stosują Business Intelligence, żeby zyskać informację, która ma różne przeznaczenie.

- Wspomaganie procesów informacyjno – decyzyjnych dzięki stosowaniu Business Intelligence.

Piąta sekcja miała na celu pozyskanie informacji, w jakim stopniu zastosowanie Business Intelligence przekłada się na wzrost efektywności procesów informacyjno – decyzyjnych. Zebrane informacje wskazują na osobiste preferencje, które charakteryzują wykorzystywane przez respondentów słowa.

W sekcji odnoszącej się do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych, do najczęściej stosowanych określeń należą: chcemy wiedzieć, dane, informowanie, system informowania, konkurowanie oraz informacja. W tym przypadku, uznaje się, że przedsiębiorstwa, dzięki stosowaniu Business Intelligence są w stanie lepiej wykorzystywać zgromadzone w systemach dane, co poprawia sprawność ich działania. Wzrost efektywności procesów informacyjno – decyzyjnych stanowi o osiągnięciu pożądanych rezultatów. Wyższa jakość procesu pozyskiwania, jak i samej informacji to jeden z warunków wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zwraca się uwagę, że nie sama informacja wpływa na przewagę konkurencyjną, ale także sposób jej wykorzystania.

Podsumowanie odpowiedzi użytkowników, jeśli chodzi o wsparcie procesów informacyjno – decyzyjnych:

- Każde szanujące się przedsiębiorstwo, podejmuje decyzje biznesowe, w oparciu o posiadane dane,

- W przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada wiarygodne dane, Business Intelligence to system niezbędny a nawet kluczowy, aby wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne,

- Konieczność stosowania Business Intelligence wynika z tego, że są znacznie większe potrzeby w zakresie przygotowywania analiz i raportów, po stronie biznesowej,

- Stosowanie Business Intelligence jest kluczowe we współczesnym otoczeniu,

- Business Intelligence jest bardzo ważny w podejmowaniu skutecznych decyzji,

- Stosowanie Business Intelligence jest konieczne w przypadku podejmowania nieustrukturyzowanych decyzji, opierając się na dobrej jakości danych.

Kolejna sekcja stara się zidentyfikować, jak w opinii przedsiębiorstw będzie kształtować się przyszłe zapotrzebowanie na Business Intelligence.

- Perspektywa związana ze stosowaniem Business Intelligence.

W sekcji szóstej prezentowana jest informacja, jak będzie kształtować się perspektywa związana ze stosowaniem Business Intelligence. Zebrane informacje miały na celu pozyskanie wiedzy na temat czynników, które będą kształtować zapotrzebowanie na Business Intelligence.

W sekcji odnoszącej się do perspektyw związanych z Business Intelligence najczęściej stosowano określenia typu: dane, Big Data, informacja oraz określenie „coraz więcej”. Należy przez to rozumieć, że współczesny rozwój technologiczny, który sprzyja generowaniu coraz większych ilości danych będzie napędzał zapotrzebowanie na Business Intelligence. Nie zostały poruszone zagadnienia dotyczące ilości sprzętu (np. komputery, czujniki itp.) oraz kwestii samego oprogramowania, tylko to, co będzie stanowić rezultat ich zastosowania.

Podsumowanie odpowiedzi użytkowników, jeśli chodzi o przyszłą perspektywę stosowania Business Intelligence:

- Ze względu na zachodzące zmiany zapotrzebowanie na Business Intelligence będzie rosnąć,

- W przyszłości decyzje nie będą podejmowane bez informacji pochodzącej z Business Intelligence,

- Business Intelligence to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów,

- Business Intelligence będzie się rozwijał, ze względu na postępującą demokratyzację danych.

- Bariery związane ze stosowaniem Business Intelligence.

Siódma sekcja miała na celu pozyskanie informacji, jakie są bariery związane ze stosowaniem Business Intelligence oraz z czego one wynikają.

W sekcji odnoszącej się do barier, najczęściej pojawiały się takie sformułowania jak: dane, jakość danych, szkolenia, ludzie, umiejętności oraz rozumieć. Przyznaje się, że Business Intelligence interpretowany jako informacja, która pozyskiwana jest z danych, musi być rozumiana przez jego użytkowników. Bariery sprowadzają się także do jakości danych oraz częściowego braku wiedzy na temat stosowania Business Intelligence. Rozwiązaniem tychże problemów jest potrzeba zwrócenie większej uwagi na procesy związane z zapewnieniem lepszej jakości danych oraz dodatkowe szkolenia z zakresu stosowania Business Intelligence.

Podsumowanie odpowiedzi użytkowników, jeśli chodzi o bariery stosowania Business Intelligence:

- Brak znajomości danych, ich specyfiki oraz brak umiejętności korzystania z Business Intelligence,

- Brak dobrej jakości danych, na podstawie których pozyskiwana jest informacja,

- Bariera finansowa związana z nabyciem Business Intelligence,

- Brak kompetencji, jeśli chodzi o zaawansowaną analitykę,

- Zmiana kulturowa, związana z tym, że grono osób nie chce korzystać z Business Intelligence,

- Brak zrozumienia oraz wiedzy, jak Business Intelligence może wesprzeć procesy biznesowe,

- Opór przed zmianą jaką jest konieczność nauczenia się obsługi Business Intelligence i odejście od dotychczas stosowanego oprogramowania.

Ze względu na postępujący rozwój technologiczny, uzyskanie przewagi dzięki zastosowaniu Business Intelligence nie jest niczym wyjątkowym. Przetworzenie danych do postaci informacji, która wspomaga proces informacyjno – decyzyjny stało się, w większości dużych przedsiębiorstw, normalnym zjawiskiem. W wielu przypadkach, przedsiębiorstwa nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez informacji pochodzącej z Business Intelligence.

Uczestnicy badania przyznają, że Business Intelligence dostarcza, w wygodny i szybki sposób, ogólnej wiedzy na temat realizowanych przez przedsiębiorstwo działań. Pozwala to na skrócenie czasu na podjęcie decyzji oraz rozszerza pole możliwych wariantów wyboru. Informacja pozyskana w ten sposób okazuje się elementem służącym zwiększaniu przewagi konkurencyjnej. Czynnikami, które się do tego przyczyniają są sprawność jej dostarczania oraz możliwość dostosowywania, tak aby lepiej wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne. Na jej podstawie, możliwa staje się optymalizacja wykonywanych działań poprzez wskazanie obszarów, które wymagają podjęcia dodatkowych środków zaradczych. Służą temu dostarczane raporty, które są dostosowywane do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych oraz wskaźniki KPI umożliwiające monitorowanie wybranych procesów.

Business Intelligence, jeśli chodzi o rozwiązanie, nie posiada żadnych substytutów, co świadczy o tym, że jeśli przedsiębiorstwo chce mieć dostęp do zagregowanej informacji, może ją tylko w ten sposób pozyskać.

Jednakże możliwość efektywnego wykorzystania Business Intelligence, do osiągania przewagi konkurencyjnej, ograniczona jest pewnymi czynnikami. Pierwszym z nich są ludzie, którzy nie posiadają kompetencji do korzystania z Business Intelligence lub nie są przekonani do ich pozyskania. Brak przekonania przyczynia się do tego, że nie odczuwają potrzeby stosowania Business Intelligence oraz nie podnoszą swoich kwalifikacji w tym aspekcie.

Kolejny aspekt stanowią dane, które wymagają przetworzenia do postaci informacji. Ich niewłaściwa jakość przyczynia się do tego, że z Business Intelligence pozyskana zostanie nieprawdziwa informacja dotycząca działalności przedsiębiorstwa. Na podstawie takiej informacji nie można podejmować decyzji.

Następną kwestią jest koszt nabycia oraz utrzymania Business Intelligence. Ze względu na wysoką cenę, część przedsiębiorstw nie może pozwolić sobie na jego zakup, co sprawia, że na rynku pozostaje grupa firm, która nie może korzystać z możliwości jakie oferuje im Business Intelligence.

Przeprowadzone badanie jakościowe pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków, które wskazują na zjawisko, odnoszące się do stosowania Business Intelligence w badanych przedsiębiorstwach w Polsce:

- przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, ponieważ chcą mieć scentralizowany dostęp do danych, które pochodzącą z różnych systemów informatycznych,

- przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, ponieważ chcą wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne,

- przedsiębiorstwa nabywają Business Intelligence, ponieważ chcą optymalizować realizowane zadania oraz powiększać swoją przewagę konkurencyjną,

- przedsiębiorstwa zwracają uwagę na to, że funkcjonowanie we współczesnych otoczeniu determinuje potrzebę posługiwania się danymi, aby wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne,

- przedsiębiorstwa zwracają uwagę na to, że współcześnie występują większe potrzeby jeśli chodzi o analizę danych, zaś trend, który się do tego odnosi będzie się powiększał,

- przedsiębiorstwa zwracają uwagę na to, że nie istnieje technologia, która mogłaby zastąpić Business Intelligence,

- przedsiębiorstwa zwracają uwagę na funkcjonalności Business Intelligence, które zwiększają efektywność ich działań,

- przedsiębiorstwa wskazują, że w ślad za potrzebą przetwarzania danych, ewoluują możliwości Business Intelligence, które mają stanowić odpowiedź na zachodzące zmiany i ich potrzeby,

- przedsiębiorstwa wskazują, że głównym problemem, jeśli chodzi o stosowanie Business Intelligence jest czynnik ludzki nie posiadający odpowiednich kompetencji oraz dane, które muszą mieć właściwą jakość, aby nadawały się do analizy.

W świetle powyższych badań jakościowych, można przyznać, że na chwilę obecną, Business Intelligence to najlepszy sposób, aby pozyskiwać wiarygodną oraz kompleksową informację na temat zachodzących w przedsiębiorstwach procesów.  Jednakże na drodze do jej osiągnięcia czekają liczne przeszkody, których pokonanie wymaga zaplanowanego podejścia oraz czasu.

### 4.1.1. Business Intelligence z perspektywy przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce

METODA BADAWCZA

W badaniu posłużono się metodą wywiadu ankietowego, w oparciu o przygotowaną przez Autora rozprawy ankietę, która została podzielona na kilka sekcji. Podział na sekcje miał na celu lepsze rozpoznanie badanego zjawiska, w rozbiciu na jego poszczególne obszary. Starano się pozyskać informacje na temat:

- barier we wdrażaniu oraz stosowaniu Business Intelligence w przedsiębiorstwach,

- korzyści ze stosowania Business Intelligence w przedsiębiorstwach,

- sposobów wykorzystania Business Intelligence w przedsiębiorstwach,

- kompetencji przedsiębiorstw w zakresie stosowania Business Intelligence

Przyjmuje się, iż taki podział jest właściwy względem badanego zjawiska. Rozpoznanie barier, ma ułatwić znalezienie potencjalnych rozwiązań, które zwiększą efektywność stosowania Business Intelligence.

PRÓBA BADAWCZA

Zrealizowano badanie ilościowe – Stan oraz perspektywy rozwoju Business Intelligenge w przedsiębiorstwach w Polsce, które zostało przeprowadzone w okresie 01.08.2017 – 01.05.2018 na celowej próbie 135 przedsiębiorstw. Badani byli menedżerowie oraz pracownicy firm zajmujący takie stanowiska, jak: Business Intelligence konsultant, menedżer Business Intelligence, Business Intelligence architekt, analityk Business Intelligence, developer Business Intelligence, programista Business Intelligence. Wybór respondentów do badania był celowy, a kryterium doboru oparto na znajomości Business Intelligence popartej doświadczeniem w jego stosowaniu. Respondentów wyszukiwano na portalu Linkedin, który stanowi globalną platformę zrzeszającą pracowników i pracodawców. Dzięki niemu możliwe jest pozyskanie informacji na temat umiejętności/kompetencji respondenta, posiadanego doświadczenia oraz zajmowanego stanowiska. Ponadto, za pośrednictwem portalu można nawiązać rozmowę z daną osobą, co umożliwia zadawanie dodatkowych pytań i pozwala na wymianę poglądów.

Proces pozyskiwania respondentów odbywał się poprzez wpisywanie zestawu słów kluczowych, które nakierowywały na konkretnego specjalistę. Następnie, wysyłane było zaproszenie do grona znajomych, i po jego akceptacji kierowana była prośba o udział w badaniu/o wypełnienie przesłanej ankiety.

Wykres 1. Doświadczenie respondentów, w latach, jeśli chodzi o stosowanie Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 130

Najliczniejszą grupę respondentów stanowią ci, którzy posiadają doświadczenie od 5 do 10 lat (37,7% wskazań), zaś drugą pozycję zajmują ci posiadający od 10 do 15 lat (27,7% wskazań). Natomiast najmniejsze grupy stanowią osoby, które posiadają do 5 lat (20,8% wskazań) oraz powyżej 15 lat doświadczenia w stosowaniu Business Intelligence (13,8% wskazań).

Ponieważ Business Intelligence interpretowany jest jako narzędzie służące realizacji celów, zaś jego efektywność mierzona jest na podstawie subiektywnych odczuć osób, które z niego korzystają. Oznacza to, że jego złożoność, a także specyfika osób które go stosują, w niektórych kwestiach może być całkowicie odmienna, zaś w pozostałych podobna. Celem badań było uchwycenie tych podobieństw.

Zastosowanie Business Intelligence umożliwia poprawę procesów informacyjno – decyzyjnych w takim stopniu, że firmy które już raz zdecydowały się na wybór tego rozwiązania, nie mogą bez niego funkcjonować. Dostęp do spójnej i wiarygodnej informacji, która w dowolny sposób może być modyfikowana, przekłada się na efektywniejsze wspomaganie procesów informacyjno – decyzyjnych. W otoczeniu, charakteryzującym się złożonością i dynamicznie zachodzącymi procesami to jeden z najistotniejszych argumentów, który przemawia za implementacją Business Intelligence.

Dodatkowo wzrost liczby przedsiębiorstw oferujących systemy Business Intelligence ułatwił dostęp do tych rozwiązań. W związku z czym, Business Intelligence przestał już być oferowany tylko przez największych dostawców, ale także przez tych mniejszych, którzy powoli zaczęli wkraczać na rynek. Przyczyniło się to do obniżenia kosztów związanych z pozyskaniem oraz utrzymaniem Business Intelligence. Z biegiem czasu, Business Intelligence przestał być już domeną tylko wielkich korporacji, lecz także mniejszych przedsiębiorstw, które chciały pozyskiwać informację, w oparciu o posiadane zbiory danych.

Przyznaje się, że zastosowanie systemów Business Intelligence, w przedsiębiorstwach w Polsce, otworzyło przed nimi nowe możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej. Integracja danych oraz dostępne funkcjonalności, dotyczące ich prezentacji, wspomagają procesy informacyjno – decyzyjne, w taki sposób, że te przekładają się na wyższą jakość zarządzania przedsiębiorstw.

Analiza danych pozwala na precyzyjniejsze ustalenie kondycji przedsiębiorstwa i otwiera przed nim nowe, jeszcze nierozpoznane obszary wzrostu oraz rozwoju. Źródłem tego jest także to, że przedsiębiorstwo decydując się na wdrożenie Business Intelligence musi na nowo poznać realizowane przez siebie procesy. Na ich podstawie budowany jest model danych, który odpowiada za pozyskanie kompleksowej i wiarygodnej informacji na temat działalności przedsiębiorstwa.

Obecnie, można zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu Business Intelligence. Ze względu na potencjał, jaki daje korzystanie z tych narzędzi, stanowią one kluczowy element konkurowania w dzisiejszych czasach. Ułatwiają i zwiększają efektywność pracy osób, którzy z nich korzystają, ze względu na to, że mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej organizacji.

Jednakże, aby móc konkurować dzięki Business Intelligence, firmy powinny znajdować się na odpowiednim poziomie dojrzałości, jeśli chodzi o jego stosowanie. W związku z tym, posiadanie kompetencji, w aspekcie stosowania tego oprogramowania staje się, bardzo ważnym, współczesnym czynnikiem konkurowania. Jednakże, aby możliwe stało się wypracowanie określonych umiejętności, firmy muszą spełniać pewne warunki, które umożliwią im właściwe korzystanie z Business Intelligence. Wspomniane umiejętności, nabywane są w drodze systematycznego rozwoju. Niestety, ze względu na złożoność tej klasy oprogramowania, występują rożne przeszkody, które stoją na drodze do ich ukształtowania.

Wykres 2. Bariery utrudniające wdrażanie Business Intelligence w przedsiębiorstwach w Polsce

Źródło: badania własne, n = 135

Do najczęściej wskazywanych barier utrudniających wdrażanie Business Intelligence zdaniem respondentów należą:

- brak gruntownej analizy potrzeb i oczekiwań klienta (57,0% wskazań),

- nieprawidłowo zdefiniowane cele wdrożenia Business Intelligence (54,8% wskazań),

- niska jakość danych (52,6% wskazań),

- brak akceptacji systemu przez pracowników (zrozumienia potrzeb jego wdrożenia, zasady działania) (50,4% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych w badaniu barier należą:

- konieczność szkoleń (5,2% wskazań),

- niskiej jakości oprogramowanie w przedsiębiorstwie (11,9% wskazań),

- niskiej jakości infrastruktura w przedsiębiorstwie (11,9% wskazań).

W ramach odpowiedzi otwartych na temat barier pozyskano następujące informacje od respondentów:

- „Niechęć na wprowadzanie w ogóle zmian informatyczno – technologicznych.  Brak dokumentacji techniczno – systemowej, brak dokumentacji o ładowanych, przetwarzanych danych i systemach zasilających”,

- „Brak jasno określonych korzyści z wdrożenia”,

- „Brak osób z poziomu zarządu rozumiejących potrzebę i korzyści z wdrożenia BI”,

- „Brak przygotowanych procesów u klienta”,

- „Brak akceptacji ze strony właściciela”,

- „Brak zdefiniowanych kluczowych procesów biznesowych i ich właścicieli”,

- „Brak strategii, i to nie ma znaczenia czy ze strony Klienta (realizacja dla firmy zewnętrznej), czy dla Klienta (wewnętrznego)  Zarządu firmy dla której "coś" z BI trzeba wdrożyć (bo taki jest trend rynkowy :-))”,

Wykres 3. Bariery utrudniające stosowanie Business Intelligence w przedsiębiorstwach w Polsce

Źródło: badania własne, n = 134

Do najczęściej wskazywanych barier utrudniających stosowanie Business Intelligence w opinii respondentów należą:

- brak strategii Business Intelligence (64,9% wskazań),

- niska jakość danych (56,0% wskazań),

- stosowanie lub przyzwyczajenie się do innego rodzaju oprogramowania (50% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych barier należą:

- konieczność szkoleń (9,7% wskazań),

- wysokie wymagania sprzętowe i programowe (10,4% wskazań),

- niskiej jakości infrastruktura w przedsiębiorstwie (10,4% wskazań).

Udzielone odpowiedzi, na pytanie otwarte, pozwoliły na pozyskanie następujących informacji:

- „Wiara klienta w to, że (kolejna) nowa technologia rozwiąże problemy biznesowe”,

- „Niski poziom zrozumienia danych prezentowanych przez Business Intelligence dla pracowników”,

- „Skalowalność oprogramowania BI w korporacji globalnej”.

Wykres 4. Sposoby radzenia sobie z bariery utrudniającymi stosowanie Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 134

Do najczęściej wskazywanych sposobów radzenia sobie z barierami utrudniającymi stosowanie Business Intelligence należą:

- implementacja strategii Business Intelligence (71,6% wskazań),

- zapewnienie dobrej jakości danych (60,4% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych sposobów radzenia sobie z barierami należą:

- dodatkowe inwestycje w infrastrukturę i oprogramowanie (30,6% wskazań).

Z odpowiedzi na pytanie otwarte pozyskano następujące informacje:

- „Przełamanie lęku przed nowością. Business Intelligence w większości przypadków rozwiązuje jedną kwestię raport powstaje w mniej niż 5 sekund -  obecnie w wielu firmach jest rzeźbiony przez dwa tygodnie”,

- „Motywowanie wewnętrzne pracowników do pracy z nowym systemem”,

- „Traktowanie Business Intelligence jako narzędzia do budowania biznesu, a nie rozwiązań "samych sobie" – często firmy posiadają rozwiązania Business Intelligence z których nie korzysta nikt poza wąską grupą analityków”,

- „Przygotowana dokumentacja systemowa, programistyczna czy dokumentacja dotycząca dotychczas przetwarzanych danych,  modele danych ERD”,

- „Wybór dostawcy”,

- „Kompleksowe podejście do strategii danych, ustanowienie architekta danych lub architekta Business Intelligence”,

- „Uświadomienie pracownikom korzyści płynących z Business Intelligence oraz celu jego wdrożenia i stosowania”,

- „Oswajać się z Business Intelligence – podejść do wdrożenia etapowo, nie wszystko na raz”,

- „Jednoznaczne określenie odpowiedzialnych za dane i egzekwowanie od nich jakości danych”,

- „Stworzyć interdyscyplinarny zespół, który byłby „koalicjantem” zmiany, stosowania nowych rozwiązań zarządzania firmą i rynkiem (do pewnego stopnia)”,

- „Prezentowanie danych w sposób zrozumiały dla pracowników”,

- „Większe nakłady na Business Intelligence”.

### 4.1.2. Sposoby wykorzystania i korzyści ze stosowania Business Intelligence

Wykres 5. Korzyści ze stosowania Business Intelligence, w podziale na krótko- i długoterminowe oraz obie kategorie łącznie (Uczestnicy badania mogli zaznaczyć jeden z trzech wariantów).

Źródło: badania własne

Tabela przedstawia korzyści ze stosowania Business Intelligence, w ujęciach: krótkoterminowym, długoterminowym, i zarówno krótko, jak i długoterminowym. Wyniki zostały posortowane od największej liczby wskazań, jeśli chodzi o korzyści, zarówno krótko, jak i długoterminowe. Do najczęściej wskazywanych korzyści w ujęciu krótko, jak i długoterminowym należą:

- dostarczają podstaw do podejmowania decyzji w danym obszarze funkcjonalnym (111 wskazań),

- dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji (95 wskazań).

Do najczęściej wskazywanych korzyści, w ujęciu długoterminowym należą:

- zwiększenie przychodów (85 wskazań),

- obniżenie kosztów (77 wskazań),

- optymalizacja działań (69 wskazań).

Do najczęściej wskazywanych korzyści, w ujęciu krótkoterminowym należą:

- krótszy czas analiz i raportowania (24 wskazania),

- pozwalają na szybszą identyfikację tzw. „Wąskich gardeł” (21 wskazań),

- szybszy i wygodniejszy dostęp do danych (19 wskazań).

Wykres 6. Sposób przełożenia Business Intelligence na prowadzoną działalność

Źródło: badania własne, n = 135

Jeśli chodzi o sposób przełożenia Business Intelligence na prowadzoną działalność, najczęściej wskazywaną odpowiedzią była:

- pośrednio (43,0% wskazań).

Natomiast, najrzadziej wskazywaną odpowiedzią była:

- bezpośrednio (23,7% wskazań).

Natomiast pomiędzy nimi, plasuje się odpowiedź: to zależy (33,3% wskazań).

Wykres 7. Zalety stosowania Business Intelligence, jako oprogramowania wspomagającego proces informacyjno – decyzyjny

Źródło: badania własne, n = 135

Do najczęściej wskazywanych zalet stosowania Business Intelligence, jako oprogramowania wspomagającego proces informacyjno – decyzyjny należą:

- możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz (84,4% wskazań),

- możliwość budowy przejrzystych raportów i sporządzania przejrzystych analiz (82,2% wskazań),

Do najrzadziej wskazywanych zalet stosowania Business Intelligence należą:

- możliwość predefiniowania raportów (57,8% wskazań),

- dynamiczne odświeżanie zdefiniowanych raportów i analiz (62,2% wskazań).

Zebranie odpowiedzi otwartych pozwoliło na pozyskanie następujących informacji:

- „Dostęp zdalny oraz wykorzystanie IoT”,

- „Unifikacja one Source of True”,

- „Jedno, wiarygodne źródło danych analitycznych zamiast wielu odrębnych źródeł”,

- „Kluczową sprawą jest zapewnienie integralności danych i  wysokiej jakości danych – to znacząco wspomoże proces decyzyjny”,

- „Podejmowanie decyzji opartych na faktach – niezawodna podstawa do wdrażania zmian”,

- „Wyprzedzanie konkurencji pod względem technologicznym/analitycznym i decyzyjnym”,

- „Data Mining”,

- „Brak konieczności znajomości bazy danych lub SQL przez analityków”,

- „Możliwość zaadaptowania wyników analiz w procesach przedsiębiorstwa, w celu optymalizacji celów firmy”,

- „Zaawansowana analiza danych”,

- „Możliwość standaryzacji i automatyzacji procesu raportowania”,

- „Integracja danych z różnych obszarów działalności”,

- „Decyzje podejmowane na podstawie faktów”,

- „Zbiorcze dane z różnych źródeł, niezbędne do podjęcia decyzji”,

- „Możliwość budowy raportów opartych o bardziej wiarygodne dane („single version of truth”)”,

- „Przy wdrożeniu analiz Data Mining może to być źródło optymalizacji procesów biznesowych, generujące dodatkowe przychody lub redukujące straty”,

- „Jest to informacja zarówno dla potrzeb wewnętrznych, jak i informacja, którą można sprzedać celem uzyskania informacji zewnętrznej dla potrzeb Benchmarkingu, który jest niezbędny w orientacji sytuacji biznesu na dany moment”,

- „Jedno źródło prawdy nt. obszarów biznesowych w całym przedsiębiorstwie”,

- „Self Service – udostępnianie kostek OLAP dla użytkowników”,

- „Data Mining, nowa wiedza ze starych danych”,

- „Lepszy UX”.

Wykres 8. Obszary funkcjonalne przedsiębiorstw, w których stosowany jest Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 135

Do najczęściej wskazywanych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstw, na których stosowany jest Business Intelligence należą:

- sprzedaż (84,4% wskazań),

- kontroling (80,0% wskazań),

- finanse (78,5% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych obszarów należą:

- HR (14,8% wskazań).

Część respondentów skorzystała z możliwości udzielenia odpowiedzi otwartej, co dało następujące informacje:

- „Data Science”,

- „Zależy od zakresu i wielkości działalności instytucji/przedsiębiorstwa”,

- „Internet (firmy internetowe takie jak: portale społecznościowe, sklepy internetowe etc.)”,

- „CRM”,

- „Zarządzanie operacyjne”,

- „Pytanie jest zbyt uproszczone, jeśli chodzi o stosowanie systemów BI. W rzeczywistości mamy obszary, które są wyodrębnione np. w formie Centr Usług Wspólnych, w skład których mogą wchodzić w/w obszary i wyliczanie ich efektywności włączając w to ceny transferowe itp.. Nie jest prostym sposobem mówienie o zastosowaniu Business Intelligence w konkretnym obszarze funkcjonalnym. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana”,

- „Tech/IT Service Management”.

Wykres 9. Przyczyny związane ze stosowaniem Business Intelligence, we wskazanych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw

Źródło: badania własne, n = 135

Najczęściej wskazywane przyczyny związane ze stosowaniem Business Intelligence, we wskazanych w poprzednim pytaniu, obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw to:

- informacja dostarczana przez Business Intelligence znajduje tam zastosowanie (74,8% wskazań),

- specyfiki tych obszarów (73,3% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych przyczyn należą:

- pracownicy, którzy pracują w tych obszarach mają/dostrzegają taką potrzebę/konieczność (57,0% wskazań),

- wykorzystywanie różnych systemów IT we wskazanych obszarach i potrzeba integracji danych (59,3% wskazań).

Dzięki odpowiedzi na pytanie otwarte udało się pozyskać następujące informacje:

- „Brakuje modelów Business Intelligence (umiejętności)  dla innych obszarów”,

- „Są to obszary, które najbardziej polegają na precyzyjnych analizach”,

- „Konieczność generowania raportów, analiz w szybkim terminie. Raporty,  które uwzględniają Drill Down/Up, hierarchię organizacyjną, biznesową. W wielu firmach pracownicy IT piszą program (SQL, PL/SQL), który umożliwia wygenerowanie raportu – jest to bardzo czasochłonne”,

- „Przyspiesza procesy decyzyjne”,

- „Tradycyjnie obszary te zmagają się z raportowaniem obowiązkowym (kontroling, finanse) a także z koniecznością kontroli i optymalizacji kosztów działania (m.in. ABC Costing)”,

- „Potrzeba odpowiedzi na wiele niestandardowych pytań, tzw. analizy ad – hoc”,

- „Np. w HR są dane i potrzeby, ale często jest opór ludzki”,

- „Wynika z istotności i wiarygodności (z miliardów danych) informacji, które mają wpływ na podjęcie optymalnych decyzji, przez „klientów” informacji, od Zarządu począwszy do najniższych szczebli kończąc. Oczywiście decyzje podjęte przez Zarząd a przez  działy „taktyczne” mają znamiennie różne skutki :-)”.

Wykres 10. Czynności, których realizację wspomaga stosowanie Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 135

Do najczęściej wskazywanych czynności, których realizację wspomaga stosowanie Business Intelligence należą:

- raportowanie (94,8% wskazań),

- analizowanie (91,1% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych czynności należą:

- modelowanie (31,1% wskazań),

- ostrzeganie (34,1% wskazań).

Na podstawie odpowiedzi otwartych zebrano informacje:

- „Wyszukiwanie szans, czyli Cross/Up Selling (Sprzedaż), wyszukiwanie nieprawidłowości i wąskich gardeł (logistyka, finanse)”,

- „Planowanie”.

Wykres 11. Działania, których realizację wspomagają wykonywane w Business Intelligence czynności

Źródło: badania własne, n = 135

Do najczęściej wskazywanych działań, których realizację wspomagają wykonywane w Business Intelligence czynności należą:

- analiza kosztów (88,1% wskazań),

- kontrola kosztów (83,0% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych działań należą:

- kontrola czasu pracy (19,3% wskazań),

- analiza czasu pracy (25,2% wskazań).

Grupa respondentów udzieliła odpowiedzi na pytanie otwarte, co pozwoliło na zebranie poniższych informacji:

- „Analiza sprzedaży, analiza kampanii marketingowych”,

- „Ciężko wszystko wymienić”,

- „Ilości transakcji, wartość transakcji w określonym zakresie (obszar, czas), aktywa, pasywa”,

- „Optymalizacja sprzedaży i środków”,

- „Obszary wymagające inwestycji/większej uwagi”,

- „Identyfikacja potencjałów”,

- „Analiza rentowności”,

- „Prognozy sprzedaży i korekty działań”,

- „Efektywność kampanii marketingowych, kontrola ilości aktywnych klientów (telekomy)”,

- „Podobnie jak wcześniej pisałem, pytanie jest zbyt uproszczone, oczywiście wszystkie wymienione w pytaniu odpowiedzi mają zastosowanie, lecz główną jest analiza całego obszaru łańcucha dostaw i innych (Back Officowych) procesów współpracy z partnerami Firmy. Wymiana informacji i dopasowanie, optymalizacja procesów zapewniająca długoterminową współpracę, w myśl – „Partnerstwo”, rozumiemy dosłownie”,

- „Analiza sprzedaży”.

Wykres 12. Przyczyny stosowania Business Intelligence, jeśli chodzi o wspomaganie określonych działań

Źródło: badania własne, n = 135

Do najczęściej wskazywanych przyczyn stosowania Business Intelligence, jeśli chodzi o wspomaganie określonych działań należą:

- możliwość posiadania kompleksowej informacji o prowadzonej działalności (73,3% wskazań),

- możliwość posiadania wiarygodnej informacji o prowadzonej działalności (69,6% wskazań),

- możliwość szybkiego dostarczania informacji o prowadzonej działalności (68,9%).

Do najrzadziej wskazywanych przyczyn należą:

- możliwość posiadania dodatkowej informacji o prowadzonej działalności (42,2% wskazań).

Dzięki możliwości związanej z udzieleniem odpowiedzi otwartej pozyskano następujące informacje:

- „Potrzeba wychwytywania zmian na rynku i możliwości adaptowania się firmy do szybko zmieniającego się otoczenia (np. wykorzystanie Big Data)”,

- „Historyczne i zintegrowane dane z każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa, możliwość udzielenia odpowiedzi na wszelkie niestandardowe pytania”,

- „Podobnie jak we wcześniejszych odpowiedziach, wszystkie powyżej OCZYWIŚCIE, ale jest to bardzo uproszczona lista…”

Wykres 13. Ocena wsparcia Business Intelligence w procesie informacyjno – decyzyjnym

Źródło: badania własne, n = 132

Do najczęściej przyznawanych ocen, jeśli chodzi o wsparcie Business Intelligence w procesie informacyjno – decyzyjnym należą:

- 5 – w decydującym stopniu (45,5% wskazań),

- 4 (43,9% wskazań).

Najrzadziej przyznawaną ocenę stanowi:

- 2 – w niewielkim stopniu (0,8% wskazań),

- 3 (9,8% wskazań).

Nie padła, w ogóle odpowiedź, że Business Intelligence nie wspomaga procesów informacyjno – decyzyjnych.

Wykres 14. Etapy procesu informacyjno – decyzyjnego, na których stosowany jest Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 134

Do najczęściej wskazywanych etapów procesu informacyjno – decyzyjnego, na których stosowany jest Business Intelligence należą:

- rozpoznanie problemu (81,3% wskazań),

- wybór najlepszego rozwiązania (64,9% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych etapów należy:

- projektowanie rozwiązań (43,3% wskazań).

Wśród odpowiedzi otwartych znalazły się:

- „Analiza po wdrożeniu procesu naprawczego porównanie”,

- „Wdrożenie monitorowania wybranego rozwiązania”,

- „Poszukiwanie potencjału (szans i ryzyk)”,

- „Co do pytania nr 12, dlatego dałem 4, ponieważ jeden punkt, to decyzja, prawie zawsze intuicyjna. Problem, może zawsze mieć, więcej niż jedno optymalne rozwiązanie (np. programowanie liniowe na takie wskazuje.)”,

- „Szczegółowa analiza rozwiązania”.

Wykres 15. Możliwości związane ze stosowaniem Business Intelligence w zarządzania projektami informatycznymi

Źródło: badania własne, n = 134

Na pytanie, które dotyczyło możliwości zastosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi, uzyskano następujące wyniki:

- Tak (89,6% wskazań), co oznacza że Business Intelligence znalazłby zastosowanie we wspomnianym procesie,

- Nie (10,4% wskazań), co oznacza brak zastosowania dla Business Intelligence.

### 4.1.3. Kompetencje przedsiębiorstw w zakresie stosowania Business Intelligence

Wykres 16. Interpretacja określeń Business Intelligence cz.1

Źródło: badania własne, n = 135

Najczęściej wskazywaną interpretacją Business Intelligence jest:

- dostarczanie dodatkowej informacji, która wspomaga proces informacyjno – decyzyjny (63,7% wskazań).

Najrzadziej wskazywaną interpretacją jest:

- możliwość otrzymania nowego rodzaju informacji, która wspomaga proces informacyjno – decyzyjny (54,1% wskazań).

Odpowiedź na pytanie, wzbogaciły zebrane odpowiedzi otwarte:

- „Czas uzyskania raportu”,

- „Możliwość monitorowania skutków powziętych decyzji oraz ewentualnego dalszego reagowania”,

- „Modele predykcyjne „podpowiadające” decyzje”,

- „Historyczne i zintegrowane dane z każdego obszaru działalności. Możliwość odpowiedzi na niestandardowe pytania Ad hoc”,

- „Możliwość dynamicznej zmiany perspektywy analiz”,

- „Możliwość szybkiego otrzymania wiarygodnej informacji, która może wspomóc podjęcie decyzji”,

- „Przyśpieszenie zebrania informacji”,

- „Daje możliwość „Prawdziwym analitykom”, przedstawienia decydentom optymalnych wariantów rozwiązania problemu, który jest istotny z perspektywy firmy”.

Wykres 17. Interpretacja określeń Business Intelligence cz.2

Źródło: badania własne, n = 132

Najczęściej wskazywaną interpretacją Business Intelligence jest:

- dostarcza informacji, która służy jako potwierdzenie podjęcia decyzji (dokonania wyboru) (73,5% wskazań).

Najrzadziej wskazywaną interpretacją Business Intelligence jest:

- umożliwia ustosunkowanie poglądów (46,2% wskazań),

- zmienia punkt widzenia (45,5% wskazań).

Cześć respondentów, dodatkowo, skorzystała z możliwości udzielenia odpowiedzi otwartej, co pozwoliło na pozyskanie poniższych informacji:

- „Dostarcza precyzyjną wiedzę konieczną do podejmowania decyzji”,

- „Dostarcza szybką informację z przetworzonych danych”,

- „Umożliwia transparentność w przedsiębiorstwie i lepsze rozumienie działania P&L (Profit and Loss Statement)”,

- „Odpowiada na pytania menedżerów, aby potwierdzić lub wykluczyć hipotezy”,

- „Dostarcza wiedzy i informacji pozwalających podjąć "właściwą" decyzję”,

- „Pokazuje relacje między danymi, które nie są widoczne przy standardowym podejściu raportowym”,

- „Pozwala spojrzeć na informację z różnych perspektyw i na różnym poziomie agregacji”.

Wykres 18. Kompetencje przedsiębiorstw pozwalające im na korzystanie w potencjału rozwiązań Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 134

Na pytanie, które dotyczyło posiadania przez przedsiębiorstwa wystarczających kompetencji pozwalających w pełni korzystać z potencjału Business Intelligence, uzyskano następujące wyniki:

- Tak (19,4% wskazań),

- Nie (80,6% wskazań).

Przeważająca liczba negatywnych odpowiedzi, wskazuje na to, iż w opinii ankietowanych, przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczających kompetencji, aby w pełni korzystać z możliwości tego rozwiązania.

Wykres 19. Ocena poziomu kompetencji przedsiębiorstw, jeśli chodzi o stosowanie Business Intelligence, w skali 1 – 5. 5 oznacza najwyższy, zaś 1 najniższy poziom kompetencji.

Źródło: badania własne, n = 134

Najczęściej przyznawaną oceną, jeśli chodzi o stosowanie Business Intelligence przez przedsiębiorstwa jest:

- 3 (44,0% wskazań).

Natomiast, najrzadziej przyznawanymi ocenami są:

- 1 (0,7% wskazań),

- 5 (0,7% wskazań).

Wykres 20. Warunki efektywnego stosowania Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 135

Do najczęściej wskazywanych warunków, jeśli chodzi o efektywne stosowanie Business Intelligence należą:

- zapewnienie dobrej jakości danych (81,5% wskazań),

- znajomość własnych potrzeb i możliwości oferowanych przez Business Intelligence (81,5% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych warunków należą:

- regularne szkolenia z zakresu Business Intelligence (37,0% wskazań).

W ramach możliwości, udzielenia odpowiedzi na pytanie otwarte, pozyskano informację:

- „Zaangażowanie, chęć wprowadzenia zmian”,

- „Wysoko umocowany sponsor wdrażania Business Intelligence (poziom zarządu)”,

- „Świadomość na poziomie zarządu z potrzeby wdrożenia Business Intelligence”,

- „Korzystanie z profesjonalnych podwykonawców”,

- „Wybór właściwego narzędzia”.

Wykres 21. Trend związany z zapotrzebowaniem na rozwiązania Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 134

Najczęściej wskazywaną odpowiedzią na pytanie dotyczące przyszłego zapotrzebowania na Business Intelligence należy:

- popyt będzie rósł, zarówno na Business Intelligence, jak i na Big Data (85,8% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych odpowiedzi należy:

- Nie (0,7 wskazań),

- odwróci się w stronę Big Data (5,2% wskazań).

Tylko jedna negatywna odpowiedź, na powyższe zapytanie, świadczy o tym, iż tego typu technologia będzie sukcesywnie zyskiwać na znaczeniu.

Wykres 22. Zmiana sposobu stosowania Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 133

Na pytanie, które odnosi do zmiany sposobu stosowania Business Intelligence uzyskano następujące odpowiedzi:

- Tak (81,2% wskazań),

- Nie (18,8% wskazań).

Zmiana sposobu stosowania Business Intelligence może dotyczyć wielu aspektów, do których należą: stosowanie Business Intelligence przez większą liczbę pracowników, korzystanie z innej funkcjonalności (np. KPI), współdzielenie otrzymywanych raportów itp.

Wykres 23. Wzrost poziomu kompetencji przedsiębiorstw, w zakresie stosowanie Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 134

Na pytanie, które odnosi się do wzrostu poziomu kompetencji przedsiębiorstw, w zakresie stosowania Business Intelligence, uzyskano następujące odpowiedzi: Tak (89,6% wskazań) i Nie (10,4% wskazań). Przeważająca liczba pozytywnych odpowiedzi świadczy o tym, iż przedsiębiorstwa efektywniej korzystają z rozwiązań Business Intelligence.

Wykres 24. Rozwój kompetencji przedsiębiorstw w zakresie stosowania Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 133

Do najczęściej przyznawanych ocen, jeśli chodzi o wzrost kompetencji przedsiębiorstwa odnośnie stosowania Business Intelligence należy:

- 3 (41,4% wskazań).

Do najrzadziej przyznawanych ocen należy:

- 1 (3,8% wskazań),

- 5 (6,0% wskazań).

Część respondentów, która została zidentyfikowana na specjalistycznych portalach internetowych, otrzymała pytania poprzez email. Przesłano standardowe pytania, które miały otwarty charakter, aby pozyskać jak najwięcej informacji oraz zachęcić do dzielenia się opinią. Za pośrednictwem tego kanału respondenci udzielili odpowiedzi, które wzbogacają wartość informacyjną pracy doktorskiej.  Poniżej zostają przytoczone zgromadzone wypowiedzi, które stanowią odpowiedz na pytanie: Czym jest i do czego służy Business Intelligence w opinii respondenta?

- „W wielu przedsiębiorstwach Business Intelligence odnosi się do generowania raportów przy użyciu aplikacji np. Qlik, MicroStrategy, Tableau, Power BI i już. Jest to bardzo płytkie i niewłaściwe podejście Jednakże Business Intelligence to proces związany z czyszczeniem danych, integracją danych, zapewnieniem spójności danych, utworzeniem jednego, wspólnego źródła danych (odrębnej bazy), jest to związane z wykorzystaniem narzędzi ETL itp.”

- „Nie dzieliłbym Big Data i Business Intelligence na różne rozwiązania, jednostki zajmujące się wdrażaniem hurtowni danych wdrażają również systemy Hadoop, DataLake, etc... Big Data to zwyczajnie nowa marketingowa nazwa. Ogólnie chodzi o dane, możliwość integracji dodatkowych danych i bardziej precyzyjnego odpowiadania na pytania biznesowe. Business Intelligence wchłania również Machine Learning -  ponownie robią to najczęściej jednostki odpowiedzialne za Business Intelligence. Nie można wykrzywiać obrazu Business Intelligence jako głównie systemów raportowych (ERP itp). Największe benefity Business Intelligence to dane, a największe korzyści przedsiębiorstwo osiąga z udostępnienia tych danych możliwie wielu pracownikom (nawet poprzez dostęp SQL).”

- „Niestety na razie większość przedsiębiorstw (i to nie tylko w Polsce) używają Business Intelligence prawie wyłącznie dla ułatwienia raportowania, i rzadko korzystają ze wszystkich możliwości dla analizy danych i wspomagania podejmowania decyzji.”

- „Business Intelligence ma wiele odmian, w biznesie często określa się tak same narzędzia raportujące, dla mnie są to głównie hurtownie danych integrujące dane z całego przedsiębiorstwa, inni natomiast "inteligencję" widzą dopiero w data miningu.”

WNIOSKI Z WYPOWIEDZI BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW

- badane przedsiębiorstwa traktują systemy Business Intelligence jako zespół technologii, które są odpowiedzialne za procesy pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych,

- badane przedsiębiorstwa korzystają głównie z funkcji raportowania, aby wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne,

- celem wdrażania i stosowania Business Intelligence jest przetwarzanie danych.

PODSUMOWANIE

W świetle przeprowadzonych badań, potwierdza się to, iż Business Intelligence odgrywa ważną rolę w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Wyrazem tego są wskazane korzyści ze stosowania Business Intelligence, do których należą m.in.: dostarczanie podstaw do podejmowania decyzji, których pochodną są wiarygodne informacje, pozyskiwane w sposób szybki oraz sprawny. Korzyści ze stosowania Business Intelligence rozpatrywane są, zarówno w horyzoncie krótko- jak i długoterminowym.

Ze względu na to, iż Business Intelligence dostarcza szybkiej oraz kompleksowej informacji na temat prowadzonej działalności, uznaje się go za kluczowy element procesów informacyjno – decyzyjnych. Jego zastosowanie pozwala na przeprowadzanie zaawansowanych analiz, którym służy możliwość budowy przejrzystych raportów oraz analiz. W związku z czym stosuje się go w obszarach, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw, jakimi są finanse, sprzedaż oraz kontroling.

Zastosowanie Business Intelligence we wskazanych obszarach uwarunkowane jest ich specyfiką. Znajduje to odzwierciedlenie w działaniach, do których należą analiza oraz kontrola kosztów. Natomiast, najczęściej wspomaganą czynnością jest dostarczanie raportów oraz analiza.

Business Intelligence to narzędzie stosowane przez menedżerów i element wspomagania procesu informacyjno – decyzyjnego, wykorzystywany do rozwiązywania semi- i nieustrukturyzowanych problemów decyzyjnych. Rozwiązywanie tego typu problemów, które charakteryzuje wysoki stopień złożoności, wymaga dostarczania różnego rodzaju informacji. Natomiast, Business Intelligence jest jednym ze źródeł, z którego pozyskuje się informację wspomagającą radzenie sobie, z tego rodzaju problemami.

Wykorzystuje się go w celu rozpoznania problemu oraz wyboru najlepszego rozwiązania. Wskazuje na to sposób rozumienia Business Intelligence przez respondentów, którzy intepretują go jako narzędzie służące dostarczaniu dodatkowej informacji, potwierdzającej dokonany wybór.

Mimo wskazanych zalet Business Intelligence, przedsiębiorstwa nie osiągają pełnych korzyści z jego stosowania. Wynika to z różnych aspektów. Pierwszym z nich, jest sam proces wdrażania Business Intelligence. Bowiem, aby móc czerpać z niego korzyści należy go właściwie zaimplementować. Główną barierą przy wdrożeniach Business Intelligence jest to, że przedsiębiorstwa nie są w stanie właściwie zidentyfikować swoich potrzeb, co przekłada się na nieprawidłowe cele wdrażania Business Intelligence. Klientom, często wydaje się, że nawet gdy ogólnikowo opisują swoją potrzebę lub problem, to przedsiębiorstwo które wdraża Business Intelligence zna wszystkie niezbędne szczegóły, aby go zaimplementować.

Następnym problemem są bariery utrudniające stosowanie Business Intelligence, które są wynikiem braku strategii dla niego oraz niskiej jakości danych. Działaniami przeciwdziałającymi tym problemom są odpowiednio, implementacja strategii oraz zapewnienie właściwej jakości danych.

Wskazuje się, że część przedsiębiorstw posiada niewystarczające kompetencje do stosowania Business Intelligence, co skutkuje tym, iż nie osiągają odpowiednich korzyści z ich wykorzystania. Jednakże w ciągu min. 5 lat nastąpiła poprawa w ich stosowaniu, co oznacza że przedsiębiorstwa dostrzegają ich potencjał, jednocześnie powiększając umiejętności w tym aspekcie. Jest to po części wynikiem rozwoju technologicznego, co powoduje to, iż zapotrzebowanie na rozwiązania dotyczące przetwarzania danych będą rosnąć.

Z racji tego, iż badanie jest jednym z etapów postępowania badawczego rozprawy, umieszczono w nim pytanie odnośnie możliwości stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi. Wyniki potwierdziły hipotezę, że Business Intelligence mógłby znaleźć tam zastosowanie.

Ponieważ Business Intelligence to temat szeroki, niniejsze badanie go nie wyczerpuje, czego dowodem są liczne odpowiedzi otwarte. Stanowią one wartość dla świata nauki, jak i praktyki, gdyż są one wyrazem osobistych odczuć i przekonań menedżerów badanych firm, co do zasadności stosowania Business Intelligence. Zebrane poglądy, których wyrazem są dołączane komentarze, mogą o tym świadczyć. Ponieważ stosowanie Business Intelligence nie daje wprost mierzalnego efektu, a jedynie realizowane działania mogą to potwierdzić. Bowiem rezultat wykonywanych przez przedsiębiorstwo czynności jest wypadkową różnych elementów, co stanowi o tym, iż Business Intelligence to tylko krok na drodze do realizacji celów.

## 4.2. Miejsce Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi

### 4.2.1. Business Intelligence a procesy informacyjno – decyzyjne menedżerów projektów informatycznych

Specyfika projektów informatycznych przyczynia się do tego, że powodzenie ich realizacji, zależne jest od zarządzania zmianą oraz ryzykiem. Menedżer podejmujący odpowiedzialność za ich realizację kieruje się podstawowymi ograniczeniami projektowymi. Efektywność realizacji zadań przez menedżerów projektów informatycznych zależna jest od stopnia zaspokojenia potrzeb informacyjnych.

Poszczególne zasoby w projekcie ze sobą konkurują, więc ich redystrybucja stanowi jeden z obszarów problemowych. Trud który się z tym wiąże, można rozpatrywać jako próbę określenia tego, które z zasobów skierować, do jakich zastosowań projektowych. Przeznaczenie większej liczby godzin pracy specjalistów na wykonanie jakiegoś zadania, oznacza jej zmniejszenie nad innym zadaniem. W takim przypadku, nadawana jest priorytetowość poszczególnym pracom, co wiąże się z określeniem ich znaczenia dla realizacji projektu.

Dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania, w zarządzaniu projektami informatycznymi, generowane są informacje dotyczące procesów, które w nich zachodzą. Zapisywane są one w postaci danych, w określonych plikach, które posiadają pewną strukturę. Pozostała część informacji przyjmuje formę ustnie przekazywanych komunikatów i/lub zostaje przekształcona w wiedzę ukrytą, która nie przybiera żadnej postaci. Wiedza ta charakteryzuje się tym, że jest nieustrukturyzowana, co powoduje to, iż nie mogłaby zostać poddana dalszej analizie. Ponadto nie może być ona przechowywana i powtórnie wykorzystywana.

Natomiast dane posiadają określoną postać, oraz mogą zostać poddane przetworzeniu, agregacji i służyć wyciąganiu wniosków, na bazie pozyskanej informacji. Taka informacja może wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne, dotyczące odmiennych obszarów projektu. W tym przypadku chodzi o informację sprowadzającą się do tzw. Trójkąta ograniczeń projektu.

Ze względu na konieczność utrzymywania realizowanych przedsięwzięć, w tzw. trójkącie ograniczeń, menedżer projektu musi się zmagać z rozwiazywaniem nieustrukturyzowanych problemów decyzyjnych. Oznacza to, że decyzje podejmowane, w ramach realizowanych projektów, nie są powtarzalne. W pewnym stopniu jest to pochodną liczby elementów, które składają się na projekt oraz relacji, jakie między nimi występują. Specyfika tego rodzaju problemów polega na tym, że do radzenia sobie z nimi potrzebne są różnego rodzaju informacje, dostarczane w różnych horyzontach czasowych.

Różnorodność potrzebnych informacji wynika z tego, że odnoszą się one do odmiennych procesów oraz opisują odrębne elementy. Natomiast horyzont czasowy odzwierciedla cykl życia projektu. W związku z powyższym, zarządzanie projektami informatycznymi rozpatrywane jest jako dynamiczny proces, który wymaga permanentnego dostępu do informacji, na temat realizowanych postępów oraz weryfikacji wykonywanych działań.

Dostarczanie informacji na ich temat, dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami, przekłada się na powodzenie w ich realizacji.

Proces badawczy, na podstawie którego sformułowane zostały wnioski bazuje na dwóch ankietach różniących się pytaniami, ale odnoszącymi się do podobnych kwestii. Obie ankiety mają za zadanie osiągnięcie tego samego celu, dlatego uważa się, że otrzymane wyniki mogą zostać ujednolicone. Ponadto badanie ilościowe zostało wsparte przez wypowiedzi jego uczestników, które zostały umieszczone na końcu rozdziału.

BADANIE 3

Badanie – Rola Business Intelligence we wspomaganiu potrzeb informacyjnych menedżerów projektów informatycznych, zostało przeprowadzone w okresie 01.08.2017 – 01.05.2018 na próbie 18 przedsiębiorstw, które zajmują się tworzeniem systemów informatycznych. Jego respondentami byli menedżerowie projektów informatycznych. Główne kryteria stanowiące o doborze próby badawczej to: obecność na GPW, przynależność do sektora, jakim są systemy informatyczne oraz działalność związana z oprogramowaniem.

Badanie wspierają wnioski z innego raportu – Związek pomiędzy stosowaniem systemów Business Intelligence a zdolnością przedsiębiorstw do kreowania innowacji produktowych. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 29.04.2016 – 31.10.2016 na próbie 6 przedsiębiorstw, zaś jego respondentami byli menedżerowie projektów informatycznych. Zastosowano takie same kryteria doboru próby badawczej, jak w przypadku poprzedniego badania.

METODA BADAWCZA

W obydwu badaniach posłużono się metodą badawczą w formie ankiety, która została podzielona na kilka sekcji. Podział na sekcje miał na celu lepsze rozpoznanie badanego zjawiska, w rozbiciu na jego poszczególne obszary. W skład badanych obszarów, jeśli chodzi o pierwsze badanie wchodzą:

- procesy zarządcze w kontekście realizacji projektów informatycznych,

- problemy decyzyjne i proces ich rozwiązywania w zarządzaniu projektami informatycznymi,

- korzyści ze stosowania Business Intelligence w kontekście realizacji projektów informatycznych,

- bariery w stosowaniu Business Intelligence do zarządzania projektami informatycznymi.

W skład badanych obszarów, jeśli chodzi o drugie badanie wchodzą:

- wykorzystanie Business Intelligence w zarządzaniu portfelem projektów informatycznych,

- wykorzystanie Business Intelligence do zarządzania pojedynczym projektem informatycznym,

- miejsce Business Intelligence  w zarządzaniu projektami informatycznymi,

- bariery związane ze stosowaniem Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi.

Wykres 25. Etapy zarządzania projektami informatycznymi, na których stosowany jest Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 8

Do najczęściej wskazywanych faz w zarządzaniu projektami informatycznymi, w których stosowany jest Business Intelligence należą:

- faza realizacji (87,5% wskazań),

- faza kontroli (87,5% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych faz, w których stosowany jest Business Intelligence należy:

- faza rozpoczęcia (12,5% wskazań).

Poniższą informację pozyskano w ramach odpowiedzi na pytanie otwarte:

- „Jeśli przez Business Intelligence rozumiemy inne rozwiązania, niż samo reporting, to w żadnej fazie, w żadnym projekcie nie używałem, w project mananagement”.

Wykres 26. Działania w obrębie zarządzania projektami informatycznymi, do których stosowany jest Business Intelligence

Źródło: badania własne

Powyższy wykres przedstawia rodzaje działań, obrębie poszczególnych faz zarządzania projektami informatycznymi, do realizacji których stosowany jest Business Intelligence. Jeśli chodzi o fazę rozpoczęcia, najczęściej wskazywano, że Business Intelligence służy do:

- analizy kosztów (3 wskazania).

W fazie planowania, najczęściej wskazywano, że Business Intelligence służy do:

- analizy kosztów (5 wskazań).

W fazie realizacji, najczęściej wskazywano, że Business Intelligence służy do:

- analizy zasobów (7 wskazań),

- kontroli kosztów (7 wskazań),

- analizy kosztów (6 wskazań).

W fazie kontroli, najczęściej wskazywano, że Business Intelligence służy do:

- analizy kosztów (7 wskazań),

- kontroli kosztów (6 wskazań).

W fazie zakończenia, najczęściej wskazywano, że Business Intelligence służy do:

- analizy kosztów (4 wskazania).

Kontroli realizacji założonych rezultatów projektu informatycznych (4 wskazania).

### 4.2.2. Możliwości stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi

Wykres 27. Funkcjonalności Business Intelligence, które są stosowane do realizacji poszczególnych działań, w zarządzaniu projektami informatycznymi

Źródło: badania własne

Powyższy wykres przedstawia funkcjonalności Business Intelligence, które stosowane są do realizacji poszczególnych działań. Jeśli chodzi o funkcjonalność związaną z raportowaniem, najczęściej wskazywano, że wykorzystywana jest do:

- kontroli kosztów (8 wskazań),

- analizy zasobów (7 wskazań),

- analizy kosztów (6 wskazań).

Do najczęściej wskazywanych działań, do realizacji których stosowane są KPI należą:

- kontrola kosztów (6 wskazań),

- analiza zasobów (5 wskazania).

Do najczęściej wskazywanych działań, do realizacji których stosowana jest zaawansowana analityka należy:

- kontrola realizacji założonych rezultatów projektu informatycznych (3 wskazania), analiza ryzyka (3 wskazania),

- analiza terminów (3 wskazania),

- analiza kosztów (3 wskazania),

- kontrola kosztów (3 wskazania).

Wykres 28. Ocena Business Intelligence, jeśli chodzi o wsparcie w realizacji poszczególnych czynności

Źródło: badania własne, n = 8

Najczęściej przyznawaną oceną, jeśli chodzi o wsparcie Business Intelligence, w realizacji poszczególnych czynności stanowi:

- 4 (62,5% wskazań).

Najrzadziej przyznawano oceny:

- 3 (25% wskazań),

- 5 (12,5% wskazań).

Wykres 29. Możliwość związana z identyfikacją oraz oceną ryzyka, w obrębie zarządzania projektami informatycznymi, dzięki stosowaniu Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 9

Na pytanie dotyczące tego, czy Business Intelligence umożliwia identyfikację oraz ocenę ryzyka w, obrębie zarządzania projektami informatycznymi, najczęściej wskazywano odpowiedź pozytywną:

- Tak (66,7 % wskazań).

Najrzadziej wskazywano odpowiedź negatywną:

- Nie (33,3% wskazań).

Wykres 30. Rodzaje problemów decyzyjnych, w zarządzaniu projektami informatycznymi, do rozwiązywania których stosowany jest Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 8

Na pytanie dotyczące tego, do rozwiązywania jakiego rodzaju problemów decyzyjnych, w zarządzaniu projektami informatycznymi, stosowany jest Business Intelligence najczęściej wskazywano:

- nieustrukturyzowane (75% wskazań),

- problemy ustrukturyzowane oraz semi – strukturyzowane otrzymały 50% wskazań.

Wykres 31. Etapy procesu informacyjno – decyzyjnego w zarządzaniu projektami informatycznymi, na których stosowany jest Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 8

Na pytanie dotyczące tego, na których etapach procesu informacyjno – decyzyjnego, w zarządzaniu projektami informatycznymi, stosowany jest Business Intelligence najczęściej wskazywano:

- rozpoznanie problemu (75% wskazań),

- projektowanie rozwiązań (75% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych odpowiedzi należy:

- wybór najlepszego rozwiązania (52,5% wskazań).

Na pytanie pozyskano następującą odpowiedź otwartą :

- „Rozpoznanie problemu – TAK – jeśli raportowanie jest częścią Business Intelligence”.

Wykres 32. Funkcjonalności Business Intelligence, które wspomagają realizację poszczególnych etapów procesu informacyjno – decyzyjnego

Źródło: badania własne

Powyższy wykres ilustruje funkcjonalności Business Intelligence, które wspomagają realizację poszczególnych etapów procesu informacyjno – decyzyjnego.

Jeśli chodzi o funkcjonalność związaną z raportowaniem, najczęściej wskazywano, że wykorzystywana jest do:

- rozpoznania problemu (8 wskazań),

- projektowania rozwiązań (6 wskazań).

Do najczęściej wskazywanych etapów procesu informacyjno – decyzyjnego, do realizacji których stosowane są KPI należy:

- rozpoznanie problemu (5 wskazań).

Do najczęściej wskazywanych etapów procesu informacyjno – decyzyjnego, do realizacji których stosowana jest zaawansowana analityka należą:

- wybór najlepszego rozwiązania (3 wskazania),

- projektowanie rozwiązań (3 wskazania).

Wykres 33. Ocena Business Intelligence, jeśli chodzi o wspomaganie w realizacji poszczególnych etapów procesu informacyjno – decyzyjnego

Źródło: badania własne, n = 8

Najczęściej przyznawaną oceną, jeśli chodzi o wsparcie Business Intelligence, w realizacji poszczególnych etapów procesu informacyjno – decyzyjnego stanowi:

- 3 (62,5% wskazań).

Najrzadziej przyznawano ocenę:

- 4 (37,5% wskazań).

Oceny 1, 2 oraz 5 nie zostały w ogóle przyznane.

Wykres 34. Korzyści ze stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi

Źródło: badania własne, n = 8

Do najczęściej wskazywanych korzyści ze stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi należą:

- optymalizacja działań (100% wskazań),

- kontrola celów (87,5% wskazań),

- efektywniejsze decyzje (87,5% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych korzyścią należą:

- pozwalają na przeprowadzenie symulacji rozwoju (12,5% wskazań),

- przesunięcie punktu ciężkości z wprowadzania danych na analizę (25% wskazań).

Wykres 35. Liczba projektów informatycznych, do których stosowany jest Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 8

Na pytanie dotyczące tego, do jakiej liczby projektów stosowany jest Business Intelligence, najczęściej wskazywano odpowiedź, która odnosiła się, zarówno do pojedynczych, jak i portfeli projektów (100% wskazań).

Jeden z uczestników badania przytoczył następującą odpowiedź, w ramach pytań otwartych:

- „Głównie dla portfeli, przy czym dla pojedynczych projektów na zasadzie kontroli, mierzenia KPI, analizy rozwiązań problemów”.

### 4.2.3. Bariery stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi

Wykres 36. Powody, dla których Business Intelligence nie jest stosowany w zarządzaniu projektami informatycznymi

Źródło: badania własne, n = 18

Do najczęściej wskazywanych powodów, dla których Business Intelligence nie jest stosowany w zarządzaniu projektami informatycznymi należą:

- brak wiedzy na temat stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi (50% wskazań),

- stosowanie lub przyzwyczajenie do innego rodzaju oprogramowania (44,4% wskazań), niska jakość danych (44,4% wskazań).

Do najrzadziej wskazywanych powodów należą:

- wysokie koszty Business Intelligence (11,1% wskazań),

- opór ze strony pracowników (22,2% wskazań).

Nie padła żadna odpowiedź, że Business Intelligence nie jest stosowany w zarządzaniu projektami informatycznymi, ze względu na: Niskiej jakości oprogramowanie oraz infrastrukturę w przedsiębiorstwie.

Na powyższe pytanie udzielono stosunkowo dużo odpowiedzi otwartych, co pozwoliło na pozyskanie następujących informacji:

- „Brak uzasadnienia dla stosowania Business Intelligence w projektach ponad proste narzędzia raportowe”,

- „Brak danych nadających się do analiz”,

- „Własne rozwijane od lat systemy wspomagające rozwój oprogramowania”,

- „Nie ma takiej możliwości: projekty są z zasady unikalne”,

- „Mała liczba danych, dane nieustrukturyzowane, ale przede wszystkich brak pojęcia o tym, że Business Intelligence może wspierać w dużych organizacjach project management”,

- „Zarządzanie projektami nie wymaga przetwarzania, aż tak dużych ilości danych”,

- „Business Intelligence nie ma bezpośredniego związku z zarządzaniem projektami informatycznymi”.

Wykres 37. Kroki, które należy podjąć, aby Business Intelligence mógł znaleźć zastosowanie w zarządzaniu projektami informatycznymi

Źródło: badania własne, n = 18

Powyższy wykres przedstawia poszczególne działania, które należałoby podjąć, aby Business Intelligence mógł znaleźć zastosowanie w zarządzaniu projektami informatycznymi. Najczęściej wskazywanym działaniem jest:

- zapewnienie dobrej jakości danych (61,1% wskazań).

Najrzadziej wskazywanym działaniem są:

- dodatkowe inwestycje w infrastrukturę o oprogramowanie (22,2% wskazań).

Dzięki możliwości związanej z udzieleniem odpowiedzi otwartej, zebrano następujące informacje:

- „Nie wiem, jeżeli jest potrzebny trzeba po niego sięgnąć. Jeżeli nie jest potrzebny to po co na siłę wymyślać, co należy zrobić”,

- „Zaniechać, projekty są unikalne więc nie ma możliwości stosowania Business Intelligence”,

- „Zidentyfikować i uzasadnić potrzebę”,

- „Business Intelligence nie ma bezpośredniego związku z zarządzaniem projektami informatycznymi”.

Wykres 38. Możliwość związana z zastąpieniem specjalistycznego oprogramowania do zarządzania projektami Business Intelligence

Źródło: badania własne, n = 18

Na pytanie dotyczące tego, czy Business Intelligence mógłby zaspokajać podobne procesy informacyjno – decyzyjne, co oprogramowanie do zarządzania projektami informatycznymi najczęściej wskazywano odpowiedź pozytywną:

- Tak (77,8% wskazań).

Najrzadziej wskazywaną odpowiedzią była odpowiedź negatywna:

- Nie (22,2% wskazań).

Badania ankietowe uzupełniły wywiady pogłębione przeprowadzone z menedżerami projektów informatycznych oraz ekspertami od Business Intelligence, na temat roli Business Intelligence we wspomaganiu procesów informacyjno – decyzyjnych w projektach informatycznych. Respondenci zostali zidentyfikowani drogą elektroniczną lub też zostali zarekomendowani przez innych uczestników badania, natomiast dialog z nimi odbył się pomocą poczty email. Prócz głównego pytania: Czy przedsiębiorstwo korzysta z Business Intelligence do zarządzania projektami informatycznymi?, proszono również o odpowiedź odnośnie pozostałych kwestii:

- Czym dla Pana jest Business Intelligence?

- Czy przedsiębiorstwo korzysta z Business Intelligence do zarządzania projektami informatycznymi?

- Czy spotkał się Pan z zastosowaniem Business Intelligence w procesie zarządzania projektami informatycznymi?

- Czy Business Intelligence mógłby znaleźć zastosowanie w zarządzaniu projektami informatycznymi?

Na zadane pytania uzyskano następujące odpowiedzi, które wzbogacają wartość empiryczną przeprowadzonych badań ankietowych.

Czym dla Pana jest Business Intelligence?

- „Business Intelligence to termin czysto marketingowy. Wymyślony przez dużych dostawców oprogramowania, by lepiej pozycjonować produkty i usługi :-)
W praktyce można pod to podłączyć wiele rozwiązań technologicznych: hurtownie danych, operacyjne magazyny danych, wielowymiarowe modele danych, systemy analityczne i raportowe, a nawet zaawansowaną analitykę predykcyjną. Dla mnie natomiast prostsza definicja jest bardziej właściwa: Business Intelligence to rozwiązania technologiczno – procesowe zaimplementowane w organizacji w celu poprawy jakości danych, wyciągania znaczących informacji z danych oraz podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o te informacje. Podkreślam, że to złożenie technologii i procesów, a nie sama technologia.”

Czy przedsiębiorstwo korzysta z Business Intelligence do zarządzania projektami informatycznymi?

- „Nie wykorzystujemy, ponieważ korzystamy wyłącznie z naszych własnych rozwiązań, które integrują wiedzę z całej organizacji. Na dowolnych etapach rozwoju naszych produktów sięgamy więc do naszych systemów po różne informacje, ale nie nazwałbym ich BI'owymi.”

- „Generalnie w procesie wytwarzania systemów IT nie wykorzystujemy oprogramowania klasy Business Intelligence. Oczywiście za wyjątkiem projektów, w których Business Intelligence jest celem dostawy. W procesie tworzenia systemów informatycznych wykorzystujemy oprogramowanie służące do projektowania systemów (np. Enterprise Architect), zarządzania zespołami projektowymi (np. JIRA) oraz ze specjalistycznych środowisk programistycznych.”

Czy spotkał się Pan z zastosowaniem Business Intelligence w procesie zarządzania projektami IT?

- „Realizowałem kilka projektów typu Business Intelligence ale mówiąc szczerze sposób zarządzania takimi projektami nie różni się niczym od innych. Business Intelligence są narzędziami, które pozwalają na manipulację zbiorami danych w celu wydobycia wiedzy. Tak jak każdy projekt informatyczny i w tym wypadku należy zebrać wymagania klienta i zaproponować konkretne rozwiązanie. Oczywiście systemy klasy Business Intelligence mają zupełnie inną architekturę niż np. CRM/CMS i to już od samego modelu danych, gdzie główny "prym" wiodą hurtownie, bądź wielowymiarowe widoki. Cel zawsze jest ten sam, mam spory zbiór danych i chcę z niego wyciągnąć jak najwięcej sensownych informacji. Przykład: istnieje pewne przedsiębiorstwo produkcyjne, które realizuje zamówienia, powiedzmy fabryczne. Zamówienia mogą trafiać z wielu źródeł danych:

- a) poprzez formularz zamówieniowy na stronie WWW

- b) poprzez urządzenia mobilne przedstawicieli handlowych

- c) RFQ (request for quotation) – najczęściej w formie excela itp.

Wymaga się aby taki system potrafił:

1) skonsolidować wszystkie źródła zamówień do jednego miejsca

2) Potrafił szybko operować na dużych zbiorach danych (powyżej 1 TB)

3) Przedstawiał różne perspektywy danych (np. zamówienia w danym miesiącu, najczęściej zamawiane produkty, liczbę zamówień per klient itp) -> czyli żeby potrafił przedstawiać dane w kilku zależnych od siebie wymiarach

4) Prezentował tzw. Kokpit managerski, czyli aktualny zysk, ROI itp

Ponadto BI pozwala na wykorzystanie algorytmów AI (data mining, decission tree) do prognozowania sprzedaży.”

- „Osobiście nie spotkałem się z wykorzystaniem rozwiązań Business Intelligence bezpośrednio w związku z zarządzaniem projektami. Oczywiście pod pojęciem Business Intelligence rozumiem systemowe rozwiązania hurtowni danych.  Wydaje mi się, że hurtownie danych nie są stosowane w zarządzaniu projektami ponieważ operacyjne zarządzanie projektami nie wymaga przetwarzania, aż tak dużych ilości danych. Oczywiście rozwiązania Business Intelligence mogą być przydatne w procesie m.in. analizy i zarządzania ryzykiem jednakże wydaje mi się, że koszt wdrożenia takich rozwiązań jest nieadekwatny do efektu i to jest prawdopodobnie przyczyna tłumacząca dlaczego rozwiązania Business Intelligence nie są stosowane w zarządzaniu projektami.”

Czy Business Intelligence mógłby znaleźć zastosowanie w zarządzaniu projektami informatycznymi?

- „Sądzę że do tzw. "health check" projektu. Jeżeli prowadzimy projekt informatyczny to mierzymy go za pomocą wielu miar np:

1) liczbę ukończonych funkcjonalności

2) liczbę defektów znalezionych w poszczególnych fazach projektu

3) budżet vs feature itp.

Są to dane z których system Business Intelligence mógłby wyciągać następującą wiedzę:

1) Czy przedsięwzięcie nam się jeszcze opłaca

2) kiedy przewidujemy zakończenie projektu

3) czy system się stabilizuje (liczba defektów vs liczba wykonanych testów) itp.”

- „Działamy w różnych branżach, m.in. przemysł, telekomunikacja, administracja publiczna. W momencie rozpoczęcia rozmów z klientem zazwyczaj wiadomo jakiego systemu potrzeba (albo przynajmniej tak się klientowi wydaje) i klient jest w stanie wyartykułować problem, który my następnie rozwiązujemy za pomocą systemu. Widzę tutaj zastosowanie Business Intelligence raczej na etapie diagnozowania problemu, a więc w momencie formułowania przez klienta oczekiwań. Czyli mówimy bardziej o konsultacjach, ew. proof of concept niż „właściwym” wdrożeniu systemu. Oczywiście dużo tutaj zależy od sposobu działania klienta, metodyki pracy i charakteru projektu. Przykładowo w projektach o charakterze badawczo – rozwojowym często celem jest zebranie określonych informacji i, na ich podstawie, odpowiedź na pytanie: „czy się udało?”. Aby jej udzielić potrzebna jest właśnie analityka.”

- „Oczywiście, że Business Intelligence jak najbardziej można wykorzystać w zarządzaniu projektami IT. Przykładowe zastosowania to na przykład analiza ryzyka, mierzenie efektywności zespołów (liczba roboczogodzin, liczba zgłoszonych i rozwiązanych problemów wraz z ich kategoryzacją, itd.) i śledzenie rentowności projektów (zysk, koszty, kary umowne itd. – bilansowanie). W wielu firmach brakuje tego rodzaju rozwiązań (zwłaszcza monitorowania rentowności).

Wnioski z przeprowadzonych rozmów

- Badane przedsiębiorstwa nie stosują systemów Business Intelligence do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w projektach informatycznych,

- Badane przedsiębiorstwa do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w projektach informatycznych wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie,

- Business Intelligence mógłby odnaleźć zastosowanie we wspomaganiu procesów informacyjno – decyzyjnych w projektach informatycznych.

BADANIE 1

Związek pomiędzy stosowaniem systemów Business Intelligence a zdolnością przedsiębiorstw do kreowania innowacji produktowych.

Poniższe badanie, podobnie jak poprzednie odnosi się do weryfikacji roli Business Intelligence we wspomaganiu procesów informacyjno – decyzyjnych w projektach informatycznych. Projekt informatyczny jest w nim rozumiany jako innowacja produktowa. Natomiast zarządzanie projektami jest tożsame z procesem kreowania innowacji.

Stosowaną metodą badawczą była ankieta, która zawiera następujące sekcje: pytania podstawowe, zastosowanie Business Intelligence w zarządzaniu portfelem projektów, zastosowania Business Intelligence w procesie tworzenia pojedynczego projektu,  miejsce Business Intelligence w zarządzaniu projektami, bariery związane ze stosowaniem Business Intelligence w zarządzaniu projektami.

Respondentami badania byli menedżerowie projektów informatycznych. Próbkę badawczą stanowiło 6 przedsiębiorstw, które zajmują się tworzeniem systemów informatycznych. O doborze próby badawczej zadecydowały kryteria, do których należą: obecność na GPW, przynależność do sektora, jakim są systemy informatyczne oraz działalność związana z oprogramowaniem. Przedsiębiorstwa spełniające wymienione warunki, realizują procesy związane z tworzeniem oprogramowania, co stanowi obszar badawczy.

W ramach przeprowadzonych badań uzyskano następujące wyniki:

- 1 na 6 przedsiębiorstw stosuje Business Intelligence do zarządzania projektami informatycznymi,

- 1 na 6 przedsiębiorstw wskazało, że stosuje Business Intelligence, w ramach zarządzania pojedynczym, jak i portfelem projektów informatycznych, do analizy kosztów,

- Wspomniane wcześniej przedsiębiorstwo, do analizy kosztów, wykorzystuje raportowanie,

- Przedsiębiorstwo, które wskazało na stosowanie Business Intelligence do zarządzania projektami informatycznymi, określiło je jako nieodłączny element tego procesu. Pozwala to sądzić, że rola Business Intelligence jest istotna,

- Przedsiębiorstwo, które wskazało na stosowanie Business Intelligence do zarządzania projektami informatycznymi, stara się rozwijać kompetencje w tym zakresie,

- 2 na 6 przedsiębiorstw stosuje dedykowane oprogramowanie do zarządzania projektami informatycznymi,

- Przedsiębiorstwa stosujące dedykowane oprogramowanie wykorzystuje je do analizy kosztów oraz śledzenia realizacji terminów,

- Jedno z przedsiębiorstw wskazało, że dedykowane oprogramowanie służy mu do: tworzenia oraz śledzenia wymagań, zbierania dokumentacji, monitoringu procesu produkcji oprogramowania,

- 2 z 6 przedsiębiorstw wskazało, że dedykowane oprogramowanie to ważny element zarządzania projektami informatycznymi,

- 1 z 6 przedsiębiorstw wskazało, że barierą dla stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi są wysokie koszty,

- 1 z 6 przedsiębiorstw wskazało, że barierą dla stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi jest brak kompetencji,

- 2 z 6 przedsiębiorstw wskazało, że Business Intelligence mógłby znaleźć zastosowanie w zarządzaniu projektami informatycznymi do: analizy kosztów oraz śledzenia realizacji terminów.

Z analizowanych wypowiedzi wynika, że Business Intelligence, dzięki dostarczanym raportom pozwala na efektywniejszą analizę kosztów.

Ponadto, badanie dostarczyło informacji, że Business Intelligence nie jest powszechnie wykorzystywany w tym procesie. Jednakże badane przedsiębiorstwa dostrzegają możliwość wykorzystania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi. Na ich podstawie można wskazać, że Business Intelligence mógłby być stosowany do analizy kosztów oraz monitorowania realizowanych zadań projektowych. Funkcjonalnością, która mogłaby być do tego celu wykorzystana jest raportowanie.

ZAKOŃCZENIE

Prezentowana rozprawa doktorska została poświęcona nowoczesnym systemom Business Intelligence oraz możliwościom ich wykorzystania do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w zarządzaniu projektami informatycznymi. Rozwój i wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych osiągnęło tak znaczący rozmiar, iż trudno bez nich wyobrazić sobie dzisiaj funkcjonowanie gospodarki oraz przedsiębiorstw. Zakres oraz skala wykorzystania technologii informacyjnej spowodowały to, iż większość funkcji, realizowanych w przedsiębiorstwach, odbywa się za jej pomocą. Przyczyniło się to do wzrostu, generowanych oraz gromadzonych przez firmy danych. Jednak zjawisko to, wyłoniło także potrzebę związaną z ich przetwarzaniem, w celu wydobycia określonej informacji, której wykorzystanie poprawiłoby proces informacyjno – decyzyjny. Spowodowało to rozwój nowej kategorii oprogramowania, obejmującej informacyjne systemy zarządzania.

Z czasem technologia pozwalająca na przekształcanie danych w informację, rozwinęła się jeszcze bardziej, ewoluując w kierunku rozwiązań Business Intelligence. Ich wytworzenie jest odpowiedzią na potrzebę integracji danych, które pochodzą z różnych źródeł. Postęp w tej dziedzinie, pozwolił na dodanie nowych funkcji, które prócz tradycyjnego raportowania odnoszą się także do prognozowania. W ślad za rozwojem technologii oraz potrzebami przedsiębiorstw możliwość przyjrzenia się temu, co się może wydarzyć zaczęło stanowić krok w przód, jeśli chodzi o wsparcie w podejmowaniu decyzji.

Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zawsze było ważne. Jednakże, w obszarach charakteryzujących się dynamicznie zachodzącymi zmianami, zwracaniem uwagi na szczegóły oraz ograniczonym czasem, potrzeba ta jest jeszcze większa. Jednym z nich jest zarządzanie projektami informatycznymi, dlatego ich menedżerowie poszukują sposobów, które mogą zwiększyć efektywność podejmowanych decyzji. Rozwiązaniem, które na to pozwala jest Business Intelligence, który służy do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych realizowanych projektów informatycznych.

Zarządzanie projektem informatycznym sprowadza się do określonego celu, jakim jest wytworzenie spełniającego określone kryteria i sprawnie działającego systemu informatycznego. Ponieważ cały ten proces jest z góry ograniczony, poprzez czas oraz dostępne zasoby, menedżer projektu musi nim właściwie zarządzać, aby osiągnąć założony cel. Natomiast ze względu na dynamikę oraz złożoność wspomnianego procesu, musi się on posługiwać odpowiednim narzędziem, które przybliży go do realizacji pewnych zamierzeń.

Celem rozprawy doktorskiej było rozpoznanie, w jakim stopniu Business Intelligence jest wykorzystywany jako narzędzie wspierające menedżerów zarządzających projektami informatycznymi.

Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że Business Intelligence stosowany jest, zarówno do zarządzania pojedynczym projektem, jak i portfelem projektów informatycznych.

Business Intelligence wspomaga  wszystkie fazy w zarządzaniu projektami. Przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystują go na etapie realizacji oraz kontroli. W obrębie tych faz służy on do wspomagania szeregu różnych czynności. Odnoszą się one do analizy kosztów, terminów, ryzyka oraz zasobów. Ponadto służy on do monitorowania oraz kontroli ponoszonych wydatków, realizowanych, terminów oraz osiąganych rezultatów. Funkcjonalności, które są wykorzystywane do realizacji tych czynności to predefiniowane raporty, wskaźniki KPI oraz zaawansowana analityka.

W obszarze finansów Business Intelligence dostarcza informacje na temat wielkości ponoszonych wydatków oraz dostępnych środków pieniężnych. W kontekście terminów dostarczane informacje wskazują na czas, jaki upłynął od rozpoczęcia danego zadania i ile jeszcze go pozostało. Natomiast, w przypadku realizacji wymaganego zakresu projektu, pozyskiwane są informacje, odnośnie zrealizowanych funkcjonalności projektu. W każdym przypadku, Business Intelligence pełni także funkcję monitorująco – ostrzegawczą, co zwiększa szansę utrzymania projektu, w ramach istniejących ograniczeń. Zastosowanie Business Intelligence, w badanym procesie, pozwala także na identyfikację i ocenę podejmowanego ryzyka.

Badania potwierdzają, że Business Intelligence wykorzystywany jest do rozwiązywania nieustrukturyzowanych problemów decyzyjnych. Natomiast jego miejsce w procesie informacyjno – decyzyjnym znajduje się w fazach rozpoznania problemu oraz projektowania rozwiązań. Rola Business Intelligence w badanym procesie została wyrażona poprzez przyznanie mu dobrej (4) oceny (skali od 1 do 5). Otrzymana ocena jest zasługą korzyści, do których należą optymalizacja działań, kontrola celów oraz większa efektywność podejmowanych decyzji. W związku z powyższym, można przyjąć, że zastosowanie Business Intelligence odgrywa istotną rolę w procesie informacyjno-decyzyjnym, przyczyniając się do sprawniejszego zarządzania projektami informatycznymi.

Z przeprowadzonych badań wynika, że Business Intelligence posiada dobre perspektywy, jako oprogramowanie umożliwiające pozyskiwanie zdefiniowanych informacji, w określonej formie, dostarczanych wybranej grupie użytkowników (menedżerowie projektów informatycznych), w pewnym odcinku czasowym.

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że Business Intelligence nie jest powszechnie stosowany w zarządzaniu projektami informatycznymi. Świadczy o tym fakt, że nie jest to docelowe przeznaczenie tej klasy oprogramowania. Z tego też powodu, w badanym procesie stosowane są specjalistyczne programy wspomagające zarządzanie projektami. Ich wykorzystanie przyczyniło się do tego, że stały się jednym z elementów tego procesu. Ponadto długotrwałe stosowanie oprogramowania do zarządzania projektami, powoduje pewne przyzwyczajenie u osób, które z niego korzystają. Rezultatem tego przyzwyczajenia jest niechęć odejścia od stosowanych rozwiązań i wypróbowania nowych.

Kolejną barierą dla rozwoju Business Intelligence jest brak wiedzy, jak można byłoby wykorzystać jego funkcjonalności w danym procesie zarządczym. Wiele przedsiębiorstw nie posiada wystarczającej wiedzy, odnośnie tego, które funkcjonalności Business Intelligence, na poszczególnych etapach zarządzania projektami, mogłyby być przez nie zastosowane.

Przyczynia się do tego, także brak odpowiednich danych, które nadawałaby się do wykorzystania oraz wniosły wartość biznesową. Przez brak odpowiednich danych należy rozumieć to, że w przedsiębiorstwach zasób ten posiadają niewłaściwą jakość oraz brak odpowiedniej struktury, która umożliwiałaby ich dalsze przetwarzanie oraz analizę.   Zwraca się uwagę, że posiadanie odpowiednich danych traktowane jest jako czynnik zachęcający do ich przetworzenia oraz dalszej analizy.

Zrealizowane badania pozwoliły na wypracowanie rekomendacji, które pomogłyby ograniczyć ww. przeszkody. W przypadku dysponowania przez przedsiębiorstwo danymi złej jakości, należałoby podjąć działania związane z ich odpowiednią poprawą. Dodatkowo wskazuje się na działania, które umożliwiałyby gromadzenie oraz magazynowanie danych.

Dla zwiększenia wiedzy w zakresie wykorzystania Business Intelligence w badanym procesie, wśród pracowników przedsiębiorstwa, zaleca się uczestnictwo w odpowiednich szkoleniach. W ramach takich szkoleń (kursów) pracownikom przekazywano by wiedzę o możliwościach, sposobach oraz ograniczeniach wykorzystania Business Intelligence. Wspomniane szkolenia mogłyby być wspierane, poprzez organizację okresowych spotkań, w których uczestnicy dzieliliby się posiadaną wiedzą, a także podejmowali się wspólnego rozwiązywania problemów, które napotykają w swojej pracy.

Respondenci wskazują też na zatrudnienie lub wynajęcie specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje, mogące wspomóc przedsiębiorstwo w badanym procesie. Osoby z taką wiedzą, wskazywałyby jak można efektywnie korzystać z Business Intelligence, aby realizować cele projektów.

W wypowiedziach zwracano uwagę na fakt, iż przedsiębiorstwa dostrzegają możliwości związane z zaspokajaniem podobnych potrzeb informacyjno – decyzyjnych przez Business Intelligence, jak specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania projektami informatycznymi. W tym przypadku nie należy jednak mówić, o bezpośrednim zastąpieniu jednej klasy oprogramowania przez drugie.

Menedżerowie projektów informatycznych wskazują też, że Business Intelligence mógłby znaleźć zastosowanie do analizy kosztów projektów, monitorowania terminów, jak i postępów prac projektowych. Wskazywaną funkcjonalnością, która mogłaby realizować owe zadania byłoby raportowanie oraz wskaźniki KPI. Ich zastosowanie mogłoby się odbywać, zarówno na poziomie pojedynczego projektu, jak portfela projektów informatycznych.

Przedstawiona w rozprawie propozycja wykorzystania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi wynika, z oferowanych przez oprogramowanie tej klasy, możliwości. Mogą one stanowić wartość dla praktyki biznesowej firm realizujących projekty informatyczne. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji gospodarczej, w której wskazuje się konieczność transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw, co wymaga realizacji projektów informatycznych.

Na podstawie zebranych odpowiedzi, które pochodzą z badania pierwszego (próba 6 przedsiębiorstw) oraz trzeciego (próba 18 przedsiębiorstw), wyciągnięto następujące wnioski: menedżerowie projektów informatycznych, w 9 na 24 (37,5%) badanych przedsiębiorstw, stosują Business Intelligence do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w projektach informatycznych. Natomiast menedżerowie, w 15 na 24 (62,5%) badanych przedsiębiorstw, nie wykorzystują Business Intelligence, do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych.  Z odpowiedzi Respondentów w ramach zrealizowanego w ramach rozprawy drugiego badania wynika, że Business Intelligence pozwala na szybszy i wygodniejszy dostęp do danych (67,2% wskazań),  uzyskane informacje są wiarygodne i aktualne (70,1%wskazań), bardziej efektywne (60% wskazań), a większość badanych menedżerów (83%), stwierdziło, że Business Intelligence dostarcza informacji przydatnych w podejmowaniu decyzji – rysunek 4.1.2.

Otrzymane wyniki badań empiryczne pozwoliły na potwierdzenie tezy: Business Intelligence wspomaga procesy informacyjno – decyzyjne projektów informatycznych na wszystkich etapach realizacji, umożliwiając menedżerom szybki i wygodny dostęp do wiarygodnych, aktualnych i spersonalizowanych informacji, co pozwala na usprawnienie procesu decyzyjnego oraz podejmowanie bardziej efektywnych decyzji.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na pozytywną weryfikację założonych hipotez, a ich przyporządkowanie obrazuje poniższa tabela.

Tabela 1. Cele badawcze i odpowiadające im badaniami

| Cele badawcze | Zrealizowane badanie | Odpowiadający wykres |
| --- | --- | --- |
| Weryfikacja tezy | Badanie 1, 3 | 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 25, 28, 33, 34 |
| Potwierdzenie hipotezy 1 | Badanie 1, 3 | 10, 11, 26, 27, 34 |
| Potwierdzenie hipotezy 2 | Badanie 3 | 10, 11, 26, 27, 29, 34 |
| Potwierdzenie hipotezy 3 | Badanie 3 | 10, 11, 26, 27, 34 |
| Potwierdzenie hipotezy 4 | Badanie 3 | 10, 11, 26, 27, 29, 34 |

- H1: Zastosowanie Business Intelligence w procesach informacyjno – decyzyjnych projektów informatycznych umożliwia zwiększenie elastyczności oraz efektywności wydatkowania środków w ramach zaplanowanego budżetu.

- H2: Business Intelligence wykorzystywane w projektach informatycznych jako narzędzie wspierające kontrolę procesu ich realizacji, umożliwia wczesną identyfikację zagrożeń i problemów oraz daje podstawę do podjęcia decyzji zaradczych.

- H3: Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi przez Business Intelligence przyczynia się do osiągnięcia założonych wymogów jakościowych realizowanych projektów.

- H4: Korzystanie z Business Intelligence przez menedżerów projektów informatycznych pozwala na dokładniejszą ocenę ryzyka w trakcie realizacji projektu, co ułatwia podejmowanie decyzji zapobiegawczych.

Przeprowadzone w ramach rozprawy badania literaturowe oraz analiza dorobku teoretycznego w zakresie Business Intelligence wsparte wynikami badań empirycznych pozwoliły na realizację celu głównego, jakim była weryfikacja tego, czy i w jakim stopniu Business Intelligence stosowany jest do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w realizowanych obecnie projektach informatycznych. Uzyskane wyniki pozwoliły także odpowiedzieć na postawione w rozprawie pytania szczegółowe.

Ze względu na kompleksowość przeprowadzonych badań, sformułowane wnioski, zostały podzielone na dwie kategorie. Pierwsza z nich odnosi się do ogólnego wykorzystania Business Intelligence w przedsiębiorstwach, które znajdują się w Polsce. Natomiast druga, dotyczy głównego celu pracy doktorskiej, jakim jest zastosowanie Business Intelligence do wspomagania procesów informacyjno – decyzyjnych w zarządzaniu projektami informatycznymi.

Wnioski wynikające z badań odnoszących się do wykorzystania Business Intelligence w przedsiębiorstwach (badanie jakościowe oraz ilościowe):

- Business Intelligence wdrażany jest w celu pozyskiwania jednolitej i wiarygodnej informacji na temat działalności przedsiębiorstwa,

- Business Intelligence jest różnorodnie postrzegany przez przedsiębiorstwa, jednak najczęściej rozumiany jest jako dodatkowa informacja, która wspomaga proces informacyjno – decyzyjny,

- Business Intelligence służy głównie do rozpoznawania problemu oraz wyboru najlepszego rozwiązania,

- Wśród głównych przyczyn stosowania Business Intelligence należy wymienić, możliwości związane z dostarczeniem szybkiej, kompleksowej i wiarygodnej informacji,

- Przedsiębiorstwa wskazują na liczne korzyści w stosowaniu Business Intelligence, które dzieli się, zarówno na krótko -, jak i długoterminowe,

- Business Intelligence wykorzystywany jest głównie w obszarach, w których generowane są duże ilości danych, dzięki oprogramowaniu, które je wspomaga oraz potrzebie ich integracji,

- Działaniami, które najczęściej wspomaga zastosowanie Business Intelligence to analiza oraz kontrola kosztów,

- Business Intelligence najczęściej wykorzystywany jest do realizacji czynności związanych raportowaniem oraz przeprowadzaniem analiz,

- Efektywność w stosowaniu Business Intelligence wiąże się głównie, ze spełnieniem takich warunków, jak znajomość własnych potrzeb, możliwości przez niego oferowanych, posiadaniem dobrej jakości danych oraz implementacją strategii Business Intelligence,

- Badane przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczających kompetencji, aby w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez Business Intelligence,

- Badane przedsiębiorstwa odczuwają coraz większą potrzebę posługiwania się Business Intelligence, przez co prognozuje się, że zapotrzebowanie na rozwiązania klasy Business Intelligence oraz Big Data będzie rosło,

- Do głównych barier, jeśli chodzi o stosowanie Business Intelligence należą czynnik ludzki oraz jakość danych,

Otrzymane wyniki pozwalają na sformułowanie głównej rekomendacji dla przedsiębiorstw, które chciałyby wdrożyć Business Intelligence, sprowadzającej się do wypracowania odpowiedniej strategii oraz zapewnieniu dobrej jakości danych, aby przeciwdziałać barierom w jego stosowaniu.

Druga grupa wniosków została sformułowana na podstawie  badań odnoszących się do stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi (badania ilościowe):

- Business Intelligence stosowany jest, zarówno do zarządzania projektem pojedynczym, jak i portfelem projektów informatycznych,

- Główne korzyści, jakie płyną z zastosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi to optymalizacja działań, kontrola celów oraz podejmowanie efektywniejszych decyzji,

- Business Intelligence najczęściej wykorzystywany jest na etapach rozpoznania problemu oraz projektowaniu rozwiązań w procesie informacyjno – decyzyjnym w zarządzaniu projektami informatycznymi,

- Business Intelligence wykorzystywany jest we wszystkich fazach zarządzania projektami informatycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem etapów realizacji oraz kontroli,

- W ramach poszczególnych faz zarządzania projektami informatycznymi Business Intelligence wspomaga różne działania, które najczęściej sprowadzają się do analiz i kontroli, dotyczących kosztów oraz zasobów,

- Do najczęściej wskazywanych funkcjonalności Business Intelligence, które wspomagają realizację poszczególnych etapów procesu informacyjno – decyzyjnego są raportowanie oraz wskaźniki KPI,

- Business Intelligence pozwala na identyfikację oraz ocenę ryzyka w zarządzaniu projektami informatycznymi,

- Do głównych barier, jeśli chodzi o stosowanie Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi należą brak wiedzy na temat wykorzystania w tym procesie, stosowanie innego oprogramowania oraz niska jakość danych.

Otrzymane wyniki pozwalają na sformułowanie głównej rekomendacji sprowadzającej  się do zapewnienia dobrej jakości danych, zwiększeniu wiedzy pracowników, poprzez organizację szkoleń w tym zakresie oraz zatrudnienie odpowiednich pracowników.

Wyniki badań potwierdzają, iż Business Intelligence wspomaga procesy informacyjno – decyzyjne w projektach informatycznych, co przekłada się na efektywniejsze zarządzanie projektami, w ramach ustalonego budżetu, jak i harmonogramu. Ponadto, zastosowanie Business Intelligence pozwala na efektywniejszą realizację projektów, w ramach przyjętych założeń projektowych, a także na dokładniejszą ocenę ryzyka, w trakcie ich realizacji.

Podsumowując, należy podkreślić, że to właśnie możliwości związane z zestawianiem, przetwarzaniem, a następnie prezentacją danych, stanowią o tym, że Business Intelligence można uznać za współczesne źródło osiągania przewagi konkurencyjnej. Informacja pozyskiwana dzięki Business Intelligence, pozwala kształtować wiedzę oraz budować punkt widzenia menedżerów, który odnosi się do przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Jej zastosowanie jest przydatne, wszędzie tam, gdzie tworzy oraz gromadzi się dane, dotyczące realizowanych procesów, oraz istotna jest informacja na ich temat. To świadczy o tym, że Business Intelligence może wspomagać procesy informacyjno – decyzyjne osób, które wiedzą, jak z nich korzystać. Dlatego też, przedsiębiorstwa stosujące Business Intelligence, wykorzystują je w tych obszarach, w których zastosowanie pozyskanej dzięki nim informacji, w najwyższym stopniu przełoży się na osiągane wyniki.

Przeprowadzone w rozprawie badania pokazały, że problematyka Business Intelligence oraz możliwości jakie oferuje są przez badane przedsiębiorstwa dostrzegane, ale nadal w małym stopniu wykorzystywane. W rozprawie pokazano wiele przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wskazano na możliwości zmiany tej niekorzystnej sytuacji. Biorąc pod uwagę postępującą transformację cyfrową przedsiębiorstw  potrzebne są dalsze badania w zakresie możliwości wykorzystania Business Intelligence w procesach zarządczych, zwłaszcza obejmujące przedsiębiorstwa z innych sektorów i branż.

# BIBLIOGRAFIA

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 5th ed. Newtown Square 2013,

- Abramek E., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Sroka H., Kierunki badań i perspektywy rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, „Informatyka Ekonomiczna”, 2014, nr 1(31),

- Alias Z., Zawawi E.M.A., Yusof K., Aris N.M., Determining Critical Success Factors of Project Management Practice: A Conceptual, „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, 2014, vol. 153.,

- Allen M., Alleyne D., Farmer C., McRae A., Turner Ch., „Journal of Information Technology & Economic Development”, 2014, vol. 5(2),

- Al-ma'aitah M.A., The Role of Business Intelligence Tools in Decision Making Process, „International Journal of Computer Applications”, 2013, vol. 73(13),

- Almeida M.S., Ishikawa M., Reinschmidt J., Roeber T., Getting Started with Data Warehouse and Business Intelligence, IBM, California 1999,

- AL-Shubiri F.N., Measuring the impact of business intelligence on performance: an empirical study, „Polish Journal of Management Studies”, 2012, vol. 6,

- Alsqour M., Matouk K., Owoc M.L., A survey of data warehouse architectures — Preliminary results. In 2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2012,

- Al-Tarawneh H.A., The Main Factors beyond Decision Making,  „Journal of Management Research”, 2012, vol. 4(1),

- Antczak S., Czynniki decyzyjne w działalności marketingowej organizacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria: Administracja i Zarządzanie”, 2009, nr 10(83),

- Anuradha, J., A Brief Introduction on Big Data 5Vs Characteristics and Hadoop Technology, „Procedia Computer Science”, 2015, vol. 48,

- Appelo J., Zrządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2016,

- Aruldoss M., Lakshmi T.M., Venkatesan V.P., A survey on recent research in business Intelligence, „Journal of Enterprise Information Management”, 2014, vol 27(6),

- B. Reyck, Y. Grushka-Cockayne, M. Lockett, S. Calderini, M. Moura, A. Sloper, The Impact of Project Portfolio Management on Information Technology Projects, „International Journal of Project Management”, 2005, vol. 23(7),

- Bara A., Botha I., Diaconita V., Lungu I., Velicanu A., Velicanu M., A model for business intelligence systems’ development, „Informatica Economica”, 2009, vol. 13(4),

- Bischoff S., Aier S., Haki M.K., Winter R., Understanding Continuous Use of Business Intelligence Systems: A Mixed Methods Investigation, “Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA)”, 2015, vol. 16(2),

- Biskupek A., Spałek S., Kwalifikacje kierownika projektu a sukces przedsięwzięcia, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, 2016, z. 88,

- Bliźniuk G., Nowak J.S, Zarządzanie projektem informatycznym według metodyki Project Management Institute, [w:] Zastosowania i wdrożenia systemów informatycznych, J.K. G r a b a r a, J.S. N o w a k, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005,

- Bojar W., Rostek K., Knopik L., Systemy wspomagania decyzji, PWE, Warszawa 2014,

- Bose R., Advanced analytics: opportunities and challenges, “Industrial Management & Data Systems”, 2009, vol. 109(2),

- Brynjolfsson E., Hitt L. M. , Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, No. 4 (Autumn, 2000), pp. 23-48.

- Brynjolfsson E., Hitt L., Kim, H.H., Strength in Numbers: How does data-driven decision-making affect firm performance?, ICIS 2011,

- Brzeziński M., Podstawy zarządzania, [w:] Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, M. Brzeziński (red.), DIFIN, Warszawa 2007,

- Brzozowski M., Kopczyński T., Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie, Advertiva, Poznań 2011,

- Bukłaha E., Informatyczne wsparcie zarządzania projektami, [w:] Zarządzanie – uwarunkowania i procesy, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, M. Zalewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007,

- Cabała P., Proces budowy strategii portfela projektów, Studia i Prace KZiF, 2018, z. 159,

- Chasalow L., Baker E.W., Factors Contributing to Business Intelligence Success: The Impact of Dynamic Capabilities,  Northeastern Decision Sciences Institute (NEDSI), Philadelphia, March 2014,

- Chaudhuri S., Dayal U., Narasayya V., An Overview of Business Intelligence Technology, 
„Communications of the ACM”, 2011, vol 54(8),

- Chee T., Chan L., Chuah M., Tan C., Wong S., Yeoh W., Business Intelligence Systems: State-of-the-Art Review And Contemporary Applications, Symposium on Progress in Information and Communication Technology 2009,

- Chen H., Chiang R.H., Storey V.C., Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, „MIS Quarterly: Management Information Systems”, 2012, vol. 36(4),

- Chmielarz W., Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarządzania, Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013,

- Chmielarz W., Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013,

- Chu T.-H, A Framework for BI Systems Implementation in Manufacturing, „International Journal of Electronic Business Management”, 2013, vol. 11(2),

- Clifton H.D., Sutcliffe A.G., Business Information Systems, Prentice Hall, New York 1994,

- Cody W.F., Kreulen J.T., Krishna V., Spanler W.S., The Integration of Business Intelligence and Knowledge Management, „IBM Systems Journal”, 2002, Vol. 41, No. 4,

- Czermiński A., Grzybowski M., Ficoń K., Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1999,

- D. Barone, L. Jiang, D. Amyot, J. Mylopoulos, Reasoning with Key Performance Indicators, LNBIP, 2011,

- Data Miners Inc, Data mining techniques: theory and practice course notes, Johannesburg: SAS Institute Inc, 2004,

- Dąbrowski J., Koncepcja kluczowej umiejętności menedżerów jako odpowiedź na wyzwania współczesnego zarządzania, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 2(9), 2014,

- Dombrowski U, Schmidtchen K., Ebentreich D., Balanced Key Performance Indicators in Product Development, „International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing”, 2013, vol. 1(1),

- Dudycz H., Sierocki R., Zaawansowane systemy informacyjno-analityczne jako realizacja koncepcji Business Intelligence, w: Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku, red. nauk. J. Kisielnicki, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2003,

- Dulbiński A., IT jako czynnik doskonalenia działalności przedsiębiorstwa, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa 2013.

- Dziembek D., Analiza SWOT systemów Business Intelligence udostępnianych przedsiębiorstwom w publicznej chmurze obliczeniowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015,

- Dziuba D., Metody ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa 2007,

- Elonen S., Artto K., Problems in Managing Internal Development Projects in Multi-projects Environments, “International Journal of Project Management”, 2007, vol. 21(6),

- Engwall M., Jerbrant A., The Resource Allocation Syndrome: the Prime Challenge of Multi-project Management?, “International Journal of Project Management”, 2003, vol. 21(6),

- Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002,

- Frame D.J., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001,

- Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003,

- Frąś J., Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa, „Studia i Prace WNEIZ”, 2011, nr 21,

- Fryt M., Przesłanki transformacji i ograniczenia przy wdrażaniu procesowego zarządzania przedsiębiorstwem, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 5,

- Gaardboe R., Svarre T., Business Intelligence Success Factors: A Literature Review, „Journal Of Information Technology Management”, 2018, vol. 29(1),

- Gandomi A., Haider M., Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics, „International Journal of Information Management”, 2015, vol. 35(2),

- Giudici P., Applied Data Mining: Statistical Methods for Business and Industry, Wiley, Hoboken 2003,

- Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004,

- Grigori D., Casati F., Castellanos M., Dayal U., Sayal M., Shan M-H., Business process Intelligence, „Computers in Industry”, 2004, vol. 53(3),

- Gruda M., Data Mining we wspomaganiu oceny ekonomicznej gospodarstw rolniczych, W. Jóźwiak (red.), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006,

- Guo H., Wang L., Chen F., Liang D., Scientific Big Data and Digital Earth,  „Chinese Science Bulletin”, 2014, vol. 59(35),

- Gupta V., Singh J., A Review of Data Warehousing and Business Intelligence in different perspective, „International Journal of Computer Science and Information Technologies (IJCSIT)”, 2014, vol. 5(6),

- Han J., Kamber M., Data Mining: Concepts and Techniques (2nd edition), Morgan Kaufmann Publishers, 2006,

- Heang R., Mohan R.., Literature review of Business Intelligence, School of Business and Engineering. Halmstad University, Sweden,

- Hočevar B., Jaklič J., Assessing Benefits of Business Intelligence Systems – A Case Study, „Management”, 2008, vol. 13(2),

- Holska A., Teorie podejmowania decyzji, [w:] Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, K. Klincewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016,

- Hurwitz J., Nugent A., Halper F., Kaufman M., Big Data For Dummies, John Wiley & Sons, 2013,

- Hussein A. A.-T., The Main Factors Beyond Decision Making, „Journal of Management Research”, 2012, vol. 4(1),

- Imhoff C., Galemmo N., Geiger J. G., Mastering Data Warehouse Design: Relational and Dimensional Techniques, Published by John Wiley & Sons Inc, United States, 2003,

- International Project Management Association (IPMA), Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management, The Netherlands 2015,

- Janik W., Paździor M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Politechnika Lubelska, Lublin 2012,

- Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence, PWN, Warszawa 2012,

- Jay P., A Motivational Model of Knowledge Sharing, [w:] Handbook on Decision Support Systems, 2008,

- Jelonek D., Paradoks produktywności technologii informacyjnych z perspektywy menedżerów, Prace Naukowe UE, Wrocław 2016,

- Jemielniak D., Latusek D., Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia., Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005,

- Jiang S., Overview of Business Intelligence, ACC 626 IT Assurance & Computer Assisted Auditing. 2013,

- Kachniewska M., Big Data Analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych, „Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie”, 2014, nr 32,

- Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Pisma wybrane T. IV, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992,

- Kandefer K., Zarządzanie komunikacją w projekcie, „Studia i Prace KZiF”, 2012, z. 113,

- Keim D., Qu H. and Ma K. L., Big-Data Visualization, in IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 33, no. 4, pp. 20-21, July-Aug. 2013,

- Kerzner H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (10th ed.), John Wiley & Sons, 2009,

- Kerzner H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (8th ed.), John Wiley & Sons, 2003,

- Khan M. E, Business intelligence in project portfolios: enabling informed decisions, Paper presented at PMI® Global Congress 2014–EMEA, Dubai, United Arab Emirates,

- Khurana V., Goje A., Role of Business Intelligence Tools in Quality Decision Making and Organizational Growth, „International Journal of Advanced Computing and Communication Systems (IJACCS)”, 2015, vol. 2(1),

- Kisielnicki J., Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt, „Studia Informatica Pomerania”, 2016, nr 4(42),

- Kisielnicki J., Typologia systemów informatycznych zarządzania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica”, 2009, nr 24,

- Kisielnicki J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008,

- Kisielnicki J., Zarządzanie projektami. Ludzie, procedury, wyniki., Wolter Kluwer, Warszawa 2014,

- Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym., PWE, Warszawa 2014,

- Kopczyński T., Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2014, t. 2, nr 9,

- Kowalczyk M., Buxmann P., An ambidextrous perspective on business intelligence and analytics support in decision processes: Insights from a multiple case study, „Decision Support Systems”, 2015, vol. 80,

- Kowalczyk M., Buxmann P., Besier J., Investigating Business Intelligence And Analytics From A Decision Process Perspective: A Structured Literature Review, ECIS 2013 Completed Research,

- Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 2006, nr 700,

- Krajewska R., Łukasik Z., Zarządzanie projektami logistycznymi w elektrociepłowni, Logistyka, 2014, nr 3,

- Krupski R., Podstawy organizacji i zarządzania, I-BIS, Wrocław 2004,

- Kubik K., Współczesne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnej konkurencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, 2012, nr 92,

- Lenik P., Project Management jako rozwojowa koncepcja wykorzystywana w innowacyjności, „Współczesne Zarządzanie”, 2011, nr 3,

- Lindberg C.F., Tah S.T., Yan J.Y., Starfelt F., Key Performance Indicators Improve Industrial Performance, „Energy Procedia 75”, 2015,

- Lipczyński T., Wiedza jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, „Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu”, 2014, nr 1(31),

- Lloyd J., Identifying Key Components of Business Intelligence Systems and Their Role in Managerial Decision making, Master’s Thesis, University of Oregon, 2011,

- Łapuńka I., Pisz I., Knowledge Management in the Project Life Cycle-Initial Research on Polish SMEs, “Foundations of Management”, 2014, t. 6, nr 2,

- Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, wyd. 2 poszerzone, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007,

- Łobejko S., Statystyczny wymiar Business Intelligence, Wiadomości Statystyczne, lipiec 2005,

- Łuczak J., Podejmowanie decyzji jako nieodłączny element zarządzania organizacjami w warunkach konkurencji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2011, t. XII, z. 5,

- Maas P., Wiedza praktyczna: zarządzanie przez cele, Verlag Dashofer, Warszawa 2011,

- March J.G, Simon H., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964,

- Martinsuo M., Lehtonen P., Role of single-project management in achieving portfolio management efficiency, „International Journal of Project Management”, 2007, vol. 25(1),

- Martinsuo M., Project portfolio management in practice and in context, „International Journal of Project Management”, 2013, vol. 31(6),

- Masiukiewicz P., Sprawność jako kryterium oceny zarządzania, „Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP”, 2017, nr 2,

- Maté A., Trujillo J., García F., Serrano M., Piattini M., Empowering global software development with business intelligence, “Information and Software Technology”, 2016, vol. 76,

- Materska K., Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, [w:] Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, B.Sosinska-Kalata, M. Przastek-Samokowa (red.), Wyd. SBP, Warszawa 2005,

- Mazurkiewicz A., Sprawność działania–interpretacja teoretyczna pojęcia, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2011, nr 20,

- McAfee A., Brynjolfsson E., Big Data: The Management Revolution, „Harvard Business Review”, 2012,

- Meyer M., Herbert Simon i jego idea ograniczonej racjonalności, „Decyzje”, 2007, nr 7,

- Mishra A., Mishra D., Software Project Management Tools: A brief comparative view, ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 2013, vol. 38(3),

- Miżejewska E., Szkoła planistyczna w zarządzaniu strategicznym i jej krytycy, [w:] Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, K. Klincewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016,

- Morzy M., Co dalej z tą eksploracją? Rola i miejsce eksploracji danych w architekturze współczesnych systemów baz danych, IX Edycja "Hurtownie danych i business intelligence", Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2007,

- Moś M., Zarządzanie projektami informatycznymi. Rola analizy przedwdrożeniowej, [w:] Nauki o zarządzaniu, B. Olszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, nr 1(10),

- Muhammad G., Ibrahim J., Bhatti Z., Waqas A., Business Intelligence as a Knowledge Management Tool in Providing Financial Consultancy Services, „American Journal of Information Systems”, 2014, vol. 2(2),

- Munns A.K., Bjeirmi B.F., The Role of Project Management in Achieving Project Success, “International Journal of Project Management”, 1996, vol. 14(2),

- Munns A.K., Bjeirmi B.F., The role of project management in achieving project success, „International Journal of Project Management”, 1996, vol. 14(2),

- Muntean M., Theory and Practice in Business Intelligence, MPRA, 2012,

- Nasalski Z., Wierzejski T., Szczubełek G., Zarządzanie projektami innowacyjnymi, EXPOL, Olsztyn 2014,

- National Academy of Engineering, Winter Bridge: A Global View of Big Data, 2014, vol. 44(4),

- Nazier M., Khedr A., Haggag M, Business Intelligence and its role to enhance Corporate Performance Management, „International Journal of Management & Information Technology”, 2013, vol. 3(3),

- Nesterak J., Controlling zarządczy, Wolters Kluwers. Warszawa 2015,

- North M., Data Mining for the Masses. A Global Text Project, 2012,

- Nycz M., Smok B., Business Intelligence w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2008,

- O’Brien J.A., Marakas G.M., Introduction to Information Systems, McGraw-Hill, New York 2007,

- Oleksiejczuk A., E. Oleksiejczuk E., Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu oraz jej wpływ na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego, Przedsiębiorczość – Edukacja,  T.5, Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, s. 57-68, Kraków 2009,

- Oleński J., Elementy ekonomiki informacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000,

- Olszak C.M., An Overview of Information Tools and Technologies for Competitive Intelligence Building: Theoretical Approach, „Issues in Informing Science & Information Technology”, 2014, vol. 11,

- Olszak C.M., Analiza i ocena dorobku naukowego z zakresu problematyki Business Intelligence – wybrane zagadnienia, [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012,

- Olszak C.M., Wspomaganie decyzji w erze informacji i wiedzy, [w:] Systemy wspomagania organizacji, J. Gołuchowski, H. Sroka (red.), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005,

- Olszak C.M., Ziemba E., Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems, „Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management”, 2007, vol. 2,

- Olszak C.M, Ziemba E., Business Intelligence Systems as a New Generation of Decision Support Systems, w: Proceedings of PISTA. Ed. J.V Carrasquero. International Conference on Politics and Information Systems, Technologies and Applications. The International Institute of Informatics and Systemics, Orlando 2004,

- Pałka D., Zaskórski P., Data mining w procesach decyzyjnych, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki”, 2012, nr 7,

- Penc J., Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania., Difin, Warszawa 2007,

- Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996,

- Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011,

- Pieszczyk E., Werewka J., Analiza przyczyn problemów jakości oprogramowania na podstawie ankiet osób uczestniczących w procesie wytwarzania systemów informatycznych, „Informatyka Ekonomiczna”, 3(37), 2015,

- Pietras P., Szmit M., Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Horyzont, Łódź 2003,

- Pirttimäki V., Lönnqvist A., Karjaluoto A., Measurement of Business Intelligence in Finnish Telecommunications Company, “The Electronic Journal of Knowledge Management”, 2006, vol. 4(1),

- Pisz I., Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2007, 2007,

- Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału  środowisk naukowych i eksperckich. Poradnik dla administracji publicznej, K. Szotkowska K. (red.), Warszawa 2011,

- Pomerol J.C, Adam F., Practical Decision Making: From the Legacy of Herbert Simon to Decision Support Systems, In Decision Support in an Uncertain and Complex World: The IFIP TC8/WG8.3 International Conference 2004,

- Popovič A., Turk T., Jaklič J., Conceptual model of business value of business intelligence systems, „Management: Journal of Contemporary Management Issues”, 2010, vol. 15(1),

- Portny S.E., Project Management For Dummies (3rd Edition), Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana 2010,

- Przanowski K., Credit Scoring w erze Big Data. Techniki modelowania z wykorzystaniem generatora losowych danych portfela Consumer Finance, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014,

- Pukas A., Podstawy informacyjne decyzji w zakresie budowania relacji z klientami: możliwości i ograniczenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 2009, nr 41,

- Radziszewski P., Business Intelligence. Moda, wybawienie czy problem dla firm? Poltext, Warszawa 2016,

- Ranjan J., Business    justification    with    business  intelligence, VINE,  2008, vol. 38(4),

- Rawicz-Mańkowski G., Systemy Business Intelligence, [w:] Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, S. Wrycza (red.), PWE, Warszawa 2010,

- Redlarski K., Potrzeba wykorzystania narzędzi Enterprise Architect Management w przedsiębiorstwie międzynarodowym: studium przypadku, „Problemy zarządzania”, 2015, vol. 13, nr 2(52),

- Riabacke A., Larsson A., Danielson M., Business Intelligence as Decision Support in Business Processes: An Empirical Investigation, Proceedings of the European Conference on Information Management, 2011,

- Richards G., Yeoh W., Chong A. Y.-L., Popovic A., An empirical study of business intelligence impact on corporate performance management, Paper presented at the PACIS 2014,

- Robbins S.P., Coulter M., Management, 11th edition, Prentice Hall, 2011,

- Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002,

- Roberto Martins de Andrade P., Sadaoui S., Improving Business Decision Making based on KPI Management System, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 2017,

- Romanowska M., Podejmowanie decyzji w organizacji, [w:] Podstawy zarządzania, M. Strużycki (red.) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014,

- Rouhani S., Ashrafi A., Zare Ravasan A., Afshari S., The impact model of business intelligence on decision support and organizational benefits, „Journal of Enterprise Information Management”, 2016, vol. 29(1),

- Rouhani S., Savoji S.R., A Success Assessment Model for BI Tools Implementation: An Empirical Study of Banking Industry, „International Journal of Business Intelligence Research”, vol. 7(1), 2016,

- Roy R., Del Rey F.M., Wegen, B.V., Steele, A., A framework to create performance indicators in knowledge management, PAKM 2000,

- Rydzewska-Włodarczyk M., Sobieraj M., Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, t. 2, nr 76,

- Sadowski W., Teoria podejmowania decyzji, PWE, Warszawa 1976,

- Schwalbe K., Information Technology Project Management (7th ed.), Course Technology Press, Boston 2014,

- Sekuła P., Zarządzanie programami wg Project Management Institute, „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, 2014, vol. 2(36),

- Shima J.P., Warkentina M., Courtney J.F., Power D.J., Sharda R., Carlssone Ch., Past, present, and future of decision support technology, „Communications of the Association for Information Systems”, 2009, vol. 25(39),

- Shapiro C., Varian H. R., Information Rules. A strategic Guide to Network Economy, Harvard Business School Press, Boston 1999.

- Shim J. K., Siegel J. G., Chi R., Technologia informacyjna, Dom Wydawniczy ABC 1999.

- Shollo A., Galliers R. D., Towards an understanding of the role of business intelligence systems in organisational knowing., 2015, Info Systems J,

- Shollo A., Kautz K., Towards an Understanding of Business Intelligence, ACIS 2010 Proceedings,

- Shollo A., Using Business Intelligence in IT Governance Decision-making, „International Federation from Information Processing”, 2011, vol. 366(1),

- Sienkiewicz P., Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami systemów, „Problemy Techniki Uzbrojenia”, 2005, r. 34, z. 95,

- Sienkiewicz P., Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989,

- Simon H., Administrative behavior. A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization, The Macmillan Company, New York 1948,

- Simon H., Applying Information Technology to Organization Design, Public Administration Review”, 1973, vol. 33(3),

- Simon H., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych., PWN, Warszawa 1976,

- Simon H., Podejmowanie decyzji i zarzadzanie ludźmi w biznesie i administracji, Helion, Gliwice 2007,

- Simon H., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty., PWE,  Warszawa 1982,

- Simon H., Rational Decision-Making in Business Organizations, Economic Sciences, Carnegie-Mellon University 1978,

- Skalik J., Strzelczyk A., Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi, Zarządzanie i Finanse, 2013, t. 11,  nr 4(1),

- Sobieski Ś., Materiały do przedmiotu. Zarządzanie projektem informatycznym, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego, wersja z dnia: 2007-03-28,

- Sojkin B., Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa 2009,

- Sokołowski S., Business Intelligence w energetyce – mity i fakty, „Rynek Energii”, 2006, nr 2,

- Soszka K., Bariery wykorzystania Business Intelligence w przedsiębiorstwach, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2019, nr 2,

- Soszka K., Business Intelligence w zarządzaniu współczesnych przedsiębiorstw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2018, nr 2,

- Spałek S., Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, R. Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011,

- Sprague R. H., A Framework for the Development of Decision Support Systems, “MIS Quarterly”, 1980, vol. 4(4),

- Stefanowicz B., Informacja, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2010,

- Stefanowicz B., Informacja. Wiedza. Mądrość, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, Project Management Institute, Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide, 2016,

- Sulaiman S., Gómez J.M., Recommendation-based Business Intelligence Architecture to Empower Self Service Business Users, Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2018,

- Šuman S., Gligora Marković M., Jadro B., Decision support and business intelligence–What needs to be learnt?, „Zbornik Veleučilišta u Rijeci”, 2014, vol. 2(1),

- Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009,

- Surma J., Cyfryzacja życia w erze Big Data, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017,

- Szyjewski Z., Zarządzanie projektami według Project Management Institute, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica”, 2009, nr 24,

- Tadeusiewicz R., Data Mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych, [w:] Statystyka i Data Mining w badaniach naukowych, J. Wątroba (red.), Statsoft, Kraków 2006,

- Tasistro A., Application of Business Intelligence Techniques to Analyze IT Project Management Data, 2015 International Workshop on Data Mining with Industrial Applications (DMIA), San Lorenzo, Central, Paraguay, 2015

- Trieu V., Getting value from Business Intelligence systems: A review and research agenda, „Decision Support Systems”, 2017, vol. 93,

- Trocki M., Kompleksowa ocena projektów, Studia i Prace KZiF, 2012, z. 113,

- Trocki M., Zarządzanie wieloma projektami, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, M. Trocki (red.), PWE, Warszawa 2012,

- Tunowski R., Organization Effectiveness and Business Intelligence Systems. Literature Review, “Journal of Management and Business Administration. Central Europe”, 2015, vol. 23(4),

- Tunowski R., Business Intelligence in Organization. Benefits, Risks and Developments, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, Vol. 16(2),

- Vachnadze R., Prioritization of performance measures using analytic hierarchy proces, „International Journal of the Analytic Hierarchy Process”, 2016, vol. 8(3),

- Visinescu L.L., Jones M.C., Sidorova A., Improving Decision Quality: The Role of Business Intelligence, „Journal of Computer Information Systems”, 2017 vol. 57(1),

- Walczak M., Stanisława Kamińskiego poglądy na cel nauki, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, Lublin 2011, nr 3(189),

- Walczak W., Czynniki i uwarunkowania wpływające na decyzje w zarządzaniu organizacją, „E-mentor”, 2012, nr 3(45),

- Walczak W., Kształcenie z zakresu nauk o zarządzaniu – uwarunkowania i specyfika studiów, „E-mentor”, 2013, nr 2,

- Walczak W., Rola fazy planowania w zarządzaniu projektami, „E-mentor”, 2010, nr 1(33),

- Walczak W., Uwarunkowania i czynniki wpływające na sukces projektu, „E-mentor”, 2010, nr 3(35),

- Walczak W., Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, „Master of Business Administration”, 2009, nr 4,

- Waśniewski J., Wybrane różnice w ujmowaniu efektywności organizacyjnej, „Zarządzanie i Finanse”, 2018, vol. 16(1),

- Watson  H.J., Tutorial: Business Intelligence – Past, present, and future of decision support technology, „Communications of the Association for Information Systems”, 2009, vol. 25(39),

- Weinert A., Zastosowanie "big data" a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, 2015, nr 1(13),

- Wieder B., Ossimitz M.L, The impact of Business Intelligence on the quality of decision making–a mediation model, “Procedia Computer Science”, 2015, vol. 64,

- Wieczorkowski J., Skala wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce a standaryzacja i indywidualizacja oprogramowania, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013,

- Woźniak-Sobczak B., Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie, 2015, t. 2, nr 222,

- Wójcik M., Big data w zarządzaniu informacją – przegląd wybranych zagadnień, [W:] Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, S. Cisek (red.) , Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2016,

- Wójcik M., Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, E-bookowo, 2009,

- Wydro K.B., Badania nad istotą informacji, jej właściwościami i stosowanymi technikami informacyjnymi-próba systematyzacji w obszarze wiedzy o informacji, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007,

- Wyrębek H., Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011,

- Wyrozębski P., Ryzyko i niepewność w procesie planowania projektów, [w:] Współczesne zarządzanie projektami-wyzwania i wyniki badań, M. Trocki, E. Bukłaha (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016,

- Wyskwarski M., Business Intelligence – wspomaganie podejmowania decyzji kierowniczych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska”, 2011, z. 57,

- Wysocki R. K., Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013,

- Young T.L., The handbook of project management. A practical guide to effective policies, techniques and procedures, Kogan Page, London 2007, pp. 171-173.

- Zakrzewicz M., Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych, Materiały konf. PLOUG'97, Zakopane, 1997,

- Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych., S. Mazur (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004,

- Zaskórski P., Modele e-planowania w systemach działania, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki”, 2009, nr 3,

- Ziemba E., Minich M., Informacja i wiedza w przedsiębiorstwie, [w:] Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą, J. Oleński, Z. Olejniczak, J. Nowak (red.), Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005,

- Żywiołek J., Wpływ obniżania jakości informacji na przepływy informacyjne w przedsiębiorstwie, „Logistyka”, 2012, nr 6.

INTERNET

- 2015 State of Analytics. Salesforce, link: https://www.salesforce.com/blog/2015/10/new-research-2015-state-analytics.html, dostęp: 01.12.2018

- Big Data Start-up, T-Mobile USA Cuts Downs Churn Rate By 50% With Big Data, link: https://datafloq.com/read/t-mobile-usa-cuts-downs-churn-rate-with-big-data/512, dostęp: 01.12.2018

- COMPUTERWORLD, Poradnik dobrych praktyk Zarządzania Projektami IT, 2014: http://blogomotion.com/Download/Poradnik%20dobrych%20praktyk%20zarz%C4%85dzania.pdf, dostęp: 01.12.2018,

- Data-driven decision management (DDDM), link: https://whatis.techtarget.com/definition/data-driven-decision-management-DDDM, dostęp: 05.13.2020,

- Davenport T., Analytics 3.0: Measurable Business Impact From Analytics & Big Data, Harvard Business Review 2013, link: https://hbr.org/2013/11/analytics-3-0-measurable-business-impact-from-analytics-big-data&cm_sp=Article-_-Links-_-Top%20of%20Page%20Recirculation, dostęp: 01.12.2018

- Decision Support Systems Resources, Business Intelligence, link: http://dssresources.com/glossary/55.php, dostęp: 01.12.2018

- Foote K. D., A Brief History of Business Intelligence, link: http://www.dataversity.net/brief-history-business-intelligence/, dostęp: 01.12.2018

- Gartner, Gartner Says Worldwide Business Intelligence and Analytics Market to Reach $16.9 Billion in 2016, link: http://www.gartner.com/newsroom/id/3198917, dostęp: 01.12.2018

- Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Informacja statystyczna, link: https://gbpizs.home.pl/gbpizsstara/index.php/informacja-statystyczna, dostęp: 30.05.2015

- Gospodarka oparta o dane, Przemysł+, Ministerstwo Cyfryzacji, plik pdf. 05.01.2018, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/prezentacja-raportu-gospodarka-oparta-o-dane-przemysl, dostęp 15.04.2020

- Gratton S., BI 3.0 The Journey to Business Intelligence. What does it mean? link: https://www.capgemini.com/2012/07/bi-30-the-journey-to-business-intelligence-what-does-it-mean/, dostęp: 01.01.2018

- Heath N., Cern: where the Big Bang meets Big Data, European Technology, link: https://www.techrepublic.com/blog/european-technology/cern-where-the-big-bang-meets-big-data, dostęp: 01.12.2018

- Heinze J., History of Business Intelligence, link: https://www.betterbuys.com/bi/history-of-business-intelligence/, dostęp: 01.01.2018

- ICT - Technologie informacyjno-komunikacyjne, link: http://www.istshare.eu/ict-technologie-informacyjno-komunikacyjne.html/, dostęp: 13.05.2020

- Insoft Consulting, Systemy Business Intelligence (BI), Link: http://www.insoftconsulting.pl/oferta/systemy-wspierajace-zarzadzanie/systemy-business-intelligence/, dostęp: 01.12.2018

- Intel IT Center, Wprowadzenie do analizy dużych zbiorów danych, Czerwiec 2014, link: https://www.intel.pl/content/dam/www/public/emea/pl/pl/documents/guides/getting-started-with-big-data-planning-guide-pl.pdf, dostęp: 26.07.2018

- Jak interfejsy API mogą wspierać biznes?, Link: https://www.computerworld.pl/news/Jak-interfejsy-API-moga-wspierac-biznes,406584.html, dostęp: 01.12.2018

- Jarocka K., Project Manager – opis stanowiska i zakres obowiązków, czyli co robi PM kiedy nie śpi, link: http://kjarocka.pl/zarzadzanie-projektami/project-manager-opis-stanowiska-i-zakres-obowiazkow/, dostęp: 01.12.2018

- Kosiński K., BI to proces, nie system, Puls Biznesu, link: https://www.pb.pl/bi-to-proces-nie-system-189490, dostęp: 01.12.2018

- Kryśkiewicz Ł, Technologia, informatyka i telekomunikacja jako system przyszłości, link: http://di.com.pl/technologia-informatyka-i-telekomunikacja-jako-system-przyszlosci-54567, dostęp: 01.12.2018

- Management Information Systems (MIS), link: https://www.inc.com/encyclopedia/management-information-systems-mis.html, dostęp: 05.13.2020

- Małyszek E., Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach, http://www.lbs.pl/projekt/dobrepraktyki2011/files/artykuly/art_Malyszek.pdf, dostęp: 01.12.2018,

- McElheran K, Brynjolfsson E., The Rise of Data-Driven Decision Making Is Real but Uneven, link: https://hbr.org/2016/02/the-rise-of-data-driven-decision-making-is-real-but-uneven, dostęp: 05.13.20200

- Olszak C.M, Organizacja oparta na Business Intelligence – wybrane wyniki badań empirycznych, https://docplayer.pl/1722889-Organizacja-oparta-na-business-intelligence-wybrane-wynki-badan-empirycznych.html, dostęp: 2020.04.15,

- Plebańska M., Zarządzanie projektem – przeprowadzenie projektu przez procesy związane z zarządzaniem, link: http://apki.org/static/chapter6, dostęp: 01.01.2018

- Poręba A., Hurtownia Danych – dobra inwestycja na ciężkie czasy, link: http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41441:hurtownia-danych-dobra-inwestycja-na-cikie-czasy&catid=118&Itemid=150, dostęp: 01.12.2018

- Procesy w projekcie, Encyklopedia Zarządzania, link: https://mfiles.pl/pl/index.php/Procesy_w_projekcie, dostęp: 01.12.2018

- Sherman R., Understanding BI analytics tools and their benefits, link: http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Understanding-BI-analytics-tools-and-their-benefits, dostęp: 01.12.2018

- Sieradzka J., Business Intelligence: o co chodzi?, link: http://nf.pl/przedsiebiorca/business-intelligence-o-co-chodzi,,53872,248, dostęp: 01.12.2018

- StatSoft. Electronic Statistics Testbook, Techniki zgłębiania danych (data mining), link: https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstdatmin.html, dostęp: 01.12.2018

- Turbide D., Tracking too many KPIs is counterproductive, link: https://searcherp.techtarget.com/tip/Tracking-too-many-KPIs-is-counterproductive, dostęp: 01.12.2018

- Villanova University, Business Intelligence (BI): Using Data for Better Business Results, link: http://www.villanovau.com/resources/bi/overview-of-business-intelligence-bi-components/#.V39cZfmLTIU, dostęp: 01.12.2018

- What is Data Resource, link: http://www.learn.geekinterview.com/data-warehouse/data-management/what-is-data-resource.html, dostęp: 13.05.2020

- Wladawsky-Berger I., The Big Data Is Here, link: http://blogs.wsj.com/cio/2015/02/06/the-big-data-era-is-here/, dostęp: 05.13.2020

# SPIS TABEL

Tabela 1. Cele badawcze i odpowiadające im badaniami

Tabela 2. Wybrane definicje Business Intelligence

# SPIS RYSYNKÓW

Rys. 1. Ogólny model organizacji wg P. Sienkiewicza

Rys. 2. Elementy warunkujące efektywność stosowania informacji (2x)

Rys. 3. Cykl życia projektu

Rys. 4. Interakcje między procesami

Rys. 5. Raport w Business Intelligence

Rys. 6. KPI w Business Intelligence

Rys. 7. Data Mining w Business Intelligence

Rys. 8. Integracja elementów zarządzania w projektach

Rys. 9. Zainteresowanie tematyką Big Data w okresie 2008 – 2014

# SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Doświadczenie respondentów, w latach, jeśli chodzi o stosowanie Business Intelligence

Wykres 2. Bariery utrudniające wdrażanie Business Intelligence w przedsiębiorstwach w Polsce

Wykres 3. Bariery utrudniające stosowanie Business Intelligence w przedsiębiorstwach w Polsce

Wykres 4. Sposoby radzenia sobie z bariery utrudniającymi stosowanie Business Intelligence

Wykres 5. Korzyści ze stosowania Business Intelligence, w podziale na krótko-, długo-, jak i jednocześnie krótko i długoterminowe

Wykres 6. Sposób przełożenia Business Intelligence na prowadzoną działalność

Wykres 7. Zalety stosowania Business Intelligence, jako oprogramowania wspomagającego proces informacyjno – decyzyjny

Wykres 8. Obszary funkcjonalne przedsiębiorstw, w których stosowany jest Business Intelligence

Wykres 9. Przyczyny związane ze stosowaniem Business Intelligence, we wskazanych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw

Wykres 10. Czynności, których realizację wspomaga stosowanie Business Intelligence

Wykres 11. Działania, których realizację wspomagają wykonywane w Business Intelligence czynności

Wykres 12. Przyczyny stosowania Business Intelligence, jeśli chodzi o wspomaganie określonych działań

Wykres 13. Ocena wsparcia Business Intelligence w procesie informacyjno – decyzyjnym

Wykres 14. Etapy procesu informacyjno – decyzyjnego, na których stosowany jest Business Intelligence

Wykres 15. Możliwości związane ze stosowaniem Business Intelligence w zarządzania projektami informatycznymi

Wykres 16. Interpretacja określeń Business Intelligence cz.1

Wykres 17. Interpretacja określeń Business Intelligence cz.2

Wykres 18. Kompetencje przedsiębiorstw pozwalające im na korzystanie w potencjału rozwiązań Business Intelligence

Wykres 19. Ocena poziomu kompetencji przedsiębiorstw, jeśli chodzi o stosowanie Business Intelligence

Wykres 20. Warunki efektywnego stosowania Business Intelligence

Wykres 21. Trend związany z zapotrzebowaniem na rozwiązania Business Intelligence

Wykres 22. Zmiana sposobu stosowania Business Intelligence

Wykres 23. Wzrost poziomu kompetencji przedsiębiorstw, w zakresie stosowanie Business Intelligence

Wykres 24. Rozwój kompetencji przedsiębiorstw w zakresie stosowania Business Intelligence

Wykres 25. Etapy zarządzania projektami informatycznymi, na których stosowany jest Business Intelligence

Wykres 26. Działania w obrębie zarządzania projektami informatycznymi, do których stosowany jest Business Intelligence

Wykres 27. Funkcjonalności Business Intelligence, które są stosowane do realizacji poszczególnych działań, w zarządzaniu projektami informatycznymi

Wykres 28. Ocena Business Intelligence, jeśli chodzi o wsparcie w realizacji poszczególnych czynności

Wykres 29. Możliwość związana z identyfikacją oraz oceną ryzyka, w obrębie zarządzania projektami informatycznymi, dzięki stosowaniu Business Intelligence

Wykres 30. Rodzaje problemów decyzyjnych, w zarządzaniu projektami informatycznymi, do rozwiązywania których stosowany jest Business Intelligence

Wykres 31. Etapy procesu informacyjno – decyzyjnego w zarządzaniu projektami informatycznymi, na których stosowany jest Business Intelligence

Wykres 32. Funkcjonalności Business Intelligence, które wspomagają realizację poszczególnych etapów procesu informacyjno – decyzyjnego

Wykres 33. Ocena Business Intelligence, jeśli chodzi o wspomaganie w realizacji poszczególnych etapów procesu informacyjno – decyzyjnego

Wykres 34. Korzyści ze stosowania Business Intelligence w zarządzaniu projektami informatycznymi

Wykres 35. Liczba projektów informatycznych, do których stosowany jest Business Intelligence

Wykres 36. Powody, dla których Business Intelligence nie jest stosowany w zarządzaniu projektami informatycznymi

Wykres 37. Kroki, które należy podjąć, aby Business Intelligence mógł znaleźć zastosowanie w zarządzaniu projektami informatycznymi

Wykres 38. Możliwość związana z zastąpieniem specjalistycznego oprogramowania do zarządzania projektami Business Intelligence

# ANEKS

Kwestionariusz do badań jakościowych

Scenariusz wywiadu

- Interpretacja BI – Jak Pan definiuje/czym dla Pana są systemy BI

- Mechanizm działania BI – Jak Pan rozumie/interpretuje mechanizm działania BI?

- Przesłanki wdrażania BI – Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na wdrażanie systemów BI?

- Zastosowanie BI – Do czego przedsiębiorstwa stosują systemy BI?

- Efektywność BI – Jak można oceniać wparcie, ze strony BI, w procesie decyzyjnym?

- Perspektywa BI – Jak będzie kształtować się zjawisko dotyczące stosowania BI, w bliskiej i dalszej przyszłości?

- Bariery związane ze stosowaniem BI – Jakie są bariery i z czego one wynikają, jeśli chodzi o wsparcie BI w procesie decyzyjnym?

Ankieta do badań ilościowych 1

SEKCJA A: Pytania podstawowe

- W jakim stopniu, w Państwa przedsiębiorstwie, zarządzanie portfelem projektów IT stanowi o jego realizacji?

- W jakim stopniu, w Państwa przedsiębiorstwie, realizacja poszczególnych etapów tworzenia oprogramowania stanowi o powodzeniu pojedynczego projektu IT?

- Czy, w Państwa przedsiębiorstwie, wykorzystuje się Business Intelligence (BI) w procesie innowacyjnym? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

- Jak długo, w Państwa przedsiębiorstwie, wykorzystuje się BI w procesie innowacyjnym? (Proszę podać datę implementacji BI do procesu innowacyjnego lub postarać się określić przybliżony czas korzystania, np. 3 lata)

SEKCJA B: Pytania odnoszące się do wykorzystania BI w zarządzaniu portfelem projektów IT

- W jakim stopniu, w Państwa przedsiębiorstwie, zastosowanie BI wspiera zarządzanie portfelem projektów IT?

- Do czego, w Państwa przedsiębiorstwie, wykorzystuje się BI, jeśli chodzi o zarządzanie portfelem projektów IT?

- Za pomocą których funkcji BI, w Państwa przedsiębiorstwie, realizuje się wskazane, w poprzednim pytaniu, czynności?

- Czy BI, w Państwa przedsiębiorstwie, stanowi integralny element w zarządzaniu portfelem projektów IT?

SEKCJA C: Pytania odnoszące się do wykorzystania BI w procesie tworzenia pojedynczego projektu IT

- Na których etapach procesu innowacyjnego, w Państwa przedsiębiorstwie, wykorzystuje się BI? (W przypadku zastosowania BI do realizacji pojedynczego projektu IT)

- W jakim stopniu, w Państwa przedsiębiorstwie, wykorzystanie BI wspiera realizację wskazanych wcześniej etapów procesu innowacyjnego?

- Do czego, w Państwa przedsiębiorstwie, wykorzystuje się BI, we wskazanych wcześniej etapach procesu innowacyjnego?

- Za pomocą których funkcji BI, w Państwa przedsiębiorstwie, realizuje się wskazane, w poprzednim pytaniu, czynności?

- Czy BI, w Państwa przedsiębiorstwie, stanowi integralny element, we wskazanych wcześniej etapach procesu innowacyjnego?

SEKCJA D: Miejsce BI na tle procesu innowacyjnego

- W jakim stopniu proces innowacyjny, w Państwa przedsiębiorstwie, determinują wymienione czynniki? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

- W jakim stopniu proces innowacyjny, w Państwa przedsiębiorstwie, determinuje zastosowanie BI? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

- Czy, w Państwa przedsiębiorstwie, rozwijane są kompetencje związane z zastosowaniem BI w procesie innowacyjnym? (szkolenia, aktualizacja oprogramowania, modernizacja infrastruktury technicznej itp.)

- Czy, w Państwa przedsiębiorstwie, występują bariery związane z zastosowaniem BI w procesie innowacyjnym? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

SEKCJA E: Pytania na temat braku wykorzystania BI w procesie innowacyjnym

- Czy proces innowacyjny, w Państwa przedsiębiorstwie, wspomaga dedykowane oprogramowanie? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

- Jakie czynności, w Państwa przedsiębiorstwie, wspomaga wskazane wcześniej oprogramowanie, w procesie innowacyjnym? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

- W jakim stopniu, w Państwa przedsiębiorstwie, zastosowanie wspomnianego oprogramowania wspiera proces innowacyjny? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

- Czy wspomniane oprogramowanie, w Państwa przedsiębiorstwie, stanowi integralny element procesu innowacyjnego? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

- Które czynniki, wg Państwa przedsiębiorstwa, uniemożliwiają zastosowanie BI w procesie innowacyjnym? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

- Czy posiadane przez BI funkcjonalności mogłyby znaleźć zastosowanie, w Państwa przedsiębiorstwie, w procesie innowacyjnym? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

- Do czego, wskazane w poprzednim pytaniu funkcjonalności BI, mogłyby znaleźć zastosowanie w procesie innowacyjnym, w Państwa przedsiębiorstwie? (Proces innowacyjny rozumiany jest jako zarządzanie portfelem projektów IT lub/oraz pojedynczym projektem IT)

Ankieta do badań ilościowych 2

SEKCJA I: Bariery we wdrażaniu oraz stosowaniu BI w przedsiębiorstwach

- Proszę zaznaczyć, które z poniższych barier utrudniają wdrażanie BI w przedsiębiorstwach

- Proszę zaznaczyć, które z poniższych barier utrudniają stosowanie BI w przedsiębiorstwach

- Jak przedsiębiorstwa mogłyby poradzić sobie z zaznaczonymi w pyt. 2 barierami, które utrudniają stosowanie BI?

SEKCJA II: Korzyści ze stosowania BI w przedsiębiorstwach

- Jakie korzyści osiągają przedsiębiorstwa dzięki stosowaniu BI? (W odpowiedzi proszę zwrócić uwagę na korzyści, które przedsiębiorstwa otrzymują krótko po implementacji BI, a także te które zyskują dzięki długotrwałemu stosowaniu BI)

- Czy stosowanie BI przekłada się pośrednio czy bezpośrednio na prowadzoną działalność? (pośrednio – BI stanowi jeden z elementów wzrostu efektywności funkcjonowania, bezpośrednio – można jednoznacznie stwierdzić, że dzięki BI nastąpił wzrost efektywności funkcjonowania)

- Proszę zaznaczyć zalety stosowania BI, jako oprogramowania wspomagającego proces decyzyjny

SEKCJA III: Sposób wykorzystania BI w przedsiębiorstwach

- W których obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, najczęściej stosuje się BI do wspomagania procesu decyzyjnego?

- Z czego to wynika, że we wskazanych w pyt. 7 obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa najczęściej stosuje się BI?

- Do wykonywania jakich czynności, we wskazanych w pyt. 7 obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, najczęściej stosowany jest BI?

- Czego dotyczą zaznaczone w pyt. 9 czynności, do których stosowany jest BI?

- Z czego wynika zaznaczone w pyt. 10 stosowanie BI?

- Jak należałoby ocenić wsparcie BI w procesie decyzyjnym?

- Czy można wskazać, na których etapach procesu decyzyjnego stosowany jest BI?

- Czy BI mógłby znaleźć zastosowanie we wspomaganiu potrzeb informacyjnych managerów projektów IT?

SEKCJA IV: Kompetencje przedsiębiorstw w zakresie stosowania BI

- Co należy rozumieć pod określeniem, że „BI stosowany jest do wspomagania procesu decyzyjnego”?

- Co należy rozumieć pod określeniem, że „BI wspomaga proces decyzyjny”?

- Czy przedsiębiorstwa posiadają wystarczające kompetencje z zakresu BI, aby w pełni korzystać z potencjału tych narzędzi?

- Proszę spróbować ocenić ogólny poziom kompetencji przedsiębiorstw z zakresu BI?

- Jakie warunki powinny spełniać przedsiębiorstwa, aby osiągać maksymalne korzyści ze stosowania BI?

- Czy zapotrzebowanie na BI będzie rosnąć, czy też odwróci się w stronę Big Data?

- Czy sposób wykorzystania BI się zmienił? (na przestrzeni min. 5 lat)

- Czy kompetencje przedsiębiorstw z zakresu BI zwiększyły się? (na przestrzeni min. 5 lat)

- Proszę spróbować ocenić, jak bardzo zwiększyły się kompetencje przedsiębiorstw z zakresu BI. (na przestrzeni min. 5 lat)

Ankieta do badań ilościowych 3

SEKCJA I: Procesy zarządcze w kontekście realizacji projektów IT

- W których fazach, zarządzania projektami IT, stosuje się Business Intelligence (BI)?

- Do realizacji których czynności, w zaznaczonych w pyt. 1 fazach, stosuje się BI? (Dodatkowo proszę o zaznaczenie fazy, do której odnosi się dana czynność)

- Które z funkcjonalności BI wspierają realizację, zaznaczonych w pyt. 2, czynności?

- Proszę ocenić, w jakim stopniu stosowanie BI wspiera realizację, zaznaczonych w pyt. 2, czynności?

- Czy stosowanie BI umożliwia dokładniejszą identyfikację i ocenę ryzyka w ramach realizowanych projektów?

SEKCJA II: Problemy decyzyjne i proces ich rozwiązywania w zarządzaniu projektami IT

- Jakiego rodzaju decyzje, w zarządzaniu projektami IT, wspomaga zastosowanie BI?

- Czy można wskazać, na których etapach procesu decyzyjnego w zarządzaniu projektami IT, stosowany jest BI?

- Które z funkcjonalności BI wspierają realizację, zaznaczonych w pyt. 7, etapów procesu decyzyjnego?

- Proszę ocenić, w jakim stopniu zastosowanie BI wspiera realizację, zaznaczonych w pyt. 7, etapów procesu decyzyjnego?

SEKCJA III: Korzyści ze stosowania BI w kontekście realizacji projektów IT

- Jakie korzyści osiąga przedsiębiorstwo dzięki stosowaniu BI w zarządzaniu projektami IT?

- Czy BI stosowany jest do wspierania potrzeb informacyjnych w zakresie pojedynczego projektu IT, czy też portfela projektów IT?

SEKCJA IV: Bariery w stosowaniu BI do zarządzania projektami IT

- Z jakich powodów BI nie jest stosowany do zarządzania projektami IT?

- Co należałoby zrobić, aby BI mógł znaleźć zastosowanie w zarządzaniu projektami IT?

- Czy BI mógłby wspierać podobne potrzeby informacyjne jak Programy do zarządzania projektami?

R. Krupski, Podstawy organizacji i zarządzania, I-BIS, Wrocław 2004, s. 37.

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 6.

W. Walczak, Czynniki i uwarunkowania wpływające na decyzje w zarządzaniu organizacją, „E-mentor”, 2012, nr 3(45).

L. Kozioł, M. Tyrańska, B. Bińczycki, Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 2006, nr 700.

M. Fryt, Przesłanki transformacji i ograniczenia przy wdrażaniu procesowego zarządzania przedsiębiorstwem, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 5.

The Free Dictionary by Farlex, https://www.thefreedictionary.com/, dostęp: 01.12.2018.

A. Czermiński, M. Grzybowski, K. Ficoń, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1999, s. 162.

A. Kołodziejczyk, Proces kontroli w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, 2014, nr 27(100).

A. Czermiński, M. Grzybowski, K. Ficoń, Podstawy organizacji…op. cit., s. 165.

D. Jemielniak, D. Latusek, Zarządzanie: teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia., Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005, s. 129.

J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 8-9.

J. Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym., PWE, Warszawa 2014, s. 63.

H. Simon, Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty., PWE,  Warszawa 1982, s. 73-74.

E. Miżejewska, Szkoła planistyczna w zarządzaniu strategicznym i jej krytycy, op. cit., s. 124.

# H.A. Al-Tarawneh, The Main Factors beyond Decision Making,  „Journal of Management Research”, 2012, vol. 4(1).

Maas P., Wiedza praktyczna: zarządzanie przez cele, Verlag Dashofer, Warszawa 2011,s. 3.

Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 21.

J. Dąbrowski, Koncepcja kluczowej umiejętności menedżerów jako odpowiedź na wyzwania współczesnego zarządzania, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 2(9), 2014.

P. Sienkiewicz, Systemy kierowania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 168-169.

J. Penc, Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania., Difin, Warszawa 2007, s. 161.

J. Łuczak, Podejmowanie decyzji jako nieodłączny element zarządzania organizacjami w warunkach konkurencji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2011, t. XII, z. 5.

W. Walczak, Czynniki i uwarunkowania…op. cit.

A. Holska, Teorie podejmowania decyzji, [w:] Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, K. Klincewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 240.

H. Simon, Podejmowanie decyzji…op. cit., s. 63-64.

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału  środowisk naukowych i eksperckich. Poradnik dla administracji publicznej, K. Szotkowska (red.), Warszawa 2011, s. 14.

S.P. Robbins, M. Coulter, Management, 11th edition, Prentice Hall, 2011, s. 179.

H. Simon, Podejmowanie decyzji…op. cit., s. 64

M. Romanowska, Podejmowanie decyzji w organizacji, [w:] Podstawy zarządzania, M. Strużycki (red.) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 129.

W. Walczak, Czynniki i uwarunkowania…op. cit.

M. Romanowska, Podejmowanie decyzji…op. cit., s. 128.

J. Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym., PWE, Warszawa 2014, s. 304.

M. Brzeziński, Podstawy zarządzania, [w:] Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, M. Brzeziński (red.), DIFIN, Warszawa 2007, s. 179.

B. Stefanowicz, Informacja, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 13.

Ibidem, s. 73-75.

B. Stefanowicz, Informacja. Wiedza. Mądrość, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013,

s. 25.

K. Materska, Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, [w:] Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, B.Sosinska-Kalata, M. Przastek-Samokowa (red.), Wyd. SBP, Warszawa 2005.

K. Kubik, Współczesne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnej konkurencji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie, 2012, nr 92.

M. Meyer, Herbert Simon i jego idea ograniczonej racjonalności, „Decyzje”, 2007, nr 7.

M. Romanowska, Podejmowanie decyzji…op. cit., s. 133.

Ibidem, s. 133.

J. Żywiołek, Wpływ obniżania jakości informacji na przepływy informacyjne w przedsiębiorstwie, „Logistyka”, 2012, nr 6.

K. Frączkowski, Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 11.

Ibidem, s. 11.

P. Pietras, M. Szmit, Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Horyzont, Łódź 2003, s. 60.

W. Chmielarz, Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarządzania, Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Munns A.K., Bjeirmi B.F., The role of project management in achieving project success, „International Journal of Project Management”, 1996, vol. 14(2).

W. Walczak, Rola fazy planowania w zarządzaniu projektami, „E-mentor”, 2010, nr 1(33).

W. Chmielarz, Zarządzanie projektami a rozwój systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 11.

W. Walczak, Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, „Master of Business Administration”, 2009, nr 4.

COMPUTERWORLD, Poradnik dobrych praktyk Zarządzania Projektami IT, 2014: http://blogomotion.com/Download/Poradnik%20dobrych%20praktyk%20zarz%C4%85dzania.pdf, dostęp: 01.12.2018.

M. Trocki, Zarządzanie wieloma projektami, [w:] Nowoczesne zarządzanie projektami, M. Trocki (red.), PWE, Warszawa 2012, s. 387.

A guide to the project management…op. cit., s. 10.

Reyck B., Grushka-Cockayne Y., Lockett M., Calderini S., Moura M., Sloper A., The Impact of Project Portfolio Management on Information Technology Projects, „International Journal of Project Management”, 2005, vol. 23(7).

Project Management Institute, Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide, 2016, s. 43.

M. Martinsuo, Project portfolio management in practice and in context, „International Journal of Project Management”, 2013, vol. 31(6).

M. Martinsuo, P. Lehtonen, Role of single-project management in achieving portfolio management efficiency, „International Journal of Project Management”, 2007, vol. 25(1).

M. Brzozowski, T. Kopczyński, Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie, Advertiva, Poznań 2011, s. 70.

K. Redlarski, Potrzeba wykorzystania narzędzi Enterprise Architect Management w przedsiębiorstwie międzynarodowym: studium przypadku, „Problemy zarządzania”, 2015, vol. 13, nr 2(52).

M. Martinsuo, P. Lehtonen, Role of single-project…op. cit.

S. Elonen S., K. Artto, Problems in Managing Internal Development Projects in Multi-projects Environments, “International Journal of Project Management”, 2007, vol. 21(6).

M. Engwall, A. Jerbrant, The Resource Allocation Syndrome: the Prime Challenge of Multi-project Management?, “International Journal of Project Management”, 2003, vol. 21(6).

K. Schwalbe K., Information Technology Project Management (7th ed.), Course Technology Press, Boston 2014, s. 62.

Z. Szyjewski, Zarządzanie projektami według Project Management Institute, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica”, 2009, nr 24.

A.K. Munns, B.F. Bjeirmi, The Role of Project Management in Achieving Project Success, “International Journal of Project Management”, 1996, vol. 14(2).

H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (10th ed.), John Wiley & Sons, 2009, s. 434.

I. Łapuńka, I. Pisz, Knowledge Management in the Project Life Cycle - Initial Research on Polish SMEs, “Foundations of Management”, 2014, t. 6, nr 2.

K. Schwalbe, Information Technology…op. cit.

A Guide to the Project…op. cit., s.40.

Ibidem, s.41.

H. Kerzner, Project Management…op. cit., s. 418.

S.E. Portny, Project Management For Dummies (3rd Edition), Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana 2010, s. 166.

P. Sekuła, Zarządzanie programami wg Project Management Institute, „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, 2014, vol. 2(36).

M. Moś, Zarządzanie projektami informatycznymi. Rola analizy przedwdrożeniowej, [w:] Nauki o zarządzaniu, B. Olszewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, nr 1(10).

J. Skalik, A. Strzelczyk, Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi, Zarządzanie i Finanse, 2013, t. 11,  nr 4(1).

Z. Nasalski, T. Wierzejski, G. Szczubełek, Zarządzanie projektami innowacyjnymi, EXPOL, Olsztyn 2014, s. 15.

Michał Trocki, Kompleksowa ocena projektów, Studia i Prace KZiF, 2012, z. 113.

P. Lenik, Project Management jako rozwojowa koncepcja wykorzystywana w innowacyjności, „Współczesne Zarządzanie”, 2011, nr 3.

P. Wyrozębski, Ryzyko i niepewność w procesie planowania projektów [w:] Współczesne zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań, M. Trocki, E. Bukłaha (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych., S. Mazur (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 51.

Z. Nasalski, T. Wierzejski, G. Szczubełek, Zarządzanie projektami…op. cit. ,s. 16.

## P. Pietras, M. Szmit, Zarządzanie projektami...op. cit., s. 47.

W. Walczak, Orientacja na cele…op. cit.

W. Walczak, Rola planowania…op. cit.

J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami. Ludzie, procedury, wyniki., Wolter Kluwer, Warszawa 2014, s. 170-171.

M. Trocki, Sterowanie wykonawstwem projektu…op. cit., s. 236.

J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami…op. cit., s. 168.

Zarządzanie projektem. Poradnik dla..op. cit., s. 40.

R. Krajewska, Z. Łukasik, Zarządzanie projektami logistycznymi w elektrociepłowni, Logistyka, 2014, nr 3.

T.L. Young, The handbook of project management. A practical guide to effective policies, techniques and procedures, Kogan Page, London 2007, pp. 171-173.

W. Walczak, Uwarunkowania i czynniki wpływające na sukces projektu, „E-mentor”, 2010, nr 3(35).

P. Masiukiewicz, Sprawność jako kryterium oceny zarządzania, „Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP”, 2017, nr 2.

G. Bliźniuk, J.S. Nowak, Zarządzanie projektem informatycznym według metodyki Project Management Institute, [w:] Zastosowania i wdrożenia systemów informatycznych, J.K. Grabara, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, s. 94.

Wysocki R. K., Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, s. 112.

I. Pisz, Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2007, 2007.

E. Małyszek, Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach, http://www.lbs.pl/projekt/dobrepraktyki2011/files/artykuly/art_Malyszek.pdf, dostęp: 01.12.2018.

A Guide to the Project…op. cit.

Ibidem, s. 30.

P. Sienkiewicz, Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami systemów, „Problemy Techniki Uzbrojenia”, 2005, r. 34, z. 95.

A. Biskupek, S. Spałek, Kwalifikacje kierownika projektu a sukces przedsięwzięcia, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, 2016, z. 88.

J. Penc, Decyzje i zmiany…op. cit., s. 167 – 168.

J. Kisielnicki, Kierownik projektu informatycznego…op. cit.

Ibidem

Ś. Sobieski, Materiały do przedmiotu. Zarządzanie projektem informatycznym, Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego, wersja z dnia: 2007-03-28.

H.D. Clifton, A.G. Sutcliffe, Business Information Systems, Prentice Hall, New York 1994.

Sojkin B., Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa 2009, s. 7.

A Guide to the Project…op. cit., s. 287.

K. Kandefer, Zarządzanie komunikacją w projekcie, „Studia i Prace KZiF”, 2012, z. 113.

A Guide to the Project…op. cit., s. 287.

S. Spałek, Komputerowe wspomaganie zarządzania…op. cit.

A. Mishra, D. Mishra, Software Project Management Tools: A brief comparative view, ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 2013, vol. 38(3).

E. Bukłaha, Informatyczne wsparcie zarządzania projektami, [w:] Zarządzanie – uwarunkowania i procesy, R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, M. Zalewska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 417-418.

Ibidem, s. 418.

K. Redlarski, Potrzeba wykorzystania narzędzi…op. cit.

Decision Support Systems Resources, Business Intelligence, link: http://dssresources.com/glossary/55.php, dostęp: 01.12.2018

Ibidem

H. Simon, Podejmowanie decyzji…op. cit., s. 96-97.

Decision Support Systems Resources, What is the theory…op. cit.

H. Simon, Applying Information Technology to Organization Design, „Public Administration Review”, 1973, vol. 33(3).

W. Bojar, K. Rostek, L. Knopik, Systemy Wspomagania…op. cit., s. 313.

T. Chee, L. Chan, M. Chuah, C. Tan, S. Wong, W. Yeoh, Business Intelligence…op.cit.

### M. Nycz, B. Smok, Business Intelligence w zarządzaniu, Systemy wspomagania organizacji SWO 2008: informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki, Katowice 2008.

J. Nesterak, Controlling zarządczy, Wolters Kluwers. Warszawa 2015, s. 206.

J. Sieradzka, Business Intelligence: o co chodzi?, link: http://nf.pl/przedsiebiorca/business-intelligence-o-co-chodzi,,53872,248, dostęp: 01.12.2018.

F.N. AL-Shubiri, Measuring the impact of business intelligence on performance: an empirical study, „Polish Journal of Management Studies”, 2012, vol. 6.

G. Rawicz-Mańkowski, Systemy Business Intelligence, [w:] Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, S. Wrycza (red.), PWE, Warszawa 2010, s. 405.

Insoft Consulting, Systemy Business Intelligence (BI), Link: http://www.insoftconsulting.pl/oferta/systemy-wspierajace-zarzadzanie/systemy-business-intelligence/, dostęp: 01.12.2018.

K. Kosiński K., BI to proces, nie system, Puls Biznesu, link: https://www.pb.pl/bi-to-proces-nie-system-189490, dostęp: 01.12.2018.

J. Kisielnicki, Zarządzanie…op. cit., s. 326.

T. Lipczyński, Wiedza jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, „Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu”, 2014, nr 1(31).

M. Wyskwarski M., Business Intelligence – wspomaganie podejmowania decyzji kierowniczych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska”, 2011, z. 57.

K. Soszka, Business Intelligence w zarządzaniu współczesnych przedsiębiorstw, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2018, nr 2.

A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 2. Systemy Business Intelligence, PWN, Warszawa 2012, s. 176.

M. Wyskwarski, Business Intelligence…op. cit.

Ibidem

V. Pirttimäki, A. Lönnqvist, A. Karjaluoto, Measurement of Business Intelligence in Finnish Telecommunications Company, “The Electronic Journal of Knowledge Management”, 2006, vol. 4(1).

J. Kisielnicki, Zarządzanie…op. cit., s. 78.

A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych…op. cit., s. 180.

Villanova University, Business Intelligence (BI): Using Data for Better Business Results, link: http://www.villanovau.com/resources/bi/overview-of-business-intelligence-bi-components/#.V39cZfmLTIU, dostęp: 01.12.2018

Khurana V., Goje A., Role of Business Intelligence Tools in Quality Decision Making and Organizational Growth, „International Journal of Advanced Computing and Communication Systems (IJACCS)”, 2015, vol. 2(1).

J. Kisielnicki, Zarządzanie…op. cit., s. 79.

# S. Chaudhuri, U. Dayal, V. Narasayya, An Overview of Business Intelligence Technology, 
„Communications of the ACM”, 2011, vol 54(8).

Alsqour M., Matouk K., Owoc M.L., A survey of data warehouse architectures — Preliminary results. In 2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2012.

J. Ranjan, Business    justification    with    business…op. cit.

K. Soszka, Business Intelligence…op. cit.

W. Bojar, K. Rostek, L. Knopik, Systemy wspomagania…op. cit., s. 313.

R. Sherman, Understanding BI analytics tools and their benefits, link: http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/feature/Understanding-BI-analytics-tools-and-their-benefits, dostęp: 01.12.2018

https://sjp.pwn.pl/slowniki/raport.html

D. Grigori, F. Casati, M. Castellanos, U. Dayal, M. Sayal, M-H. Shan, Business Process Intelligence, „Computers in Industry”, 2004, vol. 53(3).

M.S. Almeida, M. Ishikawa, J. Reinschmidt, T. Roeber, Getting Started with Data Warehouse and Business Intelligence, IBM, California 1999, s. 7.

Roberto Martins de Andrade P., Sadaoui S., Improving Business Decision Making based on KPI Management System, IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 2017.

Lloyd J., Identifying Key Components of Business Intelligence Systems and Their Role in Managerial Decision making, Master’s Thesis, University of Oregon, 2011, s. 61.

G. Muhammad, J. Ibrahim, Z. Bhatti, A. Waqas, Business Intelligence as a Knowledge Management Tool in Providing Financial Consultancy Services, „American Journal of Information Systems”, 2014, vol. 2(2).

M. Kowalczyk, P. Buxmann, An ambidextrous perspective on business intelligence and analytics support in decision processes: Insights from a multiple case study, „Decision Support Systems”, 2015, vol. 80.

V. Gupta, J. Singh., A Review of Data Warehousing and Business Intelligence in different perspective, „International Journal of Computer Science and Information Technologies (IJCSIT)”, 2014, vol. 5(6).

M. Nazier, A. Khedr, M. Haggag, Business Intelligence and its role to enhance Corporate Performance Management, „International Journal of Management & Information Technology”, 2013, vol. 3(3).

R. Vachnadze, Prioritization of performance measures using analytic hierarchy process, „International Journal of the Analytic Hierarchy Process”, 2016, vol. 8(3).

M. Nazier, A. Khedr, M. Haggag, Business Intelligence…op. cit.

D. Barone, L. Jiang, D. Amyot, J. Mylopoulos, Reasoning with Key Performance Indicators, LNBIP, 2011.

Roy R., Del Rey F.M., Wegen, B.V., Steele, A., A framework to create performance indicators in knowledge management, PAKM 2000.

M. Rydzewska-Włodarczyk, M. Sobieraj, Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, t. 2, nr 76.

C.F. Lindberg, S.T. Tah, J.Y. Yan, F. Starfelt, Key Performance Indicators Improve Industrial Performance, „Energy Procedia 75”, 2015.

U. Dombrowski, K. Schmidtchen, D. Ebentreich, Balanced Key Performance Indicators in Product Development, „International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing”, 2013, vol. 1(1).

Turbide D., Tracking too many KPIs is counterproductive, link: https://searcherp.techtarget.com/tip/Tracking-too-many-KPIs-is-counterproductive, dostęp: 01.12.2018.

S. Jiang S., Overview of Business Intelligence, ACC 626 IT Assurance & Computer Assisted Auditing, 2013.

P. Giudici, Applied Data Mining: Statistical Methods for Business and Industry, Wiley, Hoboken 2003,

StatSoft. Electronic Statistics Testbook, Techniki zgłębiania danych (data mining), link: https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstdatmin.html, dostęp: 01.12.2018.

M. Gruda, Data Mining we wspomaganiu oceny ekonomicznej gospodarstw rolniczych, W. Jóźwiak (red.), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006, S. 20.

## Zaskórski P., Modele e-planowania w systemach działania, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki”, 2009, nr 3.

Data Miners Inc, Data mining techniques: theory and practice course notes, Johannesburg: SAS Institute Inc, 2004, s. 9.

J. Han J., M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques (2nd edition), Morgan Kaufmann Publishers, 2006, s. 7.

StatSoft. Electronic Statistics Testbook, Techniki zgłębiania…op.cit.

Zakrzewicz M., Data Mining i odkrywanie wiedzy w bazach danych, Materiały konf. PLOUG'97, Zakopane, 1997.

Jak interfejsy API mogą wspierać biznes?, Link: https://www.computerworld.pl/news/Jak-interfejsy-API-moga-wspierac-biznes,406584.html, dostęp: 01.12.2018

M. Morzy, Co dalej z tą eksploracją? Rola i miejsce eksploracji danych w architekturze współczesnych systemów baz danych, IX Edycja "Hurtownie danych i business intelligence", Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2007.

R. Tadeusiewicz, Data Mining jako szansa na relatywnie tanie dokonywanie odkryć naukowych poprzez przekopywanie pozornie całkowicie wyeksploatowanych danych empirycznych, [w:] Statystyka i Data Mining w badaniach naukowych, J. Wątroba (red.), Statsoft, Kraków 2006.

J. Han J., M. Kamber, Data Mining…op. cit, s. 8.

M. North. Data Mining for the Masses, A Global Text Project, 2012, s. 15.

D. Pałka, P. Zaskórski, Data mining w procesach decyzyjnych, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki”, 2012, nr 7.

G. Richards, W. Yeoh, A. Y.-.L. Chong, A. Popovic, An empirical study of business intelligence impact on corporate performance management, Paper presented at the PACIS 2014.

# C.M. Olszak, An Overview of Information Tools and Technologies for Competitive Intelligence Building: Theoretical Approach, „Issues in Informing Science & Information Technology”, 2014, vol. 11.

### A. Pukas, Podstawy informacyjne decyzji w zakresie budowania relacji z klientami: możliwości i ograniczenia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 2009, nr 41.

R. Gaardboe, T. Svarre, Business Intelligence Success Factors: A Literature Review, „Journal Of Information Technology Management”, 2018, vol. 29(1).

S. Sulaiman, J.M. Gómez, Recommendation-based Business Intelligence Architecture to Empower Self Service Business Users, Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2018.

M.A. Al-ma'aitah, The Role of Business Intelligence Tools in Decision Making Process, „International Journal of Computer Applications”, 2013, vol. 73(13).

A. Popovič, T. Turk, J. Jaklič, Conceptual model of business value of business intelligence systems, „Management: Journal of Contemporary Management Issues”, 2010, vol. 15(1).

T.-H. Chu, A Framework for BI Systems Implementation in Manufacturing, „International Journal of Electronic Business Management”, 2013, vol. 11(2).

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Informacja statystyczna, link: https://gbpizs.home.pl/gbpizsstara/index.php/informacja-statystyczna, dostęp: 30.05.2015

A. Poręba, Hurtownia Danych – dobra inwestycja na ciężkie czasy, link: http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41441:hurtownia-danych-dobra-inwestycja-na-cikie-czasy&catid=118&Itemid=150, dostęp: 01.12.2018

C.M. Olszak, E. Ziemba, Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems, „Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management”, 2007, vol. 2.

A. Shollo, Using Business Intelligence in IT Governance Decision-making, „International Federation from Information Processing”, 2011, vol. 366(1).

A. Poręba, Hurtownia Danych – dobra inwestycja…op. cit.

P. Pietras, M. Szmit, Zarządzanie projektami...op. cit., s. 25.

H. Kerzner, Project Management…op. cit., s. 12.

M. Allen, D. Alleyne, C. Farmer, A. McRae, Ch. Turner, A Framework for Project Success, „Journal of Information Technology & Economic Development”, 2014, vol. 5(2).

Z. Alias Z., E.M.A. Zawawi, K. Yusof, N.M. Aris, Determining Critical Success Factors of Project Management Practice: A Conceptual, „Procedia - Social and Behavioral Sciences”, 2014, vol. 153.

International Project Management Association (IPMA), Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management, The Netherlands 2015, s. 240.

P. Cabała, Proces budowy strategii portfela projektów, Studia i Prace KZiF, 2018, z. 159.

H. Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (8th ed.), John Wiley & Sons, 2003, s. 482.

R. Heang, R. Mohan., Literature review of Business Intelligence, School of Business and Engineering. Halmstad University, Sweden.

# L.L. Visinescu, M.C. Jones, A. Sidorova, Improving Decision Quality: The Role of Business Intelligence, „Journal of Computer Information Systems”, 2017, vol. 57(1).

Mazurkiewicz A., Sprawność działania–interpretacja teoretyczna pojęcia, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2011, nr 20.

J. Waśniewski, Wybrane różnice w ujmowaniu efektywności organizacyjnej, „Zarządzanie i Finanse”, 2018, vol. 16(1).

Ibidem

Rouhani S., Savoji S.R., A Success Assessment Model for BI Tools Implementation: An Empirical Study of Banking Industry, „International Journal of Business Intelligence Research”, vol. 7(1), 2016.

Khan M. E, Business intelligence in project…op. cit.

S. Rouhani, A. Ashrafi, A. Zare Ravasan, S. Afshari, The impact model of business intelligence on decision support and organizational benefits, „Journal of Enterprise Information Management”, 2016, vol. 29(1).

M.E. Khan, Business intelligence in project portfolios: enabling informed decisions, Paper presented at PMI® Global Congress 2014–EMEA, Dubai, United Arab Emirates.

A. Maté, J. Trujillo, F. García, M. Serrano, M. Piattini, Empowering global software development with business intelligence, “Information and Software Technology”, 2016, vol. 76.

A. Tasistro, Application of Business Intelligence Techniques to Analyze IT Project Management Data, 2015 International Workshop on Data Mining with Industrial Applications (DMIA), San Lorenzo, Central, Paraguay, 2015.

E. Pieszczyk, J. Werewka, Analiza przyczyn problemów jakości oprogramowania na podstawie ankiet osób uczestniczących w procesie wytwarzania systemów informatycznych, „Informatyka Ekonomiczna”, 3(37), 2015.

A. Bara, I. Botha, V. Diaconita, I. Lungu, A. Velicanu, M. Velicanu, A model for business intelligence systems’ development, „Informatica Economica”, 2009, vol. 13(4).

H.A. Al-Tarawneh, The Main Factors…op. cit.

Jay P., A Motivational Model of Knowledge Sharing, [w:] Handbook on Decision Support Systems, 2008.

V. Pirttimäki, A. Lönnqvist, A. Karjaluoto, Measurement of Business…op. cit.

Ibidem

A. Weinert, Zastosowanie "big data" a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, 2015, nr 1(13).

K.B. Wydro, Badania nad istotą informacji, jej właściwościami i stosowanymi technikami informacyjnymi - próba systematyzacji w obszarze wiedzy o informacji, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007, s. 121.

National Academy of Engineering, Winter Bridge: A Global View of Big Data, 2014, vol. 44(4).

A. Gandomi, M. Haider, Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics, „International Journal of Information Management”, 2015, vol. 35(2).

K. Przanowski, Credit Scoring w erze Big Data. Techniki modelowania z wykorzystaniem generatora losowych danych portfela Consumer Finance, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 14.

H. Guo, L. Wang, F. Chen, D. Liang, Scientific Big Data and Digital Earth,  „Chinese Science Bulletin”, 2014, vol. 59(35).

M. Kachniewska, Big Data Analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych, „Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie”, 2014, nr 32.

J. Anuradha, A Brief Introduction on Big Data 5Vs Characteristics and Hadoop Technology, „Procedia Computer Science”, 2015, vol. 48.

N. Heath, Cern: where the Big Bang meets Big Data, European Technology, link: https://www.techrepublic.com/blog/european-technology/cern-where-the-big-bang-meets-big-data, dostęp: 01.12.2018

Big Data Start-up, T-Mobile USA Cuts Downs Churn Rate By 50% With Big Data, link: https://datafloq.com/read/t-mobile-usa-cuts-downs-churn-rate-with-big-data/512, dostęp: 01.12.2018

E. Brynjolfsson, L. Hitt, H.H. Kim, Strength in Numbers: How does data-driven decision-making affect firm performance?, ICIS 2011.

2015 State of Analytics. Salesforce, link: https://www.salesforce.com/blog/2015/10/new-research-2015-state-analytics.html, dostęp: 01.12.2018

A. McAfee, E. Brynjolfsson, Big Data: The Management Revolution, „Harvard Business Review”, 2012.

M. Wójcik, Big data w zarządzaniu informacją – przegląd wybranych zagadnień, [w:] Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, S. Cisek (red.) , Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2016.

T. Davenport, Analytics 3.0: Measurable Business Impact From Analytics & Big Data, „Harvard Business Review”, 2013, link: https://hbr.org/2013/11/analytics-3-0-measurable-business-impact-from-analytics-big-data&cm_sp=Article-_-Links-_-Top%20of%20Page%20Recirculation, dostęp: 01.12.2018

H. Chen, R.H. Chiang, V.C. Storey, Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, „MIS Quarterly: Management Information Systems”, 2012, vol. 36(4).

J. Hurwitz, A. Nugent, F. Halper, M. Kaufman, Big Data For Dummies, John Wiley & Sons, 2013.

# Gartner, Gartner Says Worldwide Business Intelligence and Analytics Market to Reach $16.9 Billion in 2016, link: http://www.gartner.com/newsroom/id/3198917, dostęp: 01.12.2018

E. Abramek, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, H. Sroka, Kierunki badań i perspektywy rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, „Informatyka Ekonomiczna”, 2014, nr 1(31).

Ł. Kryśkiewicz, Technologia, informatyka i telekomunikacja jako system przyszłości, link: http://di.com.pl/technologia-informatyka-i-telekomunikacja-jako-system-przyszlosci-54567, dostęp: 01.12.2018

B. Woźniak-Sobczak, Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie, 2015, t. 2, nr 222.

## M. Wyskwarski, Business Intelligence…op. cit.

B. Hočevar, J. Jaklič, Assessing Benefits of Business Intelligence Systems – A Case Study, „Management”, 2008, vol. 13(2).

M. Muntean, Theory and Practice in Business Intelligence, MPRA, 2012.

S. Sokołowski, Business Intelligence w energetyce – mity i fakty, „Rynek Energii”, 2006, nr 2.

A. Riabacke, A. Larsson, M. Danielson, Business Intelligence as Decision Support in Business Processes: An Empirical Investigation, Proceedings of the European Conference on Information Management, 2011.

Tunowski R., Business Intelligence in Organization. Benefits, Risks and Developments, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, Vol. 16(2).

J. Ranjan J., Business justification with business intelligence, VINE, 2008, Vol. 38(4).

R. Bose, Advanced analytics: opportunities and challenges, “Industrial Management & Data Systems”, 2009, vol. 109(2).

H.J. Watson., Tutorial: Business Intelligence – Past, present, and future of decision support technology, „Communications of the Association for Information Systems”, 2009, vol. 25(39).

D. Dziembek, Analiza SWOT systemów Business Intelligence udostępnianych przedsiębiorstwom w publicznej chmurze obliczeniowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015.

C. Imhoff, N. Galemmo, J. G. Geiger, Mastering Data Warehouse Design: Relational and Dimensional Techniques, Published by John Wiley & Sons Inc, United States, 2003.

https://www.betterbuys.com/bi/history-of-business-intelligence/

H. Wyrębek, Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2011.

D. Dziembek, Analiza SWOT…op. cit.

M. Wyskwarski, Business Intelligence…op. cit.